Постановление Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2022 N 2475 (ред. от 22.10.2025) "Об утверждении муниципальной программы "Формирование современной городской среды ЗАТО Северск" на 2023 - 2027 годы"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 04.02.2026

# ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕВЕРСК

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2022 г. N 2475

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЗАТО СЕВЕРСК"

НА 2023 - 2027 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск от 10.08.2023 N 1509-па, от 01.11.2023 N 2139-па, от 14.02.2024 N 488-па, от 17.06.2024 N 1981-па, от 31.07.2024 N 2605-па, от 31.01.2025 N 194-па, от 07.08.2025 N 1907-па, от 22.10.2025 N 2594-па) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 N 1797 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации" постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Формирование современной городской среды ЗАТО Северск" на 2023 - 2027 годы.

2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации "Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск" и разместить в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск (https://зато-северск.рф).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Мэра ЗАТО Северск.

Мэр ЗАТО Северск

Н.В.ДИДЕНКО

# Утверждена

постановлением

Администрации ЗАТО Северск

от 30.12.2022 N 2475

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ЗАТО СЕВЕРСК" НА 2023 - 2027 ГОДЫ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск от 10.08.2023 N 1509-па, от 01.11.2023 N 2139-па, от 14.02.2024 N 488-па, от 17.06.2024 N 1981-па, от 31.07.2024 N 2605-па, от 31.01.2025 N 194-па, от 07.08.2025 N 1907-па, от 22.10.2025 N 2594-па) |  |
| --- | --- | --- | --- |

## ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЗАТО СЕВЕРСК"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 31.01.2025 N 194-па)

| Наименование муниципальной программы (далее - Программа) | Формирование современной городской среды ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации Программы | 2023 - 2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Программы | УЖКХ ТиС |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Программы | УКС Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| Участники Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
|  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| Цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа | Создание функциональной, пространственно-сбалансированной городской среды для комфортного проживания населения |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Повышение уровня благоустройства территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц | 47,2 | 50,3 | 52,3 | 55,2 | 55,2 | 55,2 |
|  | 2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц | 57,54 | 59,11 | 62,01 | 65,2 | 65,2 | 65,3 |
|  | 3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 07.08.2025 N 1907-па) |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Программы | 1. Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры дворовых территорий ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры общественных территорий ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 "Благоустройство дворовых территорий" |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 "Благоустройство общественных пространств" |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб. | Источники | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | Местный бюджет (потребность (прогноз) | 278568,58 | 17853,61 | 44496,14 | 127297,41 | 43617,25 | 45304,18 |
|  | Местный бюджет | 122851,21 | 17853,61 | 44496,14 | 56851,46 | 0,00 | 3650,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (потребность (прогноз) | 446157,46 | 49973,79 | 48264,37 | 193826,57 | 91181,08 | 62911,65 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 241290,30 | 49973,78 | 48264,37 | 143052,15 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (потребность (прогноз) | 238957,49 | 1545,58 | 1492,71 | 77178,17 | 78411,39 | 80329,63 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 4894,79 | 1545,58 | 1492,71 | 1856,50 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 213931,53 | 25774,98 | 53196,55 | 134960,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 582967,84 | 95147,96 | 147449,78 | 336720,10 | 0,00 | 3650,00 |
| (в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 07.08.2025 N 1907-па) |  |  |  |  |  |  |  |

## I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

ЗАТО СЕВЕРСК МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЗАТО СЕВЕРСК"

Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО Северск" (далее - Программа) разработана в рамках реализации Стратегии социально-экономического развития ЗАТО Северск Томской области на 2017 - 2030 годы, утвержденной решением Думы ЗАТО Северск от 21.12.2017 N 33/2 (далее - Стратегия социально-экономического развития ЗАТО Северск).

Модернизация городской среды, формирование современных общественных пространств в соответствии с требованиями и стандартами качества жизни являются ключевыми направлениями социально-экономического развития ЗАТО Северск.

Динамичный рост городского населения в последние годы усилил остроту проблем, связанных с комфортностью проживания горожан, а именно проблем доступности жилья, качества коммунальных услуг, состояния улично-дорожной сети и качества транспортного обслуживания. Проблемы в указанных сферах более всего волнуют горожан, а реализация задач по улучшению условий проживания в городском пространстве требует наибольших финансовых вложений. В связи с этим создание комфортной городской среды является очень важным стратегическим направлением, приоритетами которого можно назвать сбалансированное пространственное развитие городской инфраструктуры жизнеобеспечения, обеспечение населения доступным и комфортным жильем, улучшение экологической обстановки и повышение безопасности жизнедеятельности.

На территории ЗАТО Северск находятся 388 дворовых территорий многоквартирных жилых домов (далее - МКД).

Общая площадь внутридворовых территорий составляет 2697,96 тыс. м2. Доля благоустроенных дворовых территорий составляет 47,2%. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения ЗАТО Северск, проживающего в многоквартирных жилых домах - 55,8%.

Неотъемлемой частью внутридворовой территории является детская площадка - территория, на которой расположены элементы детского уличного игрового оборудования для организации досуга и физического развития. Все игровое оборудование должно соответствовать возрасту и физическим возможностям ребенка, требованиям безопасности.

В настоящее время на внутриквартальных территориях ЗАТО Северск имеется 371 детская игровая площадка, из которых 188 детских игровых площадок (50,7% от общего количества) требуют обновление игрового оборудования. За период с 2009 по 2022 годы 183 площадки оснащены новым игровым оборудованием, соответствующим утвержденному комплексу стандартов безопасности детского игрового оборудования, что составляет 49,3% от общего количества детских площадок. В 2022 году по результатам проведенной инвентаризации установлено, что из общего числа обустроенных детских площадок на 20 игровое оборудование было установлено за счет внебюджетных средств и не было учтено в муниципальной программе "Формирование современной городской среды ЗАТО Северск" на 2018 - 2022 годы. В 2022 году более 20 детских площадок демонтировано, так как размещенное на них оборудование не соответствовало современным требованиям безопасности.

С 2017 по 2022 годы в ходе реализации муниципальных программ "Формирование современной городской среды ЗАТО Северск" на 2017 год, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 23.05.2017 N 843, и "Формирование современной городской среды ЗАТО Северск", утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 31.10.2017 N 1965, было благоустроено 72 дворовых территории. При этом жители жилых домов приняли финансовое участие в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий в размере 1% от стоимости мероприятий дополнительного перечня. Кроме того, жители многоквартирных домов принимали трудовое участие в благоустройстве дворовых территорий при реализации программных мероприятий.

Трудовое участие жителей в выполнении мероприятий по благоустройству практикуется ежегодно. В ЗАТО Северск два раза в год объявляются месячники по весенней и осенней уборке, активность жителей, участвующих в данных мероприятиях, традиционно высокая. С 2007 года проводится конкурс "Северский дворик", в котором ежегодно участвуют более 200 конкурсантов. Озеленение 200 объектов на территории города выполняется силами жителей. С 2012 года проводится акция "Посади свое дерево", всем желающим предоставляется посадочный материал для озеленения дворовых территорий.

Содержание в хорошем техническом и архитектурно-художественном состоянии элементов оформления площадей города, памятников, поддержание мест общего пользования в надлежащем состоянии, обеспечение разнообразия оформления парков и скверов города являются приоритетными задачами органов местного самоуправления.

Природный парк, скверы, площади города, бульвары - традиционные места прогулок и отдыха городского населения, они не только играют значительную роль в архитектуре города, но и являются общественными пространствами, площадками для проведения развлекательных и культурных мероприятий.

На территории ЗАТО Северск находятся 42 общественных пространства. Это площади, скверы, парки и иные территории, наиболее интенсивно использующиеся жителями ЗАТО Северск, включая объекты, выбранные жителями ЗАТО Северск в ходе рейтинговых голосований. Перечень общественных территорий ЗАТО Северск представлен в приложении 4.

Общая площадь общественных территорий, расположенных на территории ЗАТО Северск, составляет 146,52 га. Из них 84,3 га общественных территорий (57,54%) являются благоустроенными, оставшиеся 62,2 га (42,46%) подлежат благоустройству.

Территориям парков, скверов и площадей требуются обновление покрытия, ремонт газонов, оснащение современными малыми архитектурными формами и садово-парковой мебелью.

На территории ЗАТО Северск имеется необходимость развития объектов благоустройства, расположенных на территориях, находящихся в частной собственности и долгосрочной аренде. К таким объектам относятся торговые центры, бизнес-центры, офисные помещения (приложение 8), территория индивидуальной жилой застройки. Благоустройство таких объектов предполагается выполнять при участии собственников и пользователей без привлечения бюджетных средств.

Особое внимание при благоустройстве территории необходимо обращать на обеспечение доступности территорий инвалидам и иным маломобильным группам граждан.

По результатам оценки состояния благоустройства на территории ЗАТО Северск выявлены следующие ключевые проблемы:

- наличие больших площадей общественных территорий, подлежащих благоустройству;

- низкий уровень благоустройства дворовых территорий.

Общее состояние благоустройства на территории ЗАТО Северск является удовлетворительным. При планомерном выполнении комплекса мероприятий по благоустройству дворовых и общественных пространств, предусмотренных в рамках муниципальной программы, привлекательность объектов благоустройства на территории ЗАТО Северск улучшится.

## II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа направлена на достижение одной из задач, определенных Стратегией социально-экономического развития ЗАТО Северск, - повышение уровня благоустройства городской среды и создание комфортных условий для проживания.

Развитие ЗАТО Северск предъявляет определенные требования к модернизации городской среды.

Состояние городской среды - один из важнейших факторов, определяющих благополучие муниципалитета, его привлекательность. Население может привлечь только обустроенное место жительства. В связи с этим благоустройство дворовых территорий и общественных пространств рассматривается в качестве основы создания комфортной среды проживания, благоприятных условий для жизни населения.

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории ЗАТО Северск.

Достижение цели будет обеспечиваться путем решения следующих задач:

1) повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры дворовых территорий ЗАТО Северск;

2) повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры общественных территорий ЗАТО Северск.

Реализация Программы запланирована на 2023 - 2027 годы. Этапы не предусмотрены.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности Программы приведены в таблице 1.

Сведения о составе и значениях целевых показателей

(индикаторов) результативности муниципальной программы

"Формирование современной городской среды ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 07.08.2025 N 1907-па)

Таблица 1

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевых показателей |  |  |  |  |  |  | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Показатели муниципальной программы "Формирование современной городской среды ЗАТО Северск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом | проц | 42 | 47,2 | 50,3 | 52,3 | 55,2 | 55,2 | 55,2 | Год | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2. | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом | проц | 56,19 | 57,54 | 59,11 | 62,01 | 65,2 | 65,2 | 65,3 | Год | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 3. | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню | проц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Год | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 1 "Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры дворовых территорий ЗАТО Северск" Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество дворовых территорий, благоустроенных на конец года, нарастающим итогом | ед | 180 | 183 | 195 | 203 | 214 | 214 | 214 | Год | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 1.2 | Площадь отремонтированных дворовых проездов | тыс м2 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 57,9 | 0 | 0 | Год | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 1.3 | Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием | ед | 13 | 3 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | Год | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 2 "Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры общественных территорий ЗАТО Северск" Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом | га | 82,33 | 84,3 | 86,6 | 90,85 | 95,55 | 95,55 | 95,65 | Год | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2.2 | Количество благоустроенных в течение года общественных пространств | ед | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 0 | 1 | Год | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2.3 | Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании | проц | 30 | 31,3 | 32 | 32,5 | 30 | 30 | 30 | Год | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |

## III. ПОДПРОГРАММЫ

В состав Программы включены 2 подпрограммы, каждая из которых направлена на решение задач Программы:

- подпрограмма 1 "Благоустройство дворовых территорий" (приложение 1);

- подпрограмма 2 "Благоустройство общественных пространств" (приложение 2).

## IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программные мероприятия определены на основании цели и задач Программы.

Фактическое состояние дворовых территорий и общественных пространств и необходимость их благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом Администрации Томской области.

Все объекты, подлежащие благоустройству в рамках реализации Программы, включены в рейтинговый перечень общественных пространств, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды ЗАТО Северск" (приложение 5) (далее - рейтинговый перечень общественных пространств) и рейтинговый перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды ЗАТО Северск" (приложение 7) (далее - рейтинговый перечень дворовых территорий).

Администрация ЗАТО Северск имеет право исключать из рейтингового перечня дворовых территорий и рейтингового перечня общественных пространств объекты, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыши, стен, фундамента) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с Генеральным планом городского округа ЗАТО Северск Томской области, утвержденным решением Думы ЗАТО Северск от 31.08.2023 N 38/5 "Об утверждении Генерального плана городского округа ЗАТО Северск Томской области", при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных пространств общественной комиссией в порядке, установленном данной комиссией.

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 17.06.2024 N 1981-па)

Администрация ЗАТО Северск имеет право исключать из рейтингового перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы (приложение 7), дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации Программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, производится при условии одобрения соответствующего решения Администрации ЗАТО Северск общественной комиссией, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 03.03.2017 N 299, в порядке, установленном данной комиссией.

В рамках Программы по результатам проведенной инвентаризации уровня благоустройства территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам и иным объектам, находящихся в частной собственности и долгосрочной аренде, заключаются соглашения с собственниками (пользователями) указанных сооружений (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории ЗАТО Северск, утвержденных решением Думы ЗАТО Северск от 01.02.2018 N 34/1 "Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа ЗАТО Северск Томской области".

Расходование средств, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, предусматривает возможность расходования субсидии из федерального бюджета путем:

1) предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания;

2) закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности казенных учреждений);

3) предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

Предельная дата заключения соглашений (муниципальных контрактов и договоров) по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ - 1-е апреля года предоставления субсидии за исключением:

случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования;

случаев проведения повторного конкурса или новой закупки, если конкурс признан несостоявшимся по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок проведения конкурсных процедур;

случаев заключения таких соглашений в пределах экономии средств при расходовании субсидии в целях реализации муниципальной программы, при которых срок заключения таких соглашений продлевается до 15-го декабря года предоставления субсидии.

Общая потребность в ресурсном обеспечении реализации Программы, включая прогнозную оценку расходов, представлена в приложении 3 к Программе.

Помимо финансирования Программы из средств местного бюджета планируется финансирование из федерального бюджета и из бюджета Томской области, а также финансирование за счет внебюджетных источников (средств заинтересованных лиц).

Ресурсное обеспечение муниципальной программы "Формирование современной городской среды ЗАТО Северск" представлено в таблице 2.

Мероприятия Программы реализуются ежегодно в пределах выделенного бюджетного финансирования на объектах, представленных в рейтинговых перечнях дворовых территорий и общественных пространств (приложения 5 и 7).

Администрацией ЗАТО Северск предусмотрены мероприятия по благоустройству дворовых территорий, которые софинансируются из бюджета Томской области.

Мероприятия по благоустройству дворовых территорий, финансируемые исключительно за счет местного бюджета, могут выполняться на объектах, отобранных Администрацией ЗАТО Северск в качестве первоочередных, вне очередности, предусмотренной рейтинговым перечнем.

Информация о расходах бюджета ЗАТО Северск на реализацию Программы в разрезе главных распорядителей средств бюджета ЗАТО Северск представлена в таблице 3.

Ресурсное обеспечение муниципальной программы "Формирование

современной городской среды ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 07.08.2025 N 1907-па)

Таблица 2

| N п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию (прогноз) | областного бюджета (по согласованию (прогноз) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию (прогноз) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 "Благоустройство дворовых территорий" | Всего | 292960,02 | 0,00 | 0,00 | 97988,49 | 194971,53 | Отсутствует |
|  |  | 2023 | 39157,92 | 0,00 | 0,00 | 13382,94 | 25774,98 |  |
|  |  | 2024 | 87529,82 | 0,00 | 0,00 | 34333,27 | 53196,55 |  |
|  |  | 2025 | 166272,28 | 0,00 | 0,00 | 50272,28 | 116000,00 |  |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 "Благоустройство общественных пространств" | Всего | 290007,82 | 241290,30 | 4894,79 | 24862,72 | 18960,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск |
|  |  | 2023 | 55990,04 | 49973,78 | 1545,58 | 4470,67 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 59919,96 | 48264,37 | 1492,71 | 10162,87 | 0,00 |  |
|  |  | 2025 | 170447,82 | 143052,15 | 1856,50 | 6579,18 | 18960,00 |  |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2027 | 3650,00 | 0,00 | 0,00 | 3650,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по Программе | Всего | 582967,84 | 241290,30 | 4894,79 | 122851,21 | 213931,53 |  |
|  |  | 2023 | 95147,96 | 49973,78 | 1545,58 | 17853,61 | 25774,98 |  |
|  |  | 2024 | 147449,78 | 48264,37 | 1492,71 | 44496,14 | 53196,55 |  |
|  |  | 2025 | 336720,10 | 143052,15 | 1856,50 | 56851,46 | 134960,00 |  |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2027 | 3650,00 | 0,00 | 0,00 | 3650,00 | 0,00 |  |

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы "Формирование современной

городской среды ЗАТО Северск" за счет средств бюджета ЗАТО

Северск по главным распорядителям бюджетных средств

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 22.10.2025 N 2594-па)

Таблица 3

| N п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента | Срок реализации, год | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | УЖКХ ТиС | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО Северск" |  | Всего | 369036,31 | 97988,49 | 271047,82 |
|  |  | 2023 | 69372,98 | 13382,94 | 55990,04 |
|  |  | 2024 | 94253,23 | 34333,27 | 59919,96 |
|  |  | 2025 | 201760,10 | 50272,28 | 151487,82 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 3650,00 | 0,00 | 3650,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 "Благоустройство дворовых территорий" | Всего | 97988,49 | 97988,49 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 13382,94 | 13382,94 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 34333,27 | 34333,27 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 50272,28 | 50272,28 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых территорий, включенных в рейтинговый перечень | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | КПМ "Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень" (с 01.01.2026) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие. Благоустройство дворовых территорий, в том числе реализация инициатив Народной программы городских изменений "Радиус доверия - ЗАТО Северск" (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 97988,49 | 97988,49 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 13382,94 | 13382,94 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 34333,27 | 34333,27 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 50272,28 | 50272,28 | 0,00 |
| 1.2.1 | Приобретение и установка детского игрового и спортивного оборудования | Всего | 40003,68 | 40003,68 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 13382,94 | 13382,94 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 19787,28 | 19787,28 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 6833,46 | 6833,46 | 0,00 |
| 1.2.2 | Реализация локальных инициатив Народной программы городских изменений "Радиус доверия - ЗАТО Северск" | Всего | 57984,81 | 57984,81 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 14545,99 | 14545,99 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 43438,82 | 43438,82 | 0,00 |
| 1.2.3 | Ремонт дворовых проездов | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | КПМ "Улучшение состояния территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и оснащение их игровым и спортивным оборудованием" (с 01.01.2026) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 "Благоустройство общественных пространств" | Всего | 271047,82 | 0,00 | 271047,82 |
|  |  | 2023 | 55990,04 | 0,00 | 55990,04 |
|  |  | 2024 | 59919,96 | 0,00 | 59919,96 |
|  |  | 2025 | 151487,82 | 0,00 | 151487,82 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 3650,00 | 0,00 | 3650,00 |
| 2.1 | Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте "Формирование комфортной городской среды" (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 267397,82 | 0,00 | 267397,82 |
|  |  | 2023 | 55990,04 | 0,00 | 55990,04 |
|  |  | 2024 | 59919,96 | 0,00 | 59919,96 |
|  |  | 2025 | 151487,82 | 0,00 | 151487,82 |
| 2.1.1 | Устройство сквера с озером и мемориалом "Курган Славы" в микрорайоне "Ясный" | Всего | 14,96 | 0,00 | 14,96 |
|  |  | 2023 | 14,96 | 0,00 | 14,96 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Благоустройство прибрежного парка | Всего | 5180,55 | 0,00 | 5180,55 |
|  |  | 2023 | 1287,60 | 0,00 | 1287,60 |
|  |  | 2024 | 2362,20 | 0,00 | 2362,20 |
|  |  | 2025 | 1530,75 | 0,00 | 1530,75 |
| 2.1.3 | Благоустройство сквера на территории, прилегающей к жилым домам по ул. Победы N 16 и N 20 в г. Северске | Всего | 24051,15 | 0,00 | 24051,15 |
|  |  | 2023 | 23928,69 | 0,00 | 23928,69 |
|  |  | 2024 | 122,46 | 0,00 | 122,46 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Благоустройство пешеходной зоны по просп. Коммунистическому (участок от ул. Крупской до площади Театральной) в г. Северске | Всего | 10563,59 | 0,00 | 10563,59 |
|  |  | 2023 | 2479,41 | 0,00 | 2479,41 |
|  |  | 2024 | 5985,15 | 0,00 | 5985,15 |
|  |  | 2025 | 2099,03 | 0,00 | 2099,03 |
| 2.1.5 | Благоустройство аллеи строителей на территории, прилегающей к МБУ "Северский музыкальный театр" по просп. Коммунистическому, 119 в г. Северске | Всего | 25765,22 | 0,00 | 25765,22 |
|  |  | 2023 | 559,77 | 0,00 | 559,77 |
|  |  | 2024 | 25205,45 | 0,00 | 25205,45 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6 | Благоустройство территории между жилым домом по просп. Коммунистическому, 133 и МБДОУ "Детский сад N 54" в г. Северске | Всего | 26962,62 | 0,00 | 26962,62 |
|  |  | 2023 | 17015,91 | 0,00 | 17015,91 |
|  |  | 2024 | 9946,72 | 0,00 | 9946,72 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7 | Благоустройство территории Северского природного парка | Всего | 38825,97 | 0,00 | 38825,97 |
|  |  | 2023 | 9236,25 | 0,00 | 9236,25 |
|  |  | 2024 | 14989,98 | 0,00 | 14989,98 |
|  |  | 2025 | 14599,74 | 0,00 | 14599,74 |
| 2.1.8 | Благоустройство территорий, находящихся в частной собственности и долгосрочной аренде, и прилегающих к ним территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.9 | Подготовка проектно-сметной документации для реализации мероприятий проекта | Всего | 5552,46 | 0,00 | 5552,46 |
|  |  | 2023 | 1467,46 | 0,00 | 1467,46 |
|  |  | 2024 | 1108,00 | 0,00 | 1108,00 |
|  |  | 2025 | 2977,00 | 0,00 | 2977,00 |
| 2.1.10 | Благоустройство сквера, прилегающего к зданию по просп. Коммунистическому, 77 (сквер с фонтаном "Дельфин") | Всего | 20509,34 | 0,00 | 20509,34 |
|  |  | 2024 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
|  |  | 2025 | 20309,34 | 0,00 | 20309,34 |
| 2.1.11 | Благоустройство сквера "Сказка" | Всего | 4751,98 | 0,00 | 4751,98 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 4751,98 | 0,00 | 4751,98 |
| 2.1.12 | Благоустройство территории отдыха у водоема в Северском природном парке | Всего | 105219,98 | 0,00 | 105219,98 |
|  |  | 2025 | 105219,98 | 0,00 | 105219,98 |
| 2.1 | Приоритетный проект "Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте "Формирование комфортной городской среды" (с 01.01.2026), в т.ч.: | Всего | 3650,00 | 0,00 | 3650,00 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 3650,00 | 0,00 | 3650,00 |
| 2.1.1 | Устройство сквера с озером и мемориалом "Курган Славы" в микрорайоне "Ясный" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Благоустройство прибрежного парка | Всего | 2650,00 | 0,00 | 2650,00 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 2650,00 | 0,00 | 2650,00 |
| 2.1.3 | Благоустройство пешеходной зоны по просп. Коммунистическому (участок от ул. Крупской до площади Театральной) в г. Северске | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Благоустройство территории Северского природного парка | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5 | Благоустройство территорий, находящихся в частной собственности и долгосрочной аренде, и прилегающих к ним территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6 | Подготовка проектно-сметной документации для реализации мероприятий проекта | Всего | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 |
| 2.1.7 | Благоустройство парка "Сказка" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Основное мероприятие. Организация рейтингового голосования (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | Проведение рейтингового голосования | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Разработка дизайн-проектов общественных пространств | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | КПМ "Отбор общественных пространств для благоустройства" (с 01.01.2026) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Основное мероприятие. Реализация общегородских инициатив Народной программы городских изменений "Радиус доверия - ЗАТО Северск" (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1 | Благоустройство сквера памяти Петра Георгиевича Пронягина | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 | Благоустройство сквера Искусств по ул. Леонтичука | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | КПМ "Вовлечение жителей города в социальные проекты, направленные на совершенствование городской среды ЗАТО Северск (с 01.01.2026) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## V. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем, соисполнителем, участниками Программы и участниками мероприятий Программы в соответствии с их полномочиями, определенными настоящим разделом.

Механизм реализации Программы представляет собой совокупность отношений, складывающихся между ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками Программы и участниками мероприятий Программы в процессе реализации Программы.

Управление и контроль за ходом реализации Программы в целом осуществляет УЖКХ ТиС как ответственный исполнитель Программы.

Соисполнитель Программы в части планирования и реализации подпрограммы 2 - УКС Администрации ЗАТО Северск.

Участниками Программы являются:

УЖКХ ТиС;

УКС Администрации ЗАТО Северск.

Ответственный исполнитель с учетом объема финансовых средств, ежегодно выделяемых на реализацию Программы, уточняет целевые показатели, перечень мероприятий и затраты на них, состав участников мероприятий Программы. В необходимых случаях готовит предложения о корректировке перечня мероприятий и средств на их реализацию.

Факторы риска:

внешние риски реализации Программы:

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

- изменение регионального законодательства в части финансирования Программы;

внутренние риски реализации Программы:

- несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансирования.

Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мероприятий, направленных на решение задач, определенных Программой.

Предложения по мерам управления рисками реализации Программы:

1) регулярное взаимодействие с региональными органами исполнительной власти;

2) усиление контроля за ходом выполнения мероприятий Программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

3) своевременная корректировка мероприятий Программы.

Информация об основных мерах регулирования в сфере реализации муниципальной программы представлена в таблице 4.

Информация об основных мерах правового регулирования,

в том числе налоговых расходах, в сфере реализации

муниципальной программы

Таблица 4

| N п/п | Наименование меры (бюджетной, правовой, иной), налоговой льготы | Содержание меры, цель предоставления налоговой льготы, освобождения и иных преференций для налогоплательщиков | Срок действия меры, налоговой льготы | Куратор налогового расхода | Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры, предоставления налоговой льготы, освобождения и иных преференций для налогоплательщиков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающихся реализации мероприятий Программы | Правовые акты 2023 - 2027 годов | Ежегодно | - | Создание эффективной системы управления реализацией Программы |
| 2 | Мониторинг выполнения мероприятий Программы | Отчеты исполнителей мероприятий Программы | Ежегодно | - | Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение мероприятий Программы |
| 3 | Уточнение объемов работ в рамках мероприятий Программы в зависимости от утвержденного бюджетного финансирования | Выполнение корректировок Программы | Ежегодно | - | Исполнение мероприятий Программы на 100% в соответствии с объемом запланированных бюджетных ассигнований |

## Приложение 1

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды

ЗАТО Северск" на 2023 - 2027 годы

ПОДПРОГРАММА 1

"БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ЗАТО СЕВЕРСК

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск от 10.08.2023 N 1509-па, от 14.02.2024 N 488-па, от 31.07.2024 N 2605-па, от 31.01.2025 N 194-па, от 07.08.2025 N 1907-па, от 22.10.2025 N 2594-па) |  |
| --- | --- | --- | --- |

### Паспорт подпрограммы 1 "Благоустройство дворовых территорий"

муниципальной программы "Формирование современной

городской среды ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 31.01.2025 N 194-па)

| Наименование подпрограммы 1 | Благоустройство дворовых территорий |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 1 | 2023 - 2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель Программы) | УЖКХ ТиС |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 1 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 | Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры дворовых территорий ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных на конец года, нарастающим итогом, ед | 183 | 195 | 203 | 214 | 214 | 214 |
|  | 2. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 0 | 0 | 2,8 | 57,9 | 0 | 0 |
|  | 3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием, ед | 3 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 |
| (в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 07.08.2025 N 1907-па) |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы 1 | 1. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Улучшение состояния территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и оснащение их игровым и спортивным оборудованием |  |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 1 (далее - ВЦП) (до 31.12.2023) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | Местный бюджет | 97988,49 | 13382,94 | 34333,27 | 50272,28 | 0,00 | 0,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 194971,53 | 25774,98 | 53196,55 | 116000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 292960,02 | 39157,92 | 87529,82 | 166272,28 | 0,00 | 0,00 |
| (в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 07.08.2025 N 1907-па) |  |  |  |  |  |  |  |

### I. Характеристика текущего состояния

сферы реализации подпрограммы 1

Формирование городской среды во многом характеризуется уровнем внешнего благоустройства, в том числе уровнем благоустройства дворовых территорий. Дворовые территории - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами, включая проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Поддержание транспортно-эксплуатационных качеств внутриквартальных проездов требует своевременного выявления и устранения повреждений покрытий, затрудняющих движение пешеходов и транспортных средств.

Общая площадь внутридворовых территорий составляет 2697,96 тыс. м2. Доля благоустроенных дворовых территорий составляет 47,2%. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения ЗАТО Северск, проживающего в многоквартирных жилых домах - 55,8%.

Неотъемлемой частью дворовой территории является детская площадка - территория, на которой расположены элементы детского уличного игрового оборудования для организации досуга и физического развития. Все игровое оборудование должно соответствовать возрасту и физическим возможностям ребенка, требованиям безопасности.

В настоящее время на внутриквартальных территориях ЗАТО Северск имеется 371 детская игровая площадка, из которых 188 детских игровых площадок (50,7% от общего количества) требуют обновление игрового оборудования. За период с 2009 по 2022 годы 183 площадки оснащены новым игровым оборудованием, соответствующим утвержденному комплексу стандартов безопасности детского игрового оборудования, что составляет 49,3% от общего количества детских площадок. В 2022 году по результатам проведенной инвентаризации установлено, что из общего числа обустроенных детских площадок на 20 игровое оборудование было установлено за счет внебюджетных средств и не было учтено в муниципальной программе "Формирование современной городской среды ЗАТО Северск" на 2018 - 2022 годы. В 2022 году более 20 детских площадок демонтировано, так как размещенное на них оборудование не соответствовало современным требованиям безопасности.

Работы по благоустройству занимают значительное место в объеме градостроительных работ. Устройство проезжих и пешеходных дорог в свою очередь является одним из основных требований в области благоустройства. Улично-дорожную сеть составляют и дворовые проезды, обеспечивающие жителям доступность к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов.

### II. Цель и задачи подпрограммы 1, сроки ее реализации,

целевые показатели (индикаторы) результативности

реализации подпрограммы 1

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 22.10.2025 N 2594-па)

Целью подпрограммы 1 является повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры дворовых территорий ЗАТО Северск.

Достижение цели обеспечивается путем решения двух задач подпрограммы 1:

1) выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень;

2) улучшение состояния территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и оснащение их игровым и спортивным оборудованием.

Для выполнения задач подпрограммы 1 предусмотрены:

а) основные мероприятия (до 31.12.2025):

"Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень";

"Благоустройство дворовых территорий, в том числе реализация инициатив Народной программы городских изменений "Радиус доверия - ЗАТО Северск";

б) комплексы процессных мероприятий (далее - КПМ) (с 01.01.2026):

"Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень";

"Улучшение состояния территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и оснащение их игровым и спортивным оборудованием". Ответственным исполнителем основных мероприятий и КПМ является Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск (УЖКХ ТиС).

Сроки реализации подпрограммы 1 - 2023 - 2027 годы.

Этапы не предусмотрены.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 представлены в таблице 1.

Сведения о составе и значениях целевых показателей

(индикаторов) результативности подпрограммы 1

"Благоустройство дворовых территорий" муниципальной

программы "Формирование современной городской

среды ЗАТО Северск"

Таблица 1

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Показатели подпрограммы 1 "Благоустройство дворовых территорий" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество дворовых территорий, благоустроенных на конец года, нарастающим итогом | ед | 180 | 183 | 195 | 203 | 214 | 214 | 214 | Год | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2. | Площадь отремонтированных дворовых проездов | тыс м2 | 0 | 0 | 0 | 2,8 | 57,9 | 0 | 0 | Год | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 3. | Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием | ед | 13 | 3 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | Год | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 1 "Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень" подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество дворовых территорий из рейтингового перечня, благоустроенных в течение года | ед | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Год | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 2 "Улучшение состояния территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и оснащение их игровым и спортивным оборудованием" подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях | ед | 129 | 18 | 65 | 64 | 108 | 0 | 0 | Год | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2.2 | Количество реализованных локальных инициатив Народной программы городских изменений "Радиус доверия - ЗАТО Северск" | ед | - | - | - | 11 | 15 | 0 | 0 | Ежеквартально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |

### III. Система мероприятий подпрограммы 1

и ее ресурсное обеспечение

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 22.10.2025 N 2594-па)

В рамках подпрограммы 1 планируется реализация:

1) основных мероприятий (до 31.12.2025):

"Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень";

"Благоустройство дворовых территорий, в том числе реализация инициатив Народной программы городских изменений "Радиус доверия - ЗАТО Северск";

2) комплексов процессных мероприятий (далее - КПМ) (с 01.01.2026):

"Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень";

"Улучшение состояния территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и оснащение их игровым и спортивным оборудованием".

Мероприятия подпрограммы 1 реализуются ежегодно в пределах выделенного бюджетного финансирования на объектах, представленных в рейтинговом перечне объектов благоустройства дворовых территорий (приложение 7), а также на объектах, определяемых Администрацией ЗАТО Северск ежегодно, исходя из первоочередных потребностей.

Дворовые территории подлежат благоустройству в рамках мероприятия "Благоустройство дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень". Мероприятие реализуется при условии предоставления субсидии их областного бюджета в соответствии с порядком предоставления и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Томской области на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, утвержденным постановлением Администрации Томской области от 25.09.2019 N 337а "Об утверждении государственной программы "Жилье и городская среда Томской области".

Благоустройство дворовых территорий осуществляется по минимальному и дополнительному перечням видов работ.

Минимальный перечень видов работ включает в себя:

а) ремонт дворовых проездов;

б) ремонт элементов освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;

в) установку скамеек;

г) установку урн для мусора;

д) оборудование площадок (установку контейнеров для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов).

При реализации мероприятий предусмотрено трудовое участие заинтересованных лиц в реализации работ, учтенных в минимальном перечне.

Дополнительный перечень видов работ включает в себя:

- оборудование детских и спортивных площадок, устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения;

- озеленение территорий;

- устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек.

При выполнении работ в рамках дополнительного перечня собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству, включенных в рейтинговый перечень после 20 февраля 2019 года, обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% от сметной стоимости работ по благоустройству территории, а также (при наличии инициативы жителей) трудовое участие. В случае если дворовая территория включена в рейтинговый перечень до 20 февраля 2019 года, такое финансовое участие должно быть обеспечено в размере не менее 1%.

Порядок трудового участия и аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, представлен в приложении 9 к Программе.

Решение о включении дворовых территорий для благоустройства в рамках основного мероприятия "Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень" (до 31.12.2025) и КПМ "Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень" (с 01.01.2026) принимается на основании рейтингового перечня дворовых территорий (приложение 7) по результатам оценки предложений заинтересованных лиц Общественной комиссией. Рейтинговый перечень был сформирован по результатам сбора и оценки предложений, проведенных в 2017 году и утвержден при формировании муниципальной программы "Формирование современной городской среды ЗАТО Северск" на 2018 - 2022 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 31.10.2017 N 1965. За время действия указанной муниципальной программы с 2018 по 2022 год выполнено благоустройство дворовых территорий под N 1 - 42 рейтингового перечня дворовых территорий.

Общая потребность в ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 1, включая прогнозную оценку расходов, представлена в приложении 3 к Программе.

Нормативная стоимость выполнения работ по благоустройству из минимального перечня представлена в таблице 2.

Нормативная стоимость выполнения работ по

благоустройству из минимального перечня

Таблица 2

| N п/п | Наименование мероприятия | Единица измерения | Стоимость работ за единицу измерения, руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ремонт дворовых проездов | м2 | 1102,00 | 1207,53 | 1323,09 |
| 2. | Установка скамеек | шт. | 12800,00 | 16238,39 | 20600,41 |
| 3. | Установка урн | шт. | 3800,00 | 4381,98 | 553,09 |

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовых территориях в рамках дополнительного перечня, формируется ежегодно при поступлении финансирования на выполнение работ в рамках основного мероприятия "Благоустройство дворовых территорий в соответствии с рейтинговым перечнем".

Основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий, в том числе реализация инициатив Народной программы городских изменений "Радиус доверия - ЗАТО Северск" (до 31.12.2025) и КПМ "Улучшение состояния территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и оснащение их игровым и спортивным оборудованием" (с 01.01.2026) реализуются за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников. Объекты для благоустройства в рамках данного мероприятия определяются ежегодно исходя из первоочередных потребностей. Некоммерческим организациям из бюджета ЗАТО Северск в рамках реализации Народной программы городских изменений "Радиус доверия - ЗАТО Северск" предоставляются средства на реализацию поддержанных инициатив стимулирования самоорганизации граждан в соответствии с Порядком предоставления субсидии некоммерческим организациям, являющимся получателями средств на реализацию поддержанных инициатив стимулирования самоорганизации граждан в рамках реализации Народной программы городских изменений "Радиус доверия - ЗАТО Северск", утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 31.03.2023 N 469-па "Об утверждении Порядка предоставления субсидии некоммерческим организациям, являющимся получателями средств на реализацию поддержанных инициатив стимулирования самоорганизации граждан в рамках реализации Народной программы городских изменений".

Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 представлено в таблице 3.

Перечень структурных элементов и ресурсное обеспечение

подпрограммы 1 "Благоустройство дворовых территорий"

муниципальной программы "Формирование современной городской

среды ЗАТО Северск"

Таблица 3

| N п/п | Наименования задачи подпрограммы, структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию) (прогноз) | областного бюджета (по согласованию) (прогноз) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 "Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень" подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий из рейтингового перечня, благоустроенных в течение года, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий из рейтингового перечня, благоустроенных в течение года, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий из рейтингового перечня, благоустроенных в течение года, ед | 0 |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых территорий, включенных в рейтинговый перечень | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 0 |
| 1. | Задача 1 "Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень" подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | КПМ "Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень" (с 01.01.2026) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий из рейтингового перечня, благоустроенных в течение года, ед | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий из рейтингового перечня, благоустроенных в течение года, ед | 0 |
| 2. | Задача 2 "Улучшение состояния территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и оснащение их игровым и спортивным оборудованием" подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Благоустройство дворовых территорий, в том числе реализация инициатив Народной программы городских изменений "Радиус доверия - ЗАТО Северск" (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 292960,02 | 0,00 | 0,00 | 97988,49 | 194971,53 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2023 | 39157,92 | 0,00 | 0,00 | 13382,94 | 25774,98 |  | 1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед | 65 |
|  |  | 2024 | 87529,82 | 0,00 | 0,00 | 34333,27 | 53196,55 |  | 1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед | 64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реализованных локальных инициатив Народной программы городских изменений "Радиус доверия - ЗАТО Северск", ед | 11 |
|  |  | 2025 | 166272,28 | 0,00 | 0,00 | 50272,28 | 116000,00 |  | 1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед | 108 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реализованных локальных инициатив Народной программы городских изменений "Радиус доверия - ЗАТО Северск", ед | 15 |
| 2.1.1 | Приобретение и установка детского игрового и спортивного оборудования | Всего | 83762,67 | 0,00 | 0,00 | 40003,68 | 43758,99 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2023 | 39157,92 | 0,00 | 0,00 | 13382,94 | 25774,98 |  | 1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед | 65 |
|  |  | 2024 | 37771,29 | 0,00 | 0,00 | 19787,28 | 17984,01 |  | 1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед | 32 |
|  |  | 2025 | 6833,46 | 0,00 | 0,00 | 6833,46 | 0,00 |  | 1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед | 51 |
| 2.1.2 | Реализация локальных инициатив Народной программы городских изменений "Радиус доверия - ЗАТО Северск" | Всего | 129197,35 | 0,00 | 0,00 | 57984,81 | 71212,54 | УЖКХ ТиС | Х | Х |
|  |  | 2024 | 49758,53 | 0,00 | 0,00 | 14545,99 | 35212,54 |  | 1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных спортивных площадок, шт | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 2,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед | 34 |
|  |  | 2025 | 79438,82 | 0,00 | 0,00 | 43438,82 | 36000,00 |  | 1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед | 57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных спортивных площадок, шт | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс. м2 | 5,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед | 77 |
| 2.1.3 | Ремонт дворовых проездов | Всего | 80000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80000,00 | УЖКХ ТиС | Х | Х |
|  |  | 2025 | 80000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80000,00 |  | 1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 52 |
| 2. | Задача 2 "Улучшение состояния территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и оснащение их игровым и спортивным оборудованием" подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ "Улучшение состояния территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и оснащение их игровым и спортивным оборудованием" (с 01.01.2026) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реализованных локальных инициатив Народной программы городских изменений "Радиус доверия - ЗАТО Северск", ед | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реализованных локальных инициатив Народной программы городских изменений "Радиус доверия - ЗАТО Северск", ед | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 292960,02 | 0,00 | 0,00 | 97988,49 | 194971,53 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 39157,92 | 0,00 | 0,00 | 13382,94 | 25774,98 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 87529,82 | 0,00 | 0,00 | 34333,27 | 53196,55 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 166272,28 | 0,00 | 0,00 | 50272,28 | 116000,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |

## Приложение 2

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды ЗАТО Северск"

на 2023 - 2027 годы

ПОДПРОГРАММА 2

"БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ" МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ЗАТО СЕВЕРСК"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск от 10.08.2023 N 1509-па, от 14.02.2024 N 488-па, от 31.07.2024 N 2605-па, от 31.01.2025 N 194-па, от 07.08.2025 N 1907-па, от 22.10.2025 N 2594-па) |  |
| --- | --- | --- | --- |

### Паспорт подпрограммы 2 "Благоустройство общественных

пространств" муниципальной программы "Формирование

современной городской среды ЗАТО Северск"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 31.01.2025 N 194-па)

| Наименование подпрограммы 2 | Благоустройство общественных пространств |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 2 | 2023 - 2027 годы |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель Программы) | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 2 | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2 | Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры общественных территорий ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | 1. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га | 84,3 | 86,6 | 90,85 | 95,55 | 95,55 | 95,65 |
|  | 2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 5 | 6 | 5 | 8 | 0 | 1 |
|  | 3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц | 31,3 | 32 | 32,5 | 30 | 30 | 30 |
| (в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 07.08.2025 N 1907-па) |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи подпрограммы 2 | 1. Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Отбор общественных пространств для благоустройства |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Вовлечение жителей города в социальные проекты, направленные на совершенствование городской среды ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |
|  | Местный бюджет | 24862,72 | 4470,67 | 10162,87 | 6579,18 | 0,00 | 3650,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 241290,30 | 49973,78 | 48264,37 | 143052,15 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 4894,79 | 1545,58 | 1492,71 | 1856,50 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 18960,00 | 0,00 | 0,00 | 18960,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 290007,82 | 55990,04 | 59919,96 | 170447,82 | 0,00 | 3650,00 |
| (в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 07.08.2025 N 1907-па) |  |  |  |  |  |  |  |

### I. Характеристика текущего состояния

сферы реализации подпрограммы 2

К общественным пространствам относятся пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях массового посещения общественного, делового назначения, объектов транспорта общего пользования и включающие в себя пешеходные коммуникации, пешеходные зоны, участки активно посещаемой общественной застройки, участки озеленения и иные элементы благоустройства.

Содержание в хорошем техническом и архитектурно-художественном состоянии элементов оформления площадей города, памятников, поддержание мест общего пользования в надлежащем состоянии, обеспечение разнообразия оформления парков и скверов города являются приоритетными задачами органов местного самоуправления.

Природный парк, скверы, площади города, бульвары - традиционные места прогулок и отдыха населения не только играют значительную роль в архитектуре, но и являются общественными пространствами, площадками для проведения развлекательных и культурных мероприятий.

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации подпрограммы 2, состоит из 42 объектов, включает в себя площади, скверы, парки и иные территории, наиболее интенсивно использующиеся жителями ЗАТО Северск, приведен в приложении 4.

В 2022 году до начала реализации Программы на одного жителя ЗАТО Северск приходилось 7,8 м2 благоустроенной общественной территории. Общая площадь общественных территорий, расположенных на территории ЗАТО Северск составляет 146,5 га. Из них по состоянию на начало 2023 года 84,3 га общественных территорий являются благоустроенными, оставшиеся 62,2 га (42,46%) подлежат благоустройству.

В результате проведения программных мероприятий планируется выполнить благоустройство не менее 20 общественных пространств.

Территории парков, скверов и площадей требуют обновления покрытия, ремонта газонов, оснащения современными малыми архитектурными формами и садово-парковой мебелью.

Включение общественных территорий в Программу осуществляется по результатам оценки предложений заинтересованных лиц Общественной комиссией, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 03.03.2017 N 299 "Об Общественной комиссии".

В целях определения объектов для включения в состав работ по подпрограмме 2 ежегодно проводится рейтинговое голосование. Объекты, выбранные в результате рейтингового голосования и утвержденные общественной комиссией, включены в рейтинговый перечень общественных пространств (приложение 5).

Прогнозный перечень общественных пространств, выбранных для реализации работ по их благоустройству в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на основании проведенных рейтинговых голосований и сборов предложений (далее - прогнозный перечень общественных пространств, выбранных для реализации работ по их благоустройству) на основании проведенных рейтинговых голосований представлен в приложении 6. Уточнение прогнозного перечня общественных пространств, выбранных для реализации работ по их благоустройству выполняется ежегодно при корректировке Программы после проведения рейтингового голосования для выполнения работ на последующий год и по результатам выполнения работ в текущем году. Благоустройство объектов со сроком исполнения в 2024 - 2027 годах будет выполнено при условии положительных результатов рейтингового голосования на соответствующий год.

### II. Цель и задачи подпрограммы 2, сроки ее реализации,

целевые показатели (индикаторы) результативности

реализации подпрограммы 2

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 22.10.2025 N 2594-па)

Цель подпрограммы 2 - повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры общественных территорий ЗАТО Северск. Достижение цели обеспечивается путем решения следующих задач подпрограммы 2:

1) выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств;

2) отбор общественных пространств для благоустройства;

3) вовлечение жителей города в социальные проекты, направленные на совершенствование городской среды ЗАТО Северск.

Для выполнения задач подпрограммы 2 предусмотрены:

а) основные мероприятия (до 31.12.2025):

"Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте "Формирование комфортной городской среды";

"Организация рейтингового голосования";

"Реализация общегородских инициатив Народной программы городских изменений "Радиус доверия - ЗАТО Северск";

б) комплексы процессных мероприятий (далее - КПМ) (с 01.01.2026):

"Отбор общественных пространств для благоустройства";

"Вовлечение жителей города в социальные проекты, направленные на совершенствование городской среды ЗАТО Северск";

в) приоритетный проект "Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте "Формирование комфортной городской среды" (с 01.01.2026).

Ответственными исполнителями основных мероприятий, КПМ и приоритетного проекта являются Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск и УЖКХ ТиС.

Срок реализации подпрограммы 2 - 2023 - 2027 годы. Этапы не предусмотрены.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 представлены в таблице 1.

Сведения о составе и значениях целевых показателей

(индикаторов) результативности подпрограммы 2

"Благоустройство общественных пространств"

муниципальной программы "Формирование

современной городской среды ЗАТО Северск"

Таблица 1

| N п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  |  | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Показатели подпрограммы 2 "Благоустройство общественных пространств" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом | га | 82,33 | 84,3 | 86,6 | 90,85 | 95,55 | 95,55 | 95,65 | Год | Периодическая отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 2. | Количество благоустроенных в течение года общественных пространств | ед | 3 | 5 | 6 | 5 | 8 | 0 | 1 | Год | Периодическая отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 3. | Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании | проц | 30 | 31,3 | 32 | 32,5 | 30 | 30 | 30 | Год | Периодическая отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 1 "Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств" подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь благоустроенной территории | м2 | 11300 | 19700 | 23000 | 42500 | 39550 | 0 | 1000 | Год | Периодическая отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 1.2 | Количество благоустроенных в течение года общественных пространств | ед | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | Год | Периодическая отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 2 "Отбор общественных пространств для благоустройства" подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение рейтингового голосования | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Год | Периодическая отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 3 "Вовлечение жителей города в социальные проекты, направленные на совершенствование городской среды ЗАТО Северск" подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество реализованных общегородских инициатив Народной программы городских изменений "Радиус доверия - ЗАТО Северск" | ед | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | Ежеквартально | Периодическая отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |

### III. Система мероприятий подпрограммы 2

и ее ресурсное обеспечение

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск

от 22.10.2025 N 2594-па)

В рамках подпрограммы 2 реализуются:

1) основные мероприятия (до 31.12.2025):

"Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте "Формирование комфортной городской среды";

"Организация рейтингового голосования";

"Реализация общегородских инициатив Народной программы городских изменений "Радиус доверия - ЗАТО Северск";

2) приоритетный проект "Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте "Формирование комфортной городской среды" (с 01.01.2026);

3) КПМ (с 01.01.2026):

"Отбор общественных пространств для благоустройства";

"Вовлечение жителей города в социальные проекты, направленные на совершенствование городской среды ЗАТО Северск".

Общая потребность в ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 2, включая прогнозную оценку расходов, представлена в приложении 3.

Помимо финансирования из средств местного бюджета планируется финансирование из федерального и областного бюджетов, внебюджетных источников. Некоммерческим организациям из бюджета ЗАТО Северск в рамках реализации Народной программы городских изменений "Радиус доверия - ЗАТО Северск" предоставляются средства на реализацию поддержанных инициатив стимулирования самоорганизации граждан в соответствии с Порядком предоставления субсидии некоммерческим организациям, являющимся получателями средств на реализацию поддержанных инициатив стимулирования самоорганизации граждан в рамках реализации Народной программы городских изменений "Радиус доверия - ЗАТО Северск".

Мероприятия подпрограммы 2 реализуются в соответствии с рейтинговым перечнем общественных пространств и прогнозным перечнем общественных пространств, выбранных для реализации работ по их благоустройству в рамках Программы (приложения 5 и 6), составленными по результатам рейтингового голосования. Указанные перечни обновляются ежегодно по результатам проведенного рейтингового голосования в очередном году.

Кроме того, подпрограммой 2 предусмотрено выполнение мероприятий по благоустройству территорий, находящихся в частной собственности и долгосрочной аренде, и прилегающих к ним территорий (в соответствии с приложением 8), а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам. Финансирование таких мероприятий за счет бюджетных источников не предусматривается.

Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 представлено в таблице 2.

Перечень структурных элементов и ресурсное обеспечение

подпрограммы 2 "Благоустройство общественных пространств"

муниципальной программы "Формирование современной городской

среды ЗАТО Северск"

Таблица 2

| N п/п | Наименования задачи подпрограммы, структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию) (прогноз) | областного бюджета (по согласованию) (прогноз) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию) (прогноз) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача 1 "Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств" подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте "Формирование комфортной городской среды" (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 267397,82 | 241290,30 | 4894,79 | 21212,72 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 55990,04 | 49973,78 | 1545,58 | 4470,67 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 23000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 6 |
|  |  | 2024 | 59919,96 | 48264,37 | 1492,71 | 10162,87 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 42500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 5 |
|  |  | 2025 | 151487,82 | 143052,15 | 1856,50 | 6579,18 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 39550 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 6 |
| 1.1.1 | Устройство сквера с озером и мемориалом "Курган Славы" в микрорайоне "Ясный" | Всего | 14,96 | 13,78 | 0,43 | 0,75 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 14,96 | 13,78 | 0,43 | 0,75 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
| 1.1.2 | Благоустройство прибрежного парка | Всего | 5180,55 | 4788,42 | 133,10 | 259,03 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 1287,60 | 1186,52 | 36,70 | 64,38 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 3000 |
|  |  | 2024 | 2362,20 | 2176,77 | 67,32 | 118,11 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 1000 |
|  |  | 2025 | 1530,75 | 1425,12 | 29,08 | 76,54 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 500 |
| 1.1.3 | Благоустройство сквера на территории, прилегающей к жилым домам по ул. Победы N 16 и N 20 в г. Северске | Всего | 24051,15 | 22026,10 | 681,22 | 1343,83 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 23928,69 | 22026,10 | 681,22 | 1221,37 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 6000 |
|  |  | 2024 | 122,46 | 0,00 | 0,00 | 122,46 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
| 1.1.4 | Благоустройство пешеходной зоны по просп. Коммунистическому (участок от ул. Крупской до площади Театральной) в г. Северске | Всего | 10563,59 | 9618,01 | 276,91 | 668,67 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 2479,41 | 2148,50 | 66,45 | 264,46 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 8000 |
|  |  | 2024 | 5985,15 | 5515,32 | 170,58 | 299,26 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 20000 |
|  |  | 2025 | 2099,03 | 1954,20 | 39,88 | 104,95 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 9000 |
| 1.1.5 | Благоустройство аллеи строителей на территории, прилегающей к МБУ "Северский музыкальный театр" по просп. Коммунистическому, 119 в г. Северске | Всего | 25765,22 | 18062,43 | 558,63 | 7144,16 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 559,77 | 515,83 | 15,95 | 27,99 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 500 |
|  |  | 2024 | 25205,45 | 17546,59 | 542,68 | 7116,17 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 4500 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
| 1.1.6 | Благоустройство территории между жилым домом по просп. Коммунистическому, 133 и МБДОУ "Детский сад N 54" в г. Северске | Всего | 26962,62 | 24737,75 | 765,09 | 1459,79 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 17015,91 | 15571,85 | 481,60 | 962,45 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 2500 |
|  |  | 2024 | 9946,72 | 9165,90 | 283,48 | 497,34 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 2000 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
| 1.1.7 | Благоустройство территории Северского природного парка | Всего | 38825,97 | 35401,32 | 955,87 | 2468,77 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 9236,25 | 8511,20 | 263,23 | 461,81 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 3000 |
|  |  | 2024 | 14989,98 | 13675,49 | 422,95 | 891,53 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 15000 |
|  |  | 2025 | 14599,74 | 13214,63 | 269,69 | 1115,42 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 13000 |
| 1.1.8 | Благоустройство территорий, находящихся в частной собственности и долгосрочной аренде, и прилегающих к ним территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 3 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 3 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 3 |
| 1.1.9 | Подготовка проектно-сметной документации для реализации мероприятий проекта | Всего | 5552,46 | 0,00 | 0,00 | 5552,46 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 1467,46 | 0,00 | 0,00 | 1467,46 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 6 |
|  |  | 2024 | 1108,00 | 0,00 | 0,00 | 1108,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 3 |
|  |  | 2025 | 2977,00 | 0,00 | 0,00 | 2977,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 2 |
| 1.1.10 | Благоустройство сквера, прилегающего к зданию по просп. Коммунистическому, 77 (сквер с фонтаном "Дельфин") | Всего | 20509,34 | 19092,30 | 391,58 | 1025,47 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2024 | 200,00 | 184,30 | 5,70 | 10,00 | 200,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2025 | 20309,34 | 18908,00 | 385,88 | 1015,47 | 0,0 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 1800 |
| 1.1.11 | Благоустройство парка "Сказка" | Всего | 4751,98 | 4424,09 | 90,29 | 237,60 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 4751,98 | 4424,09 | 90,29 | 237,60 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 250 |
| 1.1.12 | Благоустройство территории отдыха у водоема в Северском природном парке | Всего | 105219,98 | 103126,10 | 1041,68 | 1052,20 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 105219,98 | 103126,10 | 1041,68 | 1052,20 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 1500 |
| 1. | Задача 1 "Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств" подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приоритетный проект "Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте "Формирование комфортной городской среды" (с 01.01.2026), в т.ч.: | Всего | 3650,00 | 0,00 | 0,00 | 3650,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 0 |
|  |  | 2027 | 3650,00 | 0,00 | 0,00 | 3650,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 1000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 1 |
| 1.1.1 | Устройство сквера с озером и мемориалом "Курган Славы" в микрорайоне "Ясный" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
| 1.1.2 | Благоустройство прибрежного парка | Всего | 2650,00 | 0,00 | 0,00 | 2650,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2027 | 2650,00 | 0,00 | 0,00 | 2650,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 1000 |
| 1.1.3 | Благоустройство пешеходной зоны по просп. Коммунистическому (участок от ул. Крупской до площади Театральной) в г. Северске | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
| 1.1.4 | Благоустройство территории Северского природного парка | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
| 1.1.5 | Благоустройство территорий, находящихся в частной собственности и долгосрочной аренде, и прилегающих к ним территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | 1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 3 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 3 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 3 |
| 1.1.6 | Подготовка проектно-сметной документации для реализации мероприятий проекта | Всего | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 0 |
|  |  | 2027 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 1 |
| 1.1.7 | Благоустройство парка "Сказка" | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
| 2. | Задача 2 "Отбор общественных пространств для благоустройства" подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Организация рейтингового голосования (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
| 2.1.1 | Проведение рейтингового голосования | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
| 2.1.2 | Разработка дизайн-проектов общественных пространств | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных документов, шт | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных документов, шт | 1 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных документов, шт | 1 |
| 2. | Задача 2 "Отбор общественных пространств для благоустройства" подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ "Отбор общественных пространств для благоустройства" (с 01.01.2026) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
| 3. | Задача 3 "Вовлечение жителей города в социальные проекты, направленные на совершенствование городской среды ЗАТО Северск" подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Реализация общегородских инициатив Народной программы городских изменений "Радиус доверия - ЗАТО Северск" (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 18960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18960,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 18960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18960,00 |  | 1. Количество реализованных общегородских инициатив Народной программы городских изменений "Радиус доверия - ЗАТО Северск", ед | 2 |
| 3.1.1 | Благоустройство сквера памяти Петра Георгиевича Пронягина | Всего | 6960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6960,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 6960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6960,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 3200 |
| 3.1.2 | Благоустройство сквера Искусств по ул. Леонтичука | Всего | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12000,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12000,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 4225 |
| 3. | Задача 3 "Вовлечение жителей города в социальные проекты, направленные на совершенствование городской среды ЗАТО Северск" подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | КПМ "Вовлечение жителей города в социальные проекты, направленные на совершенствование городской среды ЗАТО Северск" (с 01.01.2026) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных общегородских инициатив Народной программы городских изменений "Радиус доверия - ЗАТО Северск", ед | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных общегородских инициатив Народной программы городских изменений "Радиус доверия - ЗАТО Северск", ед | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 290007,82 | 241290,30 | 4894,79 | 24862,72 | 18960,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 55990,04 | 49973,78 | 1545,58 | 4470,67 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 59919,96 | 48264,37 | 1492,71 | 10162,87 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2025 | 170447,82 | 143052,15 | 1856,50 | 6579,18 | 18960,00 |  | X | X |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2027 | 3650,00 | 0,00 | 0,00 | 3650,00 | 0,00 |  | X | X |

## Приложение 3

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды ЗАТО Северск"

на 2023 - 2027 годы

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ

В РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЗАТО СЕВЕРСК",

ВКЛЮЧАЯ ПРОГНОЗНУЮ ОЦЕНКУ РАСХОДОВ

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 22.10.2025 N 2594-па) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименования подпрограммы, задачи подпрограммы, структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники Программы, участники мероприятия | Показатели конечного результата структурного элемента по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных источников |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| ### Подпрограмма 1 "Благоустройство дворовых территорий" Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 "Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень" подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 82504,01 | 0,00 | 74253,61 | 8250,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий из рейтингового перечня, благоустроенных в течение года, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий из рейтингового перечня, благоустроенных в течение года, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 82504,01 | 0,00 | 74253,61 | 8250,40 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий из рейтингового перечня, благоустроенных в течение года, ед | 20 |
| 1.1.1 | Благоустройство дворовых территорий, включенных в рейтинговый перечень | Всего | 82504,01 | 0,00 | 74253,61 | 8250,40 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 0 |
|  |  | 2025 | 82504,01 | 0,00 | 74253,61 | 8250,40 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 20 |
| 1.1 | КПМ "Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, включенных в рейтинговый перечень" (с 01.01.2026) | Всего | 175040,51 | 0,00 | 157536,45 | 17504,06 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2026 | 85804,17 | 0,00 | 77223,75 | 8580,42 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий из рейтингового перечня, благоустроенных в течение года, ед | 20 |
|  |  | 2027 | 89236,34 | 0,00 | 80312,70 | 8923,64 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий из рейтингового перечня, благоустроенных в течение года, ед | 20 |
| 2. | Задача 2 "Улучшение состояния территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и оснащение их игровым и спортивным оборудованием" подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Благоустройство дворовых территорий, в том числе реализация инициатив Народной программы городских изменений "Радиус доверия - ЗАТО Северск" (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 331556,56 | 0,00 | 0,00 | 136585,03 | 194971,53 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2023 | 39157,92 | 0,00 | 0,00 | 13382,94 | 25774,98 |  | 1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед | 65 |
|  |  | 2024 | 87529,82 | 0,00 | 0,00 | 34333,27 | 53196,55 |  | 1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед | 64 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реализованных локальных инициатив Народной программы городских изменений "Радиус доверия - ЗАТО Северск", ед | 11 |
|  |  | 2025 | 204868,82 | 0,00 | 0,00 | 88868,82 | 116000,00 |  | 1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед | 177 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реализованных локальных инициатив Народной программы городских изменений "Радиус доверия - ЗАТО Северск", ед | 15 |
| 2.1.1 | Приобретение и установка детского игрового и спортивного оборудования | Всего | 122359,21 | 0,00 | 0,00 | 78600,22 | 43758,99 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2023 | 39157,92 | 0,00 | 0,00 | 13382,94 | 25774,98 |  | 1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед | 65 |
|  |  | 2024 | 37771,29 | 0,00 | 0,00 | 19787,28 | 17984,01 |  | 1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед | 32 |
|  |  | 2025 | 45430,00 | 0,00 | 0,00 | 45430,00 | 0,00 |  | 1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед | 120 |
| 2.1.2 | Реализация локальных инициатив Народной программы городских изменений "Радиус доверия - ЗАТО Северск" | Всего | 129197,35 | 0,00 | 0,00 | 57984,81 | 71212,54 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2024 | 49758,53 | 0,00 | 0,00 | 14545,99 | 35212,54 |  | 1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед | 32 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных спортивных площадок, шт | 4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 2,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед | 34 |
|  |  | 2025 | 79438,82 | 0,00 | 0,00 | 43438,82 | 36000,00 |  | 1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед | 57 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество отремонтированных спортивных площадок, шт | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 5,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Количество дополнительно устроенных парковочных мест на внутридворовых территориях, ед | 77 |
| 2.1.3 | Ремонт дворовых проездов | Всего | 80000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80000,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2025 | 80000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80000,00 |  | 1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 52 |
| 2. | Задача 2 "Улучшение состояния территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и оснащение их игровым и спортивным оборудованием" подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ "Улучшение состояния территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и оснащение их игровым и спортивным оборудованием" (с 01.01.2026) | Всего | 64202,21 | 0,00 | 0,00 | 64202,21 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2026 | 31471,67 | 0,00 | 0,00 | 31471,67 | 0,00 |  | 1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед | 120 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реализованных локальных инициатив Народной программы городских изменений "Радиус доверия - ЗАТО Северск", ед | 0 |
|  |  | 2027 | 32730,54 | 0,00 | 0,00 | 32730,54 | 0,00 |  | 1. Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях, ед | 120 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество реализованных локальных инициатив Народной программы городских изменений "Радиус доверия - ЗАТО Северск", ед | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 653303,29 | 0,00 | 231790,06 | 226541,70 | 194971,53 |  | Х | Х |
|  |  | 2023 | 39157,92 | 0,00 | 0,00 | 13382,94 | 25774,98 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных на конец года, нарастающим итогом, ед | 195 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием, ед | 11 |
|  |  | 2024 | 87529,82 | 0,00 | 0,00 | 34333,27 | 53196,55 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных на конец года, нарастающим итогом, ед | 203 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 2,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием, ед | 6 |
|  |  | 2025 | 287372,83 | 0,00 | 74253,61 | 97119,22 | 116000,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных на конец года, нарастающим итогом, ед | 227 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 57,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием, ед | 24 |
|  |  | 2026 | 117275,84 | 0,00 | 77223,75 | 40052,09 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных на конец года, нарастающим итогом, ед | 259 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием, ед | 20 |
|  |  | 2027 | 121966,88 | 0,00 | 80312,70 | 41654,18 | 0,00 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных на конец года, нарастающим итогом, ед | 279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием, ед | 20 |
| ### Подпрограмма 2 "Благоустройство общественных пространств" Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 "Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств" подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте "Формирование комфортной городской среды" (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 323879,31 | 292064,73 | 5962,85 | 25851,73 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 55990,04 | 49973,79 | 1545,58 | 4470,67 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 23000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 6 |
|  |  | 2024 | 59919,95 | 48264,37 | 1492,71 | 10162,87 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 42500 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 5 |
|  |  | 2025 | 207969,32 | 193826,57 | 2924,56 | 11218,19 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 45010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 5 |
| 1.1.1 | Устройство сквера с озером и мемориалом "Курган Славы" в микрорайоне "Ясный" | Всего | 14,96 | 13,78 | 0,43 | 0,75 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 14,96 | 13,78 | 0,43 | 0,75 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
| 1.1.2 | Благоустройство прибрежного парка | Всего | 10305,49 | 9468,52 | 293,71 | 525,26 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 1287,60 | 1186,52 | 36,70 | 64,38 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 3000 |
|  |  | 2024 | 2362,20 | 2176,77 | 67,32 | 118,11 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 1000 |
|  |  | 2025 | 6655,69 | 6123,23 | 189,69 | 342,77 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 3100 |
| 1.1.3 | Благоустройство сквера на территории, прилегающей к жилым домам по ул. Победы N 16 и N 20 в г. Северске | Всего | 24051,15 | 22026,10 | 681,22 | 1343,83 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 23928,69 | 22026,10 | 681,22 | 1221,37 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 6000 |
|  |  | 2024 | 122,46 | 0,00 | 0,00 | 122,46 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
| 1.1.4 | Благоустройство пешеходной зоны по просп. Коммунистическому (участок от ул. Крупской до площади Театральной) в г. Северске | Всего | 39802,33 | 35128,81 | 407,60 | 4265,92 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 2479,41 | 2148,50 | 66,45 | 264,46 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 8000 |
|  |  | 2024 | 5985,15 | 5515,32 | 170,58 | 299,26 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 20000 |
|  |  | 2025 | 31337,78 | 27465,00 | 170,58 | 3702,20 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 9400 |
| 1.1.5 | Благоустройство аллеи строителей на территории, прилегающей к МБУ "Северский музыкальный театр" по просп. Коммунистическому, 119 в г. Северске | Всего | 25765,22 | 18062,43 | 558,63 | 7144,16 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 559,77 | 515,83 | 15,95 | 27,99 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 500 |
|  |  | 2024 | 25205,45 | 17546,59 | 542,68 | 7116,17 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 4500 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
| 1.1.6 | Благоустройство территории между жилым домом по просп. Коммунистическому, 133 и МБДОУ "Детский сад N 54" в г. Северске | Всего | 26962,62 | 24737,75 | 765,09 | 1459,79 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 17015,91 | 15571,85 | 481,60 | 962,45 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 2500 |
|  |  | 2024 | 9946,72 | 9165,90 | 283,48 | 497,34 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 2000 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
| 1.1.7 | Благоустройство территории Северского природного парка | Всего | 60943,77 | 55966,84 | 1732,64 | 3244,30 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 9236,25 | 8511,20 | 263,23 | 461,81 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 3000 |
|  |  | 2024 | 14989,98 | 13675,49 | 422,95 | 891,53 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 15000 |
|  |  | 2025 | 36717,55 | 33780,15 | 1046,45 | 1890,95 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 13000 |
| 1.1.8 | Благоустройство территорий, находящихся в частной собственности и долгосрочной аренде, и прилегающих к ним территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 3 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 3 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 3 |
| 1.1.9 | Подготовка проектно-сметной документации для реализации мероприятий проекта | Всего | 5552,46 | 0,00 | 0,00 | 5552,46 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 1467,46 | 0,00 | 0,00 | 1467,46 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 6 |
|  |  | 2024 | 1108,00 | 0,00 | 0,00 | 1108,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 3 |
|  |  | 2025 | 2977,00 | 0,00 | 0,00 | 2977,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 0 |
| 1.1.10 | Благоустройство сквера, прилегающего к зданию по просп. Коммунистическому, 77 (сквер с фонтаном "Дельфин") | Всего | 20509,34 | 19092,30 | 391,58 | 1025,47 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2024 | 200,00 | 184,30 | 5,70 | 10,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2025 | 20309,34 | 18908,00 | 385,88 | 1015,47 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 4340 |
| 1.1.11 | Благоустройство сквера "Сказка" | Всего | 4751,98 | 4424,09 | 90,29 | 237,60 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 4751,98 | 4424,09 | 90,29 | 237,60 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 250 |
| 1.1.12 | Благоустройство территории отдыха у водоема в Северском природном парке | Всего | 105219,98 | 103126,10 | 1041,68 | 1052,20 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2025 | 105219,98 | 103126,10 | 1041,68 | 1052,20 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 15170 |
| 1. | Задача 1 "Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств" подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приоритетный проект "Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, включая участие в региональном проекте "Формирование комфортной городской среды" (с 01.01.2026) | Всего | 162512,46 | 154092,73 | 1204,57 | 7215,16 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 95933,88 | 91181,08 | 1187,64 | 3565,16 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 17569 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 2 |
|  |  | 2027 | 66578,58 | 62911,65 | 16,93 | 3650 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 6000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 1 |
| 1.1.1 | Устройство сквера с озером и мемориалом "Курган Славы" в микрорайоне "Ясный" | Всего | 62365,28 | 62365,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 000 |
|  |  | 2027 | 62365,28 | 62365,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 5000 |
| 1.1.2 | Благоустройство прибрежного парка | Всего | 35192,16 | 29966,92 | 928,33 | 4296,91 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 31978,86 | 29420,55 | 911,40 | 1646,91 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 6000 |
|  |  | 2027 | 3213,30 | 546,37 | 16,93 | 2650,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 1000 |
| 1.1.3 | Благоустройство пешеходной зоны по просп. Коммунистическому (участок от ул. Крупской до площади Театральной) в г. Северске | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
| 1.1.4 | Благоустройство территории Северского природного парка | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
| 1.1.5 | Благоустройство территорий, находящихся в частной собственности и долгосрочной аренде, и прилегающих к ним территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальным жилым домам | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | 1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 3 |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 3 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 3 |
| 1.1.6 | Подготовка проектно-сметной документации для реализации мероприятий проекта | Всего | 2000,00 | 0,00 | 0,00 | 2000,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 1 |
|  |  | 2027 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 |  | 1. Количество подготовленных проектов, ед | 1 |
| 1.1.7 | Благоустройство парка "Сказка" | Всего | 62955,02 | 61760,53 | 276,24 | 918,25 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 62955,02 | 61760,53 | 276,24 | 918,25 | 00,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 11319 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 00,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 0 |
| 2. | Задача 2 "Отбор общественных пространств для благоустройства" подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Организация рейтингового голосования (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
| 2.1.1 | Проведение рейтингового голосования | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
| 2.1.2 | Разработка дизайн-проектов общественных пространств | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных документов, шт | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных документов, шт | 1 |
|  |  | 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество разработанных документов, шт | 5 |
| 2. | Задача 2 "Отбор общественных пространств для благоустройства" подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | КПМ "Отбор общественных пространств для благоустройства" (с 01.01.2026) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
| 3. | Задача 3 "Вовлечение жителей города в социальные проекты, направленные на совершенствование городской среды ЗАТО Северск" подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Основное мероприятие. Реализация общегородских инициатив Народной программы городских изменений "Радиус доверия - ЗАТО Северск" (до 31.12.2025), в т.ч.: | Всего | 37920,00 | 0,00 | 0,00 | 18960,00 | 18960,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
|  |  | 2025 | 37920,00 | 0,00 | 0,00 | 18960,00 | 18960,00 |  | 1. Количество реализованных общегородских инициатив Народной программы городских изменений "Радиус доверия - ЗАТО Северск", ед | 2 |
| 3.1.1 | Благоустройство сквера памяти Петра Георгиевича Пронягина | Всего | 13920,00 | 0,00 | 0,00 | 6960,00 | 6960,00 | УЖКХ ТиС | Х | Х |
|  |  | 2025 | 13920,00 | 0,00 | 0,00 | 6960,00 | 6960,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 6400 |
| 3.1.2 | Благоустройство сквера Искусств по ул. Леонтичука | Всего | 24000,00 | 0,00 | 0,00 | 12000,00 | 12000,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
|  |  | 2025 | 24000,00 | 0,00 | 0,00 | 12000,00 | 12000,00 |  | 1. Площадь благоустроенной территории, м2 | 8450 |
| 3. | Задача 3 "Вовлечение жителей города в социальные проекты, направленные на совершенствование городской среды ЗАТО Северск" подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | КПМ "Вовлечение жителей города в социальные проекты, направленные на совершенствование городской среды ЗАТО Северск (с 01.01.2026) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
|  |  | 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных общегородских инициатив Народной программы городских изменений "Радиус доверия - ЗАТО Северск", ед | 0 |
|  |  | 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных общегородских инициатив Народной программы городских изменений "Радиус доверия - ЗАТО Северск", ед | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 524311,77 | 446157,46 | 7167,43 | 52026,89 | 18960,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2023 | 55990,04 | 49973,79 | 1545,58 | 4470,67 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га | 86,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц | 32 |
|  |  | 2024 | 59919,95 | 48264,37 | 1492,71 | 10162,87 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га | 90,85 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц | 32,5 |
|  |  | 2025 | 245889,32 | 193826,57 | 2924,56 | 30178,19 | 18960,00 |  | 1. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га | 96,86 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц | 30 |
|  |  | 2026 | 95933,88 | 91181,08 | 1187,64 | 3565,16 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га | 98,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц | 30 |
|  |  | 2027 | 66578,58 | 62911,65 | 16,93 | 3650,00 | 0,00 |  | 1. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск, нарастающим итогом, га | 99,20 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц | 30 |
|  | Итого по Программе | Всего | 1177615,06 | 446157,46 | 238957,49 | 278568,58 | 213931,53 |  | Х | Х |
|  |  | 2023 | 95147,96 | 49973,79 | 1545,58 | 17853,61 | 25774,98 |  | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц | 50,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц | 59,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц | 0 |
|  |  | 2024 | 147449,77 | 48264,37 | 1492,71 | 44496,14 | 53196,55 |  | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц | 52,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц | 62,01 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц | 0 |
|  |  | 2025 | 533262,15 | 193826,57 | 77178,17 | 127297,41 | 134960,00 |  | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц | 58,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц | 66,11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц | 1 |
|  |  | 2026 | 213209,72 | 91181,08 | 78411,39 | 43617,25 | 0,00 |  | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц | 66,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц | 67,29 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц | 1 |
|  |  | 2027 | 188545,46 | 62911,65 | 80329,63 | 45304,18 | 0,00 |  | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц | 71,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц | 67,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц | 1 |

## Приложение 4

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды ЗАТО Северск"

на 2023 - 2027 годы

ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ЗАТО СЕВЕРСК

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 31.01.2025 N 194-па) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Муниципальное образование | Наименование общественной территории | Место расположения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | ЗАТО Северск | Театральная площадь | г. Северск, территория перед зданием по просп. Коммунистическому, 119 вдоль ул. Курчатова до здания по просп. Коммунистическому, 92 |
| 2 | ЗАТО Северск | Площадь имени В.И.Ленина | г. Северск, территория перед зданием по просп. Коммунистическому, 51 и вдоль ул. Свердлова до ул. Ленина |
| 3 | ЗАТО Северск | Парк "Спортивных достижений" | г. Северск, территория перед зданием по ул. Калинина, 66/1 |
| 4 | ЗАТО Северск | Сквер "Семейный" | г. Северск, территория, прилегающая к зданию по ул. Калинина, 123, от ул. Калинина до здания по ул. Северной, 32 |
| 5 | ЗАТО Северск | Северский природный парк | г. Северск, территория Муниципального автономного учреждения "Северский природный парк" по просп. Коммунистическому, 45а |
| 6 | ЗАТО Северск | Прибрежный парк | г. Северск, территория вдоль ул. Ленина от разворотной площадки по ул. Ленинградской до здания по ул. Ленина, 7 |
| 7 | ЗАТО Северск | Парк "Сказка" | г. Северск, территория, ограниченная просп. Коммунистическим, зданием по просп. Коммунистическому, 46, ул. Строителей, ул. Ленина, зданием по просп. Коммунистическому, 48 |
| 8 | ЗАТО Северск | Сквер памяти воинов-земляков | г. Северск, территория, прилегающая к мемориалу в память павшим героям (пос. Иглаково) |
| 9 | ЗАТО Северск | Сквер Лицеистов | г. Северск, территория, прилегающая к зданию по просп. Коммунистическому, 77, от жилого дома по просп. Коммунистическому, 73 до жилого дома по просп. Коммунистическому, 83 |
| 10 | ЗАТО Северск | Сквер имени П.Г.Пронягина | г. Северск, территория вдоль ул. Свердлова от мемориала памяти участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС до ул. Калинина |
| 11 | ЗАТО Северск | Сквер памяти ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС | г. Северск, территория вдоль ул. Свердлова от ул. 40 лет Октября до мемориала памяти участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС |
| 12 | ЗАТО Северск | Сквер воинской славы | г. Северск, территория, расположенная в границах прибрежного парка напротив жилого дома N 92 по ул. Ленина |
| 13 | ЗАТО Северск | Сквер "Литературный" | г. Северск, территория, прилегающая к зданию по ул. Курчатова, 16, до здания по просп. Коммунистическому, 94 |
| 14 | ЗАТО Северск | Сквер имени А.С.Леонтичука | г. Северск, территория от здания по просп. Коммунистическому, 39 вдоль ул. Леонтичука от просп. Коммунистического до ул. Ленина |
| 15 | ЗАТО Северск | Сквер имени В.В.Маяковского | г. Северск, территория вдоль ул. Маяковского от здания по просп. Коммунистическому, 30 до ул. Ленина |
| 16 | ЗАТО Северск | Бульвар имени Н.И.Кузьменко | г. Северск, территория вдоль ул. Солнечной от просп. Коммунистического до ул. Калинина |
| 17 | ЗАТО Северск | Сквер имени Е.В.Славского | г. Северск, территория, расположенная вдоль бульвара между жилым домом N 23 по ул. Победы и жилым домом N 18 по ул. Славского |
| 18 | ЗАТО Северск | Сквер "Первостроителей" | г. Северск, территория, прилегающая к памятнику молодым строителям, на пересечении просп. Коммунистического и ул. Комсомольской |
| 19 | ЗАТО Северск | Сквер "Детства" | г. Северск, территория, прилегающая к зданию по просп. Коммунистическому, 62 |
| 20 | ЗАТО Северск | Сквер "Курган Славы" | г. Северск, территория, расположенная между жилым домом N 126 по ул. Ленина и жилыми домами N 6, 6а по ул. Ленинградской |
| 21 | ЗАТО Северск | Сквер "Молодость" | г. Северск, территория, прилегающая к зданию по ул. Горького, 32, между зданием по ул. Мира, 27 и жилым домом N 25 по ул. Мира |
| 22 | ЗАТО Северск | Парк имени Б.В.Громова | г. Северск, территория, расположенная вдоль ул. Комсомольской, от памятника молодым строителям до ул. Лесной |
| 23 | ЗАТО Северск | Парк имени Г.К.Жерлова | г. Северск, зеленый массив, расположенный вдоль ул. Ленинградской, от пер. Чекист до здания по ул. Славского, 32 |
| 24 | ЗАТО Северск | Сквер "Калининский" | г. Северск, зеленый массив, расположенный напротив домов N 50, 52, 87 по ул. Калинина |
| 25 | ЗАТО Северск | Сквер "Транспортный" | г. Северск, зеленый массив, расположенный между ул. Транспортной и ул. Кирова |
| 26 | ЗАТО Северск | Бульвар "Белобородовский" | г. Северск, территория, расположенная вдоль домов N 100, 108, 112 по просп. Коммунистическому, N 1, 3, 7, 11 по ул. Солнечной, N 1 и N 102 по ул. Ленина |
| 27 | ЗАТО Северск | Сквер "Сосновый" | г. Северск, территория, расположенная между жилыми домами N 133 и N 143 по просп. Коммунистическому |
| 28 | ЗАТО Северск | Сквер "Лесной" | г. Северск, территория, расположенная между зданиями N 7а и N 11а по ул. Лесной |
| 29 | ЗАТО Северск | Сквер П.И.Чайковского | г. Северск, территория, прилегающая к зданию по ул. Курчатова, 7 |
| 30 | ЗАТО Северск | Сквер "Химстроевский" | г. Северск, территория, расположенная между жилым домом N 22 по ул. Транспортной и ул. Спортивной |
| 31 | ЗАТО Северск | Сквер Счастья | г. Северск, территория, прилегающая к стеле "Северск" по ул. Славского |
| 32 | ЗАТО Северск | Бульвар "Кадетский" | г. Северск, территория, расположенная вдоль ул. Славского, от ул. Ленинградской до автодороги СОПК "Сосна" |
| 33 | ЗАТО Северск | Сквер "Судостроителей" | пос. Самусь, территория, прилегающая к зданию по ул. Ленина, 28 |
| 34 | ЗАТО Северск | Бульвар им. С.И.Зайцева | г. Северск, территория, расположенная между жилыми домами N 120 и N 122 по просп. Коммунистическому |
| 35 | ЗАТО Северск | Сквер "Связистов" | г. Северск, территория вдоль жилого дома N 116 по просп. Коммунистическому до здания по ул. Солнечной, 15 |
| 36 | ЗАТО Северск | Сквер "Три медведя" | г. Северск, территория у жилого дома N 151 по просп. Коммунистическому |
| 37 | ЗАТО Северск | Сквер "Школьный" | г. Северск, сквер, прилегающий к жилым домам N 16 и N 20 по ул. Победы и зданию ул. Победы, 12а |
| 38 | ЗАТО Северск | "Аллея строителей" | г. Северск, территория, расположенная между Северским музыкальным театром и домом по просп. Коммунистическому, 121 |
| 39 | ЗАТО Северск | Сквер "Арт-окно" | г. Северск, территория, расположенная в районе транспортного кольца |
| 40 | ЗАТО Северск | Сквер "Точка роста" | г. Северск, территория, расположенная между зданием по ул. Строителей, 27 и жилыми домами по ул. Строителей, 23, 25, 29, 31 |
| 41 | ЗАТО Северск | Сквер "Студенческий" | г. Северск, территория, расположенная за зданием СТИ НИЯУ МИФИ |
| 42 | ЗАТО Северск | Бульвар "Кедровый" | г. Северск, территория по ул. Солнечной от ул. Калинина до ул. Северной |

## Приложение 5

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды ЗАТО Северск"

на 2023 - 2027 годы

РЕЙТИНГОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ

В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЗАТО СЕВЕРСК" <*>

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 31.01.2025 N 194-па) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование общественного пространства | Наименование объекта | Вид и перечень работ по предложениям граждан | Количество набранных голосов / год проведения рейтингового голосования | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ### 1. | Общественные пространства, отобранные для выполнения работ в 2023 году по результатам рейтинговых голосований, проведенных в предшествующие годы (незавершенное строительство предшествующего периода) |  |  |  |  |
| 1.1 | Просп. Коммунистический | Благоустройство пешеходной зоны по просп. Коммунистическому | Благоустройство территории. Устройство пешеходной зоны с местами отдыха (продолжение работ: ремонт покрытия дорожек, установка садово-парковых скамеек, устройство пандусов) | 4938/2019 | 2023 |
| 1.2 | Прибрежный парк | Благоустройство прибрежного парка | Благоустройство прибрежного парка (продолжение работ: ремонт покрытия тротуара вдоль ул. Ленина, установка садово-парковых скамеек, устройство пандусов) | 3185/2019 | 2023 |
| 1.3 | Сквер "Школьный" | Благоустройство сквера на территории, прилегающей к жилым домам по ул. Победы N 16 и N 20 в г. Северске | Благоустройство территории. Устройство сквера с фонтаном, цветниками, местами отдыха, детской игровой и спортивной площадками (продолжение работ) | 2011/2020 | 2023 |
| 1.4 | Сквер "Курган Славы" | Устройство сквера с озером и мемориалом "Курган Славы" в микрорайоне "Ясный" | Благоустройство территории: обустройство пешеходных дорожек, фитотропы, круговой велодорожки; установка парклет и лавочек; установка освещения; устройство лужаек и оформление рельефа; высадка деревьев; обустройство дощатого спуска к воде; оформление трех поясов береговой полосы (продолжение работ) | 5535/2018 | 2023 |
| ### Общественные пространства, отобранные для выполнения работ в 2023 году по результатам рейтингового голосования в 2022 году |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Театральная площадь | Благоустройство Аллеи строителей на территории, прилегающей к МБУ "Северский музыкальный театр" по просп. Коммунистическому, 119 в г. Северске | Благоустройство территории. Устройство пешеходной зоны с местами отдыха. Установка малых архитектурных форм (пилон, лайтбокс), информационных лайтбоксов | 12717/2022 | 2023 |
| 2.2 | Сквер "Сосновый" | Благоустройство территории между жилым домом по просп. Коммунистическому, 133 и МБДОУ "Детский сад N 54" в г. Северске | Устройство спортивной площадки. Устройство детской площадки. Благоустройство прилегающей территории | 7000/2022 | 2023 |
| 2.3 | Северский природный парк | Благоустройство территории Северского природного парка | Ремонт ограждения. Устройство наружного освещения. Благоустройство прилегающей территории | 7840/2022 | 2023 |
| ### 3. | Общественные пространства, отобранные для выполнения работ в 2024 году по результатам рейтинговых голосований, проведенных в предшествующие годы (незавершенное строительство предшествующего периода) |  |  |  |  |
| 3.1 | Просп. Коммунистический | ЗАТО Северск, пешеходная зона по просп. Коммунистическому (участок от дома N 95 по просп. Коммунистическому до ул. Курчатова, нечетная сторона) (продолжение работ) | Благоустройство территории. Устройство пешеходной зоны с местами отдыха (продолжение работ: ремонт покрытия дорожек, установка садово-парковых скамеек, устройство пандусов) (продолжение работ) | 4938/2019 | 2024 |
| 3.2 | Сквер с фонтаном "Дельфины" | ЗАТО Северск, территория сквера, прилегающая к зданию по просп. Коммунистическому, 77 (сквер с фонтаном "Дельфины") (установка МАФ) | Благоустройство территории. Установка садово-парковых скамеек | 60008/2023 | 2024 |
| 3.3 | Северский природный парк | ЗАТО Северск, просп. Коммунистический, 45а, территория МАУ "Северский природный парк" (ремонт наружного ограждения) (продолжение работ) | Ремонт ограждения. Устройство наружного освещения. Благоустройство прилегающей территории (ремонт наружного ограждения) (продолжение работ) | 7840/2022 | 2024 |
| 3.4 | Сквер "Сосновый" | ЗАТО Северск, территория между жилым домом по просп. Коммунистическому, N 133 и МБДОУ "Детский сад N 54" (спортивная и детская площадки) (завершение работ) | Устройство спортивной площадки, устройство детской площадки, благоустройство прилегающей территории (завершение работ) | 7000/2022 | 2024 |
| 3.5 | Театральная площадь | ЗАТО Северск, просп. Коммунистический, 119, Аллея строителей на территории, прилегающей к МБУ "Северский музыкальный театр" (завершение работ) | Благоустройство территории. Устройство пешеходной зоны с местами отдыха. Установка малых архитектурных форм (пилонов, лайтбоксов), информационных лайтбоксов (завершение работ) | 12717/2022 | 2024 |
| 3.6 | Прибрежный парк | ЗАТО Северск, прибрежный парк по ул. Ленина (от ул. Царевского до ул. Первомайской), участок от дома N 42 по ул. Ленина до ул. Первомайской | Благоустройство прибрежного парка (продолжение работ: ремонт покрытия тротуара вдоль ул. Ленина, установка садово-парковых скамеек, устройство пандусов) | 3185/2019 | 2024 |
| ### 4 | Общественные пространства, отобранные для выполнения работ в 2025 году по результатам рейтинговых голосований, проведенных в предшествующие годы (незавершенное строительство предшествующего периода) |  |  |  |  |
| 4.1 | Просп. Коммунистический | ЗАТО Северск, пешеходная зона по просп. Коммунистическому (участок от ул. Крупской до ул. Курчатова, четная сторона) (начало работ) | Благоустройство территории. Устройство пешеходной зоны с местами отдыха (продолжение работ: ремонт покрытия дорожек, установка садово-парковых скамеек, устройство пандусов) (продолжение работ) | 22662/2020 | 2025 |
| 4.2 | Северский природный парк | ЗАТО Северск, просп. Коммунистический, 45а, территория МАУ "Северский природный парк" (ремонт наружного ограждения) (следующее дальнейшее продолжение работ) | Ремонт ограждения. Устройство наружного освещения. Благоустройство прилегающей территории | 29193/2019 | 2025 |
| 4.3 | Сквер Лицеистов | ЗАТО Северск, территория сквера, прилегающая к зданию по просп. Коммунистическому, 77 (сквер с фонтаном "Дельфины") (продолжение работ) | Благоустройство территории | 60008/2023 | 2025 |
| 4.4 | Прибрежный парк | ЗАТО Северск, прибрежный парк по ул. Ленина (от ул. Царевского до ул. Первомайской) участок от дома N 42 по ул. Ленина до ул. Первомайской (участок от дома N 30 по ул. Ленина до ул. Первомайской) | Благоустройство прибрежного парка (продолжение работ: ремонт покрытия тротуара вдоль ул. Ленина, установка садово-парковых скамеек, устройство пандусов) | 10093/2019 | 2025 |
| 4.5 | Парк "Сказка" | ЗАТО Северск, территория парка "Дружба" (установка МАФ) | Установка детского игрового оборудования и садово-парковых скамеек | 1208/2022 | 2025 |
| ### 5 | Победитель Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной среды в малых городах и исторических поселениях |  |  |  |  |
| 5.1 | Северский природный парк | ЗАТО Северск, "Территория отдыха у водоема в Северском природном парке" | Благоустройство территории |  | 2025 |

--------------------------------

<*> В 2023 и 2024 годах рейтинговое голосование по выбору новых объектов для благоустройства не проводилось. Проводилось голосование по выбору дизайн-проектов из числа ранее отобранных объектов для реализации в 2024 и 2025 годах соответственно.

## Приложение 6

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды ЗАТО Северск"

на 2023 - 2027 годы

ПРОГНОЗНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА

В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ" НА ОСНОВАНИИ ПРОВЕДЕННЫХ РЕЙТИНГОВЫХ

ГОЛОСОВАНИЙ И СБОРОВ ПРЕДЛОЖЕНИЙ <*>

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 31.01.2025 N 194-па) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| N п/п | Наименование общественного пространства | Наименование объекта благоустройства | Вид и перечень работ по предложениям граждан | Год реализации (прогноз) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Просп. Коммунистический | Благоустройство пешеходной зоны по просп. Коммунистическому | Благоустройство территории. Устройство пешеходной зоны с местами отдыха (продолжение работ) | 2025 - 2027 |
| 2 | Прибрежный парк | Благоустройство прибрежного парка | Благоустройство территории прибрежного парка (продолжение работ) | 2025 - 2027 |
| 3 | Сквер Лицеистов | Благоустройство сквера, прилегающего к зданию по просп. Коммунистическому, 77 (сквер с фонтаном "Дельфин") | Благоустройство территории | 2025 - 2026 |
| 4 | Северский природный парк | Благоустройство территории Северского природного парка | Благоустройство территории, ремонт наружного ограждения | 2025 - 2027 |
| 5 | Сквер "Сказка" | Благоустройство парка "Сказка" | Благоустройство территории | 2025 - 2026 |

--------------------------------

<*> Уточнение прогнозного перечня общественных пространств, планируемых для благоустройства, выполняется ежегодно при корректировке Программы после проведения рейтингового голосования для выполнения работ на последующий год и по результатам выполнения работ в текущем году.

## Приложение 7

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды ЗАТО Северск"

на 2023 - 2027 годы

РЕЙТИНГОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ

В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЗАТО СЕВЕРСК"

| N дворовой территории в рейтинге | N паспорта | Местонахождение | Критерий постановки на учет в рейтинговом перечне | Отметка о выполнении работ по благоустройству |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ### I. Объекты для выполнения работ минимального и дополнительного перечня, утвержденные до 20.02.2019 Общественной комиссией, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 03.03.2017 N 299 |  |  |  |  |
| 1 | Ж7-17 | просп. Коммунистический, 64 | По дате подачи заявки | Благоустройство выполнено |
|  |  | ул. Царевского, 6 |  |  |
|  |  | ул. Царевского, 4 |  |  |
| 2 | Ж7-1 | просп. Коммунистический, 93 | По дате подачи заявки | Благоустройство выполнено |
|  |  | просп. Коммунистический, 95 |  |  |
|  |  | просп. Коммунистический, 99 |  |  |
| 3 | Ж8-23 | ул. Транспортная, 82 | По дате подачи заявки | Благоустройство выполнено |
|  |  | ул. Транспортная, 84 |  |  |
|  |  | ул. Транспортная, 86 |  |  |
|  |  | ул. Транспортная, 88 |  |  |
|  |  | ул. Транспортная, 92 |  |  |
|  |  | ул. Куйбышева, 14 |  |  |
|  |  | ул. Куйбышева, 16 |  |  |
| 4 | Ж7-14 | ул. Ленина, 74 | По дате подачи заявки | Благоустройство выполнено |
|  |  | ул. Ленина, 78 |  |  |
| 5 | Ж6-18 | просп. Коммунистический, 69 | По дате подачи заявки | Благоустройство выполнено |
|  |  | ул. Крупской, 22 |  |  |
|  |  | ул. Крупской, 24 |  |  |
| 6 | Вв-14 | пос. Самусь, ул. Пекарского, 31а | По дате подачи заявки | Благоустройство выполнено |
|  |  | пос. Самусь, ул. Пекарского, 31 |  |  |
| 7 | Вв-29 | пос. Самусь, ул Октябрьская, 34а | По дате подачи заявки | Благоустройство выполнено |
| 8 | Вв-31 | пос. Самусь, ул. Кирова, 51 | По дате подачи заявки | Благоустройство выполнено |
| 9 | Ж6-9 | ул. Строителей, 29 | По дате подачи заявки | Благоустройство выполнено |
|  |  | ул. Строителей, 31 |  |  |
|  |  | ул. Строителей, 32 |  |  |
|  |  | просп. Коммунистический, 61а |  |  |
| 10 | Ж4-12 | ул. Советская, 14 | По дате подачи заявки | Благоустройство выполнено |
|  |  | ул. Калинина, 41 |  |  |
|  |  | ул. Тупиковая, 10 |  |  |
| 11 | Ж4-29 | ул. Советская, 18 | По дате подачи заявки | Благоустройство выполнено |
|  |  | ул. Калинина, 8 |  |  |
| 12 | Ж7-22 | просп. Коммунистический, 84б | По дате подачи заявки | Благоустройство выполнено |
| 13 | Ж7-12 | просп. Коммунистический, 109 | По дате подачи заявки | Благоустройство выполнено |
|  |  | просп. Коммунистический, 105 |  |  |
|  |  | просп. Коммунистический, 107 |  |  |
| 14 | Ж7-11 | просп. Коммунистический, 115 | По дате подачи заявки | Благоустройство выполнено |
|  |  | ул. Курчатова, 9 |  |  |
| 15 | Г4-ЖВ | ул. Калинина, 96 | По дате подачи заявки | Благоустройство выполнено |
| 16 | Ж4-41 | просп. Коммунистический, 44 | По дате подачи заявки | Благоустройство выполнено |
|  |  | ул. Строителей, 36 |  |  |
| 17 | Ж1-1 | ул. Лесная, 1 | По дате подачи заявки | Благоустройство выполнено |
|  |  | ул. Лесная, 2 |  |  |
| 18 | Ж4-24 | ул. Строителей, 16 | По дате подачи заявки | Благоустройство выполнено |
|  |  | ул. Калинина, 18 |  |  |
|  |  | ул. Калинина, 20 |  |  |
| 19 | Ж4-35 | ул. Советская, 36 | По дате подачи заявки | Благоустройство выполнено |
| 20 | А-2 | ул. Сосновая, 16-4 | По дате подачи заявки | Благоустройство выполнено |
| 21 | С-7 (Ж11) | просп. Коммунистический, 149 | По дате подачи заявки | Благоустройство выполнено |
| 22 | Ж7-9 | ул. Курчатова, 13 | По дате подачи заявки | Благоустройство выполнено |
| 23 | Ж7-6 | ул. Калинина, 52 | По дате подачи заявки | Благоустройство выполнено |
| 24 | Ж6-6 | ул. Ленина, 52 | По дате подачи заявки | Благоустройство выполнено |
|  |  | ул. Ленина, 50 |  |  |
|  |  | ул. Ленина, 54 |  |  |
| 25 | Ж7-10 | ул. Курчатова, 11 | По дате подачи заявки | Благоустройство выполнено |
|  |  | просп. Коммунистический, 117 |  |  |
| 26 | Ж10-4 | проезд Южный, 11 | По дате подачи заявки | Благоустройство выполнено |
|  |  | проезд Южный, 13 |  |  |
| 27 | Ж10-14 | ул. Ленинградская, 4 | По дате подачи заявки | Благоустройство выполнено |
|  |  | ул. Ленинградская, 8 |  |  |
|  |  | ул. Ленинградская, 10 |  |  |
| 28 | Вв-13 | пос. Самусь, ул. Пекарского, 29 | В соответствии с решением Общественной комиссии об изменении рейтинга территории | Благоустройство выполнено |
| 29 | Ж10-19 | ул. Победы, 4 | По дате подачи заявки | Благоустройство выполнено |
|  |  | ул. Победы, 4а |  |  |
| 30 | С-12 (Ж1) | ул. Первомайская, 4 | По дате подачи заявки | Благоустройство выполнено |
| 31 | Ж1-36 | ул. Пушкина, 1 | По дате подачи заявки | Благоустройство выполнено |
|  |  | ул. Горького, 12 |  |  |
|  |  | ул. Горького, 10 |  |  |
| 32 | Г-7 (Ж12) | ул. Ленинградская, 34 | По дате подачи заявки | Благоустройство выполнено |
| 33 | В-8 | просп. Коммунистический, 157 | По дате подачи заявки | Благоустройство выполнено |
|  |  | просп. Коммунистический, 151 |  |  |
| 34 | В-6 | просп. Коммунистический, 153 | По дате подачи заявки | Благоустройство выполнено |
| 35 | В-5 | ул. Калинина, 100 | По дате подачи заявки | Благоустройство выполнено |
| 36 | Ж12-17 | ул. Ленинградская, 30 | По дате подачи заявки | Благоустройство выполнено |
| 37 | Ж6-4 | ул. Куйбышева, 1 | По дате подачи заявки | Благоустройство выполнено |
|  |  | ул. Ленина, 64 |  |  |
| 38 | Ж6-5 | ул. Ленина, 60 | По дате подачи заявки | Благоустройство выполнено |
|  |  | ул. Ленина, 62 |  |  |
| 39 | Ж6-29 | ул. Царевского, 3 | По дате подачи заявки | Благоустройство выполнено |
|  |  | ул. Царевского, 5 |  |  |
| 40 | Ж6-27 | ул. Царевского, 13 | По дате подачи заявки | Благоустройство выполнено |
| 41 | Ж4-32 | ул. Свердлова, 17 | По дате подачи заявки | Благоустройство выполнено |
|  |  | ул. 40 лет Октября, 2 |  |  |
| 42 | В-3 | ул. Солнечная, 14 | В соответствии с решением Общественной комиссии об изменении рейтинга территории | Благоустройство выполнено |
|  |  | ул. Солнечная, 10 |  |  |
|  |  | ул. Солнечная, 12 |  |  |
| 43 | К-8 | просп. Коммунистический, 32 | По дате подачи заявки |  |
|  |  | ул. Маяковского, 5 |  |  |
| 44 | К-16 | ул. Ленина, 4 | По дате подачи заявки |  |
|  |  | ул. Ленина, 2 |  |  |
|  |  | ул. Ленина, 6 |  |  |
|  |  | ул. Первомайская, 31 |  |  |
|  |  | ул. Первомайская, 31а |  |  |
| 45 | К-11 | просп. Коммунистический, 47 | По дате подачи заявки |  |
|  |  | просп. Коммунистический, 45 |  |  |
| 46 | Ж1-24 | просп. Коммунистический, 27 | По дате подачи заявки |  |
| 47 | Вв-27 | пос. Самусь, ул. Судостроителей, 4 | По дате подачи заявки |  |
| 48 | Вв-6 | пос. Самусь, ул. Кирова, 2 | По дате подачи заявки |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Ленина, 22а |  |  |
| 49 | Вв-28 | пос. Самусь, ул. Судостроителей, 3 | По дате подачи заявки |  |
| 50 | Вв-1 | пос. Самусь, ул. Ленина, 9а | По дате подачи заявки |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Ленина, 7 |  |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Ленина, 9 |  |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Ленина, 11 |  |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Ленина, 7а |  |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Ленина, 11а |  |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Ленина, 13а |  |  |
| 51 | Вв-12 | пос. Самусь, ул. Пекарского, 25а | По дате подачи заявки |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Пекарского, 25 |  |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Пекарского, 23 |  |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Пекарского, 21 |  |  |
| 52 | Ж1-29 | ул. Мира, 17 | По дате подачи заявки |  |
|  |  | ул. Мира, 19 |  |  |
|  |  | ул. Мира, 21 |  |  |
|  |  | ул. Парковая, 2 |  |  |
| 53 | Ж12-2 | ул. Победы, 7 | По дате подачи заявки |  |
|  |  | ул. Победы, 5 |  |  |
| 54 | Ж1-16 | просп. Коммунистический, 9 | По дате подачи заявки |  |
|  |  | просп. Коммунистический, 7 |  |  |
| 55 | С-9 (Ж12) | ул. Славского, 6а | По дате подачи заявки |  |
| 56 | Ж8-12 | ул. Кирова, 2 | По дате подачи заявки |  |
|  |  | ул. Кирова, 4 |  |  |
|  |  | ул. Северная, 2 |  |  |
|  |  | ул. Северная, 2а |  |  |
|  |  | ул. Северная, 4 |  |  |
| 57 | Ж8-34 | ул. Калинина, 119 | По дате подачи заявки |  |
| 58 | Ж8-1 | ул. Калинина, 64 | По дате подачи заявки |  |
| 59 | Ж8-8 | ул. Калинина, 89 | По дате подачи заявки |  |
|  |  | ул. Калинина, 91 |  |  |
| 60 | Ж8-31 | ул. Калинина, 62 | По дате подачи заявки |  |
| 61 | Ж7-7 | ул. Калинина, 60 | По дате подачи заявки |  |
|  |  | ул. Калинина, 52а |  |  |
| 62 | Ж8-10 | ул. Кирова, 8 | По дате подачи заявки |  |
|  |  | ул. Кирова, 10 |  |  |
|  |  | ул. Кирова, 12а |  |  |
| 63 | Ж8-14 | ул. Северная, 10 | По дате подачи заявки |  |
| 64 | Ж8-15 | ул. Северная, 14 | По дате подачи заявки |  |
| 65 | Ж8-18 | ул. Северная, 22 | По дате подачи заявки |  |
| 66 | Ж6-8 | просп. Коммунистический, 61 | По дате подачи заявки |  |
|  |  | ул. Строителей, 35 |  |  |
|  |  | ул. Строителей, 37 |  |  |
| 67 | Ж7-20 | просп. Коммунистический, 82 | По дате подачи заявки |  |
|  |  | просп. Коммунистический, 80 |  |  |
|  |  | просп. Коммунистический, 84 |  |  |
| 68 | Ж8-25 | ул. Транспортная, 94 | По дате подачи заявки |  |
|  |  | ул. Транспортная, 98 |  |  |
|  |  | ул. Транспортная, 100 |  |  |
|  |  | ул. Транспортная, 102 |  |  |
|  |  | ул. Транспортная, 104 |  |  |
|  |  | ул. Кирова, 3 |  |  |
|  |  | ул. Кирова, 5 |  |  |
| 69 | Ж4-39 | просп. Коммунистический, 59 | По дате подачи заявки |  |
|  |  | ул. Строителей, 26 |  |  |
|  |  | ул. Строителей, 28 |  |  |
| 70 | Ж4-6 | ул. Свердлова, 5 | По дате подачи заявки |  |
|  |  | ул. Калинина, 23 |  |  |
| 71 | Ж6-15 | ул. Калинина, 38 | По дате подачи заявки |  |
|  |  | ул. Крупской, 9 |  |  |
|  |  | ул. Крупской, 9а |  |  |
| 72 | Ж6-26 | ул. Калинина, 40 | По дате подачи заявки |  |
| 73 | Ж8-2 | ул. Калинина, 93 | По дате подачи заявки |  |
| ### II. Объекты для выполнения работ дополнительного перечня, утвержденные Общественной комиссией, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 03.03.2017 N 299 |  |  |  |  |
| 74 | Ж4-3 | ул. Транспортная, 10 | По дате подачи заявки |  |
|  |  | ул. Транспортная, 12 |  |  |
| 75 | С-5В | ул. Солнечная, 16 | По дате подачи заявки |  |
| 76 | Ж4-42 | ул. Ленина, 44 | По дате подачи заявки |  |
| ### III. Объекты, необходимость благоустройства которых выявлена по результатам паспортизации |  |  |  |  |
| 77 | Ж10-11 | ул. Победы, 20 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 78 | Ж10-8 | ул. Победы, 8 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 79 | С-10 (Ж12) | ул. Славского, 22 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 80 | Ж7-16 | ул. Царевского, 2 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Ленина, 66 |  |  |
| 79 | Ж7-5 | ул. Калинина, 50 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 82 | Ж7-3 | ул. Царевского, 12 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 83 | Ж7-21 | просп. Коммунистический, 84а | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 84 | Ж7-4 | ул. Калинина, 48 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Царевского, 18 |  |  |
|  |  | ул. Царевского, 20 |  |  |
|  |  | ул. Калинина, 46 |  |  |
| 85 | Ж7-23 | просп. Коммунистический, 88 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | просп. Коммунистический, 90 |  |  |
|  |  | просп. Коммунистический, 90а |  |  |
|  |  | ул. Курчатова, 5 |  |  |
| 86 | Ж7-18 | просп. Коммунистический, 68 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | просп. Коммунистический, 64а |  |  |
|  |  | просп. Коммунистический, 66 |  |  |
| 87 | Ж4-13 | ул. Советская, 5 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Советская, 36 |  |  |
|  |  | ул. Транспортная, 54 |  |  |
| 88 | В-4 | ул. Калинина, 86 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 89 | Ж1-11 | ул. Горького, 29 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Горького, 31 |  |  |
|  |  | ул. Пионерская, 34 |  |  |
| 90 | Ж12-19 | ул. Славского, 6 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Славского, 10 |  |  |
| 91 | Ж8-11 | ул. Кирова, 6 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 92 | Ж8-9 | ул. Кирова, 12 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 93 | Ж8-29 | ул. Кирова, 14 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Калинина, 54а |  |  |
|  |  | ул. Калинина, 56а |  |  |
|  |  | ул. Калинина, 56б |  |  |
| 94 | Ж8-13 | ул. Северная, 8 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 95 | Б/п | ул. Ленина, 124 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 96 | В-9 | ул. Солнечная, 7б | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 97 | Ж4-38 | ул. Советская, 23 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | просп. Коммунистический, 55 |  |  |
| 98 | Ж6-22 | просп. Коммунистический, 85 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | просп. Коммунистический, 83 ул. Куйбышева, 7 |  |  |
| 99 | Ж6-32 | просп. Коммунистический, 87 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 100 | Ж8-8 | ул. Калинина, 91 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Калинина, 89 |  |  |
| 101 | Ж8-2 | ул. Калинина, 93 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 102 | Ж8-17 | ул. Северная, 20 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 103 | Ж9-18 | ул. Ленина, 108 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 104 | Ж9-5 | ул. Курчатова, 8 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 105 | Ж9-6 | просп. Коммунистический, 98 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 106 | Ж9-2 | ул. Солнечная, 11 | В соответствии с техническим |  |
| 107 | Ж7-24 | просп. Коммунистический, 112 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 108 | Ж10-1 | просп. Коммунистический, 120 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 109 | Ж10-5 | проезд Южный, 15 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | проезд Южный, 17 |  |  |
| 110 | Ж10-4 | проезд Южный, 13 |  |  |
|  |  | проезд Южный, 11 |  |  |
| 111 | Ж10-15 | ул. Ленинградская, 6 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 112 | Ж11-14 | просп. Коммунистический, 133 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 113 | Ж11-7 | ул. Курчатова, 38 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Курчатова, 42 |  |  |
|  |  | ул. Калинина, 68 |  |  |
|  |  | ул. Калинина, 70 |  |  |
| 114 | Ж-12 | ул. Ленинградская, 26 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 115 | Ж12-10 | ул. Ленинградская, 16а | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 116 | В-2 | ул. Калинина, 92 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 117 | С-4 | ул. Солнечная, 18 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | проезд Новый, 4 |  |  |
| 118 | С-2 | ул. Калинина 139 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 119 | С-1 | ул. Калинина, 137 |  |  |
| 120 | Ж1-14 | просп. Коммунистический, 1 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | просп. Коммунистический, 3 |  |  |
|  |  | ул. Комсомольская, 26 |  |  |
| 121 | Ж1-15 | ул. Комсомольская, 22 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Комсомольская, 20 |  |  |
|  |  | ул. Комсомольская, 22а |  |  |
|  |  | ул. Комсомольская, 24 |  |  |
|  |  | ул. Комсомольская, 24а |  |  |
|  |  | ул. Мира, 2 |  |  |
| 122 | Ж1-17 | ул. Мира, 8 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Пушкина, 10 |  |  |
|  |  | ул. Пушкина, 10а |  |  |
|  |  | ул. Пушкина, 12 |  |  |
|  |  | ул. Пушкина, 12а |  |  |
|  |  | ул. Пушкина, 8 |  |  |
| 123 | Ж1-33 | ул. Горького, 4 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Горького, 6 |  |  |
|  |  | ул. Горького, 4а |  |  |
|  |  | ул. Горького, 8 |  |  |
|  |  | ул. Пушкина, 2 |  |  |
| 124 | Ж1-31 | ул. Комсомольская, 12 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Комсомольская, 14 |  |  |
|  |  | ул. Комсомольская, 16 |  |  |
|  |  | ул. Комсомольская, 18 |  |  |
|  |  | ул. Мира, 1 |  |  |
| 125 | Ж1-32 | ул. Мира, 1а | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Мира, 3 |  |  |
|  |  | ул. Мира, 3а |  |  |
|  |  | ул. Мира, 5 |  |  |
| 126 | Ж1-34 | ул. Мира, 7 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Пушкина, 6 |  |  |
|  |  | ул. Пушкина, 4 |  |  |
| 127 | Г-1 (Ж-1) | ул. Комсомольская, 6 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 128 | Ж1-6 | ул. Комсомольская, 8 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 129 | Ж1-2 | ул. Лесная, 3 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Лесная, 4 |  |  |
| 130 | Ж1-10 | ул. Горького, 33 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 131 | Ж1-9 | ул. Лесная, 5 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Лесная, 6 |  |  |
|  |  | ул. Лесная, 6б |  |  |
| 132 | Ж1-13 | ул. Лесная, 7 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 133 | Ж1-12 | ул. Пионерская, 30 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Пионерская, 32 |  |  |
| 134 | Ж1-3 | ул. Горького, 5а | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Пионерская, 10 |  |  |
|  |  | ул. Пионерская, 6 |  |  |
| 135 | Ж1-4 | ул. Горького, 9а | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Пионерская, 14 |  |  |
| 136 | Ж1-5 | ул. Полевая, 5 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 137 | Ж1-37 | ул. Горького, 14 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Первомайская, 10 |  |  |
|  |  | ул. Первомайская, 12 |  |  |
| 138 | Ж1-38 | ул. Первомайская, 16 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Первомайская, 18 |  |  |
|  |  | ул. Мира, 13 |  |  |
| 139 | Ж1-35 | ул. Мира, 9 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Пушкина, 3 |  |  |
| 140 | Ж1-30 | ул. Горького, 16 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Первомайская, 9 |  |  |
|  |  | ул. Первомайская, 11 |  |  |
| 141 | Ж1-40 | ул. Горького, 20 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Горького, 22 |  |  |
| 142 | Ж1-28 | ул. Мира, 15 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Первомайская, 13 |  |  |
|  |  | ул. Первомайская, 15 |  |  |
| 143 | Ж1-23 | просп. Коммунистический, 23 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 144 | Ж1-27 | просп. Коммунистический, 29 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | просп. Коммунистический, 31 |  |  |
|  |  | ул. Парковая, 12 |  |  |
|  |  | ул. Парковая, 8 |  |  |
|  |  | ул. Парковая, 10 |  |  |
| 145 | Ж1-26 | ул. Мира, 18 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Мира, 18а |  |  |
|  |  | ул. Мира, 20 |  |  |
|  |  | ул. Мира, 22 |  |  |
|  |  | ул. Парковая, 6 |  |  |
|  |  | ул. Парковая, 4 |  |  |
| 146 | Ж1-25 | ул. Мира, 14 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Первомайская, 17 |  |  |
|  |  | ул. Первомайская, 19 |  |  |
|  |  | ул. Первомайская, 21а |  |  |
| 147 | Ж1-22 | просп. Коммунистический, 19 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Первомайская, 21 |  |  |
|  |  | просп. Коммунистический, 21 |  |  |
|  |  | просп. Коммунистический, 23а |  |  |
| 148 | Ж1-18 | просп. Коммунистический, 11 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | просп. Коммунистический, 13 |  |  |
| 149 | Ж1-21 | ул. Мира, 10 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Мира, 10а |  |  |
|  |  | ул. Пушкина, 5 |  |  |
|  |  | ул. Пушкина, 7 |  |  |
|  |  | ул. Пушкина, 9 |  |  |
| 150 | Ж1-20 | ул. Мира, 12 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Мира, 12а |  |  |
|  |  | ул. Первомайская, 20 |  |  |
|  |  | ул. Первомайская, 22 |  |  |
|  |  | ул. Первомайская, 24 |  |  |
| 151 | Ж1-19 | просп. Коммунистический, 15 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Первомайская, 26 |  |  |
|  |  | ул. Первомайская, 28 |  |  |
| 152 | Ж1-7 | ул. Горького, 13 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 153 | К-1 | ул. Горького, 28 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Горького, 30 |  |  |
| 154 | К-2 | ул. Горького, 37 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 155 | К-3 | просп. Коммунистический, 2 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | просп. Коммунистический, 6 |  |  |
| 156 | К-4 | ул. Первомайская, 29 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Первомайская, 29а |  |  |
|  |  | просп. Коммунистический, 4 |  |  |
| 157 | К-5 | просп. Коммунистический, 10 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | просп. Коммунистический, 14 |  |  |
| 158 | К-6 | просп. Коммунистический, 16 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | просп. Коммунистический, 18 |  |  |
| 159 | К-7 | просп. Коммунистический, 24 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | просп. Коммунистический, 26 |  |  |
| 160 | К-9 | просп. Коммунистический, 34 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | просп. Коммунистический, 36 |  |  |
| 161 | К-10 | просп. Коммунистический, 41 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | просп. Коммунистический, 43 |  |  |
| 162 | К-12 | просп. Коммунистический, 20 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 163 | К-13 | просп. Коммунистический, 22 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Леонтичука, 7 |  |  |
|  |  | ул. Леонтичука, 9 |  |  |
|  |  | ул. Леонтичука, 11 |  |  |
| 164 | К-14 | просп. Коммунистический, 28 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Маяковского, 6 |  |  |
|  |  | ул. Маяковского, 8 |  |  |
|  |  | ул. Маяковского, 10 |  |  |
| 165 | К-15 | просп. Коммунистический, 38 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 166 | К-17 | ул. Ленина, 10 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Ленина, 12 |  |  |
|  |  | ул. Ленина, 14 |  |  |
|  |  | ул. Парковая, 22 |  |  |
|  |  | ул. Парковая, 22а |  |  |
| 167 | К-18 | ул. Ленина, 16 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Ленина, 18 |  |  |
| 168 | К-19 | ул. Ленина, 20 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Ленина, 22 |  |  |
|  |  | ул. Леонтичука, 8 |  |  |
| 169 | К-20 | ул. Ленина, 24 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Ленина, 26 |  |  |
|  |  | ул. Леонтичука, 13 |  |  |
|  |  | ул. Леонтичука, 15 |  |  |
| 170 | К-21 | ул. Ленина, 30 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Ленина, 32 |  |  |
|  |  | ул. Маяковского, 12 |  |  |
|  |  | ул. Маяковского, 14 |  |  |
| 171 | К-22 | ул. Ленина, 34 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Ленина, 36 |  |  |
|  |  | ул. Маяковского, 7 |  |  |
| 172 | К-23 | ул. Ленина, 40 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Ленина, 42 |  |  |
| 173 | К-24 | ул. Леонтичука, 6 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 174 | К-25 | ул. Лесная, 8 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Лесная, 9 |  |  |
| 175 | К-26 | ул. Лесная, 9б | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Лесная, 10б |  |  |
| 176 | К-27 | ул. Лесная, 10 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 177 | К-28 | ул. Лесная, 11 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Лесная, 12 |  |  |
| 178 | К-29 | ул. Лесная, 12б | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 179 | К-30 | ул. Мира, 23 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Мира, 25 |  |  |
| 180 | К-31 | ул. Парковая, 18 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Парковая, 18а |  |  |
|  |  | просп. Коммунистический, 12 |  |  |
| 181 | К-32 | ул. Лесная, 11б | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 182 | К-33 | просп. Коммунистический, 33 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | просп. Коммунистический, 37 |  |  |
|  |  | просп. Коммунистический, 35 |  |  |
| 183 | К-34 | ул. Свердлова, 16 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 184 | Ж4-4 | ул. Калинина, 19 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Свердлова, 4 |  |  |
|  |  | ул. Свердлова, 6 |  |  |
| 185 | Ж4-7 | ул. Транспортная, 18 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Ершова, 4 |  |  |
| 186 | Ж4-9 | ул. Транспортная, 20 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Транспортная, 22 |  |  |
|  |  | ул. Транспортная, 24 |  |  |
| 194 | Ж4-8 | ул. Ершова, 6 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Калинина, 27 |  |  |
| 187 | Ж4-10 | ул. Транспортная, 26 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 188 | Ж4-11 | ул. Тупиковая, 4 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Тупиковая, 6 |  |  |
|  |  | ул. Тупиковая, 8 |  |  |
| 189 | Ж4-14 | ул. Транспортная, 56 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Транспортная, 58 |  |  |
|  |  | ул. Транспортная, 58а |  |  |
|  |  | ул. Транспортная, 60 |  |  |
| 190 | Ж4-15 | ул. Транспортная, 62 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Строителей, 4 |  |  |
| 191 | Ж4-16 | ул. Калинина, 43 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Калинина, 45 |  |  |
|  |  | ул. Советская, 9 |  |  |
| 192 | Ж4-17 | ул. Строителей, 6 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Строителей, 8 |  |  |
|  |  | ул. Строителей, 10 |  |  |
| 193 | Ж4-18 | ул. Калинина, 49 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Калинина, 51 |  |  |
| 194 | Ж4-19 | ул. Транспортная, 64 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Транспортная, 66 |  |  |
|  |  | ул. Строителей, 3 |  |  |
|  |  | ул. Строителей, 5 |  |  |
| 195 | Ж4-20 | ул. Транспортная, 70 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Транспортная, 72 |  |  |
|  |  | ул. Московская, 4 |  |  |
|  |  | ул. Московская, 4а |  |  |
|  |  | ул. Московская, 6 |  |  |
| 196 | Ж4-21 | ул. Строителей, 9 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Калинина, 53 |  |  |
|  |  | ул. Калинина, 55 |  |  |
| 197 | Ж4-22 | ул. Московская, 10 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Калинина, 59 |  |  |
|  |  | ул. Калинина, 61 |  |  |
| 198 | Ж-23 | ул. Советская, 13 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Калинина, 14; |  |  |
|  |  | ул. Калинина, 16 |  |  |
| 199 | Ж4-25 | ул. Советская, 17 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. 40 лет Октября, 11 |  |  |
|  |  | ул. 40 лет Октября, 13 |  |  |
| 200 | Ж4-26 | ул. Строителей, 20 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. 40 лет Октября, 17 |  |  |
|  |  | ул. 40 лет Октября, 19 |  |  |
| 201 | Ж4-27 | ул. Калинина, 2 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Калинина, 4 |  |  |
| 202 | Ж4-28 | ул. Калинина, 6 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Советская, 28 |  |  |
| 203 | Ж4-30 | ул. Советская, 22 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Советская, 26 |  |  |
|  |  | ул. 40 лет Октября, 5 |  |  |
| 204 | Ж4-31 | ул. Советская, 30 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. 40 лет Октября, 3 |  |  |
| 205 | Ж4-33 | ул. Советская, 34 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. 40 лет Октября, 6 |  |  |
| 206 | Ж4-34 | ул. Свердлова, 19 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 207 | Ж4-36 | ул. 40 лет Октября, 10 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Советская, 19 |  |  |
| 208 | Ж4-37 | ул. Строителей, 22 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. 40 лет Октября, 14 |  |  |
| 209 | Ж4-43 | ул. Крупской, 43 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 210 | Ж4-44 | ул. Калинина, 135 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 211 | Ж4-1 | ул. Транспортная, 2 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Транспортная, 4 |  |  |
|  |  | ул. Транспортная, 6 |  |  |
| 212 | Ж4-2 | ул. Московская, 6а | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 213 | Ж4-5 | ул. Транспортная, 14 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Свердлова, 3 |  |  |
| 214 | Ж6-1 | просп. Коммунистический, 50 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 215 | Ж6-2 | просп. Коммунистический, 52 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | просп. Коммунистический, 54 |  |  |
|  |  | ул. Крупской, 31 |  |  |
| 216 | Ж6-3 | просп. Коммунистический, 50 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | просп. Коммунистический, 50 |  |  |
|  |  | ул. Куйбышева, 5 |  |  |
| 217 | Ж6-7 | ул. Ленина, 48 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Крупской, 35 |  |  |
| 218 | Ж6-10 | ул. Строителей, 15 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 219 | Ж6-11 | ул. Строителей, 17 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Строителей, 19 |  |  |
|  |  | ул. Строителей, 21 |  |  |
|  |  | ул. Строителей, 23 |  |  |
| 220 | Ж6-12 | ул. Крупской, 2 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 221 | Ж6-13 | ул. Крупской, 2а | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Крупской, 6 |  |  |
|  |  | ул. Крупской, 4 |  |  |
| 222 | Ж6-14 | ул. Крупской, 8 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Крупской, 10 |  |  |
|  |  | ул. Крупской, 12 |  |  |
| 223 | Ж6-16 | ул. Крупской, 13 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Крупской, 15 |  |  |
| 224 | Ж6-17 | ул. Крупской, 20 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Крупской, 16 |  |  |
|  |  | ул. Крупской, 18 |  |  |
|  |  | просп. Коммунистический, 67а |  |  |
| 225 | Ж6-19 | ул. Крупской, 19 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 226 | Ж6-19 | ул. Крупской, 21 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Крупской, 23 |  |  |
|  |  | просп. Коммунистический, 73 |  |  |
|  |  | просп. Коммунистический, 71 |  |  |
| 237 | Ж6-20 | просп. Коммунистический, 75 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 228 | Ж6-21 | просп. Коммунистический, 81 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 229 | Ж6-22 | просп. Коммунистический, 83 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | просп. Коммунистический, 85 |  |  |
|  |  | ул. Куйбышева, 7 |  |  |
| 230 | Ж6-23 | ул. Куйбышева, 7а | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Куйбышева, 9 |  |  |
|  |  | ул. Куйбышева, 1 |  |  |
| 231 | Ж6-24 | ул. Куйбышева, 15 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Куйбышева, 17 |  |  |
| 232 | Ж6-25 | ул. Куйбышева, 15а | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Куйбышева, 19 |  |  |
|  |  | ул. Калинина, 44 |  |  |
| 233 | Ж6-28 | ул. Царевского, 7 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Царевского, 9 |  |  |
|  |  | ул. Царевского, 11 |  |  |
|  |  | ул. Куйбышева, 4 |  |  |
| 234 | Ж6-30 | просп. Коммунистический, 89 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Царевского, 1 |  |  |
| 235 | Ж6-31 | просп. Коммунистический, 87а | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Куйбышева, 2 |  |  |
| 236 | Ж6-32 | просп. Коммунистический, 87 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 237 | Ж7-2 | просп. Коммунистический, 91 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Царевского, 8 |  |  |
|  |  | ул. Царевского, 10 |  |  |
| 238 | Ж7-8 | ул. Курчатова, 15 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 239 | Ж7-13 | ул. Ленина, 80 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Ленина, 84 |  |  |
| 240 | Ж7-19 | просп. Коммунистический, 74 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 241 | Ж8-3 | ул. Калинина, 97 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 242 | Ж8-4 | ул. Калинина, 99 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 243 | Ж8-5 | ул. Калинина, 101 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 244 | Ж8-6 | ул. Калинина, 95 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 245 | Ж8-7 | ул. Калинина, 103 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Калинина, 105 |  |  |
| 246 | Ж8-16 | ул. Северная, 16 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 247 | Ж8-19 | ул. Северная, 26 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 248 | Ж8-20 | ул. Северная, 24 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Северная, 24а |  |  |
| 249 | Ж-8-21 | ул. Калинина, 113 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 250 | Ж8-22 | ул. Курчатова, 17 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Курчатова, 19 |  |  |
|  |  | ул. Курчатова, 21 |  |  |
| 251 | Ж8-24 | ул. Калинина, 71 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Калинина, 73 |  |  |
|  |  | ул. Калинина, 75 |  |  |
|  |  | ул. Куйбышева, 8 |  |  |
|  |  | ул. Куйбышева, 10 |  |  |
| 252 | Ж8-27 | ул. Кирова, 7 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 253 | Ж8-28 | ул. Кирова, 14 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Калинина, 85 |  |  |
|  |  | ул. Калинина, 87 |  |  |
| 254 | Ж8-30 | ул. Калинина, 56 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Калинина, 58 |  |  |
|  |  | ул. Калинина, 66 |  |  |
| 255 | Ж8-32 | ул. Калинина, 115 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 256 | Ж8-33 | ул. Калинина, 117 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 257 | Ж8-35 | ул. Калинина, 121 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 258 | Ж9-1 | просп. Коммунистический, 106 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | просп. Коммунистический, 108 |  |  |
| 259 | Ж9-3 | ул. Курчатова, 24 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 260 | Ж9-4 | ул. Курчатова, 22 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 261 | Ж9-5 | ул. Курчатова, 18 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 262 | Ж9-7 | ул. Курчатова, 8 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 263 | Ж9-8 | ул. Курчатова, 6 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Ленина, 92 |  |  |
| 264 | Ж9-9 | ул. Ленина, 96 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 265 | Ж9-10 | ул. Ленина, 98 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 266 | Ж9-11 | ул. Ленина, 94 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 267 | Ж9-12 | ул. Ленина, 100 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 268 | Ж9-13 | ул. Ленина, 104 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 299 | Ж9-14 | ул. Ленина, 106 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 270 | Ж9-15 | ул. Солнечная, 1 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Ленина, 102 |  |  |
| 271 | Ж9-16 | ул. Солнечная, 3 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Солнечная, 5 |  |  |
| 272 | Ж9-17 | ул. Ленина, 110 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Ленина, 112 |  |  |
|  |  | ул. Солнечная, 1а |  |  |
|  |  | ул. Солнечная, 3а |  |  |
| 273 | Ж9-19 | ул. Солнечная, 13 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 274 | Ж9-20 | просп. Коммунистический, 116 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | просп. Коммунистический, 118 |  |  |
| 275 | Ж9-21 | ул. Солнечная, 7 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Солнечная, 7а |  |  |
|  |  | ул. Солнечная, 9 |  |  |
| 276 | Ж10-1 | просп. Коммунистический, 120 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | проезд Южный, 5а |  |  |
| 277 | Ж10-2 | просп. Коммунистический, 122 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 278 | Ж10-3 | проезд Южный, 5 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | проезд Южный, 7 |  |  |
|  |  | проезд Южный, 9 |  |  |
| 279 | Ж10-6 | проезд Южный, 19 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | проезд Южный, 21 |  |  |
| 280 | Ж10-7 | ул. Победы, 2 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 281 | Ж10-9 | ул. Победы, 10 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 282 | Ж10-10 | ул. Победы, 14 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Победы, 16 |  |  |
|  |  | ул. Победы, 18 |  |  |
| 283 | Ж10-12 | ул. Победы, 22 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 284 | Ж10-13 | ул. Ленинградская, 2 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 285 | Ж10-15 | ул. Ленинградская, 6 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 286 | Ж10-16 | ул. Ленинградская, 6а | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Ленинградская, 6б |  |  |
|  |  | ул. Ленинградская, 6в |  |  |
| 287 | Ж10-17 | ул. Ленинградская, 12 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 288 | Ж10-18 | ул. Ленинградская, 14 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 289 | Ж10-20 | ул. Победы, 6 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Победы, 6а |  |  |
| 290 | Ж11-1 | ул. Северная, 34 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Калинина, 129 |  |  |
| 291 | Ж11-2 | просп. Коммунистический, 143 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | просп. Коммунистический, 147 |  |  |
|  |  | просп. Коммунистический, 147а |  |  |
| 292 | Ж11-3 | просп. Коммунистический, 145 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Солнечная, 19 |  |  |
| 293 | Ж11-4 | ул. Солнечная, 21 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 294 | Ж11-5 | ул. Северная, 30 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 295 | Ж11-6 | ул. Калинина, 74 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Калинина, 76 |  |  |
|  |  | ул. Калинина, 78 |  |  |
| 296 | Ж11-8 | ул. Курчатова, 34а | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Курчатова, 36а |  |  |
|  |  | ул. Курчатова, 38а |  |  |
| 297 | Ж11-9 | ул. Курчатова, 32 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 298 | Ж11-10 | просп. Коммунистический, 127 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | просп. Коммунистический, 129 |  |  |
| 299 | Ж11-11 | ул. Курчатова, 26 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Курчатова, 28 |  |  |
|  |  | ул. Курчатова, 30 |  |  |
|  |  | просп. Коммунистический, 123 |  |  |
| 300 | Ж11-12 | просп. Коммунистический, 121 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 301 | Ж11-13 | просп. Коммунистический, 125 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | просп. Коммунистический, 131 |  |  |
| 302 | Ж11-15 | ул. Калинина, 131 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Калинина, 133 |  |  |
| 303 | Ж12-1 | ул. Победы, 1 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | просп. Коммунистический, 124 |  |  |
|  |  | просп. Коммунистический, 126 |  |  |
| 304 | Ж12-3 | ул. Победы, 9 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Победы, 13 |  |  |
| 305 | Ж12-4 | ул. Победы, 15 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Победы, 17 |  |  |
| 306 | Ж12-5 | ул. Победы, 21 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 307 | Ж12-6 | ул. Победы, 23 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 308 | Ж12-7 | ул. Победы, 27 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 309 | Ж12-7 | ул. Победы, 29 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Победы, 31 |  |  |
|  |  | ул. Победы, 33 |  |  |
|  |  | ул. Победы, 33а |  |  |
| 310 | Ж12-9 | ул. Победы, 39 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 311 | Ж12-11 | ул. Ленинградская, 18 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 312 | Ж12-12 | ул. Ленинградская, 20 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 313 | Ж12-13 | ул. Ленинградская, 22 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 314 | Ж12-13 | ул. Ленинградская, 24 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 315 | Ж13-18 | ул. Славского, 20 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 316 | Ж13-20 | ул. Славского, 4 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 317 | Ж13-21 | ул. Славского, 2 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 318 | Ж13-22 | ул. Чапаева, 20 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 319 | Ж13-23 | ул. Чапаева, 24 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 320 | Ж13-25 | ул. Славского, 18 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 321 | А-1 | ул. Сосновая, 16, дом N 1 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Сосновая, 16, дом N 2 |  |  |
|  |  | ул. Сосновая, 16, дом N 3 |  |  |
| 322 | В-1 | ул. Новый проезд, 12 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 323 | В-7 | ул. Калинина, 84 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 324 | В-10 | ул. Ленина, 118 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 325 | В-11 | ул. Калинина, 94 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 326 | Т-1 (Ж-12) | ул. Победы, 19 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 327 | Т-2 (Ж-10) | ул. Ленина, 122 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Ленина, 132 |  |  |
| 328 | Т-3 (Ж-12) | ул. Славского, 16 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 329 | Т-4 (Ж-12) | ул. Победы, 35 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Победы, 35а | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 330 | Т-5 (Ж-9) | просп. Коммунистический, 96 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 331 | С1 | ул. Калинина, 137 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 332 | С2 | ул. Калинина, 139 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 333 | С3 | просп. Коммунистический, 100 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 334 | С-6 (Ж-11) | ул. Северная, 36 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 335 | С-8 (Ж-12) | просп. Коммунистический, 130 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 336 | С-11 (Ж12) | ул. Ленинградская, 14а | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 337 | Г-1 (Ж-1) | ул. Комсомольская, 6 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Комсомольская, 8 |  |  |
| 338 | Г-2 (Ж-11) | ул. Калинина, 80 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | ул. Калинина, 82 |  |  |
|  |  | ул. Солнечная, 23 |  |  |
| 339 | Г-3 (Ж-4) | ул. Калинина, 13 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 340 | Г-5 | ул. Калинина, 147 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 341 | Г-6 (Ж-6) | просп. Коммунистический, 70 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 342 | Г-8 (Ж-1) | ул. Первомайская, 3а | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 343 | Г-9 (Ж-11) | ул. Солнечная, 8 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 344 | Вв-2 | пос. Самусь, ул. Розы Люксембург, 8, корпус 1 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Розы Люксембург, 8, корпус 2 |  |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Розы Люксембург, 8, корпус 3 |  |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Карла Маркса, 1 |  |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Карла Маркса, 3 |  |  |
| 345 | Вв-3 | пос. Самусь, ул. Розы Люксембург, 2 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Розы Люксембург, 4 |  |  |
| 346 | Вв-4 | пос. Самусь, ул. Кооперативная, 1 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Ленина, 16 |  |  |
| 347 | Вв-5 | пос. Самусь, ул. Ленина, 18 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Ленина, 18а |  |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Кирова, 2 |  |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Ленина, 20а |  |  |
| 348 | Вв-7 | пос. Самусь, ул. Пекарского, 7 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Пекарского, 9 |  |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Пекарского, 11 |  |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Кирова, 1 |  |  |
| 349 | Вв-8 | пос. Самусь, ул. Пекарского, 14 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Пекарского, 14 |  |  |
| 350 | Вв-9 | пос. Самусь, ул. Кирова, 5 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 351 | Вв-10 | пос. Самусь, ул. Кирова, 32 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Кирова, 32а |  |  |
| 352 | Вв-11 | пос. Самусь, ул. Пекарского, 20 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 353 | Вв-15 | пос. Самусь, ул. Урицкого, 37 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Урицкого, 39 |  |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Урицкого, 41 |  |  |
| 354 | Вв-16 | пос. Самусь, ул. Гагарина, 1 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Гагарина, 3 |  |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Гагарина, 5 |  |  |
| 355 | Вв-17 | пос. Самусь, ул. Урицкого, 43 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Урицкого, 45 |  |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Урицкого, 47 |  |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Урицкого, 52 |  |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Гагарина, 7 |  |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Гагарина, 8 |  |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Гагарина, 9 |  |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Гагарина, 10 |  |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Гагарина, 12 |  |  |
| 356 | Вв-18 | пос. Самусь, ул. 50 лет Октября, 3 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 357 | Вв-19 | пос. Самусь, ул. 50 лет Октября, 2 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. 50 лет Октября, 4 |  |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. 50 лет Октября, 8 |  |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Ворошилова, 1 |  |  |
| 358 | Вв-20 | пос. Самусь, ул. Ворошилова, 4 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Ворошилова, 6 |  |  |
| 359 | Вв-21 | пос. Самусь, ул. Ворошилова, 8 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 360 | Вв-22 | пос. Самусь, ул. Ворошилова, 10 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 361 | Вв-23 | пос. Самусь, ул. Ворошилова, 8а | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Ворошилова, 18б |  |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Ворошилова, 18а |  |  |
| 362 | Вв-24 | пос. Самусь, ул. Ворошилова, 12 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Ворошилова, 14 |  |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Ворошилова, 16 |  |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Ворошилова, 18 |  |  |
| 363 | Вв-25 | пос. Самусь, ул. Ворошилова, 14а | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 364 | Вв-26 | пос. Самусь, ул. Ворошилова, 20 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Ворошилова, 20а |  |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Ворошилова, 20б |  |  |
| 365 | Вв-30 | пос. Самусь, ул. Кирова, 49 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 366 | Вв-32 | пос. Самусь, ул. Набережная, 16 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 367 | Вв-33 | пос. Самусь, ул. Набережная, 97 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Набережная, 99 |  |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Набережная, 101 |  |  |
| 367 | Вв-34 | пос. Самусь, ул. Камышка, 16 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Камышка, 16 |  |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Камышка, 16 |  |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Камышка, 16 |  |  |
| 368 | Вв-35 | пос. Самусь, ул. Камышка, 2 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 369 | Вв-36 | пос. Самусь, ул. Камышка, 1 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 370 | Вв-37 | пос. Самусь, ул. Камышка, 5 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Камышка, 7 |  |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Камышка, 13 |  |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Камышка, 14 |  |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Камышка, 14а |  |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Камышка, 7а |  |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Камышка, 21 |  |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Камышка, 23 |  |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Камышка, 24 |  |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Камышка, 22 |  |  |
| 371 | Вв-38 | пос. Самусь, ул. Камышка, 25 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 372 | В-39 | пос. Самусь, ул. Камышка, 6 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Камышка, 8 |  |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Камышка, 10 |  |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Камышка, 12 |  |  |
| 373 | В-40 | дер. Кижирово, ул. Заводская, 10 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | дер. Кижирово, ул. Заводская, 9 |  |  |
|  |  | дер. Кижирово, ул. Заводская, 7 |  |  |
|  |  | дер. Кижирово, ул. Заводская, 11 |  |  |
| 374 | В-41 | дер. Кижирово, ул. Заводская, 3 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | дер. Кижирово, ул. Заводская, 4 |  |  |
|  |  | дер. Кижирово, ул. Заводская, 5 |  |  |
|  |  | дер. Кижирово, ул. Заводская, 6 |  |  |
|  |  | дер. Кижирово, ул. Заводская, 8 |  |  |
|  |  | дер. Кижирово, ул. Заводская, 12 |  |  |
| 375 | В-42 | дер. Кижирово, ул. Речная, 21 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 376 | В-43 | дер. Орловка, ул. Космонавтов, 6 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | Дер. Орловка, ул. Космонавтов, 7 |  |  |
|  |  | дер. Орловка, ул. Космонавтов, 8 |  |  |
| 377 | В-44 | дер. Орловка, ул. Мира, 25 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 378 | В-45 | пос. Самусь, ул. Строительная, 1 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 379 | В-46 | пос. Самусь, ул. Пекарского, 2 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Пекарского, 4 |  |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Пекарского, 6 |  |  |
| 380 | В-47 | пос. Самусь, ул. Пекарского, 15 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Пекарского, 17 |  |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Пекарского, 19 |  |  |
| 381 | В-48 | пос. Самусь, ул. Ворошилова, 2а | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 382 | В-49 | пос. Самусь, ул. Ворошилова, 2 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 383 | В-50 | пос. Самусь, ул. Ворошилова, 4а | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Ворошилова, 4б |  |  |
| 384 | В-51 | пос. Самусь, ул. Лесная, 13 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 385 | В-52 | пос. Самусь, ул. Лесная, 23в | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 386 | В-53 | пос. Самусь, ул. Калинина, 3 | В соответствии с техническим состоянием |  |
| 387 | В-54 | пос. Самусь, ул. Строительная, 4 | В соответствии с техническим состоянием |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Строительная, 8 |  |  |
|  |  | пос. Самусь, ул. Строительная, 12 |  |  |
| 388 | В-55 | пос. Самусь, ул. Чехова, 17а | В соответствии с техническим состоянием |  |

## Приложение 8

к муниципальной программе

Формирование современной городской среды ЗАТО Северск"

на 2023 - 2027 годы

РЕЕСТР

ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ

СОБСТВЕННОСТИ И ДОЛГОСРОЧНОЙ АРЕНДЕ

| N п/п | Местонахождение объекта | Наименование организации, (ИП) | Тип торгового объекта | Вид торгового объекта | Соответствие требованиям доступности для инвалидов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | просп. Коммунистический, 57 | ЦУМ ООО "Габи" | Стационарный | sосн. = 922 sблаг. = 1192 | Соответствует |
| 2 | просп. Коммунистический, 94 | ТЦ "Витим" ООО "Технотом" | Стационарный | sосн. = 1424 sблаг. = 1500 | Соответствует частично |
| 3 | ул. Первомайская, 5 | ТЦ "Полет" ИП Садков Д.В. | Стационарный | sосн. = 924 sблаг. = 235 | Соответствует |
| 4 | ул. Курчатова, 36б | ТЦ "Олимп" | Стационарный | sосн. = 455 sблаг. = 1448 | Соответствует частично |
| 5 | ул. Калинина, 157а | ТЦ "Гранд" | Стационарный | sосн. = 2151 sблаг. = 1940 | Соответствует частично |
| 6 | ул. Курчатова, 11а | ТЦ "Мармелайт" ООО "Северский рынок" | Стационарный | sосн. = 9937 sблаг. = 18637 | Соответствует |
| 7 | ул. Солнечная, 2, строение 5 | ТЦ "Том-Лад" ООО "Парфюм - отделение Лореаль" | Стационарный | sосн. = 11915 | Соответствует |
| ### Магазины "Магнит" АО "Тандер" |  |  |  |  |  |
| 8 | просп. Коммунистический, 77 |  | Стационарный | sосн. = 2974 | Соответствует |
| 9 | просп. Коммунистический, 94 |  | Стационарный | sосн. = 1424 sблаг. = 1500 | Соответствует частично |
| 10 | просп. Коммунистический, 151 |  | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 11 | ул. Лесная, 8б |  | Стационарный | sосн. = 865 sблаг. = 620 | Соответствует |
| 12 | ул. Пионерская, 3 |  | Стационарный | sосн. = 778,1 sблаг. = 497,9 | Соответствует |
| 13 | ул. Победы, 14а |  | Стационарный | sосн. = 433 | Соответствует частично |
| 14 | ул. Северная, 6 |  | Стационарный | sосн. = 990 sблаг. = 1172 | Соответствует |
| 15 | ул. Победы, 12б |  | Стационарный | sосн. = 2587 sблаг. = 4363 | Соответствует |
| 16 | ул. Победы, 29 |  | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 17 | ул. Транспортная, 30 |  | Стационарный | sосн. = 3711 sблаг. = 6463 | Соответствует |
| ### Магазины "Пятерочка" ООО "Копейка-Саров" |  |  |  |  |  |
| 18 | просп. Коммунистический, 71 |  | Стационарный | Жилой дом | Соответствует |
| 19 | просп. Коммунистический, 96 |  | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 20 | просп. Коммунистический, 120 |  | Стационарный | Жилой дом | Соответствует |
| 21 | ул. Победы, 31 |  | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 22 | ул. Пионерская, 8 |  | Стационарный | Жилой дом | Соответствует |
| 23 | Ул. Славского, 24 |  | Стационарный | Жилой дом | Соответствует |
| 24 | ул. Ленинградская, 96 |  | Стационарный | sосн. = 815,7 sблаг. = 3018,3 | Соответствует |
| ### Магазины "Быстроном" ООО "Гринтея" |  |  |  |  |  |
| 25 | ул. Победы, 37 |  | Стационарный | sосн. = 2970 sблаг. = 4336 | Не соответствует |
| 26 | проезд Южный, 23 |  | Стационарный | sосн. = 1321 sблаг. = 1218 | Не соответствует |
| ### Магазины "Мария-Ра" ООО "Розница К-1" |  |  |  |  |  |
| 27 | ул. Горького, 26 |  | Стационарный | Неспециализированный магазин смешанного типа Sосн. = 1340 | Соответствует частично |
| 28 | ул. Курчатова, 36 |  | Стационарный | Sосн. = 1669 | Не соответствует |
| 29 | ул. Победы, 39 |  | Стационарный | Жилой дом. Неспециализированный магазин смешанного типа | Соответствует |
| 30 | просп. Коммунистический, 67 |  | Стационарный | Неспециализированный магазин смешанного типа, Sосн. = 441 Sблаг. = 608 | Не соответствует |
| 31 | просп. Коммунистический, 55 |  | Стационарный | Жилой дом. Неспециализированный магазин смешанного типа | Не соответствует |
| 32 | просп. Коммунистический, 70/2 |  | Стационарный | Неспециализированный магазин смешанного типа, Sосн. = 1252 | Соответствует |
| 33 | просп. Коммунистический, 147а |  | Стационарный | Жилой дом. Неспециализированный магазин смешанного типа | Соответствует |
| 34 | ул. Калинина, 35 |  | Стационарный | Неспециализированный магазин смешанного типа, Sосн. = 1304 | Соответствует |
| 35 | ул. Калинина, 38 |  | Стационарный | Жилой дом. Неспециализированный магазин смешанного типа | Соответствует частично |
| 36 | ул. Калинина, 46 |  | Стационарный | Жилой дом. Неспециализированный магазин смешанного типа | Соответствует |
| 37 | ул. Калинина, 82 |  | Стационарный | Жилой дом. Неспециализированный магазин смешанного типа | Соответствует |
| 38 | ул. Кирова, 6а |  | Стационарный | Неспециализированный магазин смешанного типа, Sосн. = 606 Sблаг. = 1183 | Соответствует |
| 39 | ул. Куйбышева, 2а |  | Стационарный | Неспециализированный магазин смешанного типа, Sосн. = 632 | Соответствует частично |
| 40 | ул. Ленина, 102 |  | Стационарный | Жилой дом. Неспециализированный магазин смешанного типа | Соответствует частично |
| 41 | ул. Леонтичука, 7 |  | Стационарный | Жилой дом | Соответствует |
| 42 | ул. Первомайская, 3а |  | Стационарный | Жилой дом. Неспециализированный магазин смешанного типа | Соответствует |
| 43 | ул. Ленина, 108 |  | Стационарный | Неспециализированный магазин смешанного типа, Sосн. = 2046 | Не соответствует |
| 44 | ул. Леонтичука, 7 |  | Стационарный | Жилой дом. Неспециализированный магазин смешанного типа | Соответствует |
| ### Магазины "Северский дом обуви" ИП Томляк В.В. |  |  |  |  |  |
| 45 | просп. Коммунистический, 40 |  | Стационарный | Жилой дом. Специализированный непродовольственный магазин | Не соответствует |
| 46 | просп. Коммунистический, 97 |  | Стационарный | Специализированный непродовольственный магазин, Sосн. = 431 | Соответствует частично |
| 47 | просп. Коммунистический, 161 |  | Стационарный | Жилой дом. Специализированный непродовольственный магазин | Не соответствует |
| 48 | ул. Победы, 31 |  | Стационарный | Жилой дом. Специализированный непродовольственный магазин | Не соответствует |
| ### Магазины "Ярче" ООО "Камелот-А" |  |  |  |  |  |
| 49 | просп. Коммунистический, 33 |  | Стационарный | Жилой дом | Соответствует |
| 50 | просп. Коммунистический, 74 |  | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 51 | просп. Коммунистический, 85 |  | Стационарный | Жилой дом | Соответствует |
| 52 | просп. Коммунистический, 147а |  | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 53 | просп. Коммунистический, 122 |  | Стационарный | Неспециализированный непродовольственный магазин | Соответствует |
| 54 | ул. Первомайская, 11а |  | Стационарный | sосн. = 559 sблаг. = 378 | Не соответствует |
| 55 | ул. Солнечная, 18 |  | Стационарный | Жилой дом | Соответствует |
| ### Магазины "Каменный мост" |  |  |  |  |  |
| 56 | просп. Коммунистический, 20а | Мини-магазин "Удача" | Нестационарный | sосн. = 40,55 sблаг. = 47,4 | Не соответствует |
| 57 | ул. Куйбышева, 2а | Магазин "Снежинка" | Стационарный | sосн. = 632 | Не соответствует |
| 58 | ул. Транспортная, 12 | Магазин "Каменный мост" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 59 | ул. Калинина, 46, стр. 1 | Мини-магазин "Дебют" | Нестационарный | sосн. = 564 | Не соответствует |
| 60 | просп. Коммунистический, 159 | Мини-магазин "Ина" | Нестационарный | sосн. = 77 sблаг. = 251 | Не соответствует |
| 61 | просп. Коммунистический, 100а | Мини-магазин "Вероника" | Нестационарный | sосн. = 63,44 sблаг. = 64,56 | Соответствует частично |
| 62 | ул. Курчатова, 22а | Мини-магазин "Гулливер" | Нестационарный | sосн. = 90,5 | Не соответствует |
| 63 | ул. Маяковского, 8 | Магазин "Каменный мост" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| ### просп. Коммунистический |  |  |  |  |  |
| 64 | просп. Коммунистический, 2 | Магазин "Фасоль" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует |
| 65 | просп. Коммунистический, 9 | Магазин "Лето" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 66 | просп. Коммунистический, 16 | Магазин "Арт-лайф" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 67 | просп. Коммунистический, 28 | Студия маникюра "Диамант" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 68 | просп. Коммунистический, 28 | Копи-центр "Палитра" ИП Идиатулин А.С. | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 69 | просп. Коммунистический, 32 | Магазин "Ронокс" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 70 | просп. Коммунистический, 32 | Меховой салон-ателье | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 71 | просп. Коммунистический, 32 | Студия загара "Real Sun" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 72 | просп. Коммунистический, 34 | Магазин "Мята" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 73 | просп. Коммунистический, 37 | Магазин "Кристалл" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 74 | просп. Коммунистический, 38 | Магазин "Чайный дом" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 75 | просп. Коммунистический, 40 | Фотосалон "Первый" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 76 | просп. Коммунистический, 40 | Агентство недвижимости "Эра" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 77 | просп. Коммунистический, 41 | Магазин "Продукты" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 78 | просп. Коммунистический, 43 | Магазин "Северчанка" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 79 | просп. Коммунистический, 44 | Магазин "Шпилька" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует |
| 80 | просп. Коммунистический, 44 | Магазин сувениров | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 81 | просп. Коммунистический, 44 | Ломбард "Центральный" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 82 | просп. Коммунистический, 44 | Парикмахерская | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 83 | просп. Коммунистический, 46 | Магазин "Стройся" | Стационарный | sосн. = 1680 sблаг. = 1425 | Соответствует |
| 84 | просп. Коммунистический, 47 | Магазин "Бристоль" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 85 | просп. Коммунистический, 47 | Магазин "Бассет" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 86 | просп. Коммунистический, 47а | Магазин "Экспресс" | Стационарный | sосн. = 50 sблаг. = 205 | Не соответствует |
| 87 | просп. Коммунистический, 49 | Магазин "Форт" | Стационарный | sосн. = 236 | Не соответствует |
| 88 | просп. Коммунистический, 50 | Магазин "Весна" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 89 | просп. Коммунистический, 52 | Салон "Ваш мастер" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 90 | просп. Коммунистический, 52 | Магазин "Детская и подростковая одежда" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 91 | просп. Коммунистический, 52 | Представительство фирмы "Фаберлик" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 92 | просп. Коммунистический, 52 | Оптика | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 93 | просп. Коммунистический, 55 | Магазин "Светский" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 94 | просп. Коммунистический, 55 | Фотосалон "Фокус" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 95 | просп. Коммунистический, 55 | Ателье "Сапожок" | Стационарный | Бытовые услуги. Жилой дом | Не соответствует |
| 96 | просп. Коммунистический, 59 | Магазин "Детская одежда" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 97 | просп. Коммунистический, 59 | Ломбард | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 98 | просп. Коммунистический, 59 | Салон "МТС" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 99 | просп. Коммунистический, 59 | Салон "Мегафон" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 100 | просп. Коммунистический, 59 | Магазин "Мистер ОМ" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 101 | просп. Коммунистический, 59 | Магазин "Solo" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 102 | просп. Коммунистический, 59 | Магазин "Фабрика дверей" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 103 | просп. Коммунистический, 59 | Ломбард | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 104 | просп. Коммунистический, 60 | Магазин "Домашний" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 105 | просп. Коммунистический, 60 | Медицинский офис "Инвитро" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 106 | просп. Коммунистический, 60 | Парикмахерская "Вуаля" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 107 | просп. Коммунистический, 60 | "Ломбард-1" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 108 | просп. Коммунистический, 60 | Солярий "Enigma" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 109 | просп. Коммунистический, 60а | Павильон "Цветы" | Нестационарный | sосн. = 36,2 | Соответствует |
| 110 | просп. Коммунистический, 61 | Магазин "Карандаш" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 111 | просп. Коммунистический, 61 | Мебельный салон "Империя" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 112 | просп. Коммунистический, 63 | Столовая ИП Цепляев Г.Е. | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 113 | просп. Коммунистический, 64 | Мастерская "Alfa Pro" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 114 | просп. Коммунистический, 64а | Магазин "Эль" | Нестационарный | sосн. = 66 | Соответствует частично |
| 115 | просп. Коммунистический, 66 | Магазин "Санита" ИП Кузнецова З.Л. | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 116 | просп. Коммунистический, 66 | Салон красоты "Лаванда" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 117 | просп. Коммунистический, 67 | Стоматологический кабинет ООО "ДентаЛайн" | Стационарный | sосн. = 441 sблаг. = 608 | Не соответствует |
| 118 | просп. Коммунистический, 67 | Ателье "Чайка" | Стационарный | sосн. = 441 sблаг. = 608 | Не соответствует |
| 119 | просп. Коммунистический, 69 | Магазин "Улыбка" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 120 | просп. Коммунистический, 69 | Магазин "Аян" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 121 | просп. Коммунистический, 74 | Магазин "Авиатор" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 122 | просп. Коммунистический, 74 | Магазин "Кузнецовъ" ИП Кузнецов | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 123 | просп. Коммунистический, 75 | Магазин "Дом ткани "Восторг" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 124 | просп. Коммунистический, 81 | Магазин "Фасоль" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 125 | просп. Коммунистический, 81 | Магазин "Мастер Электрон" ИП Нужин О.А. | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 126 | просп. Коммунистический, 81 | Магазин "Нептун" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 127 | просп. Коммунистический, 82 | Магазин "Елена" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 128 | просп. Коммунистический, 82 | Магазин "Калина-малина" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 129 | просп. Коммунистический, 82 | Магазин "Текстиль" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 130 | просп. Коммунистический, 82а | Павильон "Левушка | Нестационарный | sосн. = 42,7 sблаг. = 107,3 | Не соответствует |
| 131 | просп. Коммунистический, 82 | Магазин "Радуга" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 132 | просп. Коммунистический, 82 | Магазин "Император" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 133 | просп. Коммунистический, 89 | Пекарня "Жар-свежар" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 134 | просп. Коммунистический, 89 | Магазин "Цветы" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 135 | просп. Коммунистический, 89а | Павильон "Место встречи" ИП Чумакова О.В. | Стационарный | sосн. = 38,5 | Не соответствует |
| 136 | просп. Коммунистический, 90 | Магазин "Конфетка" ИП Шуталева Н.А. | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 137 | просп. Коммунистический, 90 | Магазин "Милослава" ИП Хренюк Н.В. | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 138 | просп. Коммунистический, 90 | Магазин "Сезон" ИП Мальцева Л.Г. | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 139 | просп. Коммунистический, 90 | Магазин "Escada" ИП Коваленко А.Н. | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 140 | просп. Коммунистический, 91 | Магазин "Скарлетт" ИП Борисюк Л.В. | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 141 | просп. Коммунистический, 96 | Магазин "Универсам" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 142 | просп. Коммунистический, 95 | Магазин "Мясной двор" ИП Волков Э.А. | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 143 | просп. Коммунистический, 95 | Магазин "Тайм-холл" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 144 | просп. Коммунистический, 103 | МФЦ "Мои документы" | Стационарный | sосн. = 3394 | Соответствует |
| 145 | просп. Коммунистический, 105 | Магазин "Продукты" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 146 | просп. Коммунистический, 108а | Павильон "Хозяйственные Товары" | Нестационарный | sосн. = 29,5 | Не соответствует |
| 147 | просп. Коммунистический, 111 | Кафе "Pizza.ru" ИП Пирогов Е.В. | Стационарный | sосн. = 519 | Соответствует |
| 148 | просп. Коммунистический, 112 | Магазин "Домашний" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 149 | просп. Коммунистический, 112 | Супермаркет "Фасоль" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 150 | просп. Коммунистический, 115а | Магазин "Солнышко" ИП Гавриленко С.Н. | Нестационарный | sосн. = 131 sблаг. = 283 | Не соответствует |
| 151 | просп. Коммунистический, 115б | Магазин "Аян" | Нестационарный | sосн. = 97,5 sблаг. = 265,5 | Соответствует частично |
| 152 | просп. Коммунистический, 117 | Магазин "Фасоль" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 153 | просп. Коммунистический, 121а | Магазин "Арована" | Нестационарный | sосн. = 43 sблаг. = 139 | Не соответствует |
| 154 | просп. Коммунистический, 122 | Магазин "Ермолинские полуфабрикаты" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует |
| 155 | просп. Коммунистический, 122 | Магазин "Белая роза" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 156 | просп. Коммунистический, 122а | Павильон "Русский фейерверк" | Нестационарный | sосн. = 40 sблаг. = 126,5 | Не соответствует |
| 157 | просп. Коммунистический, 133а/1 | Магазин "Сибирская роза" | Нестационарный | sосн. = 27 | Не соответствует |
| 158 | просп. Коммунистический, 143 | Магазин "Абрикос" ООО "ИнвестРесторация" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует |
| 159 | просп. Коммунистический, 151 | Парикмахерская "Фиеста" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 160 | просп. Коммунистический, 151 | "СДЭК" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 161 | просп. Коммунистический, 151 | Магазин верхней одежды "7я" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 162 | просп. Коммунистический, 151 | Цветочный магазин "Фортуна цвета" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 163 | просп. Коммунистический, 151 | Цветочный магазин "Цветы для любимых" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 164 | просп. Коммунистический, 151 | Нотариус Карбышева Н.А. | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 165 | просп. Коммунистический, 151 | Магазин "Бочка" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 166 | просп. Коммунистический, 151 | Магазин "Удачный" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 167 | просп. Коммунистический, 151 | Агентство недвижимости "Риэлт Строй" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 168 | просп. Коммунистический, 151 | Салон женской одежды "Александра" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 169 | просп. Коммунистический, 151 | Магазин "Faberlic" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 170 | просп. Коммунистический, 151 | Стоматологический кабинет "Дент плюс" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 171 | просп. Коммунистический, 151 | ООО "Росгосстрах Жизнь" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует |
| 172 | просп. Коммунистический, 151 | Магазин "Спутник" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 173 | просп. Коммунистический, 151а | Магазин "Диана" | Нестационарный | sосн. = 65 sблаг. = 164 | Не соответствует |
| 174 | просп. Коммунистический, 151б | Магазин "Башня" | Стационарный | sосн. = 89 sблаг. = 296 | Не соответствует |
| 175 | просп. Коммунистический, 161 | Магазин "Мир дверей" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 176 | просп. Коммунистический, 161 | Магазин "Строймаркет" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 177 | просп. Коммунистический, 161 | Магазин "Профи" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 178 | просп. Коммунистический, 161 | Туристическое агентство "Томсктурист" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| ### ул. Калинина |  |  |  |  |  |
| 179 | ул. Калинина, 11 | "Русская баня" | Стационарный | sосн. = 582 sблаг. = 561 | Соответствует частично |
| 180 | ул. Калинина, 35 | Парикмахерская "Образ" | Стационарный | sосн. = 1304 | Соответствует частично |
| 181 | ул. Калинина, 38, стр. 1 | Магазин "Наш" | Стационарный | sосн. = 244 sблаг. = 131 | Не соответствует |
| 182 | ул. Калинина, 40а | Парикмахерская "Татьяна" | Нестационарный | sосн. = 37 | Не соответствует |
| 183 | ул. Калинина, 46, стр. 1 | Магазин "Фасоль" | Стационарный | sосн. = 564 | Не соответствует |
| 184 | ул. Калинина, 48а/3 | Закусочная | Нестационарный | sосн. = 48 | Не соответствует |
| 185 | ул. Калинина, 50 | Магазин "Домашний" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 186 | ул. Калинина, 52 | Магазин "Аян" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 187 | ул. Калинина, 54 | Мастерская "Телецвет" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 188 | ул. Калинина, 56б | Магазин "Петрушка" | Нестационарный | sосн. = 59,2 | Не соответствует |
| 189 | ул. Калинина, 57а | Магазин "Разливные напитки" | Нестационарный | sосн. = 64 | Не соответствует |
| 190 | ул. Калинина, 64б | Закусочная "Вариант" | Нестационарный | sосн. = 23,3 | Не соответствует |
| 191 | ул. Калинина, 69 | Столовая N 17 "Бакенбар" | Стационарный | sосн. = 10869 (муниципальная собственность) | Не соответствует |
| 192 | ул. Калинина, 69в | Бар "Куб" | Стационарный | sосн. = 304 sблаг. = 618 | Не соответствует |
| 193 | ул. Калинина, 69б | Экспресс-кафе "Смайк" | Нестационарный | sосн. = 76 | Не соответствует |
| 194 | ул. Калинина, 77 | Магазин "Дары моря" | Стационарный | sосн. = 497 sблаг. = 737 | Не соответствует |
| 195 | ул. Калинина, 80 | Мебельный салон "Семейный" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 196 | ул. Калинина, 80 | Парикмахерская "Семейная" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 197 | ул. Калинина, 84а | Магазин "Гермес" | Стационарный | sосн. = 267 sблаг. = 737 | Соответствует частично |
| 198 | ул. Калинина, 85а | Павильон "Шашлычок" | Нестационарный | sосн. = 95,6 | Не соответствует |
| 199 | ул. Калинина, 87б | Магазин "Аладдин" | Нестационарный | sосн. = 120 sблаг. = 62 | Не соответствует |
| 200 | ул. Калинина, 87б/1 | Павильон "Цветы" | Нестационарный | sосн. = 52 sблаг. = 409 | Не соответствует |
| 201 | ул. Калинина, 96а | Павильон "Продукты" | Нестационарный | sосн. = 87,7 sблаг. = 269,3 | Не соответствует |
| 202 | ул. Калинина, 96б | Экспресс-кафе "Смайк" | Нестационарный | sосн. = 50 | Не соответствует |
| 203 | ул. Калинина, 103а | Магазин "Эль-2" | Нестационарный | sосн. = 51 sблаг. = 71 | Не соответствует |
| 204 | ул. Калинина, 109б | Магазин "Визит" | Стационарный | sосн. = 337 sблаг. = 691 | Не соответствует |
| 205 | ул. Калинина, 119а | Магазин-пекарня | Нестационарный | sосн. = 77 sблаг. = 163 | Не соответствует |
| 206 | ул. Калинина, 121 | Магазин "Пинта" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 207 | ул. Калинина, 121а | Магазин "Продукты" ИП Потапов В.В. | Стационарный | sосн. = 210 sблаг. = 618 | Не соответствует |
| 208 | ул. Калинина, 121в | Магазин "Продукты" ИП Потапов В.В. | Стационарный | sосн. = 55 sблаг. = 108 | Не соответствует |
| 209 | ул. Калинина, 139 | Магазин "Золушка" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует |
| ### ул. Советская |  |  |  |  |  |
| 210 | ул. Советская, 23 | Парикмахерская "Фиеста" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 211 | ул. Советская, 23 | Ателье ООО "Силуэт" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 212 | ул. Советская, 23 | Магазин "Империо" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| ### ул. Леонтичука, ул. Ленина |  |  |  |  |  |
| 213 | ул. Леонтичука, 7а | Павильон "Разливные напитки" | Нестационарный | sосн. = 30 sблаг. = 180 | Не соответствует |
| 214 | ул. Ленина, 132 | Магазин "Красное и Белое" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| ### ул. Пионерская |  |  |  |  |  |
| 215 | ул. Пионерская, 8 | Магазин "РВТ" | Стационарный | sосн. = 860 sблаг. = 1348 | Не соответствует |
| 216 | ул. Пионерская, 32а | Магазин "Лесничий" | Нестационарный | sосн. = 54,8 | Не соответствует |
| 217 | ул. Пионерская, 32б | Мастерская по ремонту обуви | Нестационарный | sосн. = 14,6 sблаг. = 75,4 | Соответствует частично |
| 218 | ул. Пионерская, 34а | Павильон "Баночное" | Нестационарный | sосн. = 39 | Не соответствует |
| ### ул. Горького |  |  |  |  |  |
| 219 | ул. Горького, 30 | Магазин-кулинария | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 220 | ул. Горького, 35 | Магазин "Охотник" | Стационарный | sосн. = 590 | Не соответствует |
| 221 | ул. Горького, 35 | Страховые услуги "Ресо" | Стационарный |  | Не соответствует |
| ### ул. Первомайская |  |  |  |  |  |
| 222 | ул. Первомайская, 4 | Центр развития детей | Стационарный | Жилой дом | Соответствует |
| 223 | ул. Парковая, 2б | Павильон "Заправка" | Нестационарный | sосн. = 30 | Не соответствует |
| ### ул. Славского |  |  |  |  |  |
| 224 | ул. Славского, 18 | Магазин "У копченого лосося" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует |
| ### ул. Транспортная |  |  |  |  |  |
| 225 | ул. Транспортная, 14а | Закусочная "Рондо" | Нестационарный | sосн. = 57 | Не соответствует |
| 226 | ул. Спортивная, 2 | Магазин "Фасоль" | Стационарный | sосн. = 863 | Соответствует частично |
| ### Аптеки |  |  |  |  |  |
| 227 | просп. Коммунистический, 38 | Аптека "Вита" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 228 | просп. Коммунистический, 52 | Аптека низких цен | Стационарный | Жилой дом | Соответствует |
| 229 | просп. Коммунистический, 52 | Аптека "Фармакопейка" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 229 | просп. Коммунистический, 59 | Первая социальная аптека | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 230 | просп. Коммунистический, 64 | Аптека "70 плюс" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует |
| 231 | просп. Коммунистический, 86 | Аптека "Центральная" | Стационарный | sосн. = 1455 | Соответствует |
| 232 | просп. Коммунистический, 87 | Аптека "ИНФО" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 233 | просп. Коммунистический, 90 | Аптека "Примула" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 234 | просп. Коммунистический, 91а | Аптека "70 плюс" | Нестационарный | sосн. = 67 | Не соответствует |
| 235 | просп. Коммунистический, 112 | Городские аптеки | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 236 | просп. Коммунистический, 133б | Аптека "Мой доктор" | Нестационарный | sосн. = 35 sблаг. = 206 | Не соответствует |
| 237 | просп. Коммунистический, 151 | Аптека "Здоровье" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 238 | просп. Коммунистический, 64 | Губернская аптека, ОГУП | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 239 | ул. Калинина, 26а | Аптека "Мой доктор" | Нестационарный | sосн. = 62,3 | Не соответствует |
| 240 | ул. Калинина, 46 | Аптека "Первая социальная" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 241 | ул. Калинина, 48 | Аптека "Эскулап" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 242 | ул. Первомайская, 4 | Аптека "Эвалар" ООО "Здоровье" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| ### пос. Самусь |  |  |  |  |  |
| 243 | ул. Пекарского, 1/3 | Магазин ООО "Межениновская фабрика" | Стационарный | sосн. = 74 | Соответствует частично |
| 244 | ул. Пекарского, 1 | Магазин "Мария-Ра" | Стационарный | sосн. = 1236 | Не соответствует |
| 245 | ул. Пекарского, 3 | Магазин "Мелодия" ИП Шутова Л.И. | Стационарный | sосн. = 1250 | Соответствует частично |
| 246 | ул. Пекарского, 3г | Магазин "Екатерина" ИП Лебедева Е.А. | Нестационарный | sосн. = 4 | Не соответствует |
| 247 | ул. Пекарского, 6б | Магазин "1000 мелочей" | Стационарный | sосн. = 109,65 sблаг. = 334,35 | Соответствует частично |
| 248 | ул. Пекарского, 8 | Магазин ООО "Велес" | Стационарный | sосн. = 180 | Не соответствует |
| 249 | ул. Пекарского, 12а | Мини-магазин "Мясная лавка" | Нестационарный | sосн. = 29 | Не соответствует |
| 250 | ул. Кирова, 4 | Магазин "Мегафон" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 251 | ул. Кирова, 7 | Магазин "Мария-Ра" | Стационарный | sосн. = 2454 | Соответствует |
| 252 | ул. Кооперативная, 2 | Магазин "Товары для дома" | Стационарный | sосн. = 573 | Не соответствует |
| 253 | ул. Кооперативная, 2 | Аптека ООО "КСП" | Стационарный |  | Соответствует |
| 254 | ул. Кооперативная, 3 | Магазин "Ярче" | Стационарный | sосн. = 466 sблаг. = 868 | Не соответствует |
| 255 | ул. Кооперативная, 3 | Магазин "Промстройторг" | Стационарный |  | Не соответствует |
| 256 | ул. Ленина, 14 | Магазин "Товары для дома" | Стационарный | sосн. = 525 | Не соответствует |
| ### Объекты незавершенного строительства |  |  |  |  |  |
| 257 | ул. Восточная, 4а |  | ОНС | sосн. = 1217 |  |
| 258 | ул. Мира, 24а |  | ОНС | sосн. = 160 |  |
| 259 | просп. Коммунистический, 45а, строение N 1 |  | ОНС | sосн. = 418 |  |
| 260 | ул. Славского, 21 |  | ОНС | sосн. = 2205 |  |
| 261 | ул. Предзаводская, 4, строения N 8, 9 |  | ОНС | sосн. = 6906 |  |

## Приложение 9

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды ЗАТО Северск"

на 2023 - 2027 годы

ПОРЯДОК

ТРУДОВОГО УЧАСТИЯ И АККУМУЛИРОВАНИЯ СРЕДСТВ

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ

МИНИМАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЕЙ РАБОТ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

### I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:

1) трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если Администрацией Томской области принято решение о таком участии;

2) трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

3. Под формой финансового участия понимается:

1) доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если Томской областью принято решение о таком участии;

2) минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном Томской областью.

### II. ПОРЯДОК ТРУДОВОГО И (ИЛИ) ФИНАНСОВОГО

УЧАСТИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

4. Условия и порядок финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяются в соответствии с государственной программой "Жилье и городская среда Томской области" (далее - Государственная программа), утвержденной постановлением Администрации Томской области от 25.09.2019 N 337а "Об утверждении государственной программы "Жилье и городская среда Томской области".

5. Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

### III. УСЛОВИЯ АККУМУЛИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ

6. На основании того, что муниципальной программой "Формирование современной городской среды ЗАТО Северск" на 2023 - 2027 годы предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, в случае включения заинтересованными лицами в состав работ по благоустройству дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, открытый Акционерным обществом "Единый расчетно-консультационный центр" (АО ЕРКЦ) в российской кредитной организации, величина собственных средств (капитала) которой составляет не менее 20 миллиардов рублей, для учета средств, поступающих от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности.

7. Соглашения с заинтересованными лицами, определяющие порядок, размер, срок перечисления денежных средств, заключает АО ЕРКЦ.

8. Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется сметой затрат на реализацию дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории, согласованной с УЖКХ ТиС.

9. Ежемесячно, до 15-го числа, АО ЕРКЦ перечисляет поступившие денежные средства заинтересованных лиц в доходы бюджета ЗАТО Северск по коду бюджетной классификации: 952 207 04050 04 0065 180 "Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов" (средства заинтересованных лиц - собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, направляемые на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды ЗАТО Северск" на 2023 - 2027 годы).

10. Ежемесячно, до 20-го числа, АО ЕРКЦ обеспечивает представление в УЖКХ ТиС информации о поступивших денежных средствах заинтересованных лиц с указанием адресов многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Ежемесячно, до 25-го числа, УЖКХ ТиС обеспечивает направление указанной информации в адрес Общественной комиссии и опубликование ее в этот же срок на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

11. Расходование целевых средств заинтересованных лиц, поступивших в доходы бюджета ЗАТО Северск, осуществляется в соответствии с заключенными муниципальным контрактом и соглашениями между АО ЕРКЦ и заинтересованными лицами.

### IV. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ ПОРЯДКА

12. Контроль за целевым расходованием аккумулированных средств заинтересованных лиц осуществляется Общественной комиссией.

13. Ежегодно, до 15-го октября, УЖКХ ТиС направляет информацию о целевом расходовании средств Общественной комиссии.

## Приложение 10

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды ЗАТО Северск"

на 2023 - 2027 годы

ПОРЯДОК

ИНФОРМИРОВАНИЯ ГРАЖДАН О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ,

В ТОМ ЧИСЛЕ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОНКРЕТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

|  |  | Список изменяющих документов (введен постановлением Администрации ЗАТО Северск от 01.11.2023 N 2139-па; в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 31.01.2025 N 194-па) |  |
| --- | --- | --- | --- |

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок доведения до граждан информации о ходе выполнения Программы, в том числе о ходе реализации мероприятий по благоустройству в рамках Программы, и определяет форматы информирования граждан, требования к содержанию информации и периодичности ее размещения на официальных сайтах Администрации ЗАТО Северск и органов Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Информирование граждан о ходе выполнения Программы, в том числе о ходе реализации конкретных мероприятий по благоустройству общественных территорий в рамках Программы, осуществляется Управлением капитального строительства Администрации ЗАТО Северск (далее - Управление) - получателем субсидии на реализацию Программы.

2. Целью информирования граждан о ходе выполнения Программы является доведение до граждан достоверной, актуальной и полной информации о ходе реализации Программы.

3. Управление использует следующие форматы информирования граждан о ходе выполнения Программы:

1) публикации на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск и официальном сайте Управления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

2) публикации, сюжеты, интервью в средствах массовой информации;

3) посты в официальных аккаунтах, группах и сообществах Администрации ЗАТО Северск и Управления в социальных сетях;

4) информационные баннеры, щиты, стенды, содержащие логотипы федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" и национального проекта "Инфраструктура для жизни".

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 31.01.2025 N 194-па)

4. Информирование граждан о ходе выполнения Программы через официальный сайт Администрации ЗАТО Северск и официальный сайт Управления осуществляется не реже одного раза в квартал и включает в себя размещение:

1) муниципальных правовых актов об утверждении Программы, о внесении изменений в Программу и иных материалов по вопросам формирования комфортной городской среды;

2) сведений о работе общественной комиссии, созданной в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 169 "Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды", графиков и протоколов заседаний общественной комиссии;

3) перечней общественных территорий, требующих благоустройства по результатам инвентаризации, проведенной в муниципальном образовании;

4) перечней общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках Программы в соответствующем году;

5) перечней общественных территорий, которые планируется вынести на голосование по отбору общественных территорий ЗАТО Северск, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке (далее - голосование);

6) сведений о проведении голосования с указанием даты начала и даты окончания его проведения с размещением итогового протокола голосования;

7) сведений о ходе выполнения работ по благоустройству общественных территорий;

8) сведений о результатах приемки выполненных работ по благоустройству общественных территорий, в том числе фото- и (или) видеоматериалов, демонстрирующих состояние территорий до и после выполнения указанных работ;

9) сведений о результатах реализации Программы в соответствующем году, содержащих информацию о количестве благоустроенных общественных территорий;

10) новостей, анонсов в сфере реализации Программы.