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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
СЕВЕРСК

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 декабря 2024 г. N 4620-па

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УЛУЧШЕНИЕ
КАЧЕСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДА СЕВЕРСКА" НА 2025 - 2027 ГОДЫ

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск
от 01.04.2025 N 710-па, от 01.08.2025 N 1867-па, от 21.10.2025 N 2586-па)
	



В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 N 1797 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации" постановляет:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу "Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска" на 2025 - 2027 годы.
2. Постановление вступает в силу с 01.01.2025.
3. Опубликовать постановление в средстве массовой информации "Официальный бюллетень муниципальных правовых актов ЗАТО Северск" и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://зато-северск.рф)
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Мэра ЗАТО Северск.

Мэр ЗАТО Северск
Н.В.ДИДЕНКО





Утверждена
постановлением
Администрации ЗАТО Северск
от 09.12.2024 N 4620-па
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ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО
СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ
ГОРОДА СЕВЕРСКА"

	Наименование муниципальной программы (далее - Программа)
	Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска

	Срок реализации Программы
	2025 - 2027 годы

	Ответственный исполнитель Программы
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	Соисполнители Программы
	Отсутствуют

	Участники Программы
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск

	Цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа
	Создание комфортной городской среды

	Цель Программы
	Формирование благоприятной, комфортной и безопасной среды для проживания и жизнедеятельности населения г. Северска

	Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, единица измерения
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	
	1. Количество выданных за год предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния г. Северска, ед
	3
	3
	3
	3

	
	2. Количество обращений жителей города в ландшафтную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории г. Северска, ед
	277
	440
	400
	400

	
	3. Доля объектов с обновленными элементами благоустройства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом), проц
	31
	33
	33
	33

	
	4. Доля жителей, удовлетворенных благоустройством г. Северска, от числа участников онлайн-опросов на официальных интернет-ресурсах ЗАТО Северск, проц
	65
	65
	65
	65

	(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 01.04.2025 N 710-па)

	Задачи Программы
	1. Создание устойчивой системы озеленения города Северска

	
	2. Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения города Северска

	
	3. Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения

	Подпрограммы Программы
	Подпрограмма 1 "Озеленение города Северска"

	
	Подпрограмма 2 "Благоустройство города Северска"

	
	Подпрограмма 3 "Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска"

	
	Подпрограмма 4 "Обеспечивающая подпрограмма"

	Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	
	Местный бюджет (потребность (прогноз)
	936912,80
	319599,67
	272237,06
	345076,07

	
	Местный бюджет
	603794,98
	245418,93
	185663,48
	172712,57

	
	Другие источники:
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет (потребность (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	федеральный бюджет (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области (потребность (прогноз)
	25253,26
	14953,10
	5050,09
	5250,07

	
	бюджет Томской области (по согласованию (прогноз)
	19403,40
	13198,00
	3102,70
	3102,70

	
	внебюджетные источники (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	623198,38
	258616,93
	188766,18
	175815,27

	(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 01.08.2025 N 1867-па)



I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В муниципальную программу "Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска" (далее - Программа) включен весь комплекс работ по благоустройству и озеленению на территории г. Северска от капитального строительства и капитального ремонта до текущего содержания.
Цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа - создание комфортной городской среды.
Комфортность города можно охарактеризовать следующими основными факторами:
- благоустройством городской территории;
- здоровой экологической обстановкой;
- наличием достаточного количества общественных пространств;
- комфортными внутриквартальными территориями.
Программа направлена на повышение уровня благоустройства, санитарного состояния города и создание комфортных условий для проживания горожан.
Основные мероприятия Программы реализовались в 2021 - 2024 годах в рамках муниципальной программы "Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска", утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2020 N 2446 (далее - муниципальная программа).
Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории г. Северска, требуют круглогодичного содержания и своевременного ремонта.
Зеленые насаждения являются неотъемлемой частью зеленого фонда города и основным фактором оздоровления экологической обстановки на его территории.
Общая площадь зеленых насаждений на территории г. Северска составляет 521 га, из них 72 га - площадь насаждений общего пользования (парков, скверов, бульваров), 77 га - площадь озеленения автомобильных дорог местного значения, 372 га - площадь городских лесов. На территории города Северска имеется порядка 160 гектаров газонов, требующих регулярной косьбы, около 70 км живой изгороди.
Таким образом, на 1 жителя г. Северска приходится 13,3 кв. м зеленых насаждений (без учета городских лесов). Данный показатель является одним из важнейших при оценке благоустроенности города, который учитывается при расчете индекса качества городской среды.
Вместе с тем часть зеленых насаждений достигла возраста естественного старения. На территории общего пользования г. Северска по информации, включенной в реестр зеленых насаждений, подлежащих сносу и формовочной обрезке, имеется более 9,1 тыс. деревьев, подлежащих сносу, и порядка 10,5 тыс. деревьев, требующих формовочной и омолаживающей обрезки.
Утвержденное бюджетное финансирование действовавшей муниципальной программы не позволяло уменьшить количество таких деревьев. Ежегодный прирост количества деревьев, подлежащих сносу и формовочной обрезке, превышал объем выполненных работ.
Учитывая небольшой объем ежегодных работ по сносу и формовочной обрезке, который выполнялся в рамках муниципальной программы в 2021 - 2024 годах, а также ежегодный прирост количества деревьев, подлежащих сносу и формовочной обрезке, данный показатель не снижается. В 2022 году было снесено 865, отформовано 510 деревьев, в 2023 году данные показатели составили 528 и 440 деревьев соответственно. При этом количество деревьев, подлежащих сносу на конец 2022 года, составляло 6253 дерева, а на конец 2023 года - 6449 деревьев. Количество деревьев, подлежащих сносу и формовочной обрезке по состоянию на 01.07.2024, составило соответственно 9114 и 10558. Для предотвращения ситуаций, опасных для жизни, здоровья и имущества жителей города, для формирования эстетически привлекательных объектов озеленения необходимо увеличение объема работ по сносу и формовочной обрезке зеленых насаждений.
В рамках текущего ухода за зелеными насаждениями в 2022 - 2023 годах выкашивалось порядка 104 га газонов. Данный уровень планируется сохранить в 2025 - 2027 годах. При этом следует отметить, что многие газоны за сезон выкашиваются 2 - 4 раза, таким образом реальный объем работ по выкашиванию газонов выше на 50 - 70%.
Взамен ликвидированных зеленых насаждений в 2025 - 2027 годах планируется высаживать по 1000 саженцев ежегодно. Всего в период действия программы планируется высадить:
- деревьев - 1000 шт.;
- кустарников (в группы и живую изгородь) - 2000 шт.
Санитарное благоустройство территории города также является одной из приоритетных задач органов местного самоуправления. На всех площадях, улицах, парковых зонах, остановках городского транспорта должны быть выставлены в достаточном количестве урны. Всего на улицах города и в скверах должно быть установлено не менее 400 урн, тогда как в 2024 году их насчитывалось менее 300. Необходимо выполнять мероприятия по санитарной уборке указанных территорий, своевременному вывозу и утилизации мусора, в том числе с мест несанкционированного складирования твердых коммунальных отходов (далее - ТКО).
Ликвидация стихийно создающихся на периферийных участках города несанкционированных свалок является отдельной проблемой. Объем мусора, стихийно образующегося на периферийных территориях, вывозимого ежегодно с несанкционированных свалок на полигон ТКО, составляет 2 - 3 тыс. тонн.
В 2023 году на полигон ТКО вывезен мусор с несанкционированных свалок в объеме 4,2 тыс. тонн. В 2024 году - более 1,5 тыс. тонн. При этом ликвидация несанкционированных свалок включает в себя не только их систематический вывоз, но и проведение большой работы по предотвращению их возникновения. К таким мероприятиям можно отнести проведение совместных рейдов с представителями УМВД России по ЗАТО Северск, установку аншлагов, запрещающих сброс мусора в неустановленных местах, информирование населения о необходимости соблюдения установленных требований утилизации ТКО.
Несмотря на то, что в прошедшие годы вывоз мусора с несанкционированных свалок осуществлялся систематически, ликвидировать несанкционированные свалки на периферийных участках г. Северска не удалось. В 2025 - 2027 годах предполагается не только вывозить мусор с несанкционированных свалок, но и выполнять мероприятия, не допускающие его образование.
Для содержания объектов благоустройства в надлежащем состоянии необходимо своевременно выполнять комплекс работ по текущему содержанию, санитарной очистке объектов благоустройства.
Для повышения уровня благоустройства, направленного на улучшение качества жизни населения, необходимо проведение мероприятий по благоустройству общегородских территорий, а также по благоустройству внутриквартальных территорий, прилегающих к территориям многоквартирных домов.
На регулярной основе требуется выполнение работ по текущему содержанию внутриквартальных территорий, скверов города, территории городского кладбища, мест отдыха на реке Томи, ликвидация несанкционированных свалок на периферийных территориях города.
Площадь внутриквартальных территорий, которые необходимо содержать в рамках мероприятий, составляет 2783 тыс. кв. м.
Содержание 56 га муниципального кладбища г. Северска должно обеспечить жителям доступ во все кварталы кладбища в зимний период и удовлетворительное санитарное состояние в летний период.
В обязательном порядке необходимо выполнять праздничное оформление города, обеспечивать бесперебойную работу фонтанов, а также выполнять иные мероприятия, направленные на повышение уровня комфортности и безопасности проживания.
В г. Северске для создания необходимого уровня благоустройства, в том числе для организации и проведения массовых и праздничных мероприятий, необходимо:
- организовывать праздничное оформление баннерной продукцией следующих объектов: площади имени В.И.Ленина, театральной площади, просп. Коммунистического, ул. Курчатова, ул. Ленинградской, ул. Калинина;
- устанавливать и украшать новогодние ели;
- поддерживать в надлежащем состоянии памятники;
- обеспечивать в летний период функционирование фонтанов.
С целью праздничного оформления города регулярно изготавливаются флаговые конструкции, отвечающие требованиям современного дизайна оформления городских пространств. По состоянию на 01.06.2024 для праздничного оформления города имеются 18 флаговых конструкций, 6 из которых морально устарели и требуют обновления.
В г. Северске ежегодно проводится городской конкурс "Северский дворик" для привлечения населения, частных организаций, организаций бюджетной сферы, индивидуальных предпринимателей в процесс благоустройства городских территорий.
Для соблюдения санитарно-гигиенических требований, создания безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения г. Северска необходима постоянная реализация следующих мероприятий:
- выполнение противоклещевой обработки лесных массивов в черте города;
- обеспечение круглосуточного дежурства бригады по доставке тел умерших в морг;
- организация мероприятий по регулированию численности животных без владельцев.
С целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований и предупреждения нападения животных на людей осуществляется отлов животных без владельцев, в весенний период проводится противоклещевая обработка лесных массивов в черте города, обеспечивается транспортировка тел (останков) умерших (погибших) в специализированные медицинские учреждения.
Ежегодно выполняются мероприятия по отлову животных без владельцев. Количество отловленных животных за последние два года уменьшилось. Так, в 2022 году была отловлена 251 собака, в 2023 году - всего 45, а в 2024 году - 38. В плановом периоде ожидается уменьшение количества животных без владельцев по причине проведения планомерной работы по их отлову и стерилизации.
Ежегодно проводится противоклещевая обработка лесопарковой зоны на территории г. Северска, необходимая для минимизации рисков заражения клещевым энцефалитом и болезнью Лайма. Площадь территории, требующей ежегодной обработки, составляет порядка 160 га. Фактически обрабатываемая площадь лесных массивов составляет 138 - 150 га, площадь ежегодной противоклещевой обработки предполагается сохранить в 2025 - 2027 годах.
Поддержание мест массового отдыха горожан в надлежащем состоянии, обеспечение разнообразия оформления парков и скверов города являются приоритетными задачами органов местного самоуправления.
Для повышения уровня внешнего благоустройства, направленного на улучшение качества жизни населения, необходимо проведение мероприятий по благоустройству общегородских территорий, а также внутриквартальных территорий, прилегающих к территориям многоквартирных домов.
Скверы, парки, бульвары - традиционные места прогулок и отдыха городского населения, они не только играют значительную роль в архитектуре города, но и являются общественными пространствами, площадками для проведения развлекательных и культурных мероприятий. Работы по благоустройству общественных пространств выполняются в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2023 - 2027 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2022 N 2475. В рамках данной Программы ведутся работы по техническому содержанию существующих элементов благоустройства, а также строительство отдельных объектов.
Для поддержания уровня благоустройства общественных пространств необходимо проводить комплекс работ по их содержанию. Необходимо постоянное обновление садово-парковой мебели и малых архитектурных форм.
Оснащение скверов малыми архитектурными формами требуется постоянно, так как садовая мебель приходит в негодность в течение 5 - 7 лет, после чего требуется ее обновление. Кроме того, необходимо изготовление конструкций для праздничного оформления города. На территории города в настоящее время установлено более 400 садово-парковых скамеек и уличных диванов. В 2022 - 2023 годах садово-парковая мебель на территории города в рамках текущего содержания не обновлялась. Около 100 скамеек требуют плановой замены, так как имеют устаревшие проржавевшие основания, сгнившие деревянные сидения. Кроме того, ежегодно поступают обращения жителей о необходимости установки скамеек на новых участках.
На всех площадях, тротуарах, скверах, парковых зонах, остановках городского транспорта должны быть выставлены в достаточном количестве урны, контейнеры для сбора ТКО. Для обеспечения урнами всех мест общего пользования необходимо однократно изготавливать ежегодно не менее 50 урн, такое количество ежегодно приходит в негодность либо утрачивается.
Следующим направлением по созданию благоприятной качественной городской среды является организация содержания мест захоронений и предоставление гарантированного перечня услуг по погребению в соответствии с действующим законодательством. На территории города расположено общественное кладбище, в течение года данные территории требуют санитарного обслуживания. Площадь участков для захоронения на городском кладбище сокращается, в связи с чем ведется строительство нового городского кладбища. В 2025 - 2027 годах предполагается выполнение работ по завершению строительства данного объекта.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы: формирование благоприятной, комфортной и безопасной среды для проживания и жизнедеятельности населения г. Северска.
На достижение поставленной цели направлена реализация следующих задач:
- создание устойчивой системы озеленения города Северска;
- обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения города Северска;
- повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения.
Реализация Программы запланирована на 2025 - 2027 годы. Этапы не предусмотрены.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности Программы приведены в таблице 1.

Сведения о составе и значениях целевых показателей
(индикаторов) результативности муниципальной программы
"Улучшение качественного состояния объектов благоустройства
и озеленения города Северска"

Таблица 1

	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 09.12.2024 N 4620-па
(ред. от 21.10.2025)
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	N п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Периодичность сбора данных
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Показатели муниципальной программы "Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска"

	1.
	Количество выданных за год предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния г. Северска
	ед
	1
	3
	3
	3
	3
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	2.
	Количество обращений жителей города в ландшафтную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории г. Северска
	ед
	272
	277
	440
	400
	400
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	(п. 2 в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 01.04.2025 N 710-па)

	3.
	Доля объектов с обновленными элементами благоустройства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом)
	проц
	26
	31
	33
	33
	33
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	4.
	Доля жителей, удовлетворенных благоустройством г. Северска, от числа участников онлайн-опросов на официальных интернет-ресурсах ЗАТО Северск
	проц
	67
	65
	65
	65
	65
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 1 "Создание устойчивой системы озеленения города Северска" Программы

	1.1
	Доля снесенных старовозрастных деревьев от общего количества деревьев, подлежащих сносу
	проц
	8,44
	6,98
	4,66
	4,41
	4,18
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	1.2
	Индекс восстановленных зеленых насаждений (отношение числа посаженных саженцев к числу снесенных деревьев)
	проц
	74,24
	109,42
	100
	100
	100
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	(п. 1.2 в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 01.04.2025 N 710-па)

	Показатели задачи 2 "Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения города Северска" Программы

	2.1
	Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО
	м3
	16876
	4295
	5000
	2800
	2800
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	(п. 2.1 в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 01.04.2025 N 710-па)

	2.2
	Площадь отремонтированного асфальтового покрытия внутриквартальных проездов
	м2
	4500
	4595
	500
	500
	500
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	(п. 2.2 в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 01.04.2025 N 710-па)

	Показатели задачи 3 "Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения" Программы

	3.1
	Количество установленных малых архитектурных форм и садово-парковой мебели
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	3.2
	Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта
	ед
	0
	0
	1
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	(п. 3.2 в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 01.08.2025 N 1867-па)

	3.3
	Количество объектов благоустройства, на которых выполнялись работы по строительству или капитальному ремонту
	ед
	1
	1
	2
	1
	1
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	(п. 3.3 в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 01.08.2025 N 1867-па)
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III. ПОДПРОГРАММЫ

Программа включает 4 подпрограммы, каждая из которых направлена на решение задач Программы:
подпрограмму 1 "Озеленение города Северска" (приложение 1);
подпрограмму 2 "Благоустройство города Северска" (приложение 2);
подпрограмму 3 "Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска" (приложение 3);
подпрограмму 4 "Обеспечивающая подпрограмма".

[bookmark: P391]IV. ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПОДПРОГРАММА

Подпрограмма 4 "Обеспечивающая подпрограмма" включает расходы на финансовое обеспечение деятельности ответственного исполнителя Программы - Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск.
Комплекс процессных мероприятий по обеспечению деятельности Управления жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск приведен в таблице 2.
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 21.10.2025 N 2586-па)
Помимо финансирования подпрограммы 4 "Обеспечивающая подпрограмма" из средств местного бюджета предусмотрено финансирование из бюджета Томской области на осуществление управленческих функций при реализации отдельных государственных полномочий.
Финансовое обеспечение передаваемых отдельных государственных полномочий осуществляется путем предоставления бюджету ЗАТО Северск субвенций из областного бюджета в соответствии с законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Информация об основных мерах регулирования в сфере реализации Программы представлена в таблице 3.

КОМПЛЕКС ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТА И СВЯЗИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 21.10.2025 N 2586-па)

[bookmark: P407]Финансовое обеспечение деятельности ответственного
исполнителя муниципальной программы "Улучшение качественного
состояния объектов благоустройства и озеленения города
Северска" на 2025 - 2027 годы

Таблица 2

	N п/п
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник
	Распределение объема финансирования

	
	
	Всего
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	1.
	Ответственный исполнитель - УЖКХ ТиС
	144629,88
	51279,92
	46674,98
	46674,98

	Итого объем финансирования по комплексу процессных мероприятий, тыс. руб.
	144629,88
	51279,92
	46674,98
	46674,98



[bookmark: P433]Информация об основных мерах правового регулирования, в том
числе налоговых расходах, в сфере реализации муниципальной
программы "Улучшение качественного состояния объектов
благоустройства и озеленения города Северска"
на 2025 - 2027 годы

Таблица 3

	N п/п
	Наименование меры (бюджетной, правовой, иной), налоговой льготы
	Содержание меры, цель предоставления налоговой льготы, освобождения и иных преференций для налогоплательщиков
	Срок действия меры, налоговой льготы
	Куратор налогового расхода
	Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры, предоставления налоговой льготы, освобождения и иных преференций для налогоплательщиков

	1
	Своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы
	Правовые акты 2025 - 2027 годов
	Ежегодно
	-
	Создание эффективной системы управления реализацией Программы

	2
	Мониторинг выполнения мероприятий Программы
	Отчеты исполнителей мероприятий Программы
	Ежегодно
	-
	Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение мероприятий Программы

	3
	Уточнение объемов работ в рамках мероприятий Программы в зависимости от утвержденного бюджетного финансирования
	Выполнение корректировок Программы
	Ежегодно
	-
	Исполнение мероприятий Программы на 100% в соответствии с объемом запланированных бюджетных ассигнований

	4
	Освобождение от уплаты НДФЛ доходов в соответствии с пунктом. 6.4 статьи 217 налогового кодекса Российской Федерации в отношении конкурса по благоустройству территории ЗАТО Северск "Северский дворик"
	Привлечение широкого круга участников проведения мероприятий по благоустройству территории ЗАТО Северск
	Ежегодно
	УЖКХ ТиС
	Выполнение дополнительных работ по благоустройству без привлечения средств бюджета ЗАТО Северск



V. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Программные мероприятия определены на основании целей и задач Программы.
Помимо финансирования Программы из средств местного бюджета Программой предусмотрено финансирование из бюджета Томской области на финансирование отдельных государственных полномочий, переданных городскому округу ЗАТО Северск на основании:
- Закона Томской области от 11 апреля 2013 года N 51-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев";
- Закона Томской области от 13 апреля 2006 года N 73-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей".
Финансовое обеспечение передаваемых отдельных государственных полномочий осуществляется путем предоставления бюджету ЗАТО Северск субвенций из областного бюджета в соответствии с законом об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение Программы в целом с распределением по подпрограммам представлено в таблице 4.
Информация о расходах бюджета ЗАТО Северск на реализацию Программы в разрезе главных распорядителей средств бюджета ЗАТО Северск представлена в таблице 5.
Общая потребность в ресурсном обеспечении реализации Программы, включая прогнозную оценку расходов, представлена в приложении 4 к Программе.

[bookmark: P483]Ресурсное обеспечение муниципальной программы "Улучшение
качественного состояния объектов благоустройства
и озеленения города Северска"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 01.08.2025 N 1867-па)

Таблица 4
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(ред. от 21.10.2025)
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	N п/п
	Наименование подпрограммы муниципальной программы
	Срок реализации, год
	Объем финансирования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Соисполнители

	
	
	
	
	федерального бюджета (по согласованию (прогноз)
	областного бюджета (по согласованию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюджетных источников (по согласованию (прогноз)
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1 "Озеленение города Северска"
	Всего
	84057,03
	0,00
	0,00
	84057,03
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2025
	36792,43
	0,00
	0,00
	36792,43
	0,00
	

	
	
	2026
	23632,30
	0,00
	0,00
	23632,30
	0,00
	

	
	
	2027
	23632,30
	0,00
	0,00
	23632,30
	0,00
	

	2.
	Подпрограмма 2 "Благоустройство города Северска"
	Всего
	256450,96
	0,00
	19244,10
	237206,86
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2025
	139533,16
	0,00
	13139,90
	126393,26
	0,00
	

	
	
	2026
	58458,90
	0,00
	3052,10
	55406,80
	0,00
	

	
	
	2027
	58458,90
	0,00
	3052,10
	55406,80
	0,00
	

	3.
	Подпрограмма 3 "Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска"
	Всего
	138060,51
	0,00
	0,00
	138060,51
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2025
	31011,42
	0,00
	0,00
	31011,42
	0,00
	

	
	
	2026
	60000,00
	0,00
	0,00
	60000,00
	0,00
	

	
	
	2027
	47049,09
	0,00
	0,00
	47049,09
	0,00
	

	4.
	Подпрограмма 4 "Обеспечивающая подпрограмма"
	Всего
	144629,88
	0,00
	159,30
	144470,58
	0,00
	Отсутствуют

	
	
	2025
	51279,92
	0,00
	58,10
	51221,82
	0,00
	

	
	
	2026
	46674,98
	0,00
	50,60
	46624,38
	0,00
	

	
	
	2027
	46674,98
	0,00
	50,60
	46624,38
	0,00
	

	
	Итого по Программе
	Всего
	623198,38
	0,00
	19403,40
	603794,98
	0,00
	

	
	
	2025
	258616,93
	0,00
	13198,00
	245418,93
	0,00
	

	
	
	2026
	188766,18
	0,00
	3102,70
	185663,48
	0,00
	

	
	
	2027
	175815,27
	0,00
	3102,70
	172712,57
	0,00
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[bookmark: P647]Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы
"Улучшение качественного состояния объектов благоустройства
и озеленения города Северска" за счет средств бюджета ЗАТО
Северск по главным распорядителям бюджетных средств

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 21.10.2025 N 2586-па)

Таблица 5

	N п/п
	Наименования муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента
	Срок реализации, год
	Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб.
	Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник

	
	
	
	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	УЖКХ ТиС
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа "Улучшение качественного состояния объектов благоустройства и озеленения города Северска"
	Всего
	623198,38
	733,60
	484404,27
	138060,51

	
	2025
	258616,93
	733,60
	226871,91
	31011,42

	
	2026
	188766,18
	0,00
	128766,18
	60000,00

	
	2027
	175815,27
	0,00
	128766,18
	47049,09

	1.
	Подпрограмма 1 "Озеленение города Северска"
	Всего
	84057,03
	733,60
	83323,43
	0,00

	
	
	2025
	36792,43
	733,60
	36058,83
	0,00

	
	
	2026
	23632,30
	0,00
	23632,30
	0,00

	
	
	2027
	23632,30
	0,00
	23632,30
	0,00

	1.1
	Основное мероприятие. Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения (до 31.12.2025), в т.ч.:
	Всего
	36036,20
	733,60
	35302,60
	0,00

	
	
	2025
	36036,20
	733,60
	35302,60
	0,00

	1.1.1
	Содержание древесно-кустарниковых насаждений
	Всего
	14165,75
	0,00
	14165,75
	0,00

	
	
	2025
	14165,75
	0,00
	14165,75
	0,00

	1.1.2
	Содержание газонов
	Всего
	6294,79
	733,60
	5561,19
	0,00

	
	
	2025
	6294,79
	733,60
	5561,19
	0,00

	1.1.3
	Содержание цветников
	Всего
	15575,66
	0,00
	15575,66
	0,00

	
	
	2025
	15575,66
	0,00
	15575,66
	0,00

	1.1
	КПМ "Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска" (с 01.01.2026)
	Всего
	45922,38
	0,00
	45922,38
	0,00

	
	
	2026
	22961,19
	0,00
	22961,19
	0,00

	
	
	2027
	22961,19
	0,00
	22961,19
	0,00

	1.2
	КПМ "Восстановление зеленого фонда города Северска"
	Всего
	2098,45
	0,00
	2098,45
	0,00

	
	
	2025
	756,23
	0,00
	756,23
	0,00

	
	
	2026
	671,11
	0,00
	671,11
	0,00

	
	
	2027
	671,11
	0,00
	671,11
	0,00

	2.
	Подпрограмма 2 "Благоустройство города Северска"
	Всего
	256450,96
	0,00
	256450,96
	0,00

	
	
	2025
	139533,16
	0,00
	139533,16
	0,00

	
	
	2026
	58458,90
	0,00
	58458,90
	0,00

	
	
	2027
	58458,90
	0,00
	58458,90
	0,00

	2.1
	КПМ "Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска"
	Всего
	242391,79
	0,00
	242391,79
	0,00

	
	
	2025
	134489,73
	0,00
	134489,73
	0,00

	
	
	2026
	53951,03
	0,00
	53951,03
	0,00

	
	
	2027
	53951,03
	0,00
	53951,03
	0,00

	2.2
	КПМ "Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска"
	Всего
	14059,17
	0,00
	14059,17
	0,00

	
	
	2025
	5043,43
	0,00
	5043,43
	0,00

	
	
	2026
	4507,87
	0,00
	4507,87
	0,00

	
	
	2027
	4507,87
	0,00
	4507,87
	0,00

	2.3
	Основное мероприятие. Организация месячников, субботников и иных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска (до 31.12.2025), в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3.1
	Проведение месячников, субботников и иных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г. Северска
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2.3
	КПМ "Привлечение жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска" (с 01.01.2026)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.
	Подпрограмма 3 "Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска"
	Всего
	138060,51
	0,00
	0,00
	138060,51

	
	
	2025
	31011,42
	0,00
	0,00
	31011,42

	
	
	2026
	60000,00
	0,00
	0,00
	60000,00

	
	
	2027
	47049,09
	0,00
	0,00
	47049,09

	3.1
	Основное мероприятие. Приобретение и монтаж малых архитектурных форм и садово-парковой мебели (до 31.12.2025), в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.1
	Приобретение и монтаж садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1.2
	Приобретение и монтаж садово-парковых диванов
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.1
	КПМ "Создание комфортной инфраструктуры в местах массового отдыха населения города Северска" (с 01.01.2026)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2
	Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства (до 31.12.2025), в т.ч.:
	Всего
	31011,42
	0,00
	0,00
	31011,42

	
	
	2025
	31011,42
	0,00
	0,00
	31011,42

	3.2.1
	Строительство пешеходного тротуара от жилого дома по ул. Царевского, 4 до здания по ул. Ленина, 88 в г. Северске
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3.2.2
	Строительство пешеходного тротуара по ул. Сосновой от дома 16/4 до дома 18/29 в г. Северске
	Всего
	3652,00
	0,00
	0,00
	3652,00

	
	
	2025
	3652,00
	0,00
	0,00
	3652,00

	3.2.3
	Строительство муниципального общественного кладбища в г. Северске
	Всего
	27359,42
	0,00
	0,00
	27359,42

	
	
	2025
	27359,42
	0,00
	0,00
	27359,42

	3.2
	Проект "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства" (с 01.01.2026)
	Всего
	107049,09
	0,00
	0,00
	107049,09

	
	
	2026
	60000,00
	0,00
	0,00
	60000,00

	
	
	2027
	47049,09
	0,00
	0,00
	47049,09

	4.
	Подпрограмма 4 "Обеспечивающая подпрограмма"
	Всего
	144629,88
	0,00
	144629,88
	0,00

	
	
	2025
	51279,92
	0,00
	51279,92
	0,00

	
	
	2026
	46674,98
	0,00
	46674,98
	0,00

	
	
	2027
	46674,98
	0,00
	46674,98
	0,00



VI. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем, участниками Программы и участниками мероприятий Программы в соответствии с их полномочиями, определенными настоящим разделом.
Механизм реализации Программы представляет собой совокупность отношений, складывающихся между ответственным исполнителем, участниками Программы и участниками мероприятий Программы в процессе реализации Программы.
Управление и контроль за ходом реализации Программы в целом осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск как ответственный исполнитель Программы.
Участниками Программы являются:
УЖКХ ТиС;
УКС Администрации ЗАТО Северск;
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск.
Участниками мероприятий Программы являются:
УЖКХ ТиС;
УКС Администрации ЗАТО Северск;
Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск;
Муниципальное бюджетное эксплуатационное учреждение ЗАТО Северск.
Ответственный исполнитель с учетом объема финансовых средств, ежегодно выделяемых на реализацию Программы, уточняет целевые показатели, перечень мероприятий и затраты на них, состав участников мероприятий Программы. В необходимых случаях готовит предложения о корректировке перечня мероприятий и средств на их реализацию.
Факторы риска:
внешние риски реализации Программы:
изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;
изменение регионального законодательства в части финансирования Программ;
внутренние риски реализации Программы:
несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансирования.
Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мероприятий, направленных на решение задач, определенных Программой.
Предложения по мерам управления рисками реализации Программы:
регулярное взаимодействие с региональными органами исполнительной власти;
усиление контроля за ходом выполнения мероприятий Программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;
своевременная корректировка мероприятий Программы.





Приложение 1
к муниципальной программе
"Улучшение качественного состояния объектов благоустройства
и озеленения города Северска" на 2025 - 2027 годы

[bookmark: P1108]ПОДПРОГРАММА 1
"ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГОРОДА СЕВЕРСКА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДА СЕВЕРСКА"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск
от 01.04.2025 N 710-па, от 01.08.2025 N 1867-па, от 21.10.2025 N 2586-па)
	



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 "ОЗЕЛЕНЕНИЕ ГОРОДА СЕВЕРСКА"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ
ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДА СЕВЕРСКА"

	Наименование подпрограммы 1
	Озеленение города Северска

	Срок реализации подпрограммы 1
	2025 - 2027 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель Программы)
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 1
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск

	Цель подпрограммы 1
	Создание устойчивой системы озеленения города Северска

	Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, единица измерения
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	
	1. Доля снесенных старовозрастных деревьев от общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц
	6,98
	4,66
	4,41
	4,18

	
	2. Индекс восстановленных зеленых насаждений (отношение числа посаженных саженцев к числу снесенных деревьев), проц
	109,42
	100
	100
	100

	(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 01.04.2025 N 710-па)

	Задачи подпрограммы 1
	1. Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска

	
	2. Восстановление зеленого фонда города Северска

	Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	
	Местный бюджет
	84057,03
	36792,43
	23632,30
	23632,30

	
	Другие источники:
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	84057,03
	36792,43
	23632,30
	23632,30

	(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 01.08.2025 N 1867-па)



I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Зеленые насаждения являются неотъемлемой частью зеленого фонда города и основным фактором оздоровления экологической обстановки на его территории.
Общая площадь зеленых насаждений на территории г. Северска составляет 521 га, из них 72 га - площадь насаждений общего пользования (парков, скверов, бульваров), 77 га - площадь озеленения автомобильных дорог местного значения, 372 га - площадь городских лесов. На территории г. Северска имеется порядка 160 гектаров газонов, требующих регулярной косьбы, около 70 км живой изгороди.
Таким образом, на 1 жителя г. Северска приходится 13,3 кв. м зеленых насаждений (без учета городских лесов). Данный показатель является одним из важнейших при оценке благоустроенности города.
Учитывая небольшой объем ежегодных работ по сносу и формовочной обрезке, который выполнялся в рамках муниципальной программы в 2021 - 2024 годах, а также ежегодный прирост количества деревьев, подлежащих сносу и формовочной обрезке, данный показатель не снижается. В 2022 году было снесено 865, отформовано 510 деревьев, в 2023 году данные показатели составили 528 и 440 деревьев соответственно. При этом количество деревьев, подлежащих сносу на конец 2022 года, составляло 6253 дерева, а на конец 2023 года - 6449 деревьев. Количество деревьев, подлежащих сносу и формовочной обрезке по состоянию на 01.07.2024, составило соответственно 9114 и 10558. Для предотвращения ситуаций, опасных для жизни, здоровья и имущества жителей города, для формирования эстетически привлекательных объектов озеленения необходимо увеличение объема работ по сносу и формовочной обрезке зеленых насаждений.
В рамках текущего ухода за зелеными насаждениями в 2022 - 2023 годах выкашивалось порядка 104 га газонов. Данный уровень планируется сохранить в 2025 - 2027 годах. При этом следует отметить, что многие газоны за сезон выкашиваются 2 - 4 раза, таким образом реальный объем работ по выкашиванию газонов выше на 50 - 70%.
Взамен ликвидированных зеленых насаждений в 2025 - 2027 годах планируется высаживать по 1000 саженцев ежегодно. Всего в период действия Программы планируется высадить:
- деревьев - 1000 шт.;
- кустарников (в группы и живую изгородь) - 2000 шт.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Основной целью подпрограммы 1 является создание устойчивой системы озеленения г. Северска.
Достижение цели обеспечивается путем решения следующих задач:
организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения г. Северска;
восстановление зеленого фонда г. Северска.
Сроки реализации подпрограммы 1 - 2025 - 2027 годы. Этапы не предусмотрены.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности подпрограммы 1 представлены в таблице 1.

Сведения о составе и значениях целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 1 "Озеленение
города Северска" муниципальной программы "Улучшение
качественного состояния объектов благоустройства
и озеленения города Северска"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 01.04.2025 N 710-па)

Таблица 1

	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 09.12.2024 N 4620-па
(ред. от 21.10.2025)
"Об утверждении муниципальной прог...
	Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.02.2026
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	N
п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Периодичность сбора данных
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Показатели подпрограммы 1 "Озеленение города Северска"

	1.
	Доля снесенных старовозрастных деревьев от общего количества деревьев, подлежащих сносу
	проц
	8,44
	6,98
	4,66
	4,41
	4,18
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика
	УЖКХ ТиС

	2.
	Индекс восстановленных зеленых насаждений (отношение числа посаженных саженцев к числу снесенных деревьев)
	проц
	74,24
	109,42
	100
	100
	100
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 1 "Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска" подпрограммы 1

	1.1
	Количество снесенных деревьев
	ед
	528
	361
	450
	450
	450
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика
	УЖКХ ТиС

	1.2
	Доля площади выстриженных газонов от общей площади газонов
	проц
	85
	80
	80
	80
	80
	Ежеквартально в сезонный период
	Ведомственная статистика
	УЖКХ ТиС

	1.3
	Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников
	проц
	100
	100
	100
	100
	100
	Ежеквартально в сезонный период
	Ведомственная статистика
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 2 "Восстановление зеленого фонда города Северска" подпрограммы 1

	2.1
	Количество высаженных саженцев древесно-кустарниковых насаждений
	шт
	392
	395
	450
	450
	450
	Ежеквартально
	Ведомственная статистика
	УЖКХ ТиС
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III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1
И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 21.10.2025 N 2586-па)

Для выполнения задач подпрограммы 1 "Озеленение города Северска" в состав подпрограммы включены:
1) основное мероприятие "Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска" (до 31.12.2025);
2) комплексы процессных мероприятий (далее - КПМ):
а) "Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска" (с 01.01.2026);
б) "Восстановление зеленого фонда города Северска".
Финансирование основного мероприятия и КПМ осуществляется за счет средств местного бюджета.
В рамках основного мероприятия и КПМ "Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска" необходимо выполнить следующие мероприятия:
- содержание древесно-кустарниковых насаждений;
- содержание газонов;
- содержание цветников.
В рамках КПМ "Восстановление зеленого фонда города Северска" для решения задачи по восстановлению зеленого фонда реализуются мероприятия по планомерной замене снесенных старовозрастных насаждений с использованием в качестве посадочного материала саженцев ценных пород деревьев и декоративных кустарников.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 представлено в таблице 2.

Перечень структурных элементов и ресурсное обеспечение
подпрограммы 1 "Озеленение города Северска" муниципальной
программы "Улучшение качественного состояния объектов
благоустройства и озеленения города Северска"

Таблица 2

	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 09.12.2024 N 4620-па
(ред. от 21.10.2025)
"Об утверждении муниципальной прог...
	Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.02.2026
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	N п/п
	Наименования задачи подпрограммы, структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта
	Срок реализации, год
	Объем финансирования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограммы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта по годам реализации

	
	
	
	
	федерального бюджета (по согласованию (прогноз)
	областного бюджета (по согласованию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюджетных источников (по согласованию (прогноз)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 "Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска" подпрограммы 1

	1.1
	Основное мероприятие. Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска (до 31.12.2025), в т.ч.:
	Всего
	36036,20
	0,00
	0,00
	36036,20
	0,00
	УЖКХ ТиС, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, МБЭУ
	X
	X

	
	
	2025
	36036,20
	0,00
	0,00
	36036,20
	0,00
	
	1. Количество снесенных деревьев, ед
	450

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади выстриженных газонов от общей площади газонов, проц
	80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц
	100

	1.1.1
	Содержание древесно-кустарниковых насаждений
	Всего
	14165,75
	0,00
	0,00
	14165,75
	0,00
	УЖКХ ТиС, МБЭУ
	Х
	Х

	
	
	2025
	14165,75
	0,00
	0,00
	14165,75
	0,00
	
	1. Количество снесенных деревьев, ед
	450

	1.1.2
	Содержание газонов
	Всего
	6294,79
	0,00
	0,00
	6294,79
	0,00
	УЖКХ ТиС, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	Х
	Х

	
	
	2025
	6294,79
	0,00
	0,00
	6294,79
	0,00
	
	1. Доля площади выстриженных газонов от общей площади газонов, проц
	80

	1.1.3
	Содержание цветников
	Всего
	15575,66
	0,00
	0,00
	15575,66
	0,00
	УЖКХ ТиС, МБЭУ
	Х
	Х

	
	
	2025
	15575,66
	0,00
	0,00
	15575,66
	0,00
	
	1. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц
	100

	1.
	Задача 1 "Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска" подпрограммы 1

	1.1
	КПМ "Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска" (с 01.01.2026)
	Всего
	45922,38
	0,00
	0,00
	45922,38
	0,00
	УЖКХ ТиС, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, МБЭУ
	X
	X

	
	
	2026
	22961,19
	0,00
	0,00
	22961,19
	0,00
	
	1. Количество снесенных деревьев, ед
	450

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади выстриженных газонов от общей площади газонов, проц
	80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц
	100

	
	
	2027
	22961,19
	0,00
	0,00
	22961,19
	0,00
	
	1. Количество снесенных деревьев, ед
	450

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади выстриженных газонов от общей площади газонов, проц
	80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц
	100

	2.
	Задача 2 "Восстановление зеленого фонда города Северска" подпрограммы 1

	2.1
	КПМ "Восстановление зеленого фонда города Северска"
	Всего
	2098,45
	0,00
	0,00
	2098,45
	0,00
	УЖКХ ТиС, МБЭУ
	X
	X

	
	
	2025
	756,23
	0,00
	0,00
	756,23
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев древесно-кустарниковых насаждений, шт
	450

	
	
	2026
	671,11
	0,00
	0,00
	671,11
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев древесно-кустарниковых насаждений, шт
	450

	
	
	2027
	671,11
	0,00
	0,00
	671,11
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев древесно-кустарниковых насаждений, шт
	450

	
	Итого по подпрограмме 1
	Всего
	84057,03
	0,00
	0,00
	84057,03
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2025
	36792,43
	0,00
	0,00
	36792,43
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2026
	23632,30
	0,00
	0,00
	23632,30
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2027
	23632,30
	0,00
	0,00
	23632,30
	0,00
	
	X
	X
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Приложение 2
к муниципальной программе
"Улучшение качественного состояния объектов благоустройства
и озеленения города Северска" на 2025 - 2027 годы

[bookmark: P1568]ПОДПРОГРАММА 2
"БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА СЕВЕРСКА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДА СЕВЕРСКА"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск
от 01.04.2025 N 710-па, от 01.08.2025 N 1867-па, от 21.10.2025 N 2586-па)
	



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 2 "БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА СЕВЕРСКА"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ
ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДА СЕВЕРСКА"

	Наименование подпрограммы 2
	Благоустройство города Северска

	Срок реализации подпрограммы 2
	2025 - 2027 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель Программы)
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 2
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

	Цель подпрограммы 2
	Обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения города Северска

	Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, единица измерения
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	
	1. Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО, м3
	4295
	5000
	2800
	2800

	
	2. Площадь отремонтированного асфальтового покрытия внутриквартальных проездов, м2
	4595
	500
	500
	500

	(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 01.04.2025 N 710-па)

	Задачи подпрограммы 2
	1. Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска

	
	2. Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска

	
	3. Привлечение жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска

	Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	
	Местный бюджет
	237206,86
	126393,26
	55406,80
	55406,80

	
	Другие источники:
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области (по согласованию (прогноз)
	19244,10
	13139,90
	3052,10
	3052,10

	
	внебюджетные источники (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	256450,96
	139533,16
	58458,90
	58458,90

	(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 01.08.2025 N 1867-па)



I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории г. Северска, требуют круглогодичного содержания и своевременного ремонта.
Санитарное благоустройство территории города также является одной из приоритетных задач органов местного самоуправления. На всех площадях, улицах, парковой зоне, остановках городского транспорта должны быть установлены в достаточном количестве урны. Всего на улицах города и в скверах должно быть установлено не менее 400 урн, тогда как в 2024 году их насчитывалось менее 300. Необходимо выполнять мероприятия по санитарной уборке указанных территорий, своевременному вывозу и утилизации мусора, в том числе с мест несанкционированного складирования ТКО.
Ликвидация стихийно создающихся на периферийных участках города несанкционированных свалок является отдельной проблемой. Объем мусора, стихийно образующегося на периферийных территориях, вывозимого ежегодно с несанкционированных свалок на полигон ТКО, составляет 2 - 3 тыс. тонн.
Несмотря на то, что вывоз мусора с несанкционированных свалок осуществлялся систематически, ликвидировать несанкционированные свалки на периферийных участках г. Северска не удалось. В 2025 - 2027 годах предполагается не только вывозить мусор с несанкционированных свалок, но и выполнять мероприятия, не допускающие образования свалок.
Для содержания объектов благоустройства в надлежащем состоянии необходимо своевременно выполнять комплекс работ по текущему содержанию, санитарной очистке объектов благоустройства.
Для повышения уровня благоустройства, направленного на улучшение качества жизни населения, необходимо проведение мероприятий по благоустройству общегородских территорий, а также по благоустройству внутриквартальных территорий, прилегающих к территориям многоквартирных домов.
На регулярной основе необходимо выполнять работы по текущему содержанию внутриквартальных территорий, скверов города, территории городского кладбища, мест отдыха на р. Томи, ликвидации несанкционированных свалок на периферийных территориях города.
Площадь внутриквартальных территорий, которые необходимо содержать в рамках мероприятий, составляет 2783 тыс. м2.
Содержание 56 га муниципального кладбища г. Северска должно обеспечить жителям доступ во все кварталы кладбища в зимний период и удовлетворительное санитарное состояние в летний период. С территории кладбища ежегодно вывозится порядка 1,5 тыс. тонн мусора.
В обязательном порядке необходимо выполнять праздничное оформление города, обеспечивать бесперебойную работу фонтанов, а также выполнять иные мероприятия, направленные на повышение уровня комфортности и безопасности проживания.
В г. Северске для создания необходимого уровня благоустройства, в том числе для организации и проведения массовых и праздничных мероприятий, необходимо:
- организовывать праздничное оформление баннерной продукцией следующих объектов: площади имени В.И.Ленина, театральной площади, просп. Коммунистического, ул. Курчатова, ул. Ленинградской, ул. Калинина;
- устанавливать и украшать новогодние ели;
- поддерживать в надлежащем состоянии памятники;
- обеспечивать в летний период функционирование фонтанов.
С целью праздничного оформления города регулярно изготавливаются флаговые конструкции, отвечающие требованиям современного дизайна оформления городских пространств. По состоянию на 01.06.2024 для праздничного оформления города имеются в наличии 18 флаговых конструкций, 6 из которых морально устарели и требуют обновления.
В г. Северске ежегодно проводится городской конкурс "Северский дворик" для привлечения населения, частных организаций и организаций бюджетной сферы, индивидуальных предпринимателей в процесс благоустройства городских территорий.
Для соблюдения санитарно-гигиенических требований, создания безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения г. Северска необходима постоянная реализация следующих мероприятий:
- выполнение противоклещевой обработки лесных массивов в черте города;
- обеспечение круглосуточного дежурства бригады по доставке тел умерших в морг;
- организация мероприятий по регулированию численности безнадзорных животных.
С целью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на территории г. Северска и предупреждения нападения животных на людей в городе осуществляется отлов животных без владельцев, в весенний период проводится противоклещевая обработка лесных массивов в черте города, обеспечивается транспортировка тел (останков) умерших (погибших) в специализированные медицинские учреждения.
Ежегодно выполняются мероприятия по отлову животных без владельцев. Количество отловленных животных в 2022 - 2023 годах уменьшилось. Так, в 2022 году была отловлена 251 собака, в 2023 году - 45, а в 2024 году - 38. В плановом периоде ожидается уменьшение количества животных без владельцев, в результате проведения планомерной работы по их отлову и стерилизации. При этом уменьшение затрат на выполнение мероприятий в целом не ожидается, так как в приюте неизбежно увеличивается количество отловленных агрессивных животных, подлежащих пожизненному содержанию.
Ежегодно проводится противоклещевая обработка лесопарковой зоны на территории г. Северска, необходимая для минимизации рисков заражения клещевым энцефалитом и болезнью Лайма. Площадь территории, требующая ежегодной обработки, составляет порядка 160 га. Фактически обрабатываемая площадь лесных массивов составляет 138 - 150 га, эту же площадь предполагается обрабатывать в 2025 - 2027 годах.
Поддержание мест массового отдыха горожан в надлежащем состоянии, обеспечение разнообразия оформления парков и скверов города являются приоритетными задачами органов местного самоуправления.
Для повышения уровня внешнего благоустройства, направленного на улучшение качества жизни населения, необходимо проведение мероприятий по благоустройству общегородских территорий, а также внутриквартальных территорий, прилегающих к территориям многоквартирных домов.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 2, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Основной целью подпрограммы 2 является обеспечение комфортных и безопасных условий для проживания и жизнедеятельности населения города Северска.
Достижение цели обеспечивается путем решения следующих задач:
текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска;
проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска;
привлечение жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска.
Сроки реализации подпрограммы 2 - 2025 - 2027 годы. Этапы не предусмотрены.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности подпрограммы 2 представлены в таблице 1.

Сведения о составе и значениях целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 2
"Благоустройство города Северска" муниципальной программы
"Улучшение качественного состояния объектов
благоустройства и озеленения города Северска"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 01.04.2025 N 710-па)

Таблица 1

	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 09.12.2024 N 4620-па
(ред. от 21.10.2025)
"Об утверждении муниципальной прог...
	Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.02.2026
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	N п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Периодичность сбора данных
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2023
год
	2024
год
	2025
год
	2026
год
	2027
год
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Показатели подпрограммы 2 "Благоустройство города Северска"

	1.
	Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО
	м3
	16876
	4295
	5000
	2800
	2800
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	2.
	Площадь отремонтированного асфальтового покрытия внутриквартальных проездов
	м2
	4500
	4595
	500
	500
	500
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 1 "Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска" подпрограммы 2

	1.1
	Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО
	т
	4219
	1074
	1250
	800
	800
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	1.2
	Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год)
	ед
	22
	22
	22
	3
	3
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	1.3
	Количество отремонтированных объектов благоустройства
	ед
	3
	3
	1
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 2 "Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска" подпрограммы 2

	2.1
	Площадь противоклещевой обработки лесопарковой зоны г. Северска
	га
	150
	138,1
	130
	0
	0
	Ежеквартально в весенне-летний период
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	2.2
	Количество отловленных животных без владельцев
	ед
	38
	32
	150
	140
	130
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	2.3
	Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг
	сут; дн
	365
	366
	365
	365
	365
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 3 "Привлечение жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска" подпрограммы 2

	3.1
	Количество организованных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г. Северска
	ед
	25
	4
	4
	4
	4
	Ежеквартально в весенне-осенний период
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС
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III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2
И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 21.10.2025 N 2586-па)

Для выполнения задач подпрограммы 2 "Благоустройство города Северска" в состав подпрограммы включены основное мероприятие и три комплекса процессных мероприятий (далее - КПМ):
1) основное мероприятие "Организация месячников, субботников и иных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска" (до 31.12.2025);
2) КПМ "Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска";
3) КПМ "Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска";
4) КПМ "Привлечение жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска" (с 01.01.2026).
В рамках КПМ "Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска" выполняются следующие мероприятия:
а) содержание мест общего пользования;
б) содержание малых архитектурных форм;
в) содержание городского кладбища;
г) ликвидация несанкционированных мест хранения отходов;
д) содержание мест отдыха на р. Томи;
е) ремонт объектов и элементов благоустройства;
ж) праздничное оформление города Северска.
В рамках КПМ "Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска" реализуются мероприятия по противоклещевой обработке лесопарковой зоны на территории г. Северска, по регулированию численности животных без владельцев, а также по организации бригады для вывоза тел умерших.
Основное мероприятие "Организация месячников, субботников и иных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска" и КПМ "Привлечение жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска" реализуются без привлечения бюджетных средств и направлены на повышение активности населения в реализации мероприятий по благоустройству города.
Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет средств местного бюджета с привлечением средств областного бюджета для реализации отдельных государственных полномочий по регулированию численности животных без владельцев.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 представлено в таблице 2.

Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 "Благоустройство
города Северска" муниципальной программы "Улучшение
качественного состояния объектов благоустройства
и озеленения города Северска"

Таблица 2

	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 09.12.2024 N 4620-па
(ред. от 21.10.2025)
"Об утверждении муниципальной прог...
	Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.02.2026
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	N п/п
	Наименования задачи подпрограммы, структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта
	Срок реализации, год
	Объем финансирования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограммы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта по годам реализации

	
	
	
	
	федерального бюджета (по согласованию (прогноз)
	областного бюджета (по согласованию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюджетных источников (по согласованию (прогноз)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 "Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска" подпрограммы 2

	1.1
	КПМ "Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска"
	Всего
	242391,79
	0,00
	10087,80
	232303,99
	0,00
	УЖКХ ТиС, МБЭУ
	X
	X

	
	
	2025
	134489,73
	0,00
	10087,80
	124401,93
	0,00
	
	1. Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО, т
	1250

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год), ед
	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество отремонтированных объектов благоустройства, ед
	1

	
	
	2026
	53951,03
	0,00
	0,00
	53951,03
	0,00
	
	1. Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО, т
	800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год), ед
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество отремонтированных объектов благоустройства, ед
	0

	
	
	2027
	53951,03
	0,00
	0,00
	53951,03
	0,00
	
	1. Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО, т
	800

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год), ед
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество отремонтированных объектов благоустройства, ед
	0

	2.
	Задача 2 "Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска" подпрограммы 2

	2.1
	КПМ "Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска"
	Всего
	14059,17
	0,00
	9156,30
	4902,87
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	5043,43
	0,00
	3052,10
	1991,33
	0,00
	
	1. Площадь противоклещевой обработки лесопарковой зоны г. Северска, га
	130

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отловленных животных без владельцев, ед
	150

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг, сут; дн
	365

	
	
	2026
	4507,87
	0,00
	3052,10
	1455,77
	0,00
	
	1. Площадь противоклещевой обработки лесопарковой зоны г. Северска, га
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отловленных животных без владельцев, ед
	140

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг, сут; дн
	365

	
	
	2027
	4507,87
	0,00
	3052,10
	1455,77
	0,00
	
	1. Площадь противоклещевой обработки лесопарковой зоны г. Северска, га
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отловленных животных без владельцев, ед
	130

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг, сут; дн
	365

	3.
	Задача 3 "Привлечение жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска" подпрограммы 2

	3.1
	Основное мероприятие. Организация месячников, субботников и иных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска (до 31.12.2025), в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организованных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г. Северска, ед
	4

	3.1.1
	Проведение месячников, субботников и иных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г. Северска
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организованных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г. Северска, ед
	4

	3.
	Задача 3 "Привлечение жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска" подпрограммы 2

	3.1
	КПМ "Привлечение жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска" (с 01.01.2026)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организованных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г. Северска, ед
	4

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организованных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г. Северска, ед
	4

	
	Итого по подпрограмме 2
	Всего
	256450,96
	0,00
	19244,10
	237206,86
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2025
	139533,16
	0,00
	13139,90
	126393,26
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2026
	58458,90
	0,00
	3052,10
	55406,80
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2027
	58458,90
	0,00
	3052,10
	55406,80
	0,00
	
	X
	X
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Приложение 3
к муниципальной программе
"Улучшение качественного состояния объектов благоустройства
и озеленения города Северска" на 2025 - 2027 годы

[bookmark: P2103]ПОДПРОГРАММА 3
"СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ В МЕСТАХ МАССОВОГО ПОСЕЩЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕВЕРСКА" МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДА СЕВЕРСКА"

	
	
	Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск
от 01.04.2025 N 710-па, от 01.08.2025 N 1867-па, от 21.10.2025 N 2586-па)
	



ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3 "СОЗДАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ В МЕСТАХ
МАССОВОГО ПОСЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СЕВЕРСКА"
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО СОСТОЯНИЯ
ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ОЗЕЛЕНЕНИЯ ГОРОДА СЕВЕРСКА"

	Наименование подпрограммы 3
	Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска

	Срок реализации подпрограммы 3
	2025 - 2027 годы

	Ответственный исполнитель подпрограммы 3
(соисполнитель Программы)
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	Участники подпрограммы 3
	Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск

	
	Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск

	Цель подпрограммы 3
	Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения

	Показатели цели подпрограммы 3 и их значения (по годам реализации)
	Показатели цели, единица измерения
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	
	1. Количество установленных малых архитектурных форм и садово-парковой мебели, ед
	0
	0
	0
	0

	
	2. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед
	0
	1
	0
	0

	
	3. Количество объектов благоустройства, на которых выполнялись работы по строительству или капитальному ремонту, ед
	1
	2
	1
	1

	(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 01.08.2025 N 1867-па)

	Задачи подпрограммы 3
	1. Создание комфортной инфраструктуры в местах массового отдыха населения города Северска

	
	2. Строительство и обновление объектов благоустройства на территории города Северска

	Объем финансирования подпрограммы 3, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб.
	Источники
	Всего
	2025 год
	2026 год
	2027 год

	
	Местный бюджет
	138060,51
	31011,42
	60000,00
	47049,09

	
	Другие источники:
	
	
	
	

	
	федеральный бюджет (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	бюджет Томской области (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	внебюджетные источники (по согласованию (прогноз)
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	
	Всего
	138060,51
	31011,42
	60000,00
	47049,09

	(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск от 01.08.2025 N 1867-па)



I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3

Содержание мест массового отдыха горожан в надлежащем состоянии, обеспечение разнообразия оформления парков и скверов г. Северска являются приоритетными задачами органов местного самоуправления.
Скверы, парки, бульвары - традиционные места прогулок и отдыха городского населения, они не только играют значительную роль в архитектуре города, но и являются общественными пространствами, площадками для проведения развлекательных и культурных мероприятий. Работы по благоустройству общественных пространств выполняются в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды" на 2023 - 2027 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2022 N 2475. В рамках подпрограммы 3 ведутся работы по техническому содержанию существующих элементов благоустройства, а также строительство отдельных объектов.
Оснащать скверы малыми архитектурными формами требуется постоянно, так как садовая мебель приходит в негодность в течение 5 - 7 лет, после чего требуется ее обновление. На территории г. Северска в настоящее время установлено более 400 садово-парковых скамеек и уличных диванов. В 2022 - 2023 годах садово-парковая мебель на территории г. Северска в рамках текущего содержания не обновлялась. Около 100 скамеек требуют плановой замены.
Для поддержания уровня благоустройства общественных пространств необходимо проводить комплекс работ по их содержанию. Необходимо постоянное обновление садово-парковой мебели и малых архитектурных форм. Обращения жителей о необходимости установки скамеек на новых участках поступают ежегодно.
Кроме того, необходимо изготовление конструкций для праздничного оформления г. Северска.
С целью праздничного оформления г. Северска регулярно изготавливаются флаговые конструкции, отвечающие требованиям современного дизайна оформления городских пространств.
Действующее городское кладбище может предоставить участки для захоронения на ближайшие два года, вследствие чего возникла потребность завершения строительства нового общественного муниципального кладбища.
В рамках муниципальной программы "Улучшение качественного состояния объектов улично-дорожной сети, благоустройства и озеленения территории г. Северска" на 2015 - 2020 годы, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 N 3541, разработана проектная документация и начаты работы по строительству объекта. Завершение строительства кладбища предполагается выполнить в рамках мероприятий подпрограммы 3. Кроме того, в состав программных мероприятий включаются иные работы по строительству и обновлению объектов благоустройства, потребность в которых возникает ежегодно.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 3, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,
ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ
РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 3

Основной целью подпрограммы 3 является повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры в местах массового посещения.
Достижение цели обеспечивается путем решения следующих задач:
создание комфортной инфраструктуры в местах массового отдыха населения города Северска;
строительство и обновление объектов благоустройства на территории города Северска.
Сроки реализации подпрограммы 3 - 2025 - 2027 годы. Этапы не предусмотрены.
Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 3 представлены в таблице 1.

Сведения о составе и значениях целевых показателей
(индикаторов) результативности подпрограммы 3 "Создание
комфортной среды в местах массового посещения на территории
города Северска" муниципальной программы "Улучшение
качественного состояния объектов благоустройства
и озеленения города Северска"

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 01.08.2025 N 1867-па)

Таблица 1

	Постановление Администрации ЗАТО Северск от 09.12.2024 N 4620-па
(ред. от 21.10.2025)
"Об утверждении муниципальной прог...
	Документ предоставлен КонсультантПлюс
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	N п/п
	Наименование целевого показателя (индикатора)
	Единица измерения
	Значения целевых показателей
	Периодичность сбора данных
	Метод сбора информации
	Ответственный за сбор данных по показателю

	
	
	
	2023 год
	2024 год
	2025 год
	2026 год
	2027 год
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Показатели подпрограммы 3 "Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска"

	1.
	Количество установленных малых архитектурных форм и садово-парковой мебели
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	2.
	Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта
	ед
	0
	0
	1
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	3.
	Количество объектов благоустройства, на которых выполнялись работы по строительству или капитальному ремонту
	ед
	1
	1
	2
	1
	1
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УКС Администрации ЗАТО Северск

	Показатели задачи 1 "Создание комфортной инфраструктуры в местах массового отдыха населения города Северска" подпрограммы 3

	1.1
	Количество установленных садово-парковых скамеек
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	1.2
	Количество установленных малых архитектурных форм
	ед
	0
	0
	0
	0
	0
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УЖКХ ТиС

	Показатели задачи 2 "Строительство и обновление объектов благоустройства на территории города Северска" подпрограммы 3

	2.1
	Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту
	га
	3
	3
	3,3
	3
	1
	Ежеквартально
	Ведомственная отчетность
	УКС Администрации ЗАТО Северск



III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3
И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 21.10.2025 N 2586-па)

Задачи подпрограммы 3 "Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска" решаются в процессе реализации ее структурных элементов:
1) основных мероприятий (до 31.12.2025):
а) приобретение и монтаж малых архитектурных форм и садово-парковой мебели;
б) строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства;
2) КПМ "Создание комфортной инфраструктуры в местах массового отдыха населения города Северска" (с 01.01.2026);
3) проекта "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства" (с 01.01.2026).
Финансирование основных мероприятий, КПМ и проекта подпрограммы осуществляется за счет средств местного бюджета.
Главные распорядители бюджетных средств основных мероприятий - УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск.
Ресурсное обеспечение подпрограммы 3 представлено в таблице 2.

Перечень структурных элементов и ресурсное обеспечение
подпрограммы 3 "Создание комфортной среды в местах массового
посещения на территории города Северска" муниципальной
программы "Улучшение качественного состояния объектов
благоустройства и озеленения города Северска"

Таблица 2

	N п/п
	Наименования задачи подпрограммы, структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта
	Срок реализации, год
	Объем финансирования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники подпрограммы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта по годам реализации

	
	
	
	
	федерального бюджета (по согласованию (прогноз)
	областного бюджета (по согласованию (прогноз)
	местного бюджета
	внебюджетных источников (по согласованию (прогноз)
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Задача 1 "Создание комфортной инфраструктуры в местах массового отдыха населения города Северска" подпрограммы 3

	1.1
	Основное мероприятие. Приобретение и монтаж малых архитектурных форм и садово-парковой мебели (до 31.12.2025), в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед
	0

	1.1.1
	Приобретение и монтаж садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных малых архитектурных форм, ед
	0

	1.1.2
	Приобретение и монтаж садово-парковых диванов
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед
	0

	1.
	Задача 1 "Создание комфортной инфраструктуры в местах массового отдыха населения города Северска" подпрограммы 3

	1.1
	КПМ "Создание комфортной инфраструктуры в местах массового отдыха населения города Северска" (с 01.01.2026)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед
	0

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед
	0

	2.
	Задача 2 "Строительство и обновление объектов благоустройства на территории города Северска" подпрограммы 3

	2.1
	Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства (до 31.12.2025), в т.ч.:
	Всего
	31011,42
	0,00
	0,00
	31011,42
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2025
	31011,42
	0,00
	0,00
	31011,42
	0,00
	
	1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га
	3,3

	2.1.1
	Строительство пешеходного тротуара от жилого дома по ул. Царевского, 4 до здания по ул. Ленина, 88 в г. Северске
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Степень готовности объекта строительства, проц
	0

	2.1.2
	Строительство пешеходного тротуара по ул. Сосновой от дома 16/4 до дома 18/29 в г. Северске
	Всего
	3652,00
	0,00
	0,00
	3652,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2025
	3652,00
	0,00
	0,00
	3652,00
	0,00
	
	1. Степень готовности объекта строительства, проц
	100

	2.1.3
	Строительство муниципального общественного кладбища в г. Северске
	Всего
	27359,42
	0,00
	0,00
	27359,42
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2025
	27359,42
	0,00
	0,00
	27359,42
	0,00
	
	1. Степень готовности объекта строительства, проц
	57

	2.
	Задача 2 "Строительство и обновление объектов благоустройства на территории города Северска подпрограммы 3

	2.1
	Проект "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства" (с 01.01.2026)
	Всего
	107049,09
	0,00
	0,00
	107049,09
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2026
	60000,00
	0,00
	0,00
	60000,00
	0,00
	
	1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га
	3

	
	
	2027
	47049,09
	0,00
	0,00
	47049,09
	0,00
	
	1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га
	1

	
	Итого по подпрограмме 3
	Всего
	138060,51
	0,00
	0,00
	138060,51
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2025
	31011,42
	0,00
	0,00
	31011,42
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2026
	60000,00
	0,00
	0,00
	60000,00
	0,00
	
	X
	X

	
	
	2027
	47049,09
	0,00
	0,00
	47049,09
	0,00
	
	X
	X
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	Список изменяющих документов
(в ред. постановления Администрации ЗАТО Северск
от 21.10.2025 N 2586-па)
	



	N п/п
	Наименования подпрограммы, задачи подпрограммы, структурного элемента, мероприятия приоритетного проекта муниципальной программы
	Срок реализации, год
	Объем финансирования, тыс. руб.
	В том числе за счет средств
	Участники Программы, участники мероприятия
	Показатели конечного результата структурного элемента по годам реализации

	
	
	
	
	федерального бюджета
	областного бюджета
	местного бюджета
	внебюджетных источников
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	наименование и единица измерения
	значения по годам реализации

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Подпрограмма 1 "Озеленение города Северска" Программы

	1.
	Задача 1 "Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска" подпрограммы 1

	1.1
	Основное мероприятие. Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска (до 31.12.2025), в т.ч.:
	Всего
	48533,76
	0,00
	0,00
	48533,76
	0,00
	УЖКХ ТиС, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, МБЭУ
	X
	X

	
	
	2025
	48533,76
	0,00
	0,00
	48533,76
	0,00
	
	1. Количество снесенных деревьев, ед
	1000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади выстриженных газонов от общей площади газонов, проц
	80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц
	100

	1.1.1
	Содержание древесно-кустарниковых насаждений
	Всего
	18756,48
	0,00
	0,00
	18756,48
	0,00
	УЖКХ ТиС, МБЭУ
	Х
	Х

	
	
	2025
	18756,48
	0,00
	0,00
	18756,48
	0,00
	
	1. Количество снесенных деревьев, ед
	1000

	1.1.2
	Содержание газонов
	Всего
	8141,00
	0,00
	0,00
	8141,00
	0,00
	УЖКХ ТиС, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск
	Х
	Х

	
	
	2025
	8141,00
	0,00
	0,00
	8141,00
	0,00
	
	1. Доля площади выстриженных газонов от общей площади газонов, проц
	80

	1.1.3
	Содержание цветников
	Всего
	21636,28
	0,00
	0,00
	21636,28
	0,00
	УЖКХ ТиС, МБЭУ
	Х
	Х

	
	
	2025
	21636,28
	0,00
	0,00
	21636,28
	0,00
	
	1. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц
	100

	1.
	Задача 1 "Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска" подпрограммы 1

	1.1
	КПМ "Организация мероприятий по текущему содержанию объектов озеленения города Северска" (с 01.01.2026)
	Всего
	102969,23
	0,00
	0,00
	102969,23
	0,00
	УЖКХ ТиС, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, МБЭУ
	X
	X

	
	
	2026
	50475,11
	0,00
	0,00
	50475,11
	0,00
	
	1. Количество снесенных деревьев, ед
	1000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади выстриженных газонов от общей площади газонов, проц
	80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц
	100

	
	
	2027
	52494,12
	0,00
	0,00
	52494,12
	0,00
	
	1. Количество снесенных деревьев, ед
	1000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Доля площади выстриженных газонов от общей площади газонов, проц
	80

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля площади ухоженных цветников от общей площади цветников, проц
	100

	2.
	Задача 2 "Восстановление зеленого фонда города Северска" подпрограммы 1

	2.1
	КПМ "Восстановление зеленого фонда города Северска"
	Всего
	5776,83
	0,00
	0,00
	5776,83
	0,00
	УЖКХ ТиС, МБЭУ
	X
	X

	
	
	2025
	1850,60
	0,00
	0,00
	1850,60
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев древесно-кустарниковых насаждений, ед
	1000

	
	
	2026
	1924,62
	0,00
	0,00
	1924,62
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев древесно-кустарниковых насаждений, ед
	1000

	
	
	2027
	2001,61
	0,00
	0,00
	2001,61
	0,00
	
	1. Количество высаженных саженцев древесно-кустарниковых насаждений, ед
	1000

	
	Итого по подпрограмме 1
	Всего
	157279,82
	0,00
	0,00
	157279,82
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2025
	50384,36
	0,00
	0,00
	50384,36
	0,00
	
	1. Доля снесенных старовозрастных деревьев от общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц
	10,98

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Индекс восстановленных зеленых насаждений (отношение числа посаженных саженцев к числу снесенных деревьев), проц
	100

	
	
	2026
	52399,73
	0,00
	0,00
	52399,73
	0,00
	
	1. Доля снесенных старовозрастных деревьев от общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц
	10,98

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Индекс восстановленных зеленых насаждений (отношение числа посаженных саженцев к числу снесенных деревьев), проц
	100

	
	
	2027
	54495,73
	0,00
	0,00
	54495,73
	0,00
	
	1. Доля снесенных старовозрастных деревьев от общего количества деревьев, подлежащих сносу, проц
	10,98

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Индекс восстановленных зеленых насаждений (отношение числа посаженных саженцев к числу снесенных деревьев), проц
	100

	Подпрограмма 2 "Благоустройство города Северска" Программы

	1.
	Задача 1 "Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска" подпрограммы 2

	1.1
	КПМ "Текущее содержание и ремонт объектов благоустройства на территории города Северска"
	Всего
	359087,21
	0,00
	10087,80
	348999,41
	0,00
	УЖКХ ТиС, МБЭУ
	X
	X

	
	
	2025
	142419,48
	0,00
	10087,80
	132331,68
	0,00
	
	1. Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО, т
	1250

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год), ед
	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество отремонтированных объектов благоустройства, ед
	3

	
	
	2026
	106226,22
	0,00
	0,00
	106226,22
	0,00
	
	1. Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО, т
	1250

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год), ед
	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество отремонтированных объектов благоустройства, ед
	3

	
	
	2027
	110441,51
	0,00
	0,00
	110441,51
	0,00
	
	1. Количество мусора, вывезенного на полигон ТКО, т
	1250

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество объектов, оформленных для проведения праздничных мероприятий (суммарное за год), ед
	22

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество отремонтированных объектов благоустройства, ед
	3

	2.
	Задача 2 "Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска" подпрограммы 2

	2.1
	КПМ "Проведение мероприятий для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания на территории города Северска"
	Всего
	27975,04
	0,00
	15006,16
	12968,88
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	8977,15
	0,00
	4807,20
	4169,95
	0,00
	
	1. Площадь противоклещевой обработки лесопарковой зоны г. Северска, га
	160

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отловленных животных без владельцев, ед
	150

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг, сут; дн
	365

	
	
	2026
	9459,75
	0,00
	4999,49
	4460,26
	0,00
	
	1. Площадь противоклещевой обработки лесопарковой зоны г. Северска, га
	160

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отловленных животных без владельцев, ед
	140

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг, сут; дн
	365

	
	
	2027
	9538,14
	0,00
	5199,47
	4338,67
	0,00
	
	1. Площадь противоклещевой обработки лесопарковой зоны г. Северска, га
	160

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество отловленных животных без владельцев, ед
	130

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество дней дежурства бригады по доставке тел умерших в морг, сут; дн
	365

	3.
	Задача 3 "Привлечение жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска" подпрограммы 2

	3.1
	Основное мероприятие. Организация месячников, субботников и иных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска (до 31.12.2025), в т.ч.:
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организованных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г. Северска, ед
	4

	3.1.1
	Проведение месячников, субботников и иных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г. Северска
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организованных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г. Северска, ед
	4

	3.
	Задача 3 "Привлечение жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска" подпрограммы 2

	3.1
	КПМ "Привлечение жителей к благоустройству и санитарной очистке города Северска" (с 01.01.2026)
	Всего
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2026
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организованных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г. Северска, ед
	4

	
	
	2027
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	1. Количество организованных мероприятий для привлечения жителей к благоустройству и санитарной очистке г. Северска, ед
	4

	
	Итого по подпрограмме 2
	Всего
	387062,25
	0,00
	25093,96
	361968,29
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2025
	151396,63
	0,00
	14895,00
	136501,63
	0,00
	
	1. Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО, м3
	5000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь отремонтированного асфальтового покрытия внутриквартальных проездов, м2
	2500

	
	
	2026
	115685,97
	0,00
	4999,49
	110686,48
	0,00
	
	1. Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО, м3
	5000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь отремонтированного асфальтового покрытия внутриквартальных проездов, м2
	2500

	
	
	2027
	119979,65
	0,00
	5199,47
	114780,18
	0,00
	
	1. Объем мусора, вывезенного на полигон ТКО, м3
	5000

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Площадь отремонтированного асфальтового покрытия внутриквартальных проездов, м2
	2500

	Подпрограмма 3 "Создание комфортной среды в местах массового посещения на территории города Северска" Программы

	1.
	Задача 1 "Создание комфортной инфраструктуры в местах массового отдыха населения города Северска" подпрограммы 3

	1.1
	Основное мероприятие. Приобретение и монтаж малых архитектурных форм и садово-парковой мебели (до 31.12.2025), в т.ч.:
	Всего
	2429,30
	0,00
	0,00
	2429,30
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	2429,30
	0,00
	0,00
	2429,30
	0,00
	
	1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед
	3

	1.1.1
	Приобретение и монтаж садово-парковых скульптур, вазонов, иных малых архитектурных форм
	Всего
	1550,00
	0,00
	0,00
	1550,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	1550,00
	0,00
	0,00
	1550,00
	0,00
	
	1. Количество установленных малых архитектурных форм, ед
	3

	1.1.2
	Приобретение и монтаж садово-парковых диванов
	Всего
	879,30
	0,00
	0,00
	879,30
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	X

	
	
	2025
	879,30
	0,00
	0,00
	879,30
	0,00
	
	1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед
	10

	1.
	Задача 1 "Создание комфортной инфраструктуры в местах массового отдыха населения города Северска" подпрограммы 3

	1.1
	КПМ "Создание комфортной инфраструктуры в местах массового отдыха населения города Северска" (с 01.01.2026)
	Всего
	5124,00
	0,00
	0,00
	5154,00
	0,00
	УЖКХ ТиС
	X
	Х

	
	
	2026
	2526,47
	0,00
	0,00
	2526,47
	0,00
	
	1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед
	3

	
	
	2027
	2627,53
	0,00
	0,00
	2627,53
	0,00
	
	1. Количество установленных садово-парковых скамеек, ед
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество установленных малых архитектурных форм, ед
	3

	2.
	Задача 2 "Строительство и обновление объектов благоустройства на территории города Северска" подпрограммы 3

	2.1
	Основное мероприятие. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства (до 31.12.2025), в т.ч.:
	Всего
	79062,56
	0,00
	0,00
	79062,56
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2025
	79062,56
	0,00
	0,00
	79062,56
	0,00
	
	1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га
	6,5

	2.1.1
	Строительство пешеходного тротуара от жилого дома по ул. Царевского, 4 до здания по ул. Ленина, 88 в г. Северске
	Всего
	5410,56
	0,00
	0,00
	5410,56
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2025
	5410,56
	0,00
	0,00
	5410,56
	0,00
	
	1. Степень готовности объекта строительства, проц
	100

	2.1.2
	Строительство пешеходного тротуара по ул. Сосновой от дома 16/4 до дома 18/29 в г. Северске
	Всего
	3652,00
	0,00
	0,00
	3652,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2025
	3652,00
	0,00
	0,00
	3652,00
	0,00
	
	1. Степень готовности объекта строительства, проц
	100

	2.1.3
	Строительство муниципального общественного кладбища в г. Северске
	Всего
	70000,00
	0,00
	0,00
	70000,00
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2025
	70000,00
	0,00
	0,00
	70000,00
	0,00
	
	1. Степень готовности объекта строительства, проц
	60

	2.
	Задача 2 "Строительство и обновление объектов благоустройства на территории города Северска" подпрограммы 3

	2.1
	Проект "Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов благоустройства" (с 01.01.2026)
	Всего
	186548,25
	0,00
	0,00
	186548,25
	0,00
	УКС Администрации ЗАТО Северск
	X
	X

	
	
	2026
	60000,00
	0,00
	0,00
	60000,00
	0,00
	
	1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га
	6,3

	
	
	2027
	126548,25
	0,00
	0,00
	126548,25
	0,00
	
	1. Площадь объектов, на которых выполнены работы по строительству и ремонту, га
	9,3

	
	Итого по подпрограмме 3
	Всего
	273194,11
	0,00
	0,00
	273194,11
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2025
	81491,86
	0,00
	0,00
	81491,86
	0,00
	
	1. Количество установленных малых архитектурных форм и садово-парковой мебели, ед
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество объектов благоустройства, на которых выполнялись работы по строительству или капитальному ремонту, ед
	2

	
	
	2026
	62526,47
	0,00
	0,00
	62526,47
	0,00
	
	1. Количество установленных малых архитектурных форм и садово-парковой мебели, ед
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество объектов благоустройства, на которых выполнялись работы по строительству или капитальному ремонту, ед
	2

	
	
	2027
	129175,78
	0,00
	0,00
	129175,78
	0,00
	
	1. Количество установленных малых архитектурных форм и садово-парковой мебели, ед
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество объектов благоустройства, введенных в эксплуатацию после строительства или капитального ремонта, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Количество объектов благоустройства, на которых выполнялись работы по строительству или капитальному ремонту, ед
	1

	Подпрограмма 4 "Обеспечивающая подпрограмма" Программы

	
	Итого по подпрограмме 4
	Всего
	144629,88
	0,00
	159,30
	144470,58
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2025
	51279,92
	0,00
	58,10
	51221,82
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2026
	46674,98
	0,00
	50,60
	46624,38
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2027
	46674,98
	0,00
	50,60
	46624,38
	0,00
	
	Х
	Х

	
	Итого по Программе
	Всего
	962166,06
	0,00
	25253,26
	936912,80
	0,00
	
	Х
	Х

	
	
	2025
	334552,77
	0,00
	14953,10
	319599,67
	0,00
	
	1. Количество выданных за год предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния г. Северска, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество обращений жителей города в ландшафтную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории г. Северска, ед
	400

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля объектов с обновленными элементами благоустройства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом), проц
	38

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля жителей, удовлетворенных благоустройством г. Северска, от числа участников онлайн-опросов на официальных интернет-ресурсах ЗАТО Северск, проц
	80

	
	
	2026
	277287,15
	0,00
	5050,09
	272237,06
	0,00
	
	1. Количество выданных за год предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния г. Северска, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество обращений жителей города в ландшафтную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории г. Северска, ед
	340

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля объектов с обновленными элементами благоустройства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом), проц
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля жителей, удовлетворенных благоустройством г. Северска, от числа участников онлайн-опросов на официальных интернет-ресурсах ЗАТО Северск, проц
	80

	
	
	2027
	350326,14
	0,00
	5250,07
	345076,07
	0,00
	
	1. Количество выданных за год предписаний надзорных органов, направленных на улучшение санитарного состояния г. Северска, ед
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	2. Количество обращений жителей города в ландшафтную комиссию с целью сноса и формовочной обрезки деревьев на территории г. Северска, ед
	330

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	3. Доля объектов с обновленными элементами благоустройства относительно общего количества объектов, подлежащих обновлению (нарастающим итогом), проц
	40

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	4. Доля жителей, удовлетворенных благоустройством г. Северска, от числа участников онлайн-опросов на официальных интернет-ресурсах ЗАТО Северск, проц
	80
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