ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕВЕРСК

АДМИНИСТРАЦИЯ

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 31 октября 2017 г. N 1965

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЗАТО СЕВЕРСК"

НА 2018 - 2022 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск  от 29.03.2018 [N 606](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3B169338E2E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB34C89E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ), от 22.08.2018 [N 1560](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3B15973CE4E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB34C89E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ), от 13.02.2019 [N 182](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3B1E983AE3E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB34C89E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ),  от 29.03.2019 [N 517](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3B1F9939E1E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB34C89E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ), от 29.03.2019 [N 518](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3A16903CE2E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB34C89E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ)) |

В соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B161769F0D0926268A791C3E1DC666B2EFBAC87251B9956E1B15A4DFB392E235BE39CF936E87C5B494B6E529tBJ) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", [постановлением](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3811913DEEE9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EA32CE9E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ) Администрации ЗАТО Северск от 02.07.2014 N 1614 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации" постановляю:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную [программу](#P38) "Формирование современной городской среды ЗАТО Северск" на 2018 - 2022 годы.

2. Опубликовать постановление в средстве массовой информации "Официальный бюллетень Администрации ЗАТО Северск" и разместить на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://www.seversknet.ru).

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации ЗАТО Северск Бабенышева В.В.

Врио Главы Администрации

В.В.БАБЕНЫШЕВ

Утверждена

постановлением

Администрации ЗАТО Северск

от 31.10.2017 N 1965

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ЗАТО СЕВЕРСК" НА 2018 - 2022 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск  от 29.03.2018 [N 606](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3B169338E2E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB34C89E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ), от 22.08.2018 [N 1560](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3B15973CE4E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB34C89E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ), от 13.02.2019 [N 182](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3B1E983AE3E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB34C89E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ),  от 29.03.2019 [N 517](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3B1F9939E1E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB34C89E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ), от 29.03.2019 [N 518](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3A16903CE2E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB34C89E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ)) |

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЗАТО СЕВЕРСК"

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3B1F9939E1E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB34C99E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ) Администрации ЗАТО Северск

от 29.03.2019 N 517)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (далее - Программа) | Формирование современной городской среды ЗАТО Северск | | | | | | | | | | | | |
| Срок реализации Программы | 2018 - 2022 годы | | | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | | | | | | | | | | | | |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | |
| Участники Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск  Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск  Управление образования Администрации ЗАТО Северск  Администрация ЗАТО Северск  Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск  Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | | | | | | | | | | | | |
| Цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа | Повышение уровня благоустройства городской среды и создание комфортных условий для проживания | | | | | | | | | | | | |
| Цель Программы | Повышение уровня благоустройства территории г. Северска | | | | | | | | | | | | |
| Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | | | 2017 год | | 2018 год | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год |
| 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц | | | 27,3 | | 33,9 | 33,9 | | 33,9 | | 33,9 | | 33,9 |
| 2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц | | | 39,4 | | 44,5 | 50,1 | | 50,1 | | 50,1 | | 50,1 |
| 3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц | | | 1 | | 1 | 26,96 | | 26,96 | | 22,73 | | 100 |
| Задачи Программы | 1. Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры дворовых территорий ЗАТО Северск  2. Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры общественных территорий ЗАТО Северск | | | | | | | | | | | | |
| Подпрограммы Программы | [Подпрограмма 1](#P2116) "Благоустройство дворовых территорий"  [Подпрограмма 2](#P2937) "Благоустройство общественных пространств" | | | | | | | | | | | | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее - ВЦП) | Отсутствуют | | | | | | | | | | | | |
| Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб. | Источники | Всего | 2018 год | | 2019 год | | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| Местный бюджет (потребность (прогноз) | 5269,33 | 3493,71 | | 759,94 | | | 426,07 | | 433,57 | | 156,04 | |
| Местный бюджет | 4877,31 | 3493,71 | | 683,78 | | | 349,91 | | 349,91 | | 0,00 | |
| Другие источники (расписать): |  |  | |  | | |  | |  | |  | |
| федеральный бюджет (потребность (прогноз) | 204000,26 | 41853,04 | | 85294,32 | | | 25536,70 | | 25542,93 | | 25773,27 | |
| федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 109262,13 | 41853,04 | | 67409,09 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| бюджет Томской области (потребность (прогноз) | 300085,89 | 8596,84 | | 5748,06 | | | 5230,42 | | 5231,69 | | 5278,88 | |
| бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 10681,65 | 8596,84 | | 2084,81 | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 353,50 | 88,30 | | 73,80 | | | 73,80 | | 58,80 | | 58,80 | |
| Всего | 125174,59 | 54031,89 | | 70251,48 | | | 423,71 | | 408,71 | | 58,80 | |

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СФЕРЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА ЗАТО СЕВЕРСК

Муниципальная программа разработана в рамках реализации [Стратегии](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED476123F1E9539EDB4E79F7B5BEED2214255E0D7B9C6B371EA34C5C121C399A797B0FA927D655A9BBA21tCJ) социально-экономического развития ЗАТО Северск на период до 2030 года, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2015 N 3000 (далее - Стратегия социально-экономического развития ЗАТО Северск).

Модернизация городской среды, формирование современных общественных пространств в соответствии с требованиями и стандартами качества жизни являются ключевыми направлениями социально-экономического развития ЗАТО Северск.

Динамичный рост городского населения в последние годы усилил остроту проблем, связанных с комфортностью проживания горожан, а именно: доступность жилья, качество коммунальных услуг, состояние улично-дорожной сети и качество транспортного обслуживания. Проблемы в указанных сферах более всего волнуют горожан, а реализация задач по улучшению условий проживания в городском пространстве требует наибольших финансовых вложений. В связи с этим создание комфортной городской среды является очень важным стратегическим направлением, приоритетами которого можно назвать: сбалансированное пространственное развитие городской инфраструктуры жизнеобеспечения, обеспечение населения доступным и комфортным жильем, улучшение экологической обстановки и повышение безопасности жизнедеятельности.

На территории ЗАТО Северск находится 387 дворовых территорий многоквартирных домов (далее - МКД). В 840 многоквартирных домах проживает 109,11 тыс. человек.

Общая площадь дворовых территорий составляет 2697,96 тыс. м2. Доля благоустроенных дворовых территорий (полностью освещенных, оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными группами населения) - 27,3%. Доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей численности населения ЗАТО Северск, проживающего в многоквартирных жилых домах, - 30,2%.

Общая площадь дворовых проездов на территории ЗАТО Северск составляет 642 тыс. м2, из них нуждаются в проведении текущего ремонта 74,8 тыс. м2.

Неотъемлемой частью дворовой территории является детская площадка - территория, на которой расположены элементы детского уличного игрового оборудования для организации досуга и физического развития. Все игровое оборудование должно соответствовать возрасту и физическим возможностям ребенка, требованиям безопасности.

В настоящее время на дворовых территориях ЗАТО Северск имеется 375 детских игровых площадок, на 252 (67,2% от общего количества) требуется обновление игрового оборудования. За период с 2009 года по 2017 год 123 площадки оснащены новым игровым оборудованием, соответствующим утвержденному комплексу стандартов безопасности детского игрового оборудования, что составляет 32,8% от потребности.

Территория ЗАТО Северск оснащена контейнерными площадками для сбора коммунальных бытовых отходов. На территории г. Северска все контейнерные площадки оснащены контейнерами заглубленного типа. При установке контейнеров учитывался норматив образования отходов и количество жителей, проживающих в домах, для которых оборудована контейнерная площадка.

Содержание в хорошем техническом и архитектурно-художественном состоянии элементов оформления площадей, памятников, поддержание мест общего пользования в надлежащем состоянии, обеспечение разнообразия оформления парков и скверов города являются приоритетными задачами органов местного самоуправления.

Природный парк, скверы, бульвары, площади - традиционные места прогулок и отдыха населения. Данные объекты не только играют значительную роль в архитектуре, но и являются общественными пространствами, площадками для проведения развлекательных и культурных мероприятий. Распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 29.06.2017 N 974-р "Об утверждении перечня общественных территорий" утвержден [перечень](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3815993CE4E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB35CF9E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ) общественных территорий, состоящий из 40 объектов, включающий площади, скверы, парки и иные территории, наиболее интенсивно использующиеся жителями ЗАТО Северск.

Общая площадь общественных территорий, расположенных на территории ЗАТО Северск, составляет 114,2 га. Из них 44,9 га общественных территорий являются благоустроенными, оставшиеся 69,3 га (60,6%) подлежат благоустройству.

На территории парков, скверов и площадей требуются обновление покрытия, ремонт газонов, оснащение современными малыми архитектурными формами и садово-парковой мебелью.

В настоящее время на одного жителя ЗАТО Северск приходится 3,9 м2 благоустроенной общественной территории (449456 м2/114500 человек).

В 2017 году при реализации [программы](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A381E963DE7E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB35CB9E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ) "Формирование современной городской среды ЗАТО Северск" на 2017 год, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 23.05.2017 N 843, было благоустроено 30 дворовых территорий. Жители 14 жилых домов приняли финансовое участие в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий в размере 1% от стоимости мероприятий дополнительного перечня. Объем финансового участия составил 54,2 тыс. руб.

Трудовое участие жителей в выполнении мероприятий по благоустройству практикуется ежегодно. В ЗАТО Северск два раза в год объявляются месячники по весенней и осенней уборке, активность жителей, участвующих в данных мероприятиях, традиционно высокая. С 2007 года проводится конкурс "Северский дворик", в котором ежегодно участвуют более 200 конкурсантов. Озеленение 200 объектов на территории города выполняется силами жителей. С 2012 года проводится акция "Посади свое дерево", всем желающим предоставляется посадочный материал для озеленения дворовых территорий. Кроме того, при реализации [программы](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A381E963DE7E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB35CB9E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ) "Формирование современной городской среды ЗАТО Северск" на 2017 год жители 30 жилых домов приняли участие в благоустройстве дворовых территорий, которые ремонтировались в рамках мероприятий программы.

На территории ЗАТО Северск имеется необходимость развития объектов благоустройства, расположенных на территориях, находящихся в частной собственности и долгосрочной аренде. К таким объектам относятся торговые центры, бизнес-центры, офисные помещения [(приложение 6)](#P6264), территория индивидуальной жилой застройки. Благоустройство таких объектов предполагается выполнять при участии собственников и пользователей без привлечения бюджетных средств.

Особое внимание при благоустройстве территории необходимо обращать на обеспечение доступности территорий инвалидам и иным маломобильным группам граждан.

По результатам оценки состояния благоустройства на территории ЗАТО Северск выявлены следующие ключевые проблемы:

- низкий уровень благоустройства дворовых территорий;

- наличие больших площадей общественных территорий, подлежащих благоустройству.

Общее состояние благоустройства на территории ЗАТО Северск удовлетворительное. При планомерном выполнении комплекса мероприятий по благоустройству дворовых и общественных пространств привлекательность ЗАТО Северск улучшится.

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ

ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3B1E983AE3E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB34C69E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ) Администрации ЗАТО Северск

от 13.02.2019 N 182)

Программа направлена на достижение одной их целей, определенной [Стратегией](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED476123F1E9539EDB4E79F7B5BEED2214255E0D7B9C6B371EA34C5C121C399A797B0FA927D655A9BBA21tCJ) социально-экономического развития ЗАТО Северск, - повышение уровня благоустройства городской среды и создание комфортных условий для проживания.

Развитие ЗАТО Северск предъявляет определенные требования к модернизации городской среды.

Состояние городской среды - один из важнейших факторов, определяющих благополучие муниципалитета, его привлекательность. Население может привлечь только обустроенное место жительства. В связи с этим благоустройство дворовых территорий и общественных пространств рассматривается в качестве основы создания комфортной среды проживания, благоприятных условий для жизни населения.

Целью Программы является повышение уровня благоустройства территории г. Северска.

Достижение цели будет обеспечиваться путем решения следующих задач:

1) повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры дворовых территорий ЗАТО Северск;

2) повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры общественных территорий ЗАТО Северск.

Реализация Программы запланирована на 2018 - 2022 годы и будет осуществляться в один этап.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности Программы с учетом прогнозного финансирования приведены в таблице 1.

Сведения о составе и значениях целевых показателей

(индикаторов) результативности муниципальной программы

"Формирование современной городской среды ЗАТО Северск"

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3B1F9939E1E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB34C69E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ) Администрации ЗАТО Северск

от 29.03.2019 N 517)

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей | | | | | | | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Показатели муниципальной программы "Формирование современной городской среды ЗАТО Северск" | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом | проц | 19,5 | 27,3 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом | проц | 38,0 | 39,4 | 44,5 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | 50,1 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 3 | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню | проц | 0 | 1 | 1 | 26,96 | 26,96 | 22,73 | 100 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 1 "Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры дворовых территорий ЗАТО Северск" Программы | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года | ед | 15 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 1.2 | Площадь отремонтированных дворовых проездов | тыс м2 | 0 | 17,65 | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 1.3 | Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием | ед | 9 | 15 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 2 "Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры общественных территорий ЗАТО Северск" Программы | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество благоустроенных в течение года общественных пространств | ед | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 2.2 | Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск нарастающим итогом | га | 28,7 | 37,4 | 65,2 | 71,57 | 71,58 | 71,59 | 71,59 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 2.3 | Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании, на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании | проц | 0 | 0 | 32 | 37,9 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |

III. ПОДПРОГРАММЫ

В состав Программы включены 2 подпрограммы, каждая из которых направлена на решение задач Программы:

- [подпрограмма 1](#P2116) "Благоустройство дворовых территорий" (приложение 1);

- [подпрограмма 2](#P2937) "Благоустройство общественных пространств" (приложение 2).

IV. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3A16903CE2E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB34C99E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ) Администрации ЗАТО Северск

от 29.03.2019 N 518)

Программные мероприятия определены на основании цели и задач Программы.

Фактическое состояние дворовых территорий и общественных пространств и необходимость их благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом Администрации Томской области.

Все объекты, подлежащие благоустройству в рамках реализации Программы, включены в рейтинговые перечни дворовых территорий и общественных пространств ([приложения 4](#P4119) и [5](#P6135) к Программе).

Администрация ЗАТО Северск имеет право исключать из рейтинговых перечней дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы ([приложения 4](#P4119) и [5](#P6135)) объекты, расположенные вблизи многоквартирных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыши, стен, фундамента) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным [планом](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761D3B1F9039EDB4E79F7B5BEED2214255E0D7B9C6B371EB31C5C121C399A797B0FA927D655A9BBA21tCJ) ЗАТО городского округа Северск, утвержденным решением Думы ЗАТО Северск от 30.08.2012 N 29/1 "Об утверждении Генерального плана городского округа ЗАТО Северск", при условии одобрения решения об исключении указанных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий общественной комиссией в порядке, установленном данной комиссией.

Администрация ЗАТО Северск имеет право исключать из рейтингового [перечня](#P4119) дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы (приложение 4), дворовые территории, собственники помещений многоквартирных домов которых приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализации Программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой территории в сроки, установленные [Постановлением](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B161769F0D0926268B7A13301DC666B2EFBAC87251B9876E431BA5DCA6C6BA6FE934CF29tCJ) Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". При этом исключение дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации Программы, производится при условии одобрения соответствующего решения Администрации ЗАТО Северск общественной комиссией в порядке, установленном данной комиссией.

Администрацией ЗАТО Северск предусматриваются мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета Томской области.

В рамках Программы выполняются мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, после чего по результатам инвентаризации заключаются соглашения с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями [Правил](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3A159832E2E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB35CF9E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ) благоустройства территории ЗАТО Северск, утвержденных решением Думы ЗАТО Северск от 01.02.2018 N 34/1 "Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа ЗАТО Северск Томской области".

Расходование средств, направляемых на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, предусматривает возможность расходования субсидии из федерального бюджета путем:

- предоставления субсидий бюджетным и автономным учреждениям, включая субсидии на финансовое обеспечение выполнения ими государственного (муниципального) задания;

- закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд (за исключением бюджетных ассигнований для обеспечения выполнения функций казенного учреждения и бюджетных ассигнований на осуществление бюджетных инвестиций в объекты государственной (муниципальной) собственности казенных учреждений);

- предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам на возмещение затрат по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью или частично в частной собственности).

Предельная дата заключения муниципальных контрактов (далее - контрактов) по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1-го июля года предоставления субсидии - для заключения контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1-го мая года предоставления субсидии - для заключения контрактов на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких контрактов продлевается на срок указанного обжалования.

Общая [потребность](#P8191) в ресурсном обеспечении реализации Программы, включая прогнозную оценку расходов, представлена в приложении 8 к Программе.

Помимо финансирования Программы из средств местного бюджета планируется финансирование из федерального бюджета и из бюджета Томской области, а также финансирование за счет внебюджетных источников (средств заинтересованных лиц).

Ресурсное [обеспечение](#P408) муниципальной программы "Формирование современной городской среды ЗАТО Северск" представлено в таблице 2.

Мероприятия Программы реализуются ежегодно в пределах выделенного бюджетного финансирования на объектах, представленных в рейтинговых перечнях объектов благоустройства дворовых и общественных территорий ([приложения 4](#P4119), [5](#P6135)).

Информация о расходах бюджета ЗАТО Северск на реализацию Программы в разрезе главных распорядителей средств бюджета ЗАТО Северск представлена в [таблице 3](#P553).

Ресурсное обеспечение муниципальной программы "Формирование

современной городской среды ЗАТО Северск"

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3B1F9939E1E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB34C79E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ) Администрации ЗАТО Северск

от 29.03.2019 N 517)

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств | | | | Соисполнители |
| федерального бюджета (по согласованию (прогноз) | областного бюджета (по согласованию (прогноз) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию (прогноз) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | [Подпрограмма 1](#P2116) "Благоустройство дворовых территорий" | Всего | 21610,67 | 17060,38 | 3494,29 | 702,50 | 353,50 | Отсутствуют |
| 2018 | 20745,74 | 17060,38 | 3494,29 | 102,77 | 88,30 |
| 2019 | 273,71 | 0,00 | 0,00 | 199,91 | 73,80 |
| 2020 | 273,71 | 0,00 | 0,00 | 199,91 | 73,80 |
| 2021 | 258,71 | 0,00 | 0,00 | 199,91 | 58,80 |
| 2022 | 58,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,80 |
| 2 | [Подпрограмма 2](#P2937) "Благоустройство общественных пространств" | Всего | 103563,92 | 92201,75 | 7187,36 | 4174,81 | 0,00 | Отсутствуют |
| 2018 | 33286,15 | 24792,66 | 5102,55 | 3390,94 | 0,00 |
| 2019 | 69977,77 | 67409,09 | 2084,81 | 483,87 | 0,00 |
| 2020 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 2021 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Итого по Программе | Всего | 125174,59 | 109262,13 | 10681,65 | 4877,31 | 353,50 |  |
| 2018 | 54031,89 | 41853,04 | 8596,84 | 3493,71 | 88,30 |
| 2019 | 70251,48 | 67409,09 | 2084,81 | 683,78 | 73,80 |
| 2020 | 423,71 | 0,00 | 0,00 | 349,91 | 73,80 |
| 2021 | 408,71 | 0,00 | 0,00 | 349,91 | 58,80 |
| 2022 | 58,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,80 |

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

"Формирование современной городской среды ЗАТО Северск"

за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным

распорядителям бюджетных средств

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3B1F9939E1E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB35CE9E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ) Администрации ЗАТО Северск

от 29.03.2019 N 517)

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Срок реализации, год | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | | | | | | |
| УЖКХ ТиС | УКС Администрации ЗАТО Северск | Управление по внегородским территориям Администрации ЗАТО Северск | Администрация ЗАТО Северск | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | Управление образования Администрации ЗАТО Северск | Управление молодежной и семейной политики Администрации ЗАТО Северск |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Муниципальная программа "Формирование современной городской среды ЗАТО Северск" | | | Всего | 124821,09 | 21453,32 | 102725,87 | 0,00 | 155,47 | 94,83 | 298,80 | 92,80 |
| 2018 | 53943,59 | 20853,59 | 32448,10 | 0,00 | 155,47 | 94,83 | 298,80 | 92,80 |
| 2019 | 70177,68 | 199,91 | 69977,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 349,91 | 199,91 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 349,91 | 199,91 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | [Подпрограмма 1](#P2116) "Благоустройство дворовых территорий" | | Всего | 21257,17 | 21257,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 20657,44 | 20657,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 199,91 | 199,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 199,91 | 199,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 199,91 | 199,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие. Благоустройство дворовых территорий в соответствии с рейтинговым перечнем, в т.ч.: | | Всего | 21257,17 | 21257,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 20657,44 | 20657,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 199,91 | 199,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 199,91 | 199,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 199,91 | 199,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Ремонт дворовых проездов | | Всего | 10733,67 | 10733,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 10733,67 | 10733,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Установка скамеек и урн | | Всего | 1019,78 | 1019,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1019,78 | 1019,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Ремонт освещения | | Всего | 163,58 | 163,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 163,58 | 163,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Установка детского игрового и спортивного оборудования | | Всего | 7387,91 | 7387,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 6788,18 | 6788,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 199,91 | 199,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 199,91 | 199,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 199,91 | 199,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | Озеленение | | Всего | 553,91 | 553,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 553,91 | 553,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6 | Ремонт тротуаров | | Всего | 814,19 | 814,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 814,19 | 814,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7 | Устройство ограждений | | Всего | 584,13 | 584,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 584,13 | 584,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | [Подпрограмма 2](#P2937) "Благоустройство общественных пространств" | | Всего | 103563,92 | 196,15 | 102725,87 | 0,00 | 155,47 | 94,83 | 298,80 | 92,80 |
| 2018 | 33286,15 | 196,15 | 32448,10 | 0,00 | 155,47 | 94,83 | 298,80 | 92,80 |
| 2019 | 69977,77 | 0,00 | 69977,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, в т.ч.: | | Всего | 101756,25 | 0,00 | 101756,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 31478,48 | 0,00 | 31478,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 69977,77 | 0,00 | 69977,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Устройство и ремонт элементов благоустройства Природного парка | | Всего | 36150,71 | 0,00 | 36150,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 11656,68 | 0,00 | 11656,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 24194,03 | 0,00 | 24194,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Устройство пляжа на берегу р. Томи в г. Северске | | Всего | 2365,81 | 0,00 | 2365,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2365,81 | 0,00 | 2365,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Устройство сквера с озером и мемориалом "Курган-Славы" в микрорайоне "Ясный" | | Всего | 1156,39 | 0,00 | 1156,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1156,39 | 0,00 | 1156,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4 | Строительство сквера с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и местами отдыха в микрорайоне N 10 г. Северска | | Всего | 19886,85 | 0,00 | 19886,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 10119,45 | 0,00 | 10119,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 9767,40 | 0,00 | 9767,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5 | Благоустройство сквера по ул. Свердлова в г. Северске Томской области | | Всего | 233,52 | 0,00 | 233,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 233,52 | 0,00 | 233,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6 | Благоустройство прилегающих территорий на пл. им. В.И.Ленина в г. Северске | | Всего | 5946,63 | 0,00 | 5946,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 5946,63 | 0,00 | 5946,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7 | Благоустройство территории перед СК "Олимпия" | | Всего | 15607,84 | 0,00 | 15607,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 15607,84 | 0,00 | 15607,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8 | Благоустройство территории перед зданием дома культуры п. Самусь | | Всего | 7975,00 | 0,00 | 7975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 7975,00 | 0,00 | 7975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.9 | Благоустройство территории по ул. Калинина, 123 | | Всего | 3099,30 | 0,00 | 3099,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3099,30 | 0,00 | 3099,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.10 | Благоустройства прибрежного парка | | Всего | 9334,20 | 0,00 | 9334,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 9334,20 | 0,00 | 9334,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7 | Благоустройство территорий, находящихся в частной собственности и долгосрочной аренде, и прилегающих к ним территорий, а также территорий, прилегающих к индивидуальной жилой застройке | | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Основное мероприятие. Организация проведения рейтингового голосования с целью отбора общественных территорий для реализации их благоустройства в рамках Программы, в т.ч.: | | Всего | 1807,67 | 196,15 | 969,62 | 0,00 | 155,47 | 94,83 | 298,80 | 92,80 |
| 2018 | 1807,67 | 196,15 | 969,62 | 0,00 | 155,47 | 94,83 | 298,80 | 92,80 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Проведение рейтингового голосования | | Всего | 838,05 | 196,15 | 0,00 | 0,00 | 155,47 | 94,83 | 298,80 | 92,80 |
| 2018 | 838,05 | 196,15 | 0,00 | 0,00 | 155,47 | 94,83 | 298,80 | 92,80 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Разработка дизайн-проектов общественных пространств | | Всего | 969,62 | 0,00 | 969,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 969,62 | 0,00 | 969,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

V. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3B169338E2E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB36CA9E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ) Администрации ЗАТО Северск

от 29.03.2018 N 606)

Реализация Программы осуществляется ответственным исполнителем, соисполнителем, участниками Программы и участниками мероприятий Программы в соответствии с их полномочиями, определенными настоящим разделом.

Механизм реализации Программы представляет собой совокупность отношений, складывающихся между ответственным исполнителем, участниками Программы и участниками мероприятий Программы в процессе реализации Программы.

Управление и контроль за ходом реализации Программы в целом осуществляет УЖКХ ТиС как ответственный исполнитель Программы.

Участниками Программы являются:

УЖКХ ТиС;

УКС Администрации ЗАТО Северск;

Управление образования Администрации ЗАТО Северск;

Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск;

Администрация ЗАТО Северск;

Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск.

Ответственный исполнитель с учетом объема финансовых средств, ежегодно выделяемых на реализацию Программы, уточняет целевые показатели, перечень мероприятий и затраты на них, состав участников мероприятий Программы. В необходимых случаях готовит предложения о корректировке перечня мероприятий и средств на их реализацию.

Абзац утратил силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3B1E983AE3E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB35CC9E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ) Администрации ЗАТО Северск от 13.02.2019 N 182.

Факторы риска:

внешние риски реализации Программы:

- изменение федерального законодательства в части перераспределения полномочий между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями;

- изменение регионального законодательства в части финансирования Программы;

внутренние риски реализации Программы:

- несвоевременное и не в полном объеме обеспечение финансирования.

Указанные риски могут привести к значительному снижению эффективности реализуемых мероприятий, направленных на решение задач, определенных Программой.

Предложения по мерам управления рисками реализации Программы:

1) регулярное взаимодействие с региональными органами исполнительной власти;

2) усиление контроля за ходом выполнения мероприятий Программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы;

3) своевременная корректировка мероприятий Программы.

Информация об основных мерах регулирования в сфере реализации муниципальной программы представлена в таблице 4.

Информация об основных мерах регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

Таблица 4

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование меры (бюджетной, налоговой, правовой, иной) | Содержание меры | Срок реализации | Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры |
| 1 | Своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы | Правовые акты 2018 - 2022 годов | 2018 - 2022 годы | Создание эффективной системы управления реализацией Программы |
| 2 | Мониторинг выполнения мероприятий Программы | Отчеты исполнителей мероприятий Программы | 2018 - 2022 годы | Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение мероприятий Программы |
| 3 | Уточнение объемов работ в рамках мероприятий Программы в зависимости от утвержденного бюджетного финансирования | Выполнение корректировок Программы | 2018 - 2022 годы | Исполнение мероприятий Программы на 100% в соответствии с объемом запланированных бюджетных ассигнований |

Приложение 1

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды ЗАТО Северск"

на 2018 - 2022 годы

ПОДПРОГРАММА 1

"БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск  от 29.03.2018 [N 606](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3B169338E2E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB36CB9E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ), от 22.08.2018 [N 1560](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3B15973CE4E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB36CD9E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ), от 13.02.2019 [N 182](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3B1E983AE3E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB35CD9E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ),  от 29.03.2019 [N 517](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3B1F9939E1E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB35CF9E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ), от 29.03.2019 [N 518](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3A16903CE2E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB36C89E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ)) |

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 1 "БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ"

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ

СРЕДЫ ЗАТО СЕВЕРСК"

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3B1F9939E1E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB35CC9E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ) Администрации ЗАТО Северск

от 29.03.2019 N 517)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы 1 | Благоустройство дворовых территорий | | | | | | | | | |
| Срок реализации подпрограммы 1 | 2018 - 2022 годы | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель Программы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы 1 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск  Управление по внегородскими территориям Администрации ЗАТО Северск | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы 1 | Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры дворовых территорий ЗАТО Северск | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год | |
| 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, шт | 30 | 26 | 1 | 1 | | 1 | | 0 | |
| 2. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 17,65 | 12,0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием, ед | 15 | 22 | 1 | 1 | | 1 | | 0 | |
| Задача подпрограммы 1 | Выполнение работ по благоустройству всех дворовых территорий ЗАТО Северск | | | | | | | | | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 1 (далее - ВЦП) | Отсутствуют | | | | | | | | | |
| Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2018 год | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год |
| Местный бюджет | 702,50 | 102,77 | 199,91 | | 199,91 | | 199,91 | | 0,00 |
| Другие источники: |  |  |  | |  | |  | |  |
| федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 17060,38 | 17060,38 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 3494,29 | 3494,29 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 353,50 | 88,30 | 73,80 | | 73,80 | | 58,80 | | 58,80 |
| Всего | 21610,67 | 20745,74 | 273,71 | | 273,71 | | 258,71 | | 58,80 |

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

На достижение цели подпрограммы 1 направлено основное мероприятие "Благоустройство дворовых территорий в соответствии с рейтинговым перечнем", ответственным исполнителем которого является Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск (УЖКХ ТиС).

Формирование городской среды во многом характеризуется уровнем внешнего благоустройства, в том числе уровнем благоустройства дворовых территорий. Дворовые территории - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами, включая проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Работы по благоустройству занимают значительное место в объеме градостроительных работ. Устройство проезжих и пешеходных дорог в свою очередь является одним из основных требований в области благоустройства. Улично-дорожную сеть составляют и дворовые проезды, обеспечивающие жителям доступность к жилым и общественным зданиям, учреждениям, предприятиям и другим объектам городской застройки внутри районов, микрорайонов, кварталов.

Поддержание транспортно-эксплуатационных качеств внутриквартальных проездов требует своевременного выявления и устранения повреждений покрытий, затрудняющих движение пешеходов и транспортных средств.

Дворовые территории подлежат благоустройству в рамках данной подпрограммы 1.

Благоустройство дворовых территорий осуществляется по минимальному и дополнительному перечням видов работ.

Минимальный перечень видов работ включает в себя:

- ремонт дворовых проездов;

- ремонт элементов освещения дворовых территорий с применением энергосберегающих технологий;

- установку скамеек;

- установку урн для мусора;

- оборудование площадок (установку контейнеров для сбора коммунальных отходов, включая раздельный сбор отходов).

Подпрограммой 1 предусмотрено трудовое участие заинтересованных лиц в реализации работ, учтенных в минимальном перечне.

Дополнительный перечень видов работ включает в себя:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3B169338E2E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB36C79E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ) Администрации ЗАТО Северск от 29.03.2018 N 606)

- оборудование детских и спортивных площадок, устройство и ремонт ограждений различного функционального назначения;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3B169338E2E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB37CF9E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ) Администрации ЗАТО Северск от 29.03.2018 N 606)

- озеленение территорий;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3B169338E2E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB37CC9E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ) Администрации ЗАТО Северск от 29.03.2018 N 606)

- устройство и ремонт дворовых тротуаров и пешеходных дорожек.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3B169338E2E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB37CD9E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ) Администрации ЗАТО Северск от 29.03.2018 N 606)

При выполнении работ в рамках дополнительного перечня собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству, включенных в программу после 20 февраля 2019 года, обеспечивают финансовое участие в размере не менее 20% от сметной стоимости работ по благоустройству территории, а также при наличии инициативы жителей - трудовое участие. В случае если дворовая территория включена в Программу до 20 февраля 2019 года, такое финансовое участие должно быть обеспечено в размере не менее 1%.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3A16903CE2E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB36C89E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ) Администрации ЗАТО Северск от 29.03.2019 N 518)

[Порядок](#P4072) трудового участия и аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий, представлен в приложении 3 к Программе.

Решение о включении дворовых территорий в Программу принимается на основании рейтингового [перечня](#P4119) (приложение 4 к Программе) по результатам оценки предложений заинтересованных лиц Общественной комиссией.

Нормативная стоимость выполнения работ по благоустройству из минимального перечня представлена в таблице 1.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3B169338E2E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB37CA9E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ) Администрации ЗАТО Северск от 29.03.2018 N 606)

Таблица 1

(введена [постановлением](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3B169338E2E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB37C89E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ) Администрации ЗАТО Северск

от 29.03.2018 N 606)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N пп | Мероприятие | Единица измерения | Стоимость работ за единицу измерения, руб. |
| 1 | Ремонт дворовых проездов | кв. м | 1102,0 |
| 2 | Ремонт элементов освещения дворовых проездов | 1 элемент освещения | 72531,72 |
| 3 | Установка скамеек | шт. | 12800,00 |
| 4 | Установка урн | шт. | 3800,00 |

Визуализированный [перечень](#P8111) образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на дворовых территориях в рамках дополнительного перечня, представлен в приложении 7 к Программе.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3B169338E2E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB30CC9E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ) Администрации ЗАТО Северск от 29.03.2018 N 606)

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ПОДПРОГРАММЫ 1

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3B1E983AE3E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB35CB9E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ) Администрации ЗАТО Северск

от 13.02.2019 N 182)

Целью подпрограммы 1 является повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры дворовых территорий ЗАТО Северск.

Достижение цели обеспечивается путем решения задачи по благоустройству всех дворовых территорий ЗАТО Северск. Для выполнения задачи необходимо выполнение основного мероприятия "Благоустройство дворовых территорий в соответствии с рейтинговым перечнем".

Сроки реализации подпрограммы 1 - 2018 - 2022 годы. Этапы не предусмотрены.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 представлены в таблице 2.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3B169338E2E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB30CD9E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ) Администрации ЗАТО Северск от 29.03.2018 N 606)

|  |
| --- |
| КонсультантПлюс: примечание.  Нумерация таблиц дана в соответствии с изменениями, внесенными [постановлением](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3B1F9939E1E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB35CD9E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ) Администрации ЗАТО Северск от 29.03.2019 N 517. |

Сведения о составе и значениях целевых показателей

(индикаторов) результативности подпрограммы 1

"Благоустройство дворовых территорий"

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3B1F9939E1E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB35CD9E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ) Администрации ЗАТО Северск

от 29.03.2019 N 517)

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей | | | | | | | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Показатели подпрограммы 1 "Благоустройство дворовых территорий" | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года | ед | 15 | 30 | 26 | 1 | 1 | 1 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2 | Площадь отремонтированных дворовых проездов | тыс м2 | 0 | 17,65 | 12,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 3 | Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием | ед | 9 | 15 | 22 | 1 | 1 | 1 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 1 "Выполнение работ по благоустройству всех дворовых территорий ЗАТО Северск" подпрограммы 1 | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Количество элементов детского игрового, спортивного и иного оборудования, размещенного на дворовых территориях | ед | 45 | 126 | 116 | 2 | 2 | 2 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 1.2 | Количество объектов, на которых выполнены работы из минимального перечня | ед | 0 | 28 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |
| 1.3 | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню | проц | 0 | 1 | 1 | 26,96 | 26,96 | 22,73 | 100 | Год | Ведомственная отчетность | УЖКХ ТиС |

III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ведомственные целевые программы отсутствуют.

В рамках подпрограммы 1 планируется реализация основного мероприятия "Благоустройство дворовых территорий в соответствии с рейтинговым перечнем".

Общая [потребность](#P8191) в ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 1, включая прогнозную оценку расходов, представлена в приложении 8 к Программе.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3B1E983AE3E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB35C69E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ) Администрации ЗАТО Северск от 13.02.2019 N 182)

Абзацы четвертый - восьмой утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3B1E983AE3E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB36CE9E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ) Администрации ЗАТО Северск от 13.02.2019 N 182.

Помимо финансирования из средств местного бюджета планируется финансирование из федерального и областного бюджетов.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3B1E983AE3E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB36CF9E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ) Администрации ЗАТО Северск от 13.02.2019 N 182)

[Перечень](#P2430) основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 представлены в таблице 3.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3B169338E2E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB31CD9E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ) Администрации ЗАТО Северск от 29.03.2018 N 606)

Мероприятия программы реализуются ежегодно в пределах выделенного бюджетного финансирования на объектах, представленных в рейтинговом [перечне](#P4119) объектов благоустройства дворовых территорий (приложение 4 к Программе).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3B169338E2E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB31CB9E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ) Администрации ЗАТО Северск от 29.03.2018 N 606)

Перечень ведомственных целевых программ, основных

мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1

"Благоустройство дворовых территорий" муниципальной

программы "Формирование современной городской среды ЗАТО

Северск"

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3B1F9939E1E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB35CA9E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ) Администрации ЗАТО Северск

от 29.03.2019 N 517)

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс. руб. | В том числе за счет средств | | | | Участник/участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
| федерального бюджета (по согласованию (прогноз) | областного бюджета (по согласованию (прогноз) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию (прогноз) | наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1 "Выполнение работ по благоустройству всех дворовых территорий ЗАТО Северск" подпрограммы 1 | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие. Благоустройство дворовых территорий в соответствии с рейтинговым перечнем, в т.ч.: | Всего | 21610,67 | 17060,38 | 3494,29 | 702,50 | 353,50 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
| 2018 | 20745,74 | 17060,38 | 3494,29 | 102,77 | 88,30 | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 26 |
| 2019 | 273,71 | 0,00 | 0,00 | 199,91 | 73,80 | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 1 |
| 2020 | 273,71 | 0,00 | 0,00 | 199,91 | 73,80 | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 1 |
| 2021 | 258,71 | 0,00 | 0,00 | 199,91 | 58,80 | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 1 |
| 2022 | 58,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,80 | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 0 |
| 1.1.1 | Ремонт дворовых проездов | Всего | 10733,67 | 8864,83 | 1815,69 | 53,15 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
| 2018 | 10733,67 | 8864,83 | 1815,69 | 53,15 | 0,00 | 1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс. м2 | 12,0 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс. м2 | 0 |
|  |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс. м2 | 0 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс. м2 | 0 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс. м2 | 0 |
| 1.1.2 | Установка скамеек и урн | Всего | 1019,78 | 842,18 | 172,50 | 5,10 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
| 2018 | 1019,78 | 842,18 | 172,50 | 5,10 | 0,00 | 1. Количество установленных урн/ скамеек, шт | 66/67 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество установленных урн/ скамеек, шт | 0/0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество установленных урн/ скамеек, шт | 0/0 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество установленных урн/ скамеек, шт | 0/0 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество установленных урн/ скамеек, шт | 0/0 |
| 1.1.3 | Ремонт освещения | Всего | 163,58 | 135,09 | 27,67 | 0,82 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
| 2018 | 163,58 | 135,09 | 27,67 | 0,82 | 0,00 | 1. Количество отремонтированных объектов, ед | 2 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество отремонтированных объектов, ед | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество отремонтированных объектов, ед | 0 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество отремонтированных объектов, ед | 0 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество отремонтированных объектов, ед | 0 |
| 1.1.4 | Установка детского игрового и спортивного оборудования | Всего | 7692,88 | 5606,02 | 1148,22 | 633,67 | 304,97 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
| 2018 | 6856,75 | 5606,02 | 1148,22 | 33,94 | 68,57 | 1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед | 116 |
| 2019 | 266,51 | 0,00 | 0,00 | 199,91 | 66,6 | 1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед | 2 |
| 2020 | 266,51 | 0,00 | 0,00 | 199,91 | 66,6 | 1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед | 2 |
| 2021 | 251,51 | 0,00 | 0,00 | 199,91 | 51,60 | 1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед | 2 |
| 2022 | 51,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51,60 | 1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед | 0 |
| 1.1.5 | Озеленение | Всего | 563,51 | 457,45 | 93,69 | 2,77 | 9,60 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
| 2018 | 559,51 | 457,45 | 93,69 | 2,77 | 5,60 | 1. Количество высаженных саженцев, ед | 410 |
| 2019 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1. Количество высаженных саженцев, ед | 0 |
| 2020 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1. Количество высаженных саженцев, ед | 0 |
| 2021 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1. Количество высаженных саженцев, ед | 0 |
| 2022 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1. Количество высаженных саженцев, ед | 0 |
| 1.1.6 | Ремонт тротуаров | Всего | 835,22 | 672,41 | 137,71 | 4,07 | 21,03 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
| 2018 | 822,42 | 672,41 | 137,71 | 4,07 | 8,23 | 1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2 | 350 |
| 2019 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2 | 0 |
| 2020 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2 | 0 |
| 2021 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2 | 0 |
| 2022 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,20 | 1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2 | 0 |
| 1.1.7 | Устройство ограждений | Всего | 602,03 | 482,40 | 98,81 | 2,92 | 17,90 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
| 2018 | 590,03 | 482,40 | 98,81 | 2,92 | 5,90 | 1. Протяженность установленных ограждений, м | 437 |
| 2019 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1. Протяженность установленных ограждений, м | 0 |
| 2020 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1. Протяженность установленных ограждений, м | 0 |
| 2021 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1. Протяженность установленных ограждений, м | 0 |
| 2022 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 1. Протяженность установленных ограждений, м | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 21610,67 | 17060,38 | 3494,29 | 702,50 | 353,50 |  | Х | Х |
| 2018 | 20745,74 | 17060,38 | 3494,29 | 102,77 | 88,30 | Х | Х |
| 2019 | 273,71 | 0,00 | 0,00 | 199,91 | 73,80 | Х | Х |
| 2020 | 273,71 | 0,00 | 0,00 | 199,91 | 73,80 | Х | Х |
| 2021 | 258,71 | 0,00 | 0,00 | 199,91 | 58,80 | Х | Х |
| 2022 | 58,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,80 | Х | Х |

Приложение 2

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды ЗАТО Северск"

на 2018 - 2022 годы

ПОДПРОГРАММА 2

"БЛАГОУСТРОЙСТВО ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ"

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Администрации ЗАТО Северск  от 29.03.2018 [N 606](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3B169338E2E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB31C89E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ), от 22.08.2018 [N 1560](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3B15973CE4E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB37C99E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ), от 13.02.2019 [N 182](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3B1E983AE3E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB36CA9E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ),  от 29.03.2019 [N 517](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3B1F9939E1E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB35CB9E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ)) |

Паспорт подпрограммы 2 "Благоустройство общественных

пространств" муниципальной программы "Формирование

современной городской среды ЗАТО Северск"

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3B1F9939E1E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB35C89E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ) Администрации ЗАТО Северск

от 29.03.2019 N 517)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование подпрограммы 2 | Благоустройство общественных пространств | | | | | | | | | | |
| Срок реализации подпрограммы 2 | 2018 - 2022 годы | | | | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель Программы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | | | | | | | | | | |
| Участники подпрограммы 2 | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск  Управление образования Администрации ЗАТО Северск  Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск  Администрация ЗАТО Северск  Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск  Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск | | | | | | | | | | |
| Цель подпрограммы 2 | Повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры общественных территорий ЗАТО Северск | | | | | | | | | | |
| Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2017 год | | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | 2021 год | 2022 год | |
| 1. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 5 | | 6 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | |
| 2. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск (нарастающим итогом), га | 37,4 | | 65,2 | | 71,57 | | 71,58 | 71,59 | 71,59 | |
| 3 Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании, на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц | 0 | | 32 | | 37,9 | | 30,0 | 30,0 | 30,0 | |
| Задачи подпрограммы 2 | 1. Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств  2. Отбор общественных пространств для благоустройства | | | | | | | | | | |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 2 (далее - ВЦП) | Отсутствуют | | | | | | | | | | |
| Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2018 год | | 2019 год | | 2020 год | | 2021 год | | 2022 год |
| Местный бюджет | 4174,81 | 3390,94 | | 483,87 | | 150,00 | | 150,00 | | 0,00 |
| Другие источники (расписать): |  |  | |  | |  | |  | |  |
| федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 92201,75 | 24792,66 | | 67409,09 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 7187,36 | 5102,55 | | 2084,81 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| внебюджетные источники (средства заинтересованных лиц) (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| Всего | 103563,92 | 33286,15 | | 69977,77 | | 150,00 | | 150,00 | | 0,00 |

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

На достижение цели подпрограммы 2 направлено основное мероприятие "Выполнение работ по благоустройству общественных пространств", ответственным исполнителем которого является Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск.

К общественным пространствам относятся пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, специально предназначенные для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях массового посещения общественного, делового назначения, объектов транспорта общего пользования и включающие в себя пешеходные коммуникации, пешеходные зоны, участки активно посещаемой общественной застройки, участки озеленения и иные элементы благоустройства.

Содержание в хорошем техническом и архитектурно-художественном состоянии элементов оформления площадей города, памятников, поддержание мест общего пользования в надлежащем состоянии, обеспечение разнообразия оформления парков и скверов города являются приоритетными задачами органов местного самоуправления.

Природный парк, скверы, площади города, бульвары - традиционные места прогулок и отдыха населения не только играют значительную роль в архитектуре, но и являются общественными пространствами, площадками для проведения развлекательных и культурных мероприятий. Распоряжением Администрации ЗАТО Северск от 29.06.2017 N 974-р "Об утверждении перечня общественных территорий" утвержден [перечень](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3815993CE4E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB35CF9E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ) общественных территорий, состоящий из 40 объектов, включающий площади, скверы, парки и иные территории, наиболее интенсивно использующиеся жителями ЗАТО Северск.

В настоящее время на одного жителя ЗАТО Северск приходится 3,9 м2 благоустроенной общественной территории.

Общая площадь общественных территорий, расположенных на территории г. Северска, составляет 114,2 га. Из них 44,9 га общественных территорий являются благоустроенными, оставшиеся 69,25 га (60,6%) подлежат благоустройству.

Из 37 общественных пространств ЗАТО Северск 19 не требуют дополнительного благоустройства, что составляет 51%. В результате проведения программных мероприятий планируется доведение показателя до уровня 92%.

На территории парков, скверов и площадей требуются обновление покрытия, ремонт газонов, оснащение современными малыми архитектурными формами и садово-парковой мебелью.

Включение общественных территорий в Программу принимается на основании рейтингового [перечня](#P4119) (приложение 4 к Программе), составленного по результатам оценки предложений заинтересованных лиц Общественной комиссией, утвержденной [постановлением](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3A159032E3E9ED972257ECD52E1D42F59EEDCBB277F534C78B7287CD2At3J) Администрации ЗАТО Северск от 03.03.2017 N 299, и паспортизации объектов.

В целях определения объектов для включения в состав работ по подпрограмме 2 ежегодно проводится рейтинговое голосование. Объекты, выбранные в результате рейтингового голосования и утвержденные общественной комиссией, включены в рейтинговый [перечень](#P6135) общественных пространств, включаемых в муниципальную программу "Формирование современной городской среды" на 2018 - 2022 годы (приложение 5 к Программе).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3B1F9939E1E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB35C99E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ) Администрации ЗАТО Северск от 29.03.2019 N 517)

II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 2, СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ПОДПРОГРАММЫ 2

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3B1E983AE3E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB36C89E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ) Администрации ЗАТО Северск

от 13.02.2019 N 182)

Целью подпрограммы 2 является повышение уровня благоустройства и создание обновленной инфраструктуры общественных территорий ЗАТО Северск.

Достижение цели обеспечивается путем решения задачи по выполнению ремонта объектов благоустройства общественных пространств.

Сроки реализации подпрограммы 2 - 2018 - 2022 годы. Этапы не предусмотрены.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 представлены в таблице 1.

Сведения о составе и значениях целевых показателей

(индикаторов) результативности подпрограммы 2

"Благоустройство общественных пространств" муниципальной

программы "Формирование современной городской

среды ЗАТО Северск"

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3B1F9939E1E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB35C79E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ) Администрации ЗАТО Северск

от 29.03.2019 N 517)

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения целевых показателей | | | | | | | Периодичность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Показатели подпрограммы 2 "Благоустройство общественных пространств" | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество благоустроенных в течение года общественных пространств | ед | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 2 | Площадь благоустроенных общественных пространств (нарастающим итогом) | га | 28,7 | 37,4 | 65,2 | 71,57 | 71,58 | 71,59 | 71,59 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| 3 | Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании, на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании | проц | 0 | 0 | 32 | 37,9 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 1 "Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств" подпрограммы 2 | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом) | проц | 14 | 19 | 22 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |
| Показатели задачи 2 "Отбор общественных пространств для благоустройства" подпрограммы 2 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Проведение рейтингового голосования | ед | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Год | Ведомственная отчетность | УКС Администрации ЗАТО Северск |

III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ведомственные целевые программы отсутствуют.

В рамках подпрограммы 2 планируется реализация основного мероприятия "Выполнение мероприятий по благоустройству объектов рейтингового перечня благоустройства общественных пространств".

Общая [потребность](#P8191) в ресурсном обеспечении реализации подпрограммы 2, включая прогнозную оценку расходов, представлена в приложении 8 к Программе.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3B1E983AE3E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB36C79E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ) Администрации ЗАТО Северск от 13.02.2019 N 182)

Абзацы четвертый - восьмой утратили силу. - [Постановление](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3B1E983AE3E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB37CF9E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ) Администрации ЗАТО Северск от 13.02.2019 N 182.

Помимо финансирования из средств местного бюджета планируется финансирование из федерального и областного бюджетов.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3B1E983AE3E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB37CC9E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ) Администрации ЗАТО Северск от 13.02.2019 N 182)

Мероприятия подпрограммы 2 реализуются в соответствии с рейтинговым [перечнем](#P6135) (приложение 5 к Программе), составленным по результатам рейтингового голосования и оценки Общественной комиссией, утвержденной [постановлением](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3A159032E3E9ED972257ECD52E1D42F59EEDCBB277F534C78B7287CD2At3J) Администрации ЗАТО Северск от 03.03.2017 N 299, предложений заинтересованных лиц.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3B169338E2E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB33CA9E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ) Администрации ЗАТО Северск от 29.03.2018 N 606)

Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 представлены в таблице 2.

Перечень ведомственных целевых программ, основных

мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2

"Благоустройство общественных пространств" муниципальной

программы "Формирование современной городской

среды ЗАТО Северск"

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3B1F9939E1E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB36CE9E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ) Администрации ЗАТО Северск

от 29.03.2019 N 517)

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансирования, тыс. руб. | | В том числе за счет средств | | | | Участник/участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
| федерального бюджета (по согласованию (прогноз) | областного бюджета (по согласованию (прогноз) | местного бюджета | внебюджетных источников (по согласованию (прогноз) |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Задача 1 "Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств" подпрограммы 2 | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, в т.ч.: | Всего | 101756,25 | | 91915,01 | 7128,63 | 2712,61 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
| 2018 | 31478,48 | | 24505,92 | 5043,82 | 1928,74 | 0,00 | 1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом), проц | 22 |
| 2019 | 69977,77 | | 67409,09 | 2084,81 | 483,87 | 0,00 | 1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом), проц | 32,2 |
|  |
| 2020 | 150,00 | | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  | 1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом), проц | 32,2 |
| 2021 | 150,00 | | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 |  | 1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом), проц | 32,2 |
| 2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом), проц | 32,2 |
| 1.1.1 | Устройство и ремонт элементов благоустройства Природного парка | Всего | 36150,71 | | 32058,75 | 2552,86 | 1539,10 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
| 2018 | 11656,68 | | 8837,83 | 1834,69 | 984,16 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 4 |
| 2019 | 24194,03 | | 23220,92 | 718,17 | 254,94 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 4 |
| 2020 | 150,00 | | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2021 | 150,00 | | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.2 | Устройство пляжа на берегу р. Томи в г. Северске | Всего | 2365,81 | | 1953,85 | 400,19 | 11,77 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
| 2018 | 2365,81 | | 1953,85 | 400,19 | 11,77 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
| 2019 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2020 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.3 | Устройство сквера с озером и мемориалом "Курган-Славы" в микрорайоне "Ясный" | Всего | 1156,39 | | 953,54 | 195,31 | 7,54 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
| 2018 | 1156,39 | | 953,54 | 195,31 | 7,54 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
| 2019 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2020 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.4 | Строительство сквера с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и местами отдыха в микрорайоне N 10 г. Северска | Всего | 19886,85 | | 17683,66 | 1982,68 | 220,51 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
| 2018 | 10119,45 | | 8256,66 | 1691,12 | 171,67 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
| 2019 | 9767,40 | | 9427,00 | 291,56 | 48,84 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 2 |
| 2020 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.5 | Благоустройство сквера по ул. Свердлова в г. Северске Томской области | Всего | 233,52 | | 0,00 | 0,00 | 233,52 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
| 2018 | 233,52 | | 0,00 | 0,00 | 233,52 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
| 2019 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2020 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.6 | Благоустройство прилегающих территорий на пл. им. В.И.Ленина в г. Северске | Всего | 5946,63 | | 4504,04 | 922,51 | 520,08 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
| 2018 | 5946,63 | | 4504,04 | 922,51 | 520,08 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
| 2019 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2020 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.7 | Благоустройство территории перед СК "Олимпия" | Всего | 15607,84 | | 15063,91 | 465,89 | 78,04 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
| 2018 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2019 | 15607,84 | | 15063,91 | 465,89 | 78,04 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 2 |
| 2020 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.8 | Благоустройство территории перед зданием Дома культуры пос. Самусь | Всего | 7975,00 | | 7697,07 | 238,05 | 39,88 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
| 2018 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2019 | 7975,00 | | 7697,07 | 238,05 | 39,88 | 0,0 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
| 2020 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
|  |
| 2021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.9 | Благоустройство территории по ул. Калинина, 123 | Всего | 3099,30 | | 2991,29 | 92,51 | 15,50 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
| 2018 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2019 | 3099,30 | | 2991,29 | 92,51 | 15,50 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
| 2020 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.10 | Благоустройства прибрежного парка | Всего | 9334,20 | | 9008,90 | 278,63 | 46,67 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
| 2018 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2019 | 9334,20 | | 9008,90 | 278,63 | 46,67 |  | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
| 2020 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.11 | Благоустройство территорий, находящихся в частной собственности и долгосрочной аренде, и прилегающих к ним территорий, а также территории, прилегающей к индивидуальным жилым домам | Всего | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
| 2018 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 0 |
| 2019 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, благоустроенных | 3 |
| с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед |  |
| 2020 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 3 |
| 2021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 3 |
| 2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 3 |
| 2 | Задача 2 "Отбор общественных пространств для благоустройства" подпрограммы 2 | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие. Организация проведения рейтингового голосования с целью отбора общественных территорий для реализации их благоустройства в рамках Программы, в т.ч.: | Всего | | 1807,67 | 286,74 | 58,73 | 1462,20 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, Управление образования Администрации ЗАТО Северск, УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск Администрация ЗАТО Северск |  | Х |
| 2018 | | 1807,67 | 286,74 | 58,73 | 1462,20 | 0,00 | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
| 2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 2 |
| 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
| 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
| 2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
| 2.1.1 | Проведение рейтингового голосования | Всего | | 838,05 | 0,00 | 0,00 | 838,05 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск, УЖКХ ТиС, Управление образования Администрации ЗАТО Северск, УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск, Администрация ЗАТО Северск | Х | Х |
| 2018 | | 838,05 | 0,00 | 0,00 | 838,05 | 0,00 | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
| 2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 2 |
| 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
| 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
| 2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
| 2.1.2 | Разработка дизайн-проектов общественных пространств | Всего | | 969,62 | 286,74 | 58,73 | 624,15 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
| 2018 | | 969,62 | 286,74 | 58,73 | 624,15 | 0,00 | 1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, ед | 16 |
| 2019 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, ед | 0 |
|  |
| 2020 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, ед | 0 |
| 2021 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, ед | 0 |
| 2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, ед | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | | 103563,92 | 92201,75 | 7187,36 | 4174,81 | 0,00 |  | Х | Х |
| 2018 | | 33286,15 | 24792,66 | 5102,55 | 3390,94 | 0,00 | Х | Х |
| 2019 | | 69977,77 | 67409,09 | 2084,81 | 483,87 | 0,00 | Х | Х |
| 2020 | | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | Х | Х |
| 2021 | | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | Х | Х |
| 2022 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Х | Х |

Приложение 3

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды ЗАТО Северск"

на 2018 - 2022 годы

ПОРЯДОК

ТРУДОВОГО УЧАСТИЯ И АККУМУЛИРОВАНИЯ СРЕДСТВ

ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ, НАПРАВЛЯЕМЫХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ

МИНИМАЛЬНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПЕРЕЧНЕЙ РАБОТ

ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий ЗАТО Северск, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

2. Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая в качестве:

1) трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если Администрацией Томской области принято решение о таком участии;

2) трудового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

3. Под формой финансового участия понимается:

1) доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий в случае, если Томской областью принято решение о таком участии;

2) минимальная доля финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном Томской областью.

II. ПОРЯДОК ТРУДОВОГО И (ИЛИ) ФИНАНСОВОГО

УЧАСТИЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ

4. Условия и порядок финансового участия заинтересованных лиц, организаций в выполнении минимального и дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий определяются в соответствии с государственной [программой](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3A159939E4E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B370E336CB9E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ) "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области" (далее - Государственная программа), утвержденной постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 N 490а "Об утверждении государственной программы "Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области".

5. Организация трудового участия осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленным соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Организация трудового участия призвана обеспечить реализацию потребностей в благоустройстве соответствующей дворовой территории исходя из необходимости и целесообразности организации таких работ.

III. УСЛОВИЯ АККУМУЛИРОВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ

6. На основании того, что муниципальной программой "Формирование современной городской среды ЗАТО Северск" на 2018 - 2022 годы предусмотрено финансовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий, в случае включения заинтересованными лицами в состав работ по благоустройству дворовой территории работ, входящих в дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий, денежные средства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, открытый Акционерным обществом "Единый расчетно-консультационный центр" (АО ЕРКЦ) в российской кредитной организации, величина собственных средств (капитала) которой составляет не менее 20 миллиардов рублей, для учета средств, поступающих от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности.

7. Соглашения с заинтересованными лицами, определяющие порядок, размер, срок перечисления денежных средств, заключает АО ЕРКЦ.

8. Объем денежных средств заинтересованных лиц определяется сметой затрат на реализацию дополнительного перечня работ по благоустройству дворовой территории, согласованной с УЖКХ ТиС.

9. Ежемесячно, до 15-го числа, АО ЕРКЦ перечисляет поступившие денежные средства заинтересованных лиц в доходы бюджета ЗАТО Северск по коду бюджетной классификации: 952 207 04050 04 0065 180 "Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов" (средства заинтересованных лиц - собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, направляемые на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды ЗАТО Северск" на 2018 - 2022 годы).

10. Ежемесячно, до 20-го числа, АО ЕРКЦ обеспечивает представление в УЖКХ ТиС информации о поступивших денежных средствах заинтересованных лиц с указанием адресов многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Ежемесячно, до 25-го числа, УЖКХ ТиС обеспечивает направление указанной информации в адрес Общественной комиссии и опубликование ее в этот же срок на официальном сайте Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

11. Расходование целевых средств заинтересованных лиц, поступивших в доходы бюджета ЗАТО Северск, осуществляется в соответствии с заключенными муниципальным контрактом и соглашениями между АО ЕРКЦ и заинтересованными лицами.

IV. КОНТРОЛЬ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ УСЛОВИЙ ПОРЯДКА

12. Контроль за целевым расходованием аккумулированных средств заинтересованных лиц осуществляется Общественной комиссией.

13. Ежегодно, до 15-го октября, УЖКХ ТиС направляет информацию о целевом расходовании средств Общественной комиссии.

Приложение 4

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды ЗАТО Северск"

на 2018 - 2022 годы

РЕЙТИНГОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В ПРОГРАММЕ

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

ЗАТО СЕВЕРСК" НА 2018 - 2022 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N дворовой территории в рейтинге | N паспорта | Местонахождение | Критерий постановки на учет в рейтинговом перечне |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Объекты для выполнения работ минимального и дополнительного перечня, утвержденные Общественной комиссией, утвержденной [постановлением](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3A159032E3E9ED972257ECD52E1D42F59EEDCBB277F534C78B7287CD2At3J) Администрации ЗАТО Северск от 03.03.2017 N 299 | | | |
| 1 | Ж7-17 | просп. Коммунистический, 64 | По дате подачи заявки |
| ул. Царевского, 6 |
| ул. Царевского, 4 |
| 2 | Ж7-1 | просп. Коммунистический, 93 | По дате подачи заявки |
| просп. Коммунистический, 95 |
| просп. Коммунистический, 99 |
| 3 | Ж8-23 | ул. Транспортная, 82 | По дате подачи заявки |
| ул. Транспортная, 84 |
| ул. Транспортная, 86 |
| ул. Транспортная, 88 |
| ул. Транспортная, 92 |
| ул. Куйбышева, 14 |
| ул. Куйбышева, 16 |
| 4 | Ж7-14 | ул. Ленина, 74 | По дате подачи заявки |
| ул. Ленина, 78 |
| 5 | Ж6-18 | просп. Коммунистический, 69 | По дате подачи заявки |
| ул. Крупской, 22 |
| ул. Крупской, 24 |
| 6 | Вв-14 | пос. Самусь, ул. Пекарского, 31а | По дате подачи заявки |
| пос. Самусь, ул. Пекарского, 31 |
| 7 | Вв-29 | пос. Самусь, ул. Октябрьская, 34а | По дате подачи заявки |
| 8 | Вв-31 | пос. Самусь, ул. Кирова, 51 | По дате подачи заявки |
| 9 | Вв-13 | пос. Самусь, ул. Пекарского, 29 | По дате подачи заявки |
| 10 | Ж6-9 | ул. Строителей, 29 | По дате подачи заявки |
| ул. Строителей, 31 |
| ул. Строителей, 32 |
| просп. Коммунистический, 61а |
| 11 | Ж4-12 | ул. Советская, 14 | По дате подачи заявки |
| ул. Калинина, 41 |
| ул. Тупиковая, 10 |
| 12 | Ж4-29 | ул. Советская, 18 | По дате подачи заявки |
| ул. Калинина, 8 |
| 13 | Ж7-22 | просп. Коммунистический, 84б | По дате подачи заявки |
| 14 | Ж7-12 | просп. Коммунистический, 109 | По дате подачи заявки |
| просп. Коммунистический, 105 |
| просп. Коммунистический, 107 |
| 15 | Ж7-11 | просп. Коммунистический, 115 | По дате подачи заявки |
| ул. Курчатова, 9 |
| 16 | Г4-ЖВ | ул. Калинина, 96 | По дате подачи заявки |
| 17 | Ж4-41 | просп. Коммунистический, 44 | По дате подачи заявки |
| ул. Строителей, 36 |
| 18 | Ж1-1 | ул. Лесная, 1 | По дате подачи заявки |
| ул. Лесная, 2 |
| 19 | Ж4-24 | ул. Строителей, 16 | По дате подачи заявки |
| ул. Калинина, 18 |
| ул. Калинина, 20 |
| 20 | Ж4-35 | ул. Советская, 36 | По дате подачи заявки |
| 21 | А-2 | ул. Сосновая, 16-4 | По дате подачи заявки |
| 22 | С-7 (Ж11) | просп. Коммунистический, 149 | По дате подачи заявки |
| 23 | Ж7-9 | ул. Курчатова, 13 | По дате подачи заявки |
| 24 | Ж7-6 | ул. Калинина, 52 | По дате подачи заявки |
| 25 | Ж6-6 | ул. Ленина, 52 | По дате подачи заявки |
| ул. Ленина, 50 |
| ул. Ленина, 54 |
| 26 | Ж7-10 | ул. Курчатова, 11 | По дате подачи заявки |
| просп. Коммунистический, 117 |
| 27 | Ж10-4 | ул. Южный проезд, 11 | По дате подачи заявки |
| ул. Южный проезд, 13 |
| 28 | Ж10-14 | ул. Ленинградская, 4 | По дате подачи заявки |
| ул. Ленинградская, 8 |
| ул. Ленинградская, 10 |
| 29 | Ж10-19 | ул. Победы, 4 | По дате подачи заявки |
| ул. Победы, 4а |
| 30 | Ж10-11 | ул. Победы, 20 | По дате подачи заявки |
| 31 | Ж10-8 | ул. Победы, 8 | По дате подачи заявки |
| 32 | С-12 (Ж1) | ул. Первомайская, 4 | По дате подачи заявки |
| 33 | Ж1-36 | ул. Пушкина, 1 | По дате подачи заявки |
| ул. Горького, 12 |
| ул. Горького, 10 |
| 34 | Г-7 (Ж12) | ул. Ленинградская, 34 | По дате подачи заявки |
| 35 | В-8 | просп. Коммунистический, 157 | По дате подачи заявки |
| просп. Коммунистический, 151 |
| 36 | В-6 | просп. Коммунистический, 153 | По дате подачи заявки |
| 37 | В-5 | ул. Калинина, 100 | По дате подачи заявки |
| 38 | Ж12-17 | ул. Ленинградская, 30 | По дате подачи заявки |
| 39 | Ж6-4 | ул. Куйбышева, 1 | По дате подачи заявки |
| ул. Ленина, 64 |
| 40 | Ж6-5 | ул. Ленина, 60 | По дате подачи заявки |
| ул. Ленина, 62 |
| 41 | Ж6-29 | ул. Царевского, 3 | По дате подачи заявки |
| ул. Царевского, 5 |
| 42 | Ж6-27 | ул. Царевского, 13 | По дате подачи заявки |
| 43 | Ж4-32 | ул. Свердлова, 17 | По дате подачи заявки |
| ул. 40 лет Октября, 2 |
| 44 | К-8 | просп. Коммунистический, 32 | По дате подачи заявки |
| ул. Маяковского, 5 |
| 45 | В-3 | ул. Солнечная, 14 | По дате подачи заявки |
| ул. Солнечная, 10 |
| ул. Солнечная, 12 |
| 46 | К-16 | ул. Ленина, 4 | По дате подачи заявки |
| ул. Ленина, 2 |
| ул. Ленина, 6 |
| ул. Первомайская, 31 |
| ул. Первомайская, 31а |
| 47 | К-11 | просп. Коммунистический, 47 | По дате подачи заявки |
| просп. Коммунистический, 45 |
| 48 | Ж1-24 | просп. Коммунистический, 27 | По дате подачи заявки |
| 49 | Вв-27 | пос. Самусь, ул. Судостроителей, 4 | По дате подачи заявки |
| 50 | Вв-6 | пос. Самусь, ул. Кирова, 2 | По дате подачи заявки |
| пос. Самусь, ул. Ленина, 22а |
| 51 | Вв-28 | пос. Самусь, ул. Судостроителей, 3 | По дате подачи заявки |
| 52 | Вв-1 | пос. Самусь, ул. Ленина, 9а | По дате подачи заявки |
| пос. Самусь, ул. Ленина, 7 |
| пос. Самусь, ул. Ленина, 9 |
| пос. Самусь, ул. Ленина, 11 |
| пос. Самусь, ул. Ленина, 7а |
| пос. Самусь, ул. Ленина, 11а |
| пос. Самусь, ул. Ленина, 13а |
| 53 | Вв-12 | пос. Самусь, ул. Пекарского, 25а | По дате подачи заявки |
| пос. Самусь, ул. Пекарского, 25 |
| пос. Самусь, ул. Пекарского, 23 |
| пос. Самусь, ул. Пекарского, 21 |
| 54 | Ж1-29 | ул. Мира, 17 | По дате подачи заявки |
| ул. Мира, 19 |
| ул. Мира, 21 |
| ул. Парковая, 2 |
| 55 | Ж12-2 | ул. Победы, 7 | По дате подачи заявки |
| ул. Победы, 5 |
| 56 | Ж1-16 | просп. Коммунистический, 9 | По дате подачи заявки |
| просп. Коммунистический, 7 |
| 57 | С-9 (Ж12) | ул. Славского, 6а | По дате подачи заявки |
| 58 | Ж8-12 | ул. Кирова, 2 | По дате подачи заявки |
| ул. Кирова, 4 |
| ул. Северная, 2 |
| ул. Северная, 2а |
| ул. Северная, 4 |
| 59 | Ж8-34 | ул. Калинина, 119 | По дате подачи заявки |
| 60 | Ж8-1 | ул. Калинина, 64 | По дате подачи заявки |
| 61 | Ж8-8 | ул. Калинина, 89 | По дате подачи заявки |
| ул. Калинина, 91 |
| 62 | Ж8-31 | ул. Калинина, 62 | По дате подачи заявки |
| 63 | Ж7-7 | ул. Калинина, 60 | По дате подачи заявки |
| ул. Калинина, 52а |
| 64 | Ж8-10 | ул. Кирова, 8 | По дате подачи заявки |
| ул. Кирова, 10 |
| ул. Кирова, 12а |
| 65 | Ж8-14 | ул. Северная, 10 | По дате подачи заявки |
| 66 | Ж8-15 | ул. Северная, 14 | По дате подачи заявки |
| 67 | Ж8-18 | ул. Северная, 22 | По дате подачи заявки |
| 68 | Ж6-8 | просп. Коммунистический, 61 | По дате подачи заявки |
| ул. Строителей, 35 |
| ул. Строителей, 37 |
| 69 | Ж7-20 | просп. Коммунистический, 82 | По дате подачи заявки |
| просп. Коммунистический, 80 |
| просп. Коммунистический, 84 |
| 70 | Ж8-25 | ул. Транспортная, 94 | По дате подачи заявки |
| ул. Транспортная, 98 |
| ул. Транспортная, 100 |
| ул. Транспортная, 102 |
| ул. Транспортная. 104 |
| ул. Кирова, 3 |
| ул. Кирова, 5 |
| 71 | Ж4-39 | просп. Коммунистический, 59 | По дате подачи заявки |
| ул. Строителей, 26 |
| ул. Строителей, 28 |
| 72 | Ж4-6 | ул. Свердлова, 5 | По дате подачи заявки |
| ул. Калинина, 23 |
| 73 | Ж6-15 | ул. Калинина, 38 | По дате подачи заявки |
| ул. Крупской, 9 |
| ул. Крупской, 9а |
| 74 | Ж6-26 | ул. Калинина, 40 | По дате подачи заявки |
| 75 | Ж8-2 | ул. Калинина, 93 | По дате подачи заявки |
| II. Объекты для выполнения работ дополнительного перечня, утвержденные общественной комиссией, утвержденной [постановлением](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3A159032E3E9ED972257ECD52E1D42F59EEDCBB277F534C78B7287CD2At3J) Администрации ЗАТО Северск от 03.03.2017 N 299 | | | |
| 76 | Ж4-3 | ул. Транспортная, 10 | По дате подачи заявки |
| ул. Транспортная, 12 |
| 77 | С-5В | ул. Солнечная, 16 | По дате подачи заявки |
| 78 | Ж4-42 | ул. Ленина, 44 | По дате подачи заявки |
| III. Объекты, необходимость благоустройства которых выявлена по результатам паспортизации | | | |
| 79 | С-10 (Ж12) | ул. Славского, 22 | В соответствии с техническим состоянием |
| 80 | Ж7-16 | ул. Царевского, 2 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Ленина, 66 |
| 81 | Ж7-5 | ул. Калинина, 50 | В соответствии с техническим состоянием |
| 82 | Ж7-3 | ул. Царевского, 12 | В соответствии с техническим состоянием |
| 83 | Ж7-21 | просп. Коммунистический, 84а | В соответствии с техническим состоянием |
| 84 | Ж7-4 | ул. Калинина, 48 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Царевского, 18 |
| ул. Царевского, 20 |
| ул. Калинина, 46 |
| 85 | Ж7-23 | просп. Коммунистический, 88 | В соответствии с техническим состоянием |
| просп. Коммунистический, 90 |
| просп. Коммунистический, 90а |
| ул. Курчатова, 5 |
| 86 | Ж7-18 | просп. Коммунистический, 68 | В соответствии с техническим состоянием |
| просп. Коммунистический, 64а |
| просп. Коммунистический, 66 |
| 87 | Ж4-13 | ул. Советская, 5 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Советская, 36 |
| ул. Транспортная, 54 |
| 88 | В-4 | ул. Калинина, 86 | В соответствии с техническим состоянием |
| 89 | Ж1-11 | ул. Горького, 29 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Горького, 31 |
| ул. Пионерская, 34 |
| 90 | Ж12-19 | ул. Славского, 6 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Славского, 10 |
| 91 | Ж8-11 | ул. Кирова, 6 | В соответствии с техническим состоянием |
| 92 | Ж8-9 | ул. Кирова, 12 | В соответствии с техническим состоянием |
| 93 | Ж8-29 | ул. Кирова, 14 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Калинина, 54а |
| ул. Калинина, 56а |
| ул. Калинина, 56б |
| 94 | Ж8-13 | ул. Северная, 8 | В соответствии с техническим состоянием |
| 95 | Б/п | ул. Ленина, 124 | В соответствии с техническим состоянием |
| 96 | В-9 | ул. Солнечная, 7б | В соответствии с техническим состоянием |
| 97 | Ж4-38 | ул. Советская, 23 | В соответствии с техническим состоянием |
| просп. Коммунистический, 55 |
| 98 | Ж6-22 | просп. Коммунистический, 85 | В соответствии с техническим состоянием |
| просп. Коммунистический, 83,  ул. Куйбышева, 7 |
| 99 | Ж6-32 | просп. Коммунистический, 87 | В соответствии с техническим состоянием |
| 100 | Ж8-8 | ул. Калинина, 91 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Калинина, 89 |
| 101 | Ж8-2 | ул. Калинина, 93 | В соответствии с техническим состоянием |
| 102 | Ж8-17 | ул. Северная, 20 | В соответствии с техническим состоянием |
| 103 | Ж9-18 | ул. Ленина, 108 | В соответствии с техническим состоянием |
| 104 | Ж9-5 | ул. Курчатова, 8 | В соответствии с техническим состоянием |
| 105 | Ж9-6 | просп. Коммунистический, 98 | В соответствии с техническим состоянием |
| 106 | Ж9-2 | ул. Солнечная, 11 | В соответствии с техническим состоянием |
| 107 | Ж7-24 | просп. Коммунистический, 112 | В соответствии с техническим состоянием |
| 108 | Ж10-1 | просп. Коммунистический, 120 | В соответствии с техническим состоянием |
| 109 | Ж10-5 | ул. Южный проезд 15 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Южный проезд, 17 |
| 110 | Ж10-4 | ул. Южный проезд 13 |
| ул. Южный проезд, 11 |
| 111 | Ж10-15 | ул. Ленинградская, 6 | В соответствии с техническим состоянием |
| 112 | Ж11-14 | просп. Коммунистический, 133 | В соответствии с техническим состоянием |
| 113 | Ж11-7 | ул. Курчатова, 38 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Курчатова, 42 |
| ул. Калинина, 68 |
| ул. Калинина, 70 |
| 114 | Ж-12- | ул. Ленинградская, 26 | В соответствии с техническим состоянием |
| 115 | Ж12-10 | ул. Ленинградская, 16а | В соответствии с техническим состоянием |
| 116 | В-2 | ул. Калинина, 92 | В соответствии с техническим состоянием |
| 117 | С-4 | ул. Солнечная, 18 | В соответствии с техническим состоянием |
| проезд Новый, 4 |
| 118 | С-2 | ул. Калинина 139 | В соответствии с техническим состоянием |
| 119 | С-1 | ул. Калинина, 137 |
| 120 | Ж1-14 | просп. Коммунистический, 1 | В соответствии с техническим состоянием |
| просп. Коммунистический, 3 |
| ул. Комсомольская, 26 |
| 121 | Ж1-15 | ул. Комсомольская, 22 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Комсомольская, 20 |
| ул. Комсомольская, 22а |
| ул. Комсомольская, 24 |
| ул. Комсомольская, 24а |
| ул. Мира, 2 |
| 122 | Ж1-17 | ул. Мира, 8 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Пушкина, 10 |
| ул. Пушкина, 10а |
| ул. Пушкина, 12 |
| ул. Пушкина, 12а |
| ул. Пушкина, 8 |
| 123 | Ж1-33 | ул. Горького, 4 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Горького, 6 |
| ул. Горького, 4а |
| ул. Горького, 8 |
| ул. Пушкина, 2 |
| 124 | Ж1-31 | ул. Комсомольская, 12 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Комсомольская, 14 |
| ул. Комсомольская, 16 |
| ул. Комсомольская, 18 |
| ул. Мира, 1 |
| 125 | Ж1-32 | ул. Мира, 1а | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Мира, 3 |
| ул. Мира, 3а |
| ул. Мира, 5 |
| 126 | Ж1-34 | ул. Мира, 7 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Пушкина, 6 |
| ул. Пушкина, 4 |
| 127 | Г-1 (Ж-1) | ул. Комсомольская, 6 | В соответствии с техническим состоянием |
| 128 | Ж1-6 | ул. Комсомольская, 8 | В соответствии с техническим состоянием |
| 129 | Ж1-2 | ул. Лесная, 3 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Лесная, 4 |
| 130 | Ж1-10 | ул. Горького, 33 | В соответствии с техническим состоянием |
| 131 | Ж1-9 | ул. Лесная, 5 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Лесная, 6 |
| ул. Лесная, 6б |
| 132 | Ж1-13 | ул. Лесная, 7 | В соответствии с техническим состоянием |
| 133 | Ж1-12 | ул. Пионерская, 30 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Пионерская, 32 |
| 134 | Ж1-3 | ул. Горького, 5а | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Пионерская, 10 |
| ул. Пионерская, 6 |
| 135 | Ж1-4 | ул. Горького, 9а | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Пионерская, 14 |
| 136 | Ж1-5 | ул. Полевая, 5 | В соответствии с техническим состоянием |
| 137 | Ж1-37 | ул. Горького, 14 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Первомайская, 10 |
| ул. Первомайская, 12 |
| 138 | Ж1-38 | ул. Первомайская, 16 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Первомайская, 18 |
| ул. Мира, 13 |
| 139 | Ж1-35 | ул. Мира, 9 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Пушкина, 3 |
| 140 | Ж1-30 | ул. Горького, 16 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Первомайская, 9 |
| ул. Первомайская, 11 |
| 141 | Ж1-40 | ул. Горького, 20 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Горького, 22 |
| 142 | Ж1-28 | ул. Мира, 15 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Первомайская, 13 |
| ул. Первомайская, 15 |
| 143 | Ж1-23 | просп. Коммунистический, 23 | В соответствии с техническим состоянием |
| 144 | Ж1-27 | просп. Коммунистический, 29 | В соответствии с техническим состоянием |
| просп. Коммунистический, 31 |
| ул. Парковая, 12 |
| ул. Парковая, 8 |
| ул. Парковая, 10 |
| 145 | Ж1-26 | ул. Мира, 18 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Мира, 18а |
| ул. Мир, 20 |
| ул. Мира, 22 |
| ул. Парковая, 6 |
| ул. Парковая, 4 |
| 146 | Ж1-25 | ул. Мира, 14 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Первомайская, 17 |
| ул. Первомайская, 19 |
| ул. Первомайская, 21а |
| 147 | Ж1-22 | просп. Коммунистический, 19 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Первомайская, 21 |
| просп. Коммунистический, 21 |
| просп. Коммунистический, 23а |
| 148 | Ж1-18 | просп. Коммунистический, 11 | В соответствии с техническим состоянием |
| просп. Коммунистический, 13 |
| 149 | Ж1-21 | ул. Мира, 10 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Мира, 10а |
| ул. Пушкина, 5 |
| ул. Пушкина, 7 |
| ул. Пушкина, 9 |
| 150 | Ж1-20 | ул. Мира, 12 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Мира, 12а |
| ул. Первомайская, 20 |
| ул. Первомайская, 22 |
| ул. Первомайская, 24 |
| 151 | Ж1-19 | просп. Коммунистический, 15 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Первомайская, 26 |
| ул. Первомайская, 28 |
| 152 | Ж1-7 | ул. Горького, 13 | В соответствии с техническим состоянием |
| 153 | К-1 | ул. Горького, 28 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Горького, 30 |
| 154 | К-2 | ул. Горького, 37 | В соответствии с техническим состоянием |
| 155 | К-3 | просп. Коммунистический, 2 | В соответствии с техническим состоянием |
| просп. Коммунистический, 6 |
| 156 | К-4 | ул. Первомайская, 29 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Первомайская, 29а |
| просп. Коммунистический, 4 |
| 157 | К-5 | просп. Коммунистический, 10 | В соответствии с техническим состоянием |
| просп. Коммунистический, 14 |
| 158 | К-6 | просп. Коммунистический, 16 | В соответствии с техническим состоянием |
| просп. Коммунистический, 18 |
| 159 | К-7 | просп. Коммунистический, 24 | В соответствии с техническим состоянием |
| просп. Коммунистический, 26 |
| 160 | К-9 | просп. Коммунистический, 34 | В соответствии с техническим состоянием |
| просп. Коммунистический, 36 |
| 161 | К-10 | просп. Коммунистический, 41 | В соответствии с техническим состоянием |
| просп. Коммунистический, 43 |
| 162 | К-12 | просп. Коммунистический, 20 | В соответствии с техническим состоянием |
| 163 | К-13 | просп. Коммунистический, 22 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Леонтичука, 7 |
| ул. Леонтичука, 9 |
| ул. Леонтичука, 11 |
| 164 | К-14 | просп. Коммунистический, 28 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Маяковского, 6 |
| ул. Маяковского, 8 |
| ул. Маяковского, 10 |
| 165 | К-15 | просп. Коммунистический, 38 | В соответствии с техническим состоянием |
| 166 | К-17 | ул. Ленина, 10 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Ленина, 12 |
| ул. Ленина, 14 |
| ул. Парковая, 22  ул. Парковая, 22а |
| 167 | К-18 | ул. Ленина, 16 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Ленина, 18 |
| 168 | К-19 | ул. Ленина, 20 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Ленина, 22 |
| ул. Леонтичука, 8 |
| 169 | К-20 | ул. Ленина, 24 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Ленина, 26 |
| ул. Леонтичука, 13 |
| ул. Леонтичука, 15 |
| 170 | К-21 | ул. Ленина, 30 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Ленина, 32 |
| ул. Маяковского, 12 |
| ул. Маяковского, 14 |
| 171 | К-22 | ул. Ленина, 34 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Ленина, 36 |
| ул. Маяковского, 7 |
| 172 | К-23 | ул. Ленина, 40 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Ленина, 42 |
| 173 | К-24 | ул. Леонтичука, 6 | В соответствии с техническим состоянием |
| 174 | К-25 | ул. Лесная, 8 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Лесная, 9 |
| 175 | К-26 | ул. Лесная, 9б | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Лесная, 10б |
| 176 | К-27 | ул. Лесная, 10 | В соответствии с техническим состоянием |
| 177 | К-28 | ул. Лесная, 11 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Лесная, 12 |
| 178 | К-29 | ул. Лесная, 12б | В соответствии с техническим состоянием |
| 179 | К-30 | ул. Мира, 23 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Мира, 25 |
| 180 | К-31 | ул. Парковая, 18 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Парковая, 18а |
| просп. Коммунистический, 12 |
| 181 | К-32 | ул. Лесная, 11б | В соответствии с техническим состоянием |
| 182 | К-33 | просп. Коммунистический, 33 | В соответствии с техническим состоянием |
| просп. Коммунистический, 37 |
| просп. Коммунистический, 35 |
| 183 | К-34 | ул. Свердлова, 16 | В соответствии с техническим состоянием |
| 184 | Ж4-4 | ул. Калинина, 19 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Свердлова, 4 |
| ул. Свердлова, 6 |
| 185 | Ж4-7 | ул. Транспортная, 18 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Ершова, 4 |
| 186 | Ж4-9 | ул. Транспортная, 20 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Транспортная, 22 |
| ул. Транспортная, 24 |
| 194 | Ж4-8 | ул. Ершова, 6 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Калинина, 27 |
| 187 | Ж4-10 | ул. Транспортная, 26 | В соответствии с техническим состоянием |
| 188 | Ж4-11 | ул. Тупиковая, 4 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Тупиковая, 6 |
| ул. Тупиковая, 8 |
| 189 | Ж4-14 | ул. Транспортная, 56 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Транспортная, 58 |
| ул. Транспортная, 58а |
| ул. Транспортная, 60 |
| 190 | Ж4-15 | ул. Транспортная, 62 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Строителей, 4 |
| 191 | Ж4-16 | ул. Калинина, 43 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Калинина, 45 |
| ул. Советская, 9 |
| 192 | Ж4-17 | ул. Строителей, 6 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Строителей, 8 |
| ул. Строителей, 10 |
| 193 | Ж4-18 | ул. Калинина, 49 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Калинина, 51 |
| 194 | Ж4-19 | ул. Транспортная, 64 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Транспортная, 66 |
| ул. Строителей, 3 |
| ул. Строителей, 5 |
| 195 | Ж4-20 | ул. Транспортная, 70 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Транспортная, 72 |
| ул. Московская, 4 |
| ул. Московская, 4а |
| ул. Московская, 6 |
| 6 | Ж4-21 | ул. Строителей, 9 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Калинина, 53 |
| ул. Калинина, 55 |
| 197 | Ж4-22 | ул. Московская, 10 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Калинина, 59 |
| ул. Калинина, 61 |
| 198 | Ж-23 | ул. Советская, 13 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Калинина, 14 |
| ул. Калинина, 16 |
| 199 | Ж4-25 | ул. Советская, 17 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. 40 лет Октября, 11 |
| ул. 40 лет Октября, 13 |
| 200 | Ж4-26 | ул. Строителей, 20 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. 40 лет Октября, 17 |
| ул. 40 лет Октября, 19 |
| 201 | Ж4-27 | ул. Калинина, 2 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Калинина, 4 |
| 202 | Ж4-28 | ул. Калинина, 6 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Советская, 28 |
| 203 | Ж4-30 | ул. Советская, 22 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Советская, 26 |
| ул. 40 лет Октября, 5 |
| 204 | Ж4-31 | ул. Советская, 30 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. 40 лет Октября, 3 |
| 205 | Ж4-33 | ул. Советская, 34 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. 40 лет Октября, 6 |
| 206 | Ж4-34 | ул. Свердлова, 19 | В соответствии с техническим состоянием |
| 207 | Ж4-36 | ул. 40 лет Октября, 10 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Советская, 19 |
| 208 | Ж4-37 | ул. Строителей, 22 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. 40 лет Октября, 14 |
| 209 | Ж4-43 | ул. Крупской, 43 | В соответствии с техническим состоянием |
| 210 | Ж4-44 | ул. Калинина, 135 | В соответствии с техническим состоянием |
| 211 | Ж4-1 | ул. Транспортная, 2 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Транспортная, 4 |
| ул. Транспортная, 6 |
| 212 | Ж4-2 | ул. Московская, 6а | В соответствии с техническим состоянием |
| 213 | Ж4-5 | ул. Транспортная, 14 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Свердлова, 3 |
| 214 | Ж6-1 | просп. Коммунистический, 50 | В соответствии с техническим состоянием |
| 215 | Ж6-2 | просп. Коммунистический, 52 | В соответствии с техническим состоянием |
| просп. Коммунистический, 54 |
| ул. Крупской, 31 |
| 216 | Ж6-3 | просп. Коммунистический, 50 | В соответствии с техническим состоянием |
| просп. Коммунистический, 50 |
| ул. Куйбышева, 5 |
| 217 | Ж6-7 | ул. Ленина, 48 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Крупской, 35 |
| 218 | Ж6-10 | ул. Строителей, 15 | В соответствии с техническим состоянием |
| 219 | Ж6-11 | ул. Строителей, 17 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Строителей, 19 |
| ул. Строителей, 21 |
| ул. Строителей, 23 |
| 220 | Ж6-12 | ул. Крупской, 2 | В соответствии с техническим состоянием |
| 221 | Ж6-13 | ул. Крупской, 2а | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Крупской, 6 |
| ул. Крупской, 4 |
| 222 | Ж6-14 | ул. Крупской, 8 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Крупской, 10 |
| ул. Крупской, 12 |
| 223 | Ж6-16 | ул. Крупской, 13 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Крупской, 15 |
| 224 | Ж6-17 | ул. Крупской, 20 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Крупской, 16 |
| ул. Крупской, 18 |
| просп. Коммунистический, 67а |
| 225 | Ж6-19 | ул. Крупской, 19 | В соответствии с техническим состоянием |
| 226 | Ж6-19 | ул. Крупской, 21 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Крупской, 23 |
| просп. Коммунистический, 73 |
| просп. Коммунистический, 71 |
| 237 | Ж6-20 | просп. Коммунистический, 75 | В соответствии с техническим состоянием |
| 228 | Ж6-21 | просп. Коммунистический, 81 | В соответствии с техническим состоянием |
| 229 | Ж6-22 | просп. Коммунистический, 83 | В соответствии с техническим состоянием |
| просп. Коммунистический, 85 |
| ул. Куйбышева, 7 |
| 230 | Ж6-23 | ул. Куйбышева, 7а | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Куйбышева, 9 |
| ул. Куйбышева, 1 |
| 231 | Ж6-24 | ул. Куйбышева, 15 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Куйбышева, 17 |
| 232 | Ж6-25 | ул. Куйбышева, 15а | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Куйбышева, 19 |
| ул. Калинина, 44 |
| 233 | Ж6-28 | ул. Царевского, 7 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Царевского, 9 |
| ул. Царевского, 11 |
| ул. Куйбышева, 4 |
| 234 | Ж6-30 | просп. Коммунистический, 89 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Царевского, 1 |
| 235 | Ж6-31 | просп. Коммунистический, 87а | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Куйбышева, 2 |
| 236 | Ж6-32 | просп. Коммунистический, 87 | В соответствии с техническим состоянием |
| 237 | Ж7-2 | просп. Коммунистический, 91 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Царевского, 8 |
| ул. Царевского, 10 |
| 238 | Ж7-8 | ул. Курчатова, 15 | В соответствии с техническим состоянием |
| 239 | Ж7-13 | ул. Ленина, 80 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Ленина, 84 |
| 240 | Ж7-19 | просп. Коммунистический, 74 | В соответствии с техническим состоянием |
| 241 | Ж8-3 | ул. Калинина, 97 | В соответствии с техническим состоянием |
| 242 | Ж8-4 | ул. Калинина, 99 | В соответствии с техническим состоянием |
| 243 | Ж8-5 | ул. Калинина, 101 | В соответствии с техническим состоянием |
| 244 | Ж8-6 | ул. Калинина, 95 | В соответствии с техническим состоянием |
| 245 | Ж8-7 | ул. Калинина, 103 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Калинина, 105 |
| 246 | Ж8-16 | ул. Северная, 16 | В соответствии с техническим состоянием |
| 247 | Ж8-19 | ул. Северная, 26 | В соответствии с техническим состоянием |
| 248 | Ж8-20 | ул. Северная, 24 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Северная, 24а |
| 249 | Ж-8-21 | ул. Калинина, 113 | В соответствии с техническим состоянием |
| 250 | Ж8-22 | ул. Курчатова, 17 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Курчатова, 19 |
| ул. Курчатова, 21 |
| 251 | Ж8-24 | ул. Калинина, 71 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Калинина, 73 |
| ул. Калинина, 75 |
| ул. Куйбышева, 8 |
| ул. Куйбышева, 10 |
| 252 | Ж8-27 | ул. Кирова, 7 | В соответствии с техническим состоянием |
| 253 | Ж8-28 | ул. Кирова, 14 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Калинина, 85 |
| ул. Калинина, 87 |
| 254 | Ж8-30 | ул. Калинина, 56 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Калинина, 58 |
| ул. Калинина, 66 |
| 255 | Ж8-32 | ул. Калинина, 115 | В соответствии с техническим состоянием |
| 256 | Ж8-33 | ул. Калинина, 117 | В соответствии с техническим состоянием |
| 257 | Ж8-35 | ул. Калинина, 121 | В соответствии с техническим состоянием |
| 258 | Ж9-1 | просп. Коммунистический, 106 | В соответствии с техническим состоянием |
| просп. Коммунистический, 108 |
| 259 | Ж9-3 | ул. Курчатова, 24 | В соответствии с техническим состоянием |
| 260 | Ж9-4 | ул. Курчатова, 22 | В соответствии с техническим состоянием |
| 261 | Ж9-5 | ул. Курчатова, 18 | В соответствии с техническим состоянием |
| 262 | Ж9-7 | ул. Курчатова, 8 | В соответствии с техническим состоянием |
| 263 | Ж9-8 | ул. Курчатова, 6 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Ленина, 92 |
| 264 | Ж9-9 | ул. Ленина, 96 | В соответствии с техническим состоянием |
| 265 | Ж9-10 | ул. Ленина, 98 | В соответствии с техническим состоянием |
| 266 | Ж9-11 | ул. Ленина, 94 | В соответствии с техническим состоянием |
| 267 | Ж9-12 | ул. Ленина, 100 | В соответствии с техническим состоянием |
| 268 | Ж9-13 | ул. Ленина, 104 | В соответствии с техническим состоянием |
| 299 | Ж9-14 | ул. Ленина, 106 | В соответствии с техническим состоянием |
| 270 | Ж9-15 | ул. Солнечная, 1 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Ленина, 102 |
| 271 | Ж9-16 | ул. Солнечная, 3 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Солнечная, 5 |
| 272 | Ж9-17 | ул. Ленина, 110 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Ленина, 112 |
| ул. Солнечная, 1а |
| ул. Солнечная, 3а |
| 273 | Ж9-19 | ул. Солнечная, 13 | В соответствии с техническим состоянием |
| 274 | Ж9-20 | просп. Коммунистический, 116 | В соответствии с техническим состоянием |
| просп. Коммунистический, 118 |
| 275 | Ж9-21 | ул. Солнечная, 7 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Солнечная, 7а |
| ул. Солнечная, 9 |
| 276 | Ж10-1 | просп. Коммунистический, 120 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Южный проезд, 5а |
| 277 | Ж10-2 | просп. Коммунистический, 122 | В соответствии с техническим состоянием |
| 278 | Ж10-3 | ул. Южный проезд, 5 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Южный проезд, 7 |
| ул. Южный проезд, 9 |
| 279 | Ж10-6 | ул. Южный проезд, 19 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Южный проезд, 21 |
| 280 | Ж10-7 | ул. Победы, 2 | В соответствии с техническим состоянием |
| 281 | Ж10-9 | ул. Победы, 10 | В соответствии с техническим состоянием |
| 282 | Ж10-10 | ул. Победы, 14 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Победы, 16 |
| ул. Победы, 18 |
| 283 | Ж10-12 | ул. Победы, 22 | В соответствии с техническим состоянием |
| 284 | Ж10-13 | ул. Ленинградская, 2 | В соответствии с техническим состоянием |
| 285 | Ж10-15 | ул. Ленинградская, 6 | В соответствии с техническим состоянием |
| 286 | Ж10-16 | ул. Ленинградская, 6а | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Ленинградская, 6б |
| ул. Ленинградская, 6в |
| 287 | Ж10-17 | ул. Ленинградская, 12 | В соответствии с техническим состоянием |
| 288 | Ж10-18 | ул. Ленинградская, 14 | В соответствии с техническим состоянием |
| 289 | Ж10-20 | ул. Победы, 6 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Победы, 6а |
| 290 | Ж11-1 | ул. Северная, 34 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Калинина, 129 |
| 291 | Ж11-2 | просп. Коммунистический, 143 | В соответствии с техническим состоянием |
| просп. Коммунистический, 147 |
| просп. Коммунистический, 147а |
| 292 | Ж11-3 | просп. Коммунистический, 145 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Солнечная, 19 |
| 293 | Ж11-4 | ул. Солнечная, 21 | В соответствии с техническим состоянием |
| 294 | Ж11-5 | ул. Северная, 30 | В соответствии с техническим состоянием |
| 295 | Ж11-6 | ул. Калинина, 74 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Калинина, 76 |
| ул. Калинина, 78 |
| 296 | Ж11-8 | ул. Курчатова, 34а | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Курчатова, 36а |
| ул. Курчатова, 38а |
| 297 | Ж11-9 | ул. Курчатова, 32 | В соответствии с техническим состоянием |
| 298 | Ж11-10 | просп. Коммунистический, 127 | В соответствии с техническим состоянием |
| просп. Коммунистический, 129 |
| 299 | Ж11-11 | ул. Курчатова, 26 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Курчатова, 28 |
| ул. Курчатова, 30 |
| просп. Коммунистический, 123 |
| 300 | Ж11-12 | просп. Коммунистический, 121 | В соответствии с техническим состоянием |
| 301 | Ж11-13 | просп. Коммунистический, 125 | В соответствии с техническим состоянием |
| просп. Коммунистический, 131 |
| 302 | Ж11-15 | ул. Калинина, 131 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Калинина, 133 |
| 303 | Ж12-1 | ул. Победы, 1 | В соответствии с техническим состоянием |
| просп. Коммунистический, 124 |
| просп. Коммунистический, 126 |
| 304 | Ж12-3 | ул. Победы, 9 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Победы, 13 |
| 305 | Ж12-4 | ул. Победы, 15 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Победы, 17 |
| 306 | Ж12-5 | ул. Победы, 21 | В соответствии с техническим состоянием |
| 307 | Ж12-6 | ул. Победы, 23 | В соответствии с техническим состоянием |
| 308 | Ж12-7 | ул. Победы, 27 | В соответствии с техническим состоянием |
| 309 | Ж12-7 | ул. Победы, 29 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Победы, 31 |
| ул. Победы, 33 |
| ул. Победы, 33а |
| 310 | Ж12-9 | ул. Победы, 39 | В соответствии с техническим состоянием |
| 311 | Ж12-11 | ул. Ленинградская, 18 | В соответствии с техническим состоянием |
| 312 | Ж12-12 | ул. Ленинградская, 20 | В соответствии с техническим состоянием |
| 313 | Ж12-13 | ул. Ленинградская, 22 | В соответствии с техническим состоянием |
| 314 | Ж12-13 | ул. Ленинградская, 24 | В соответствии с техническим состоянием |
| 315 | Ж13-18 | ул. Славского, 20 | В соответствии с техническим состоянием |
| 316 | Ж13-20 | ул. Славского, 4 | В соответствии с техническим состоянием |
| 317 | Ж13-21 | ул. Славского, 2 | В соответствии с техническим состоянием |
| 318 | Ж13-22 | ул. Чапаева, 20 | В соответствии с техническим состоянием |
| 319 | Ж13-23 | ул. Чапаева, 24 | В соответствии с техническим состоянием |
| 320 | Ж13-25 | ул. Славского, 18 | В соответствии с техническим состоянием |
| 321 | А-1 | ул. Сосновая, 16, дом N 1 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Сосновая, 16, дом N 2 |
| ул. Сосновая, 16, дом N 3 |
| 322 | В-1 | ул. Новый проезд, 12 | В соответствии с техническим состоянием |
| 323 | В-7 | ул. Калинина, 84 | В соответствии с техническим состоянием |
| 324 | В-10 | ул. Ленина, 118 | В соответствии с техническим состоянием |
| 325 | В-11 | ул. Калинина, 94 | В соответствии с техническим состоянием |
| 326 | Т-1 (Ж-12) | ул. Победы, 19 | В соответствии с техническим состоянием |
| 327 | Т-2 (Ж-10) | ул. Ленина, 122 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Ленина, 132 |
| 328 | Т-3 (Ж-12) | ул. Славского, 16 | В соответствии с техническим состоянием |
| 329 | Т-4 (Ж-12) | ул. Победы, 35 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Победы, 35а | В соответствии с техническим состоянием |
| 330 | Т-5 (Ж-9) | просп. Коммунистический, 96 | В соответствии с техническим состоянием |
| 331 | С1 | ул. Калинина, 137 | В соответствии с техническим состоянием |
| 332 | С2 | ул. Калинина, 139 | В соответствии с техническим состоянием |
| 333 | С3 | просп. Коммунистический, 100 | В соответствии с техническим состоянием |
| 334 | С-6 (Ж-11) | ул. Северная, 36 | В соответствии с техническим состоянием |
| 335 | С-8 (Ж-12) | просп. Коммунистический, 130 | В соответствии с техническим состоянием |
| 336 | С-11 (Ж12) | ул. Ленинградская, 14а | В соответствии с техническим состоянием |
| 337 | Г-1 (Ж-1) | ул. Комсомольская, 6 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Комсомольская, 8 |
| 338 | Г-2 (Ж-11) | ул. Калинина, 80 | В соответствии с техническим состоянием |
| ул. Калинина, 82 |
| ул. Солнечная, 23 |
| 339 | Г-3 (Ж-4) | ул. Калинина, 13 | В соответствии с техническим состоянием |
| 340 | Г-5 | ул. Калинина, 147 | В соответствии с техническим состоянием |
| 341 | Г-6 (Ж-6) | просп. Коммунистический, 70 | В соответствии с техническим состоянием |
| 342 | Г-8 (Ж-1) | ул. Первомайская, 3а | В соответствии с техническим состоянием |
| 343 | Г-9 (Ж-11) | ул. Солнечная, 8 | В соответствии с техническим состоянием |
| 344 | Вв-2 | пос. Самусь, ул. Розы Люксембург, 8, корпус 1 | В соответствии с техническим состоянием |
| пос. Самусь, ул. Розы Люксембург, 8, корпус 2 |
| пос. Самусь, ул. Розы Люксембург, 8, корпус 3 |
| пос. Самусь, ул. Карла Маркса, 1 |
| пос. Самусь, ул. Карла Маркса, 3 |
| 345 | Вв-3 | пос. Самусь, ул. Розы Люксембург, 2 | В соответствии с техническим состоянием |
| пос. Самусь, ул. Розы Люксембург, 4 |
| 346 | Вв-4 | пос. Самусь, ул. Кооперативная, 1 | В соответствии с техническим состоянием |
| пос. Самусь, ул. Ленина, 16 |
| 347 | Вв-5 | пос. Самусь, ул. Ленина, 18 | В соответствии с техническим состоянием |
| пос. Самусь, ул. Ленина, 18а |
| пос. Самусь, ул. Кирова, 2 |
| пос. Самусь, ул. Ленина, 20а |
| 348 | Вв-7 | пос. Самусь, ул. Пекарского, 7 | В соответствии с техническим состоянием |
| пос. Самусь, ул. Пекарского, 9 |
| пос. Самусь, ул. Пекарского, 11 |
| пос. Самусь, ул. Кирова, 1 |
| 349 | Вв-8 | пос. Самусь, ул. Пекарского, 14 | В соответствии с техническим состоянием |
| пос. Самусь, ул. Пекарского, 14 |
| 350 | Вв-9 | пос. Самусь, ул. Кирова, 5 | В соответствии с техническим состоянием |
| 351 | Вв-10 | пос. Самусь, ул. Кирова, 32 | В соответствии с техническим состоянием |
| пос. Самусь, ул. Кирова, 32а |
| 352 | Вв-11 | пос. Самусь, ул. Пекарского, 20 | В соответствии с техническим состоянием |
| 353 | Вв-15 | пос. Самусь, ул. Урицкого, 37 | В соответствии с техническим состоянием |
| пос. Самусь, ул. Урицкого, 39 |
| пос. Самусь, ул. Урицкого, 41 |
| 354 | Вв-16 | пос. Самусь, ул. Гагарина, 1 | В соответствии с техническим состоянием |
| пос. Самусь, ул. Гагарина, 3 |
| пос. Самусь, ул. Гагарина, 5 |
| 355 | Вв-17 | пос. Самусь, ул. Урицкого, 43 | В соответствии с техническим состоянием |
| пос. Самусь, ул. Урицкого, 45 |
| пос. Самусь, ул. Урицкого, 47 |
| пос. Самусь, ул. Урицкого, 52 |
| пос. Самусь, ул. Гагарина, 7 |
| пос. Самусь, ул. Гагарина, 8 |
| пос. Самусь, ул. Гагарина, 9 |
| пос. Самусь, ул. Гагарина, 10 |
| пос. Самусь, ул. Гагарина, 12 |
| 356 | Вв-18 | пос. Самусь, ул. 50 лет Октября, 3 | В соответствии с техническим состоянием |
| 357 | Вв-19 | пос. Самусь, ул. 50 лет Октября, 2 | В соответствии с техническим состоянием |
| пос. Самусь, ул. 50 лет Октября, 4 |
| пос. Самусь, ул. 50 лет Октября, 8 |
| пос. Самусь, ул. Ворошилова, 1 |
| 358 | Вв-20 | пос. Самусь, ул. Ворошилова, 4 | В соответствии с техническим состоянием |
| пос. Самусь, ул. Ворошилова, 6 |
| 359 | Вв-21 | пос. Самусь, ул. Ворошилова, 8 | В соответствии с техническим состоянием |
| 360 | Вв-22 | пос. Самусь, ул. Ворошилова, 10 | В соответствии с техническим состоянием |
| 361 | Вв-23 | пос. Самусь, ул. Ворошилова, 8а | В соответствии с техническим состоянием |
| пос. Самусь, ул. Ворошилова, 18б |
| пос. Самусь, ул. Ворошилова, 18а |
| 362 | Вв-24 | пос. Самусь, ул. Ворошилова, 12 | В соответствии с техническим состоянием |
| пос. Самусь, ул. Ворошилова, 14 |
| пос. Самусь, ул. Ворошилова, 16 |
| пос. Самусь, ул. Ворошилова, 18 |
| 363 | Вв-25 | пос. Самусь, ул. Ворошилова, 14а | В соответствии с техническим состоянием |
| 364 | Вв-26 | пос. Самусь, ул. Ворошилова, 20 | В соответствии с техническим состоянием |
| пос. Самусь, ул. Ворошилова, 20а |
| пос. Самусь, ул. Ворошилова, 20б |
| 365 | Вв-30 | пос. Самусь, ул. Кирова, 49 | В соответствии с техническим состоянием |
| 366 | Вв-32 | пос. Самусь, ул. Набережная, 16 | В соответствии с техническим состоянием |
| 367 | Вв-33 | пос. Самусь, ул. Набережная, 97 | В соответствии с техническим состоянием |
| пос. Самусь, ул. Набережная, 99 |
| пос. Самусь, ул. Набережная, 101 |
| 367 | Вв-34 | пос. Самусь, ул. Камышка, 16 | В соответствии с техническим состоянием |
| пос. Самусь, ул. Камышка, 16 |
| пос. Самусь, ул. Камышка, 16 |
| пос. Самусь, ул. Камышка, 16 |
| 368 | Вв-35 | пос. Самусь, ул. Камышка, 2 | В соответствии с техническим состоянием |
| 369 | Вв-36 | пос. Самусь, ул. Камышка, 1 | В соответствии с техническим состоянием |
| 370 | Вв-37 | пос. Самусь, ул. Камышка, 5 | В соответствии с техническим состоянием |
| пос. Самусь, ул. Камышка, 7 |
| пос. Самусь, ул. Камышка, 13 |
| пос. Самусь, ул. Камышка, 14 |
| пос. Самусь, ул. Камышка, 14а |
| пос. Самусь, ул. Камышка, 7а |
| пос. Самусь, ул. Камышка, 21 |
| пос. Самусь, ул. Камышка, 23 |
| пос. Самусь, ул. Камышка, 24 |
| пос. Самусь, ул. Камышка, 22 |
| 371 | Вв-38 | пос. Самусь, ул. Камышка, 25 | В соответствии с техническим состоянием |
| 372 | В-39 | пос. Самусь, ул. Камышка, 6 | В соответствии с техническим состоянием |
| пос. Самусь, ул. Камышка, 8 |
| пос. Самусь, ул. Камышка, 10 |
| пос. Самусь, ул. Камышка, 12 |
| 373 | В-40 | дер. Кижирово, ул. Заводская, 10 | В соответствии с техническим состоянием |
| дер. Кижирово, ул. Заводская, 9 |
| дер. Кижирово, ул. Заводская, 7 |
| дер. Кижирово, ул. Заводская, 11 |
| 374 | В-41 | дер. Кижирово, ул. Заводская, 3 | В соответствии с техническим состоянием |
| дер. Кижирово, ул. Заводская, 4 |
| дер. Кижирово, ул. Заводская, 5 |
| дер. Кижирово, ул. Заводская, 6 |
| дер. Кижирово, ул. Заводская, 8 |
| дер. Кижирово, ул. Заводская, 12 |
| 375 | В-42 | дер. Кижирово, ул. Речная, 21 | В соответствии с техническим состоянием |
| 376 | В-43 | дер. Орловка, ул. Космонавтов, 6 | В соответствии с техническим состоянием |
| дер. Орловка, ул. Космонавтов, 7 |
| дер. Орловка, ул. Космонавтов, 8 |
| 377 | В-44 | дер. Орловка, ул. Мира, 25 | В соответствии с техническим состоянием |
| 378 | В-45 | пос. Самусь, ул. Строительная, 1 | В соответствии с техническим состоянием |
| 379 | В-46 | пос. Самусь, ул. Пекарского, 2 | В соответствии с техническим состоянием |
| пос. Самусь, ул. Пекарского, 4 |
| пос. Самусь, ул. Пекарского, 6 |
| 380 | В-47 | пос. Самусь, ул. Пекарского, 15 | В соответствии с техническим состоянием |
| пос. Самусь, ул. Пекарского, 17 |
| пос. Самусь, ул. Пекарского, 19 |
| 381 | В-48 | п. Самусь, ул. Ворошилова, 2а | В соответствии с техническим состоянием |
| 382 | В-49 | пос. Самусь, ул. Ворошилова, 2 | В соответствии с техническим состоянием |
| 383 | В-50 | пос. Самусь, ул. Ворошилова, 4а | В соответствии с техническим состоянием |
| пос. Самусь, ул. Ворошилова, 4б |
| 384 | В-51 | пос. Самусь, ул. Лесная, 13 | В соответствии с техническим состоянием |
| 385 | В-52 | пос. Самусь, ул. Лесная, 23в | В соответствии с техническим состоянием |
| 386 | В-53 | пос. Самусь, ул. Калинина, 3 | В соответствии с техническим состоянием |
| 387 | В-54 | пос. Самусь, ул. Строительная, 4 | В соответствии с техническим состоянием |
| пос. Самусь, ул. Строительная, 8 |
| пос. Самусь, ул. Строительная, 12 |
| 388 | В-55 | пос. Самусь, ул. Чехова, 17а | В соответствии с техническим состоянием |

Приложение 5

к Программе

"Формирование современной городской среды ЗАТО Северск"

на 2018 - 2022 годы

РЕЙТИНГОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ

ПРОГРАММУ "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ

СРЕДЫ" НА 2018 - 2022 ГОДЫ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=8AE277468A43B1880158B17775F3530D242ED4761A3B1F9939E1E9ED972257ECD52E1D42E79EB5C7B371EB36CF9E24D688FF9BB7E28C74724699BB1423tBJ) Администрации ЗАТО Северск  от 29.03.2019 N 517) |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Общественное пространство | Вид и перечень работ по предложению граждан | Количество набранных голосов |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | По результатам рейтингового голосования для выполнения работ в 2018 году | | |
| 1.1 | Северский природный парк | Благоустройство территории:  - восстановление асфальтобетонного покрытия на площадке ветеранов, на аллее от ул. Свердлова, на пешеходных дорожках | 21137 |
| 1.2 | Пляж на берегу р. Томи | Благоустройство территории:  - установка сезонных конструкций: скамеек, урн, детских игровых комплексов, оборудования волейбольной площадки;  - установка пляжного оборудования: настилов, навесов, кабинок для переодевания, открытых душевых, пергол;  - ремонт лестницы от КПП у С/К "Дельфин" до пляжа | 18266 |
| 1.3 | Сквер с озером и мемориалом "Курган Славы" в микрорайоне "Ясный" | Благоустройство территории (1 этап):  - устройство брусчатки вокруг мемориала;  установка скамеек и урн;  - устройство пешеходной дорожки;  - благоустройство прилегающей территории | 17683 |
| 1.4 | Сквер в микрорайоне N 10 | Благоустройство территории:  - установка детской игровой площадки;  - устройство комплексной спортивной площадки;  - устройство газонов, клумб, пешеходных дорожек, освещения;  - установка скамеек и урн; | 11155 |
| 1.5 | Площадь им. В.И.Ленина | Благоустройство территории:  - восстановление асфальтового покрытия тротуаров;  - замена существующего и установка недостающего бордюрного камня;  - устройство газонов и клумб | 11010 |
| 1.6 | Сквер и бульвар по ул. Свердлова | Благоустройство сквера по ул. Свердлова | 22,7 балла по результатам рассмотрения общественной комиссии в 2017 году |
| 2 | По результатам рейтингового голосования для выполнения работ в 2019 году | | |
| 2.1 | Северский природный парк | Благоустройство территории:  устройство съезда для маломобильных групп населения | 29193 |
| 2.2 | Территория перед СК "Олимпия" | Благоустройство территории:  - строительство фонтана;  - устройство детской игровой площадки | 23248 |
| 2.3 | Сквер в микрорайоне 10 | Благоустройство территории:  - устройство хоккейной площадки;  - устройство площадок скейтпарка и воркаута | 21030 |
| 2.4 | Территория перед зданием Дома культуры в пос. Самусь | Благоустройство территории:  - ремонт малых архитектурных форм;  - ремонт пешеходных дорожек | 18353 |
| 2.5 | Территория по ул. Калинина, 123 | Благоустройство территории:  - устройство комплексной спортивной площадки | 18849 |
| 2.6 | Прибрежный парк | Благоустройство территории:  - ремонт тротуара вдоль ул. Ленина | 10093 |
| 2.7 | Сквер перед зданием детской городской больницы (просп. Коммунистический, 62) | Благоустройство территории:  - ремонт малых архитектурных форм;  - ремонт дорожек;  - озеленение | 7724 |
| 2.8 | Территория пляжа (в районе ул. Ленинградской) | Благоустройство территории:  - расчистка и планировка территории;  - установка малых архитектурных форм | 5541 |
| 2.9 | Территория пешеходной зоны перед жилым домом N 116 по просп. Коммунистическому | Благоустройство территории:  - устройство съезда для маломобильных групп населения  - ремонт тротуара | 3840 |
| 2.10 | Территория между жилыми домами 120 и 122 по просп. Коммунистическому | Благоустройство территории:  - устройство съезда для маломобильных групп населения;  - ремонт подпорной стенки;  - ремонт фонтана | 3284 |

Приложение 6

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды ЗАТО Северск"

на 2018 - 2022 годы

РЕЕСТР

ОБЪЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ И

ДОЛГОСРОЧНОЙ АРЕНДЕ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Местонахождение | Наименование организации, (ИП) | Тип торгового объекта | Вид торгового объекта | Соответствие требованиям доступности для инвалидов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | просп. Коммунистический, 57 | ЦУМ  ООО "Габи" | Стационарный | sосн. = 922  sблаг. = 1192 | Соответствует |
| 2 | просп. Коммунистический, 94 | ТЦ "Витим"  ООО "Технотом" | Стационарный | sосн. = 1424  sблаг. = 1500 | Соответствует |
| 3 | ул. Первомайская, 5 | ТЦ "Полет"  ИП Садков Д.В. | Стационарный | sосн. = 924  sблаг. = 235 | Соответствует |
| 4 | ул. Курчатова, 36б | ТЦ "Олимп" | Стационарный | sосн. = 455  sблаг. = 1448 | Соответствует частично |
| 5 | ул. Калинина, 157а | ТЦ "Гранд" | Стационарный | sосн. = 2151  sблаг. = 1940 | Соответствует |
| 6 | ул. Курчатова, 11а | ТЦ "Мармелайт"  ООО "Северский рынок" | Стационарный | sосн. = 9937  sблаг. = 18637 | Соответствует |
| 7 | ул. Солнечная, 2, строение 5 | ТЦ "Том-Лад" ООО "Парфюм - отделение Лореаль" | Стационарный | sосн. = 11915 | Соответствует |
| Магазины "Магнит" АО "Тандер" | | | | | |
| 8 | просп. Коммунистический, 77 |  | Стационарный | sосн. = 2974 | Соответствует |
| 9 | просп. Коммунистический, 94 |  | Стационарный | sосн. = 1424  sблаг. = 1500 | Соответствует частично |
| 10 | просп. Коммунистический, 151 |  | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 11 | ул. Лесная, 8б |  | Стационарный | sосн. = 865  sблаг. = 620 | Соответствует |
| 12 | ул. Пионерская, 3 |  | Стационарный | sосн. = 778,1  sблаг. = 497,9 | Соответствует |
| 13 | ул. Победы, 14а |  | Стационарный | sосн. = 433 | Соответствует частично |
| 14 | ул. Северная, 6 |  | Стационарный | sосн. = 990  sблаг. = 1172 | Соответствует |
| Магазины ООО "Компания Холидей" | | | | | |
| 15 | ул. Победы, 12б |  | Стационарный | sосн. = 2587  sблаг. = 4363 | Не соответствует |
| 16 | ул. Победы, 29 |  | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 17 | просп. Коммунистический, 71 |  | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 18 | ул. Транспортная, 30 |  | Стационарный | sосн. = 3711  sблаг. = 6463 | Соответствует |
| 19 | просп. Коммунистический, 124а |  | Стационарный | sосн. = 2695 | Соответствует |
| 20 | ул. Калинина, 157а |  | Стационарный | sосн. = 2151  sблаг. = 1940 | Соответствует |
| 21 | ул. Ленинградская, 96 |  | Стационарный | sосн. = 815,7  sблаг. = 3018,3 | Соответствует |
| Магазины "Быстроном" ООО "Гринтея" | | | | | |
| 22 | ул. Победы, 37 |  | Стационарный | sосн. = 2970  sблаг. = 4336 | Не соответствует |
| 23 | проезд. Южный, 23 |  | Стационарный | sосн. = 1321  sблаг. = 1218 | Не соответствует |
| Магазины "Мария-Ра" ООО "Розница К-1" | | | | | |
| 24 | ул. Горького, 26 |  | Стационарный | Неспециализированный магазин смешанного типа  Sосн. = 1340 | Соответствует частично |
| 25 | ул. Курчатова, 36 |  | Стационарный | Sосн. = 1669 | Не соответствует |
| 26 | ул. Победы, 39 |  | Стационарный | Жилой дом. Неспециализированный магазин смешанного типа | Соответствует |
| 27 | просп. Коммунистический, 67 |  | Стационарный | Неспециализированный магазин смешанного типа, Sосн. = 441  Sблаг. = 608 | Соответствует |
| 28 | просп. Коммунистический, 55 |  | Стационарный | Жилой дом. Неспециализированный магазин смешанного типа | Соответствует |
| 29 | просп. Коммунистический, 70/2 |  | Стационарный | Неспециализированный магазин смешанного типа, Sосн. = 1252 | Соответствует |
| 30 | просп. Коммунистический, 147а |  | Стационарный | Жилой дом. Неспециализированный магазин смешанного типа | Соответствует |
| 31 | ул. Калинина, 35 |  | Стационарный | Неспециализированный магазин смешанного типа. Sосн. = 1304 | Соответствует |
| 32 | ул. Калинина, 38 |  | Стационарный | Жилой дом. Неспециализированный магазин смешанного типа | Соответствует частично |
| 33 | ул. Калинина, 46 |  | Стационарный | Жилой дом. Неспециализированный магазин смешанного типа | Соответствует |
| 34 | ул. Калинина, 82 |  | Стационарный | Жилой дом. Неспециализированный магазин смешанного типа | Соответствует |
| 35 | ул. Кирова, 6а |  | Стационарный | Неспециализированный магазин смешанного типа. Sосн. = 606 Sблаг. = 1183 | Соответствует |
| 36 | ул. Куйбышева, 2а |  | Стационарный | Неспециализированный магазин смешанного типа. Sосн. = 632 | Соответствует частично |
| 37 | ул. Ленина, 102 |  | Стационарный | Жилой дом. Неспециализированный магазин смешанного типа | Соответствует частично |
| 38 | ул. Первомайская, 3а |  | Стационарный | Жилой дом. Неспециализированный магазин смешанного типа | Соответствует |
| 39 | ул. Ленина, 108 |  | Стационарный | Неспециализированный магазин смешанного типа. Sосн. = 2046 | Не соответствует |
| 40 | ул. Леонтичука, 7 |  | Стационарный | Жилой дом. Неспециализированный магазин смешанного типа | Соответствует |
| Магазины ООО "Дружба" | | | | | |
| 41 | ул. Пионерская, 8 |  | Стационарный | sосн. = 860  sблаг. = 1348 | Не соответствует |
| 42 | просп. Коммунистический, 89 |  | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 43 | ул. Славского, 18 |  | Стационарный | Жилой дом |  |
| 44 | ул. Горького, 30 |  | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| Магазины "Северский дом обуви" ИП Томляк В.В. | | | | | |
| 45 | просп. Коммунистический, 40 |  | Стационарный | Жилой дом. Специализированный непродовольственный магазин | Не соответствует |
| 46 | просп. Коммунистический, 97 |  | Стационарный | Специализированный непродовольственный магазин. Sосн. = 431 | Соответствует частично |
| 47 | просп. Коммунистический, 161 |  | Стационарный | Жилой дом. Специализированный непродовольственный магазин | Не соответствует |
| 48 | ул. Победы, 31 |  | Стационарный | Жилой дом. Специализированный непродовольственный магазин | Не соответствует |
| Магазины ООО "Каверин и Компания" | | | | | |
| 49 | просп. Коммунистический, 2 | Магазин "Хороший" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует |
| 50 | просп. Коммунистический, 9 | Магазин "Северянка" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 51 | просп. Коммунистический, 112 | Супермаркет "Круасам" | Стационарный |  |  |
| 52 | ул. Ленина, 132 | Магазин "Малина" | Стационарный | Жилой дом |  |
| Магазины "Ярче" ООО "Камелот-А" | | | | | |
| 53 | просп. Коммунистический, 33 |  | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 54 | ул. Первомайская, 11а |  | Стационарный | sосн. = 559  sблаг. = 378 | Соответствует |
| 55 | ул. Солнечная, 18 |  | Стационарный | Жилой дом | Соответствует |
| Магазины "Каменный мост" | | | | | |
| 56 | просп. Коммунистический, 20а | Мини-магазин "Удача" | Нестационарный | sосн. = 40,55  sблаг. = 47,4 | Не соответствует |
| 57 | ул. Куйбышева, 2а | Магазин "Снежинка" | Стационарный | sосн. = 632 | Не соответствует |
| 58 | ул. Транспортная, 12 | Магазин "Каменный мост" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 59 | ул. Калинина, 46, стр. 1 | Мини-магазин "Дебют" | Нестационарный | sосн. = 564 | Не соответствует |
| 60 | просп. Коммунистический, 159 | Мини-магазин "Ина" | Нестационарный | sосн. = 77  sблаг. = 251 | Не соответствует |
| 61 | просп. Коммунистический, 120б | Мини-магазин "Единство" | Нестационарный | sосн. = 118 | Не соответствует |
| 62 | просп. Коммунистический, 100а | Мини-магазин "Вероника" | Нестационарный | sосн. = 63,44  sблаг. = 64,56 | Соответствует частично |
| 63 | ул. Курчатова, 22а | Мини-магазин "Гулливер" | Нестационарный | sосн. = 90,5 | Не соответствует |
| 64 | ул. Маяковского, 8 | Магазин "Каменный мост" | Стационарный | Жилой дом |  |
| Просп. Коммунистический | | | | | |
| 65 | просп. Коммунистический, 14 | Парикмахерская ООО "Магия" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 66 | просп. Коммунистический, 16 | Магазин "Арт-лайф" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 67 | просп. Коммунистический, 28 | Студия маникюра "Диамант" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 68 | просп. Коммунистический, 28 | Копи-центр "Палитра"  ИП Идиатулин А.С. | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 69 | просп. Коммунистический, 32 | Магазин "Ронокс" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 70 | просп. Коммунистический, 32 | Меховой салон-ателье | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 71 | просп. Коммунистический, 32 | Студия загара "Real Sun" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 72 | просп. Коммунистический, 34 | Салон красоты "Мулен руж" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 73 | просп. Коммунистический, 37 | Магазин "Кристалл" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 74 | просп. Коммунистический, 38 | Магазин "Чайный дом" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 75 | просп. Коммунистический, 40 | Фотосалон "Первый" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 76 | просп. Коммунистический, 40 | Агентство" недвижимости "Эра | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 77 | просп. Коммунистический, 41 | Магазин "Продукты" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 78 | просп. Коммунистический, 43 | Магазин "Цветочный двор" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 79 | просп. Коммунистический, 43 | Магазин "Северчанка" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 80 | просп. Коммунистический, 44 | Магазин "Социальный"  ИП Бухалов А.В. | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 81 | просп. Коммунистический, 44 | Цветочный салон "Red fowers" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 82 | просп. Коммунистический, 44 | Ломбард "Центральный" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 83 | просп. Коммунистический, 44 | Парикмахерская "Фэль" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 84 | просп. Коммунистический, 46 | Магазин "Стройся" | Стационарный | sосн. = 1680  sблаг. = 1425 | Соответствует |
| 85 | просп. Коммунистический, 47 | Магазин "Продукты" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 86 | просп. Коммунистический, 47 | Магазин "Бассет" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 87 | просп. Коммунистический, 47а | Магазин "Экспресс" | Стационарный | sосн. = 50  sблаг. = 205 | Не соответствует |
| 88 | просп. Коммунистический, 49 | Магазин "Форт" | Стационарный | sосн. = 236 | Не соответствует |
| 89 | просп. Коммунистический, 50 | Магазин "Весна" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 90 | просп. Коммунистический, 52 | Магазин "Романс" ИП Романов О.А. | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 91 | просп. Коммунистический, 52 | Магазин "Детская и подростковая одежда" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 92 | просп. Коммунистический, 52 | Представительство фирмы "Фаберлик" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 93 | просп. Коммунистический, 52 | Оптика | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 94 | просп. Коммунистический, 55 | Магазин "Светский" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 95 | просп. Коммунистический, 55 | Фотосалон "Фокус" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 96 | просп. Коммунистический, 55 | Ателье "Сапожок" | Стационарный | Бытовые услуги.  Жилой дом | Не соответствует |
| 97 | просп. Коммунистический, 59 | Салон "Билайн" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 98 | просп. Коммунистический, 59 | Салон "Евросеть" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 99 | просп. Коммунистический, 59 | Салон "МТС" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 100 | просп. Коммунистический, 59 | Салон "Мегафон" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 101 | просп. Коммунистический, 59 | Магазин "Мистер ОМ" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 102 | просп. Коммунистический, 59 | Магазин "Solo" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 103 | просп. Коммунистический, 59 | Магазин "Фабрика дверей" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 104 | просп. Коммунистический, 59 | Магазин "Продукты" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 105 | просп. Коммунистический, 60 | Магазин "Домашний" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 106 | просп. Коммунистический, 60 | Медицинский офис "Инвитро" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 107 | просп. Коммунистический, 60 | Ателье "Фасон" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 108 | просп. Коммунистический, 60 | "Ломбард-1" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 109 | просп. Коммунистический, 60 | Солярий "Enigma" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 110 | просп. Коммунистический, 60а | Павильон "Мясо"  ИП Арутюнян С.А. | Нестационарный | sосн. = 36,2 | Соответствует |
| 111 | просп. Коммунистический, 61 | Магазин "Карандаш" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 112 | просп. Коммунистический, 61 | Туристическое агентство "СВ-тур" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 113 | просп. Коммунистический, 63 | Кафе-бар "Кабачок"  ИП Цепляев Г.Е. | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 114 | просп. Коммунистический, 64 | Кафе "Русский чай" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 115 | просп. Коммунистический, 64 | Мастерская "Alfa Pro" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 116 | просп. Коммунистический, 64 | Парикмахерская "Комильфо" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 117 | просп. Коммунистический, 64а | Магазин "Эль" | Нестационарный | sосн. = 66 | Соответствует частично |
| 118 | просп. Коммунистический, 66 | Магазин "Санита" ИП Кузнецова З.Л. | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 119 | просп. Коммунистический, 66 | Салон красоты "Лаванда" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 120 | просп. Коммунистический, 67 | Стоматологический кабинет ООО "ДентаЛайн" | Стационарный | sосн. = 441  sблаг. = 608 | Не соответствует |
| 121 | просп. Коммунистический, 67 | Ателье "Чайка" | Стационарный |  | Не соответствует |
| 122 | просп. Коммунистический, 69 | Магазин "Улыбка" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 123 | просп. Коммунистический, 69 | Закусочная "Маяк"  ИП Григорьев В.В. | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 124 | просп. Коммунистический, 74 | Магазин "Авиатор" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 125 | просп. Коммунистический, 74 | Магазин "Кузнецовъ"  ИП Кузнецов Д. | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 126 | просп. Коммунистический, 74 | Магазин "Новосибирский центр продаж" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 127 | просп. Коммунистический, 75 | Магазин "Дом ткани "Восторг" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 128 | просп. Коммунистический, 81 | Магазин "Два капитана"  ИП Бухалов А.В. | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 129 | просп. Коммунистический, 81 | Магазин "Мастер Электрон"  ИП Нужин О.А. | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 130 | просп. Коммунистический, 81 | Магазин "Нептун" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 131 | просп. Коммунистический, 81 | Магазин "Мясной двор"  ИП Волков Э.А. | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 132 | просп. Коммунистический, 82 | Магазин "Елена" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 133 | просп. Коммунистический, 82 | Магазин "Калина-малина" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 134 | просп. Коммунистический, 82 | Магазин "Текстиль" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 135 | просп. Коммунистический, 82а | Павильон "Левушка" | Нестационарный | sосн. = 42,7  sблаг. = 107,3 | Не соответствует |
| 136 | просп. Коммунистический, 82 | Магазин "Радуга" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 137 | просп. Коммунистический, 82 | "Император" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 138 | просп. Коммунистический, 85 | Магазин "Светлана" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 139 | просп. Коммунистический, 89 | Магазин "Кармен" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 140 | просп. Коммунистический, 89а | Павильон "Место встречи"  ИП Чумакова О.В. | Стационарный | sосн. = 38,5 | Не соответствует |
| 141 | просп. Коммунистический, 90 | Магазин "Конфетка"  ИП Шуталева Н.А. | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 142 | просп. Коммунистический, 90 | Магазин "Милослава"  ИП Хренюк Н.В. | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 143 | просп. Коммунистический, 90 | Магазин "Сезон"  ИП Мальцева Л.Г. | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 144 | просп. Коммунистический, 90 | Магазин "Escada"  ИП Коваленко А.Н. | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 145 | просп. Коммунистический, 90 | Закусочная "Линкор"  ИП Григорьев В.В. | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 146 | просп. Коммунистический, 90б | Павильон "Самусьхлеб"  ИП Варданян А.М. | Нестационарный | sосн. = 37  sблаг. = 119 | Соответствует |
| 147 | просп. Коммунистический, 91 | Магазин "Скарлетт"  ИП Борисюк Л.В. | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 148 | просп. Коммунистический, 91а | Павильон  "22 квартал"  ИП Швец Е.Н. | Нестационарный | sосн. = 67 | Не соответствует |
| 149 | просп. Коммунистический, 96 | Магазин "Универсам" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 150 | просп. Коммунистический, 95 | Магазин "Мясной двор"  ИП Волков Э.А. | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 151 | просп. Коммунистический, 95 | Магазин "Продукты"  ИП Лаская Л.В. | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 152 | просп. Коммунистический, 105 | Магазин "Продукты" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 153 | просп. Коммунистический, 108а | Павильон "Хозяйственные  товары" | Нестационарный | sосн. = 29,5 | Не соответствует |
| 154 | просп. Коммунистический, 108/1 | Павильон "Солнечный-1" | Нестационарный | sосн. = 73,4 | Не соответствует |
| 155 | просп. Коммунистический, 111 | Кафе "Pizza.ru"  ИП Пирогов Е.В. | Стационарный | sосн. = 519 | Соответствует |
| 156 | просп. Коммунистический, 112 | Магазин "Хлебосол"  ИП Чернышов Е.И. | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 157 | просп. Коммунистический, 115а | Магазин "Солнышко"  ИП Гавриленко С.Н. | Нестационарный | sосн. = 131  sблаг. = 283 | Не соответствует |
| 158 | просп. Коммунистический, 115б | Магазин "Фреш" | Нестационарный | sосн. = 97,5  sблаг. = 265,5 | Соответствует частично |
| 159 | просп. Коммунистический, 117 | Магазин "Дом-маркет" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 160 | просп. Коммунистический, 121а | Магазин "Арована" | Нестационарный | sосн. = 43  sблаг. = 139 | Не соответствует |
| 161 | просп. Коммунистический, 122 | Магазин "Руслан" | Стационарный | Неспециализированный непродовольственный магазин | Соответствует |
| 162 | просп. Коммунистический, 122 | Магазин "Белая роза" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 163 | просп. Коммунистический, 122а | Павильон "Русский фейерверк" | Нестационарный | sосн. = 40  sблаг. = 126,5 | Не соответствует |
| 164 | просп. Коммунистический, 133а/1 | Магазин "Сибирская роза" | Нестационарный | sосн. = 27 | Не соответствует |
| 165 | просп. Коммунистический, 133б | Магазин "Ермолинские полуфабрикаты" | Нестационарный | sосн. = 35  sблаг. = 206 | Не соответствует |
| 166 | просп. Коммунистический, 143 | Магазин "Абрикос"  ООО "ИнвестРесторация" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 167 | просп. Коммунистический, 147а | Магазин "Кристина" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 168 | просп. Коммунистический, 151 | Парикмахерская "Фиеста" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 169 | просп. Коммунистический, 151 | РСЦ "Новые Телесистемы" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 170 | просп. Коммунистический, 151 | Магазин верхней одежды "7я" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 171 | просп. Коммунистический, 151 | Цветочный магазин "Фортуна цвета" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 172 | просп. Коммунистический, 151 | Цветочный магазин "Цветы для любимых" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 173 | просп. Коммунистический, 151 | Нотариус Карбышева Н.А. | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 174 | просп. Коммунистический, 151 | Банк "Сбербанк России" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 175 | просп. Коммунистический, 151 | Кафе "Зеленый медведь" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 176 | просп. Коммунистический, 151 | Магазин "Удачный" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 177 | просп. Коммунистический, 151 | Магазин верхней одежды "Времена года" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 178 | просп. Коммунистический, 151 | Агентство недвижимости "Риэлт Строй" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 179 | просп. Коммунистический, 151 | Салон женской одежды "Александра" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 180 | просп. Коммунистический, 151 | Магазин "Faberlic" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 181 | просп. Коммунистический, 151 | Стоматологический кабинет "Дент плюс" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 182 | просп. Коммунистический, 151 | ООО "Росгосстрах Жизнь" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует |
| 183 | просп. Коммунистический, 151 | Магазин "Спутник" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 184 | просп. Коммунистический, 151 | Парикмахерская Ирина" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 185 | просп. Коммунистический, 151а | Магазин "Диана" | Нестационарный | sосн. = 65  sблаг. = 164 | Не соответствует |
| 186 | просп. Коммунистический, 151б | Магазин "Башня" | Стационарный | sосн. = 89  sблаг. = 296 | Не соответствует |
| 187 | просп. Коммунистический, 161 | Магазин "Мир дверей" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 188 | просп. Коммунистический, 161 | Магазин "Строймаркет" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 189 | просп. Коммунистический, 161 | Ресторан "Галактика" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 190 | просп. Коммунистический, 161 | Магазин "Профи" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 191 | просп. Коммунистический, 161 | Туристическое агентство "Томсктурист" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| Ул. Калинина | | | | | |
| 192 | ул. Калинина, 9 | Магазин "Продукты",  Парикмахерская "Стиль" | Стационарный | sосн. = 584  sблаг. = 661 | Не соответствует |
| 193 | ул. Калинина, 9 | Закусочная "Лотос" | Стационарный | Не соответствует |
| 194 | ул. Калинина, 11 | "Русская баня" | Стационарный | sосн. = 582  sблаг. = 561 | Соответствует частично |
| 195 | ул. Калинина, 26а | Павильон "Клен" | Нестационарный | sосн. = 62,3 | Не соответствует |
| 196 | ул. Калинина, 35 | Парикмахерская "Образ" | Стационарный | sосн. = 1304 | Соответствует частично |
| 197 | ул. Калинина, 38, стр. 1 | Магазин "Наш" | Стационарный | sосн. = 244  sблаг. = 131 | Не соответствует |
| 198 | ул. Калинина, 40а | Парикмахерская "Татьяна" | Нестационарный | sосн. = 37 | Не соответствует |
| 199 | ул. Калинина, 46 | Городская закусочная N 1 "Пивнушка" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 200 | ул. Калинина, 46, стр. 1 | Магазин "Старый двор" | Стационарный | sосн. = 564 | Не соответствует |
| 201 | ул. Калинина, 48 | Мастерская по ремонту обуви | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 202 | ул. Калинина, 48а/3 | Закусочная | Нестационарный | sосн. = 48 | Не соответствует |
| 203 | ул. Калинина, 50 | Магазин "Домашний" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 204 | ул. Калинина, 52 | Закусочная | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 205 | ул. Калинина, 54 | Мастерская "Телецвет" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 206 | ул. Калинина, 56б | Закусочная "Живинка" | Нестационарный | sосн. = 59,2 | Не соответствует |
| 207 | ул. Калинина, 57а | Магазин "Разливные напитки" | Нестационарный | sосн. = 64 | Не соответствует |
| 208 | ул. Калинина, 64б | Закусочная "Вариант" | Нестационарный | sосн. = 23,3 | Не соответствует |
| 209 | ул. Калинина, 69 | Столовая МБУ ЗАТО Северск "КШП" | Стационарный | sосн. = 10869 (муниципальная собственность) | Соответствует частично |
| 210 | ул. Калинина, 69 | Магазин "Лакомка" | Стационарный | Не соответствует |
| 211 | ул. Калинина, 69в | Гриль-бар "Буйвол" ООО "Армгрупп" | Стационарный | sосн. = 304  sблаг. = 618 | Не соответствует |
| 212 | ул. Калинина, 69б | Магазин "Автозапчасти" | Нестационарный | sосн. = 76 | Не соответствует |
| 213 | ул. Калинина, 70а | Павильон "Кондитерские изделия" | Нестационарный | sосн. = 50 | Не соответствует |
| 214 | ул. Калинина, 77 | Магазин "Дары моря" | Стационарный | sосн. = 497  sблаг. = 737 | Не соответствует |
| 215 | ул. Калинина, 80 | Мебельный салон "Семейный" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 216 | ул. Калинина, 80 | Парикмахерская "Fort" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 217 | ул. Калинина, 84а | Магазин "Гермес" | Стационарный | sосн. = 267  sблаг. = 737 | Соответствует частично |
| 218 | ул. Калинина, 85а | Павильон "Шашлычок" | Нестационарный | sосн. = 95,6 | Не соответствует |
| 219 | ул. Калинина, 86а | Павильон "Гранд" | Нестационарный | sосн. = 56  sблаг. = 139 |  |
| 220 | ул. Калинина, 86б | Павильон "Фея" | Нестационарный | sосн. = 35  sблаг. = 47,7 |  |
| 221 | ул. Калинина, 87б | Закусочная | Нестационарный | sосн. = 120  sблаг. = 62 | Не соответствует |
| 222 | ул. Калинина, 87б/1 | Павильон "Цветы" | Нестационарный | sосн. = 52  sблаг. = 409 | Не соответствует |
| 223 | ул. Калинина, 96а | Павильон "Продукты" | Нестационарный | sосн. = 87,7  sблаг. = 269,3 |  |
| 224 | ул. Калинина, 96б | Экспресс-кафе "Смайк" | Нестационарный | sосн. = 50 |  |
| 225 | ул. Калинина, 103а | Магазин "Эль-2" | Нестационарный | sосн. = 51 sблаг. = 71 |  |
| 226 | ул. Калинина, 109б | Магазин "Визит" | Стационарный | sосн. = 337  sблаг. = 691 |  |
| 227 | ул. Калинина, 119а | Магазин "Люкс" ИП Арутюнян С.А. | Нестационарный | sосн. = 77  sблаг. = 163 |  |
| 228 | ул. Калинина, 121 | Магазин "Пинта" | Стационарный | Жилой дом |  |
| 229 | ул. Калинина, 121а | Магазин "Продукты"  ИП Потапов В.В. | Стационарный | sосн. = 210  sблаг. = 618 |  |
| 230 | ул. Калинина, 121в | Магазин "Продукты"  ИП Потапов В.В. | Стационарный | sосн. = 55  sблаг. = 108 |  |
| 231 | ул. Калинина, 139 | "Магазин "Золушка" | Стационарный | Жилой дом |  |
| Ул. Советская | | | | | |
| 232 | ул. Советская, 23 | Парикмахерская "Фиеста" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 233 | ул. Советская, 23 | Ателье ООО "Силуэт" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 234 | ул. Советская, 23 | Автомагазин "На Советской" | Стационарный | Жилой дом |  |
| Ул. Леонтичука | | | | | |
| 235 | ул. Леонтичука, 6 | Магазин "Продукты" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует |
| 236 | ул. Леонтичука, 7а | Павильон "Разливные напитки" | Нестационарный | sосн. = 30  sблаг. = 180 | Не соответствует |
| Ул. Пионерская | | | | | |
| 237 | ул. Пионерская, 8 | Магазин "Дружба" | Стационарный | sосн. = 860  sблаг. = 1348 | Не соответствует |
| 238 | ул. Пионерская, 32а | Магазин "Лесничий" | Нестационарный | sосн. = 54,8 | Не соответствует |
| 239 | ул. Пионерская, 32б | Мастерская по ремонту обуви | Нестационарный | sосн. = 14,6  sблаг. = 75,4 | Соответствует частично |
| 240 | ул. Пионерская, 34а | Павильон "Место встречи" | Нестационарный | sосн. = 39 | Не соответствует |
| Ул. Горького | | | | | |
| 241 | ул. Горького, 28б | Киоск "Штучка" | Нестационарный | sосн. = 25,4 | Не соответствует |
| 242 | ул. Горького, 35 | Магазин "Охотник" | Стационарный | sосн. = 590 | Не соответствует |
| 243 | ул. Горького, 35 | Страховые услуги "Ресо" | Стационарный |  | Не соответствует |
| Ул. Первомайская | | | | | |
| 244 | ул. Первомайская, 4 | Аптека "Эвалар" ООО "Здоровье" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 245 | ул. Первомайская, 4 | Парикмахерская "У Юлии" | Стационарный | Соответствует |
| 246 | ул. Парковая, 2б | Павильон "Заправка" | Нестационарный | sосн. = 30 | Не соответствует |
| Ул. Транспортная | | | | | |
| 247 | ул. Транспортная, 14а | Закусочная "Рондо" | Нестационарный | sосн. = 57 | Не соответствует |
| 248 | ул. Спортивная, 2 | Магазин "3 желания" | Стационарный | sосн. = 863 | Соответствует частично |
| 249 | просп. Коммунистический, 103 | МФЦ "Мои документы" | Стационарный | sосн. = 3394 | Соответствует |
| Аптеки | | | | | |
| 250 | просп. Коммунистический, 38 | Аптека "Вита" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 251 | просп. Коммунистический, 52 | Аптека низких цен | Стационарный | Жилой дом | Соответствует |
| 252 | просп. Коммунистический, 52 | Аптека "Фармакопейка" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 253 | просп. Коммунистический, 59 | Первая социальная аптека | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 254 | просп. Коммунистический, 86 | Аптека "Центральная" | Стационарный | sосн. = 1455 | Соответствует |
| 255 | просп. Коммунистический, 87 | Аптека "Мир лекарств" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует |
| 256 | просп. Коммунистический, 90 | Аптека "Примула" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 257 | просп. Коммунистический, 112 | Городские аптеки | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 258 | просп. Коммунистический, 151 | Аптека "Здоровье" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 259 | просп. Коммунистический, 64 | Губернская аптека, ОГУП | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 260 | ул. Славского, 16 | Губернская аптека, ОГУП | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| 261 | ул. Калинина, 48 | Аптека "Эскулап" | Стационарный | Жилой дом | Соответствует частично |
| Пос. Самусь | | | | | |
| 262 | ул. Пекарского, 1/3 | Магазин ООО "Межениновская фабрика" | Стационарный | sосн. = 74 | Соответствует частично |
| 263 | ул. Пекарского, 1/1 | Магазин "Мария-Ра" | Стационарный | sосн. = 1236 | Не соответствует |
| 264 | ул. Пекарского, 3 | Магазин "Мелодия"  ИП Шутова Л.И. | Стационарный | sосн. = 1250 | Соответствует частично |
| 265 | ул. Пекарского, 3г | Магазин "Екатерина"  ИП Лебедева Е.А. | Нестационарный | sосн. = 4 | Не соответствует |
| 266 | ул. Пекарского, 6б | Магазин "1000 мелочей" | Стационарный | sосн. = 109,65  sблаг. = 334,35 | Соответствует частично |
| 267 | ул. Пекарского, 8 | Магазин ООО "Велес" | Стационарный | sосн. = 180 | Соответствует частично |
| 268 | ул. Пекарского, 12а | Мини-магазин "Мясная лавка" | Нестационарный | sосн. = 29 | Не соответствует |
| 269 | ул. Кирова, 4 | Магазин разливных напитков  ИП Карпова Я.П. | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 270 | ул. Кирова, 4 | Магазин "Maxim" | Стационарный | Жилой дом | Не соответствует |
| 271 | ул. Кирова, 7 | Магазин "Холди-дискаунтер" | Стационарный | sосн. = 2454 | Соответствует |
| 272 | ул. Кооперативная, 2 | Магазин "Стекляшка"  ИП Кузнецов С.В. | Стационарный | sосн. = 573 | Не соответствует |
| 273 | ул. Кооперативная, 2 | Аптека ООО "КСП" | Стационарный |  | Соответствует |
| 274 | ул. Кооперативная, 3 | Магазин "Ярче" | Стационарный | sосн. = 466  sблаг. = 868 | Не соответствует |
| 275 | ул. Кооперативная, 3 | Магазин "Промстройторг" | Стационарный | Не соответствует |
| 276 | ул. Кооперативная, 8 | Киоск "Продукты"  ИП Гурский Н.В. | Нестационарный | sосн. = 23,6 | Не соответствует |
| 277 | ул. Ленина, 14 | Магазин "Товары для дома" | Стационарный | sосн. = 525 | Не соответствует |
| Объекты незавершенного строительства | | | | | |
| 278 | ул. Восточная, 4а |  | ОНС | sосн. = 1217 |  |
| 279 | ул. Мира, 24а |  | ОНС | sосн. = 160 |  |
| 280 | ул. Славского, 5а |  | ОНС | sосн. = 380 |  |
| 281 | просп. Коммунистический, 45а, строение N 1 |  | ОНС | sосн. = 418 |  |
| 282 | пер. Чекист, 6а |  | ОНС | sосн. = 1108 |  |
| 283 | ул. Славского, 21 |  | ОНС | sосн. = 2205 |  |
| 284 | ул. Предзаводская, 4, строения N 8, N 9 |  | ОНС | sосн. = 6 906 |  |
| 285 | ул. Транспортная, 79, строение N 15 |  | ОНС | sосн. = 185 |  |

Приложение 7

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды ЗАТО Северск"

на 2018 - 2022 годы

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ

ОБРАЗЦОВ ЭЛЕМЕНТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ПРЕДЛАГАЕМЫХ

К РАЗМЕЩЕНИЮ НА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЯХ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=AF2973C27DC5DDFB1C9EEDAF07CDB76E865B8B28D1C75DAD0F32A8D71322F36CC4B7D704DA5294348217E66C4D5AE5C8D7DCBF0F3634CA1F4A189CB43FtAJ) Администрации ЗАТО Северск  от 29.03.2018 N 606) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N пп | Наименование элемента благоустройства | Визуализация элемента благоустройства |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Ограждение | Рисунок не приводится |
| 2 | Детский игровой комплекс N 1 | Рисунок не приводится |
| 3 | Детский игровой комплекс N 2 | Рисунок не приводится |
| 4 | Детский игровой комплекс N 3 | Рисунок не приводится |
| 5 | Лабиринт "Домик" | Рисунок не приводится |
| 6 | Качалка на пружине "Самолет" | Рисунок не приводится |
| 7 | Песочница "Ромашка" | Рисунок не приводится |
| 8 | Качалка-балансир | Рисунок не приводится |
| 9 | Машинка с горкой | Рисунок не приводится |
| 10 | Качели двойные | Рисунок не приводится |
| 11 | Карусель | Рисунок не приводится |
| 12 | Детский спортивный комплекс | Рисунок не приводится |
| 13 | Беседка | Рисунок не приводится |
| 14 | Брусья разновысотные | Рисунок не приводится |
| 15 | Тройной каскад турников | Рисунок не приводится |
| 16 | Шаговый тренажер | Рисунок не приводится |
| 17 | Эллиптический тренажер | Рисунок не приводится |
| 18 | Тяга верхняя | Рисунок не приводится |
| 19 | Жим от груди | Рисунок не приводится |

Приложение 8

к муниципальной программе

"Формирование современной городской среды ЗАТО Северск"

на 2018 - 2022 годы

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ

В РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЗАТО СЕВЕРСК",

ВКЛЮЧАЯ ПРОГНОЗНУЮ ОЦЕНКУ РАСХОДОВ

|  |
| --- |
| Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=AF2973C27DC5DDFB1C9EEDAF07CDB76E865B8B28D1C754A70E31A8D71322F36CC4B7D704DA5294348217E669485AE5C8D7DCBF0F3634CA1F4A189CB43FtAJ) Администрации ЗАТО Северск  от 29.03.2019 N 517) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  пп | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реализации, год | Объем финансирования (тыс. руб.) | В том числе за счет средств | | | | | Участник/ участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации | |
| федерального бюджета | | областного бюджета | местного бюджета | внебюджетных источников |
| наименование и единица измерения | значения по годам реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 "Благоустройство дворовых территорий" Программы | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1 "Выполнение работ по благоустройству всех дворовых территорий ЗАТО Северск" подпрограммы 1 | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие. | Всего | 108339,14 | 88758,48 | | 18179,48 | 1047,68 | 353,50 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
| Благоустройство дворовых территорий в соответствии с рейтинговым перечнем, в т.ч.: | 2018 | 20745,74 | 17060,38 | | 3494,29 | 102,77 | 88,30 | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 26 |
| 2019 | 21898,35 | 17885,23 | | 3663,25 | 276,07 | 73,80 | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 30 |
| 2020 | 21898,35 | 17885,23 | | 3663,25 | 276,07 | 73,80 | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 30 |
| 2021 | 21898,35 | 17891,46 | | 3664,52 | 283,57 | 58,80 | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 40 |
| 2022 | 21898,35 | 18036,18 | | 3694,17 | 109,20 | 58,80 | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 40 |
| 1.1.1 | Ремонт дворовых проездов | Всего | 68900,51 | 56901,91 | | 11654,61 | 343,99 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
| 2018 | 10733,67 | 8864,83 | | 1815,69 | 53,15 | 0,00 | 1. Площадь отремонтированных | 12,0 |
| дворовых проездов, тыс м2 |  |
| 2019 | 13741,71 | 11348,59 | | 2324,41 | 68,71 | 0,00 | 1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 15,0 |
| 2020 | 13741,71 | 11348,59 | | 2324,41 | 68,71 | 0,00 | 1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 15,0 |
| 2021 | 15341,71 | 12669,95 | | 2595,05 | 76,71 | 0,00 | 1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 15,0 |
| 2022 | 15341,71 | 12669,95 | | 2595,05 | 76,71 | 0,00 | 1. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 15,0 |
| 1.1.2 | Установка скамеек и урн | Всего | 3726,34 | 3077,42 | | 630,30 | 18,62 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
| 2018 | 1019,78 | 842,18 | | 172,50 | 5,10 | 0,00 | 1. Количество установленных скамеек и урн, шт | 66/67 |
| 2019 | 676,64 | 558,81 | | 114,45 | 3,38 | 0,00 | 1. Количество установленных скамеек и урн, шт | 40/41 |
| 2020 | 676,64 | 558,81 | | 114,45 | 3,38 | 0,00 | 1. Количество установленных скамеек и урн, шт | 40/41 |
| 2021 | 676,64 | 558,81 | | 114,45 | 3,38 | 0,00 | 1. Количество установленных скамеек и урн, шт | 40/41 |
| 2022 | 676,64 | 558,81 | | 114,45 | 3,38 | 0,00 | 1. Количество установленных скамеек и урн, шт | 40/41 |
| 1.1.3 | Ремонт освещения | Всего | 363,58 | 300,25 | | 61,51 | 1,82 | 0,00 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
| 2018 | 163,58 | 135,09 | | 27,67 | 0,82 | 0,00 | 1. Количество отремонтированных объектов, ед | 2 |
| 2019 | 100,00 | 82,58 | | 16,92 | 0,50 | 0,00 | 1. Количество отремонтированных объектов, ед | 1 |
| 2020 | 100,00 | 82,58 | | 16,92 | 0,50 | 0,00 | 1. Количество отремонтированных объектов, ед | 1 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество отремонтированных объектов, ед | 0 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество отремонтированных объектов, ед | 0 |
| 1.1.4 | Установка детского игрового и спортивного оборудования | Всего | 30496,75 | 24512,04 | | 5020,53 | 659,21 | 304,97 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
| 2018 | 6856,75 | 5606,02 | | 1148,22 | 33,94 | 68,57 | 1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед | 116 |
| 2019 | 6660,00 | 5306,60 | | 1086,89 | 199,91 | 66,60 | 1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед | 102 |
| 2020 | 6660,00 | 5306,60 | | 1086,89 | 199,91 | 66,60 | 1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед | 102 |
| 2021 | 5160,00 | 4074,05 | | 834,44 | 199,91 | 51,60 | 1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед | 78 |
| 2022 | 5160,00 | 4218,77 | | 864,09 | 25,54 | 51,60 | 1. Количество установленных игровых и спортивных элементов, ед | 78 |
| 1.1.5 | Озеленение | Всего | 959,51 | 784,45 | | 160,69 | 4,77 | 9,60 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
| 2018 | 559,51 | 457,45 | | 93,69 | 2,77 | 5,60 | 1. Количество высаженных саженцев, ед | 410 |
| 2019 | 100,00 | 81,75 | | 16,75 | 0,50 | 1,00 | 1. Количество высаженных саженцев, ед | 125 |
| 2020 | 100,00 | 81,75 | | 16,75 | 0,50 | 1,00 | 1. Количество высаженных саженцев, ед | 125 |
| 2021 | 100,00 | 81,75 | | 16,75 | 0,50 | 1,00 | 1. Количество высаженных саженцев, ед | 125 |
| 2022 | 100,00 | 81,75 | | 16,75 | 0,50 | 1,00 | 1. Количество высаженных саженцев, ед | 125 |
| 1.1.6 | Ремонт тротуаров | Всего | 2102,42 | 1718,93 | | 352,07 | 10,39 | 21,03 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
| 2018 | 822,42 | 672,41 | | 137,71 | 4,07 | 8,23 | 1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2 | 350 |
| 2019 | 320,00 | 261,63 | | 53,59 | 1,58 | 3,20 | 1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2 | 310 |
| 2020 | 320,00 | 261,63 | | 53,59 | 1,58 | 3,20 | 1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2 | 310 |
| 2021 | 320,00 | 261,63 | | 53,59 | 1,58 | 3,20 | 1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2 | 310 |
| 2022 | 320,00 | 261,63 | | 53,59 | 1,58 | 3,20 | 1. Площадь отремонтированных тротуаров, м2 | 310 |
| 1.1.7 | Устройство ограждений | Всего | 1790,03 | 1463,48 | | 299,77 | 8,88 | 17,90 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
| 2018 | 590,03 | 482,40 | | 98,81 | 2,92 | 5,90 | 1. Протяженность установленных ограждений, м | 437 |
| 2019 | 300,00 | 245,27 | | 50,24 | 1,49 | 3,00 | 1. Протяженность установленных ограждений, м | 250 |
| 2020 | 300,00 | 245,27 | | 50,24 | 1,49 | 3,00 | 1. Протяженность установленных ограждений, м | 250 |
| 2021 | 300,00 | 245,27 | | 50,24 | 1,49 | 3,00 | 1. Протяженность установленных ограждений, м | 250 |
| 2022 | 300,00 | 245,27 | | 50,24 | 1,49 | 3,00 | 1. Протяженность установленных ограждений, м | 250 |
|  | Итого по [подпрограмме 1](#P2116) | Всего | 108339,14 | 88758,48 | | 18179,48 | 1047,68 | 353,50 | УЖКХ ТиС, УВГТ Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2018 | 20745,74 | 17060,38 | | 3494,29 | 102,77 | 88,30 | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 26 |
| 2. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 12 |
| 3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием, шт | 22 |
| 2019 | 21898,35 | 17885,23 | | 3663,25 | 276,07 | 73,80 | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 30 |
| 2. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 15 |
| 3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием, шт | 15 |
|  |
| 2020 | 21898,35 | 17885,23 | | 3663,25 | 276,07 | 73,80 | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 30 |
| 2. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 15 |
| 3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием, шт | 15 |
| 2021 | 21898,35 | 17891,46 | | 3664,52 | 283,57 | 58,80 | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, шт | 40 |
| 2. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 15 |
| 3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым | 15 |
| оборудованием, шт |  |
| 2022 | 21898,35 | 18036,18 | | 3694,17 | 109,2 | 58,80 |  | 1. Количество дворовых территорий, благоустроенных в течение года, ед | 40 |
| 2. Площадь отремонтированных дворовых проездов, тыс м2 | 15 |
| 3. Количество детских площадок, оснащенных новым игровым оборудованием, шт | 15 |
| Подпрограмма 2 "Благоустройство общественных пространств" Программы | | | | | | | | | | | |
| 1 | Задача 1 "Выполнение ремонта объектов благоустройства общественных пространств" подпрограммы 2 | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие. Выполнение работ по благоустройству общественных пространств, в т.ч.: | Всего | 129562,17 | | 114955,04 | 11847,68 | 2759,45 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | X | X |
| 2018 | 31478,48 | | 24505,92 | 5043,82 | 1928,74 | 0,00 | 1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом), проц | 22 |
| 2019 | 69977,77 | | 67409,09 | 2084,81 | 483,87 | 0,00 | 1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом), проц | 32,2 |
| 2020 | 9368,64 | | 7651,47 | 1567,17 | 150,00 | 0,00 | 1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом), проц | 35 |
| 2021 | 9368,64 | | 7651,47 | 1567,17 | 150,00 | 0,00 | 1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом), проц | 38 |
| 2022 | 9368,64 | | 7737,09 | 1584,71 | 46,84 | 0,00 | 1. Доля общественных пространств с обновленным благоустройством (нарастающим итогом), проц | 41 |
| 1.1.1 | Устройство и ремонт элементов благоустройства Природного парка | Всего | 63956,63 | | 55098,78 | 7271,91 | 1585,94 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
| 2018 | 11656,68 | | 8837,83 | 1834,69 | 984,16 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 4 |
| 2019 | 24194,03 | | 23220,92 | 718,17 | 254,94 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 4 |
| 2020 | 9368,64 | | 7651,47 | 1567,17 | 150,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
| 2021 | 9368,64 | | 7651,47 | 1567,17 | 150,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
| 2022 | 9368,64 | | 7737,09 | 1584,71 | 46,84 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
| 1.1.2 | Устройство пляжа на берегу р. Томи | Всего | 2365,81 | | 1953,85 | 400,19 | 11,77 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
| 2018 | 2365,81 | | 1953,85 | 400,19 | 11,77 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
| 2019 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2020 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.3 | Устройство сквера с озером и мемориалом "Курган-Славы" в микрорайоне "Ясный" | Всего | 1156,39 | | 953,54 | 195,31 | 7,54 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
| 2018 | 1156,39 | | 953,54 | 195,31 | 7,54 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
| 2019 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2020 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.4 | Строительство сквера с комплексной спортивной площадкой, фонтаном и местами отдыха в микрорайоне N 10 г. Северска | Всего | 19886,85 | | 17683,66 | 1982,68 | 220,51 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
| 2018 | 10119,45 | | 8256,66 | 1691,12 | 171,67 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
| 2019 | 9767,40 | | 9427,00 | 291,56 | 48,84 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 2 |
| 2020 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.5 | Благоустройство сквера по ул. Свердлова в г. Северске Томской области | Всего | 233,52 | | 0,00 | 0,00 | 233,52 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
| 2018 | 233,52 | | 0,00 | 0,00 | 233,52 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
| 2019 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2020 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных | 0 |
| в эксплуатацию, ед |  |
| 2021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.6 | Благоустройство прилегающих территорий на пл. им. В.И.Ленина в г. Северске | Всего | 5946,63 | | 4504,04 | 922,51 | 520,08 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
| 2018 | 5946,63 | | 4504,04 | 922,51 | 520,08 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
| 2019 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2020 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.7 | Благоустройство территории перед СК "Олимпия" | Всего | 15607,84 | | 15063,91 | 465,89 | 78,04 | 0,00 |  | Х | Х |
| 2018 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2019 | 15607,84 | | 15063,91 | 465,89 | 78,04 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 2 |
| 2020 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.8 | Благоустройство территории перед зданием Дома культуры пос. Самусь | Всего | 7975,00 | | 7697,07 | 238,05 | 39,88 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
| 2018 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2019 | 7975,00 | | 7697,07 | 238,05 | 39,88 | 0,0 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
| 2020 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.9 | Благоустройство территории по ул. Калинина, 123 | Всего | 3099,30 | | 2991,29 | 92,51 | 15,50 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
| 2018 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2019 | 3099,30 | | 2991,29 | 92,51 | 15,50 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
| 2020 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.10 | Благоустройства прибрежного парка | Всего | 9334,20 | | 9008,90 | 278,63 | 46,67 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
| 2018 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2019 | 9334,20 | | 9008,90 | 278,63 | 46,67 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 1 |
| 2020 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, введенных в эксплуатацию, ед | 0 |
| 1.1.11 | Благоустройство территорий, находящихся в частной собственности и долгосрочной аренде, и прилегающих к ним территории, а также территории, прилегающей к индивидуальным жилым домам | Всего | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
| 2018 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 0 |
| 2019 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 3 |
| 2020 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 3 |
| 2021 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 3 |
| 2022 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество объектов, благоустроенных с привлечением собственников и арендаторов зданий и сооружений, ед | 3 |
| Задача 2 "Отбор общественных пространств для благоустройства" подпрограммы 2 | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие. Организация проведения рейтингового голосования с целью отбора общественных территорий для реализации их благоустройства в рамках Программы | Всего | 1807,67 | 286,74 | | 58,73 | 1462,20 | 0,00 |  | Х | Х |
| 2018 | 1807,67 | 286,74 | | 58,73 | 1462,20 | 0,00 | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
| 2.1.1 | Проведение рейтингового голосования | Всего | 838,05 | 0,00 | | 0,00 | 838,05 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
| 2018 | 838,05 | 0,00 | | 0,00 | 838,05 | 0,00 | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 2 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Проведение рейтингового голосования, ед | 1 |
| 2.1.2 | Разработка дизайн-проектов общественных пространств | Всего | 969,62 | 286,74 | | 58,73 | 624,15 | 0,00 | УКС Администрации ЗАТО Северск | Х | Х |
| 2018 | 969,62 | 286,74 | | 58,73 | 624,15 | 0,00 | 1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, ед | 16 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, ед | 0 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, ед | 0 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, ед | 0 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1. Количество общественных пространств, имеющих дизайн-проект, ед | 0 |
|  | Итого по [подпрограмме 2](#P2937) | Всего | 131369,84 | 115241,78 | | 11906,41 | 4221,65 | 0,00 | Х | X | X |
| 2018 | 33286,15 | 24792,66 | | 5102,55 | 3390,94 | 0,00 |  | 1. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 6 |
| 2. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск (нарастающим итогом), га | 65,2 |
| 3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании, на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц | 32 |
| 2019 | 69977,77 | 67409,09 | | 2084,81 | 483,87 | 0,00 | 1. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 6 |
| 2. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск (нарастающим итогом), га | 71,57 |
|  |
| 3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании, на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц | 37,9 |
| 2020 | 9368,64 | 7651,47 | | 1567,17 | 150,00 | 0,00 | 1. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 1 |
| 2. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск (нарастающим итогом), га | 72,07 |
| 3. Доля жителей, принявших участие в | 30,0 |
| рейтинговом голосовании, на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц |  |
| 2021 | 9368,64 | 7651,47 | | 1567,17 | 150,00 | 0,00 | 1. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 1 |
| 2. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск (нарастающим итогом), га | 72,57 |
| 3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании, на территории ЗАТО Северск, от количества жителей | 30,0 |
| ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц |  |
| 2022 | 9368,64 | 7737,09 | | 1584,71 | 46,84 | 0,00 | 1. Количество благоустроенных в течение года общественных пространств, ед | 1 |
| 2. Площадь благоустроенных общественных пространств на территории ЗАТО Северск (нарастающим итогом), га | 73,07 |
| 3. Доля жителей, принявших участие в рейтинговом голосовании, на территории ЗАТО Северск, от количества жителей ЗАТО Северск, имеющих право участвовать в голосовании, проц | 30,0 |
|  | Всего по Программе | Всего | 239708,98 | 204000,26 | | 30085,89 | 5269,33 | 353,50 | Х | X | X |
| 2018 | 54031,89 | 41853,04 | | 8596,84 | 3493,71 | 88,30 | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц | 33,9 |
| 2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных пользования, нарастающим итогом, проц | 44,5 |
| 3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц | 1 |
| 2019 | 91876,12 | 85294,32 | | 5748,06 | 759,94 | 73,80 |  | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц | 48,2 |
| 2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц | 50,1 |
| 3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц | 1 |
| 2020 | 31266,99 | 25536,70 | | 5230,42 | 426,07 | 73,80 | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц | 63,7 |
| 2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц | 55,2 |
| 3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц |  |
| 2021 | 31266,99 | 25542,93 | | 5231,69 | 433,57 | 58,80 |  | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц | 79,2 |
| 2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц | 60,3 |
| 3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц | 1 |
| 2022 | 31266,99 | 25773,27 | | 5278,88 | 156,04 | 58,80 |  | 1. Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, нарастающим итогом, проц | 100 |
| 2. Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общей площади муниципальных территорий общего пользования, нарастающим итогом, проц | 65,4 |
| 3. Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий от стоимости работ, выполненных по дополнительному перечню, проц | 1 |