Документ предоставлен КонсультантПлюс

# ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕВЕРСК

ДУМА

ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕВЕРСК

РЕШЕНИЕ

от 20 декабря 2012 г. N 32/2

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГРАММЫ "КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ

СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЗАТО СЕВЕРСК" НА 2013 ГОД

И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2035 ГОДА

Список изменяющих документов (в ред. решений Думы ЗАТО Северск от 28.11.2013 N 46/3, от 27.03.2014 N 51/3, от 25.12.2014 N 60/5, от 24.12.2015 N 8/8, от 27.12.2016 N 22/5, от 21.12.2017 N 33/3, от 01.02.2018 N 34/2, от 31.01.2019 N 47/2, от 29.04.2021 № 12/10 с изм., внесенными постановлениями Администрации ЗАТО Северск от 11.02.2013 N 365, от 21.10.2013 N 2721)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований" от 06.05.2011 N 204 Дума ЗАТО Северск решила:

1. Утвердить программу "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года согласно приложению.

(в ред. решений Думы ЗАТО Северск от 28.11.2013 N 46/3, от 27.03.2014 N 51/3)

2. Опубликовать решение в газете "Диалог".

Мэр ЗАТО Северск -

Председатель Думы

Г.А.ШАМИН

# Приложение

к решению

Думы ЗАТО Северск

от 20.12.2012 N 32/2

ПРОГРАММА

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЗАТО СЕВЕРСК" НА 2013 ГОД И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2035 ГОДА

Список изменяющих документов (в ред. решений Думы ЗАТО Северск от 28.11.2013 N 46/3, от 27.03.2014 N 51/3, от 25.12.2014 N 60/5, от 24.12.2015 N 8/8, от 27.12.2016 N 22/5, от 21.12.2017 N 33/3, от 01.02.2018 N 34/2, от 31.01.2019 N 47/2, от 29.04.2021 № 12/10)

## ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

"КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ЗАТО СЕВЕРСК" НА 2013 ГОД И НА ПЕРСПЕКТИВУ ДО 2035 ГОДА

(в ред. решения Думы ЗАТО Северск

от 27.03.2014 N 51/3)

| Наименование Программы | Программа "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск" на 2013 год и на перспективу до 2035 года (далее - Программа) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 27.03.2014 N 51/3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основания для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 26.03.2003 N 35-ФЗ "Об электроэнергетике"; Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса"; Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"; Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении"; Постановление Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения"; Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 N 502 "Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов"; Распоряжение Правительства Российской Федерации от 22.08.2011 N 1493-р "Об утверждении плана действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных инвестиций и перечней пилотных проектов, предусматривающих привлечение частных инвестиций в развитие энергетики и системы коммунальной инфраструктуры, координацию реализации которых осуществляют Минэкономразвития России и Минрегион России"; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 N 204 "О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Заказчик и куратор Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск (далее - УЖКХ ТиС) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработчик Программы | Закрытое акционерное общество "Научно-исследовательский центр муниципальной экономики" (г. Москва) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель и соисполнители Программы | Ответственные исполнители Программы - УЖКХ ТиС и Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск (далее - УКС Администрации ЗАТО Северск). Соисполнителями Программы являются организации, участвующие в реализации Программы, не являющиеся получателями бюджетных средств, а именно организации коммунального комплекса и организации, осуществляющие деятельность в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод (далее - организации, участвующие в реализации Программы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основные задачи Программы | 1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. 2. Перспективное планирование развития коммунальных систем. 3. Разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры. 4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск. 5. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 21.12.2017 N 33/3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели Программы | 1. По системам электроснабжения: обеспечение возможности подключения объектов нового строительства общей нагрузкой 15,6 МВт. 2. По системам водоснабжения: обеспечение подключения новых потребителей к системе водоснабжения в объеме: 629,4 куб. м/час до конца 2035 г.; снижение аварийности на сетях водопровода на 77%; снижение потерь и неучтенных расходов воды в сети водоснабжения на 26%; сокращение энергоемкости производства воды для водоснабжения на 59%. 3. По системам водоотведения и очистки сточных вод: обеспечение подключения новых потребителей к системе водоотведения в объеме 649 куб. м/час до конца 2035 г.; обеспечение нормативного уровня очистки сточных вод; снижение аварийности на сетях водоотведения на 87%. 4. По системам теплоснабжения: обеспечение возможности подключения объектов нового строительства общей нагрузкой 80,7 Гкал/час; снижение уровня потерь тепловой энергии на 20%; снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене на 68%. 5. По объектам утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов (далее - ТБО): обеспечение процесса сортировки ТБО в размере 87,9% от объемов вывоза отходов на территории ЗАТО Северск; обеспечение весового учета 95,5% ТБО, принимаемых на полигонах; экономия емкости полигона до 2035 г. на 604865 куб. м; снижение объема захораниваемых отходов на 20,2% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сроки (этапы) реализации Программы | Период реализации Программы 2013 - 2035 гг.: I этап - 2013 - 2017 гг.; II этап - 2018 - 2035 гг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем потребности финансирования <*> 26599415,24 тыс. руб., в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Источники финансирования: | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024-2035 гг. | Итого |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 22548,88 | 51425,31 | 53568,25 <*> | 24106,55 <*> | 18 436, 43 <*> | 7985, 24 <*> | 19082, 99 <*> | 7495,84 <*> | 10 670, 64 | 32 316, 24 | 1500,00 | 10 736 740,85 | 10 949 621,48 |
|  | бюджет Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1393, 30 | 0,00 | 46351, 40 | 4283,89 | 5369,89 | 42000, 00 | 0,00 | 2750113,05 | 2849511,54 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 734, 10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68734,10 |
|  | внебюджетные средства (по согласованию) | 101 997,00 | 88668,00 | 87885,31 | 79654, 25 | 48 321, 01 | 95302,54 | 22227, 04 | 355 160, 66 | 1 154 441, 72 | 2 865 098,30 | 2 992 012,10 | 4 840 780,18 | 12731 548,12 |
|  | Всего | 124 545, 88 | 140 093,31 | 141 453,56 <*> | 103760,80 <*> | 68150,74 <*> | 103 287,78 <*> | 87661,43<*> | 366940, 40<*> | 1239 216, 35 | 2939 414,54 | 2993512,10 | 18327 634,08 | 26599415,24 |
| (в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 29.04.2021 № 12/10) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ожидаемый результат реализации Программы | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 1. Технологические результаты - повышение надежности работы и развитие систем коммунальной инфраструктуры, снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе. 2. Коммерческий результат - повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности организации коммунального комплекса и организации, осуществляющей деятельность в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод. 3. Социальный результат - создание новых рабочих мест, увеличение жилищного фонда, повышение качества коммунальных услуг и улучшение условий и уровня жизни населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Система организации управления реализацией Программы и контроля за ее исполнением | Реализация и контроль за выполнением Программы осуществляются путем представления отчетности по выполнению Программы в соответствии с пунктом 79 настоящей Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 21.12.2017 N 33/3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Объемы финансирования Программы подлежат ежегодной корректировке исходя из возможностей бюджета ЗАТО Северск и с учетом результатов реализации мероприятий в предшествующем периоде.

(сноска в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 27.12.2016 N 22/5)

<**> Потребность в финансовых средствах включает:

1) в 2015 году расходы за счет остатков средств местного бюджета 2014 года в сумме 19451,91 тыс. руб.;

2) в 2016 году расходы за счет остатков средств местного бюджета 2015 года в сумме 5151,54 тыс. руб.;

3) в 2017 году расходы за счет остатков средств местного бюджета 2016 года в сумме 7323,6 тыс. руб.;

4) в 2018 году расходы за счет остатков средств местного бюджета 2017 года в сумме 1970,28 тыс. руб.;

5) в 2019 году расходы за счет остатков средств местного бюджета 2018 года в сумме 565,81 тыс. руб.;

6) в 2020 году расходы за счет остатков средств местного бюджета 2019 года в сумме 1 792,6 тыс.руб.

Указанные суммы расходов за счет остатков средств местного бюджета в 2015 - 2018 годах не увеличивают общий объем финансирования Программы в столбце "Итого".

(сноска в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 29.04.2021 № 12/10)

Сноска утратила силу. - Решение Думы ЗАТО Северск от 21.12.2017 N 33/3.

## I. ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

### 1. Анализ текущего состояния системы электроснабжения

1. Электроснабжение потребителей г. Северска осуществляется на напряжении 110 и 10 кВ от энергосистемы Открытого акционерного общества "Сибирский химический комбинат" (далее - ОАО "СХК") через смежные сетевые организации: Открытое акционерное общество "Городские электрические сети" (далее - ОАО ГЭС), Общество с ограниченной ответственностью "Электросети" (далее - ООО "Электросети"), Общество с ограниченной ответственностью "Управление энергоснабжения" (далее - ООО "УЭС") и Общество с ограниченной ответственностью "Энергия" (далее - ООО "Энергия").

Электроснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов, организаций г. Северска осуществляет ООО "Электросети", ООО "УЭС" осуществляет электроснабжение организаций вне жилой зоны г. Северска.

Электроснабжение многоквартирных и индивидуальных жилых домов, организаций внегородских территорий осуществляет Открытое акционерное общество "Томская распределительная компания".

Источниками электроснабжения ЗАТО Северск являются:

1) в г. Северске - энергосистема ОАО "СХК";

2) в пос. Самусь, дер. Кижирово, дер. Семиозерки - ПС 35/6 "Самусь" (Открытое акционерное общество "Томская распределительная компания");

3) в пос. Орловка - ПС 220/35/10 "Орловка" (Открытое акционерное общество "Томская распределительная компания").

2. Подача 100 процентам потребителей электрической энергии осуществляется по приборам учета.

3. Потребление электроэнергии в ЗАТО Северск составляет 246402,1 тыс. кВт x ч (существующая оценочная нагрузка присоединенных потребителей - 58,3 МВА, определенная исходя из годового объема потребления электроэнергии за 2011 год (246402,1 тыс. кВт x ч), числа работы при максимуме нагрузки (5300 час), коэффициента реактивной мощности с учетом высокой доли промышленных потребителей (0,8)).

4. В рамках настоящей Программы основные задачи развития системы электроснабжения в ЗАТО Северск - подключение объектов нового строительства и обеспечение надежности системы электроснабжения.

5. Детальный анализ представлен в схеме электроснабжения ЗАТО Северск до 2035 года, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 14.02.2013 N 404 "Об утверждении схемы электроснабжения ЗАТО Северск на 2013 год и на перспективу до 2035 года".

(п. 5 в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 27.12.2016 N 22/5)

### 2. Анализ текущего состояния системы теплоснабжения

(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 27.12.2016 N 22/5)

6. Централизованное теплоснабжение осуществляется в г. Северске, пос. Самусь, пос. Орловка. В дер. Кижирово централизованное теплоснабжение отсутствует.

В г. Северске теплоснабжение жилищного фонда и объектов социально-бытового и культурного назначения, а также некоторых промышленных объектов производится от Теплоэлектроцентрали Открытого акционерного общества "Сибирский химический комбинат" (с 01.08.2014 переведена в состав АО "ОТЭК") (далее - ТЭЦ) по тепловым сетям, обслуживаемым Открытым акционерным обществом "Тепловые сети" (далее - ОАО ТС) и Обществом с ограниченной ответственностью "Северская тепловая компания" (далее - ООО - "СТК").

Наряду с этим ТЭЦ обеспечивает тепловой энергией промышленные объекты АО "СХК" и прочих потребителей тепловой энергии в г. Северске.

В пос. Самусь производство и транспортировка тепловой энергии осуществляются Обществом с ограниченной ответственностью "Тепло Плюс" (далее - ООО "Тепло Плюс"), эксплуатирующим центральную отопительную котельную (далее - ЦОК) пос. Самусь, и Обществом с ограниченной ответственностью "Сети Плюс" (далее - ООО "СЕТИ-П"), в эксплуатации которого находится котельная по ул. Камышке, 2а, строение N 11 (далее - котельная РММ).

В пос. Орловка производство и транспортировка тепловой энергии осуществляются Обществом с ограниченной ответственностью "ТеплоВодоСнабжающая Компания "Орловская" (далее - ООО "ТВСК "Орловская"), в эксплуатации которого находится котельная пос. Орловка.

Общая установленная тепловая мощность источников ЗАТО Северск, обеспечивающая балансы покрытия присоединенной тепловой нагрузки, на конец 2015 года составила 1744,2 Гкал/ч.

7. Установленная тепловая мощность ТЭЦ, определяемая по паропроизводительности котлоагрегатов, составляет 1713,8 Гкал/ч, установленная мощность по отборам турбоагрегатов - 1021 Гкал/ч. Поток тепла в систему теплоснабжения формируется как функция отвода низкопотенциального тепла из теплофикационных и производственных отборов паровых турбин типа "Т" и "Р". Уменьшение установленной электрической мощности на ТЭЦ с 01.04.2015 произошло за счет вывода из эксплуатации турбоагрегата ст. N 14 ВКТ-100М.

На данный момент основное теплотехническое оборудование ТЭЦ включает в себя 9 турбоагрегатов и 17 котлов барабанного типа П-образной компоновки.

Регулирование отпуска тепловой энергии производится качественно-количественным методом:

от БУ-1 (жилая и общественно-деловая часть г. Северска) по температурному графику 150 - 70 °С;

от БУ-2 (промышленная часть г. Северска) по температурному графику 140 - 70 °С.

Система теплоснабжения г. Северска была спроектирована в 50-х годах прошлого века. Температурные графики отпуска тепловой энергии, выбранные при проектировании системы теплоснабжения, действуют до настоящего времени.

Учет отпуска тепловой энергии в тепловые сети от ТЭЦ осуществляется при помощи приборов учета тепловой энергии, измеряющих и показывающих параметры сетевой воды и пара по месту установки первичных преобразователей.

Зона действия ТЭЦ распространяется на всех потребителей тепловой энергии в г. Северске. Функционирующие котельные в зоне эффективного радиуса теплоснабжения ТЭЦ отсутствуют.

Реализация тепловой энергии большей части населения в многоквартирных и индивидуальных жилых домах осуществляется на основании установленных нормативов потребления коммунальных услуг.

Уровень оснащенности приборами учета коммунальных ресурсов по потребителям ОАО ТС достаточно низкий. Только 42% из 685 многоквартирных домов оснащены действующими общедомовыми приборами учета потребляемой тепловой энергии (без учета потребителей, оснащенных индивидуальными водомерными узлами ГВС).

Система теплоснабжения г. Северска: зависимая, с использованием элеваторов, присоединение систем горячего водоснабжения открытого типа.

8. На территории пос. Самусь выработку тепловой энергии обеспечивает ЦОК и котельная РММ.

Центральная отопительная котельная введена в эксплуатацию в 1984 г., работает на газе, резервным топливом является мазут. В котельной установлены три паровых котла: два котла типа ДКВР-10-13 ГМ единичной мощностью 5,62 Гкал/ч и один котел типа ДЕ 25-14 ГМ-О единичной мощностью 14,04 Гкал/ч. Котел ст. N 1 типа ДКВР-10-13 ГМ изготовлен и установлен в 2011 году. Котел ст. N 2 типа ДКВР-10-13 ГМ изготовлен и установлен в 2009 году. Котел типа ДЕ-25-14 ГМ-О изготовлен и установлен в 2000 году.

Зона действия ЦОК распространяется на потребителей тепловой энергии центральной части пос. Самусь в границах ул. Ленина, ул. Лесной, ул. Кирова, ул. Ворошилова (в том числе 138 многоквартирных домов).

Котельная РММ введена в эксплуатацию в 1977 г., работает на твердом топливе (уголь). Производительность 3,37 Гкал/час. В котельной установлены 3 водогрейных котла: КВр-1,86, НР-18б и КВр-1,16.

Зона действия котельной РММ ограничена объектами в районе ул. Камышки (в том числе 4 многоквартирных дома).

Суммарный уровень загрузки обеих котельных в пос. Самусь не превышает 70%. Учет отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельных пос. Самусь осуществляется при помощи приборов учета тепловой энергии. Регулирование отпуска тепловой энергии производится на котельных качественно-количественным методом.

На территории пос. Орловка выработку тепловой энергии обеспечивает модульно-газовая котельная 2,148 МВт, введенная в эксплуатацию в 2014 г. В котельной установлены 2 котла RIELLO RTQ 1020, видом основного топлива которых является газ. Котельная работает на резервном дизельном топливе по причине отсутствия газоснабжения котельной. Учет отпуска тепловой энергии в тепловые сети от котельной осуществляется по приборам учета тепловой энергии.

Зона действия котельной в пос. Орловка ограничена объектами юго-восточной части поселка.

Оснащенность приборами учета потребителей тепловой энергии в системе теплоснабжения от ЦОК пос. Самусь составляет 8%. Приборы учета у потребителей тепловой энергии в системе теплоснабжения котельной по ул. Камышке пос. Самусь отсутствуют. В пос. Орловка приборами учета тепловой энергии оборудован один потребитель - МБОУ "Орловская СОШ".

9. К существующим проблемам организации качественного теплоснабжения г. Северска относятся:

1) высокий уровень износа тепловых сетей и, как следствие, высокая вероятность возникновения повреждений на трубопроводах тепловых сетей, обусловленная утонением стенок трубопроводов, явлениями коррозии металла, проседанием грунтов и напряжением металла в местах поворотов, у опор;

2) снижение качества теплоснабжения из-за фактических потерь тепловой энергии при ее транспортировке, связанных с физическим износом тепловой изоляции, нарушениями целостности гидроизоляционного слоя тепловой изоляции трубопроводов;

3) неравномерное распределение расходов сетевой воды по магистралям системы теплоснабжения г. Северска. Значительная часть потребителей г. Северска снабжается тепловой энергией по 1-й и 2-й Южным тепломагистралям. Их относительно высокая загруженность требует повышенного расхода теплоносителя для обеспечения требуемых параметров теплоснабжения у конечных потребителей. Вместе с тем 3-я Южная тепломагистраль имеет сравнительно небольшую тепловую нагрузку и невысокий расход теплоносителя. Так как все три магистрали подключены к одной бойлерной установке (БУ-1) на источнике тепловой энергии ТЭЦ, отпуск тепловой энергии в них осуществляется по одному температурному графику, то обеспечение нормативных параметров теплоснабжения всех потребителей тепловой сети выдвигает к системе ее регулирования взаимно исключающие требования. Это приводит к увеличению расходов на транспортировку теплоносителя по 1-й и 2-й Южным тепломагистралям, к повышению тепловых потерь на 3-й Южной тепломагистрали, ухудшению качества теплоснабжения подключенных к ней потребителей;

4) низкая степень автоматизации тепловых пунктов и несоответствие параметров схем подключения потребителей проектным значениям. Большинство теплопотребляющих установок потребителей г. Северска подключены к тепловой сети по зависимой схеме с использованием элеваторных узлов. Зачастую параметры элеваторных узлов имеют отклонения от проектных значений из-за вмешательства в их устройство некомпетентного обслуживающего персонала или посторонних лиц. Во многих элеваторных узлах сопла элеваторов имеют измененную геометрию, установлены шайбы произвольных диаметров. Следствием этого является разрегулирование теплогидравлических режимов системы теплоснабжения, появление эффекта недотопа или перетопа у отдельных потребителей тепловой энергии;

5) ухудшение качества обеспечения горячего водоснабжения (далее - ГВС) в межотопительный период, связанное с пониженной температурой теплоносителя в некоторых участках тепловой сети. Это связано с переводом системы теплоснабжения на летний режим эксплуатации и выводом части трубопроводов тепловой сети из работы для производства ремонтных и восстановительных работ. Система ГВС в этом случае работает по тупиковой схеме, и в периоды низкого водоразбора на нужды ГВС (как правило, в ночное время) в системе нарушается режим циркуляции, и происходит остывание теплоносителя. В результате температура ГВС у потребителей в эти часы не соответствует нормативному значению.

10. Существующие проблемы организации надежного и безопасного теплоснабжения городских и внегородских территорий ЗАТО Северск включают:

1) по источникам выработки тепловой энергии:

а) высокий уровень износа основного оборудования ТЭЦ, являющейся в настоящее время единственным поставщиком тепловой энергии потребителям г. Северска. Находящиеся в эксплуатации ТЭЦ 5 из 9 турбогенераторов и 13 из 17 котлов выработали свой парковый ресурс и функционируют в связи с продлением срока эксплуатации. Указанное оборудование неоднократно подвергалось капитальному ремонту и является физически и морально устаревшим. Дальнейшее продление сроков эксплуатации части основного оборудования ТЭЦ может повлечь ограничения и запрещения работы со стороны контролирующих органов, что приведет к снижению показателей выработки тепловой и электрической энергии ТЭЦ вплоть до полного прекращения теплоснабжения потребителей;

б) устаревшая технология химводоподготовки ТЭЦ не обеспечивает необходимого умягчения воды и требует замены или модернизации. Наличие сверхнормативного количества солей жесткости в подпиточной воде снижает эффективность и надежность работы водогрейного оборудования станции;

в) нестабильность напряжения от Орловской НПС в ЦОК, что может привести к прекращению циркуляции теплоносителя в сетевой магистрали (из-за гидроударов) и выходу из строя бойлеров, порыву систем отопления. Натрий-катионитовые фильтры системы химводоподготовки котельной не обеспечивают достаточного умягчения воды, и требуют замены или капитального ремонта. Наличие сверхнормативного количества солей жесткости в подпиточной воде котлового контура снижает эффективность и надежность работы котлоагрегатов;

г) отсутствие системы химводоподготовки в котельной РММ, существенно снижающее надежность и эффективность работы котельного и сетевого оборудования котельной. На котельной отсутствует разделение котлового и сетевого контура циркуляции теплоносителя, что затрудняет внедрение системы подготовки котловой воды;

д) отсутствие надежного и эффективного снабжения топливом котельной в пос. Орловка. Основным топливом котельной является природный газ, но в настоящее время газоснабжение в пос. Орловка отсутствует, в связи с чем котельная работает на дизельном топливе, поэтому себестоимость выработки тепловой энергии на котельной значительно превышает проектные значения;

2) по тепловым сетям и сооружениям на них:

а) высокий износ трубопроводов тепловых сетей, обусловленный превышением их срока эксплуатации над нормативным. Следствием этого является коррозийный износ подземных теплопроводов, в первую очередь подающих линий водяных тепловых сетей, на которые приходится 80% всех повреждений;

б) отсутствие защиты тепловых сетей от превышения давления.

11. К проблемам развития системы теплоснабжения городских и внегородских территорий ЗАТО Северск можно отнести:

1) отсутствие замещающих тепловых мощностей основного и единственного источника тепловой энергии г. Северска - ТЭЦ. Большая часть основного оборудования ТЭЦ выработала свой нормативный ресурс и работает в условиях продленного срока эксплуатации ("вынужденный режим"). Решением указанной проблемы является вывод из эксплуатации части теплогенерирующего оборудования ТЭЦ и строительство замещающих тепловых мощностей для теплоснабжения потребителей г. Северска. Однако ввиду отсутствия предложений от инвесторов по реализации проекта строительства замещающей тепловой мощности существует необходимость продолжения эксплуатации ТЭЦ. Все потребители г. Северска снабжаются теплом от бойлерной установки N 1 (БУ-1) ТЭЦ, тепловую энергию эта установка получает от турбогенераторов ст. N 1, 2, 6, 7, 9, 15, вывод из эксплуатации которых может привести к прекращению теплоснабжения г. Северска;

2) разрегулированность системы теплоснабжения г. Северска. Следствием этой проблемы является несоответствие фактического и расчетного температурного графика обратной сетевой воды, поступающей из городских теплосетей. При температуре наружного воздуха минус 25 °С и ниже температура обратной сетевой воды превышает 85 °С, что приводит к неэффективной загрузке генерирующих мощностей источника тепловой энергии (снижение выработки тепла в режиме когенерации). Указанная ситуация негативно влияет на себестоимость производства тепловой энергии и приводит к повышенным затратам на транспортировку теплоносителя;

3) территориальная удаленность локальных источников теплоснабжения на внегородских территориях ЗАТО Северск друг от друга, которая препятствует объединению тепловых сетей и созданию единой системы централизованного теплоснабжения внегородских территорий ЗАТО Северск.

12. Детальный анализ системы теплоснабжения ЗАТО Северск представлен в Схеме теплоснабжения закрытого административно-территориального образования Северск до 2035 года, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 21.10.2016 N 2362 "Об утверждении Схемы теплоснабжения закрытого административно-территориального образования Северск до 2035 года".

### 3. Анализ текущего состояния системы водоснабжения

13. Холодное водоснабжение потребителей ЗАТО Северск осуществляют следующие организации:

1) Открытое акционерное общество "Северский водоканал" (далее - ОАО СВК) в границах г. Северска;

2) Общество с ограниченной ответственностью "Водопроводно-канализационное хозяйство" (далее - ООО "ВКХ") в границах внегородских территорий.

14. В г. Северске организовано централизованное водоснабжение всех потребителей. Водоснабжение осуществляется из подземных источников Северского месторождения двумя площадными водозаборами N 1 и N 2 с эксплуатационными запасами 26,0 и 24,56 тыс. куб. м/сут. соответственно.

15. Водозабор N 1 расположен северо-западнее г. Северска, на второй надпойменной террасе р. Томи, эксплуатируется с 1962 г. Фонд эксплуатационных скважин водозабора N 1 включает 34 водозаборные скважины, из которых в среднем в работе находятся 19 скважин. По результатам обследования технических характеристик фондовых скважин водозабора в 2012 г. 14 скважин подлежат ликвидации. Количество скважин, расположенных на территории водозаборного участка, эксплуатируемых ранее, подлежащих ликвидации и имеющих статус вне фонда, - 13.

Во втором и третьем поясах зон санитарной охраны водозабора N 1 расположены многочисленные промышленные объекты, являющиеся потенциальными источниками загрязнения подземных вод эксплуатируемого водоносного комплекса, что является нарушением требований СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" и Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

16. Водозабор N 2 находится в 4 км к востоку от г. Северска, в 8,2 км к востоку от водозабора N 1, на расстоянии от 9,5 км до 4 км в разных точках от р. Томи и в 0,45 - 0,85 км к северу от р. Большой Киргизки, эксплуатируется с 1970 года. Фонд эксплуатационных скважин водозабора N 2 включает 27 водозаборных скважин, из которых в среднем в работе находятся 20 скважин. По результатам обследования в 2012 г. технических характеристик фондовых скважин водозабора 5 скважин подлежат ликвидации. Количество скважин, расположенных на территории водозаборного участка, эксплуатируемых ранее, подлежащих ликвидации и имеющих статус вне фонда, - 10.

В работе водозаборов N 1 и N 2 присутствуют аналогичные проблемы, связанные с высоким физическим износом большинства скважин, причинами которого являются сверхнормативный срок эксплуатации и высокая биохимическая коррозия насосного оборудования. Подтверждающим свидетельством тому является снижение фактической производительности скважин водозаборов г. Северска с каждым годом.

17. Управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) Томской области в 2008 году выявлено превышение объемов (лимитов) водопользования ОАО СВК. Дальнейший подъем воды (выше допустимого) из подземного горизонта может привести к приостановлению действия и аннулированию лицензии ОАО СВК на право пользования недрами на водозаборах N 1 и N 2. Расширение существующих водозаборов и увеличение их производительности в связи со сложными эколого-гидрогеологическими условиями практически невозможно.

18. В комплекс каждого из 2-х головных узлов водоснабжения г. Северска, помимо водозаборных скважин, входят:

1) станция очистки воды от железа с оборудованием для дезинфекции очищенной жидкости;

2) шесть резервуаров чистой воды общей емкостью 25 тыс. куб. м;

3) три насосные станции 2-го подъема.

19. ОАО СВК осуществляет водоснабжение жилищного фонда только в объемах потребления холодной воды. Горячее водоснабжение жилищного фонда осуществляется ОАО ТС по открытой системе теплоснабжения. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении" с 01.01.2022 использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

20. На начало 2012 г. полностью охвачены приборами учета категория потребителей "Прочие организации", категория "Бюджетные учреждения" - на 95%.

21. На внегородских территориях ЗАТО Северск доля потребления воды составляет менее 3% в общем объеме потребления ЗАТО Северск.

В пос. Самусь существующая централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения обеспечивает население централизованным водоснабжением на 80%.

Водозабор состоит из 6 скважин глубиной от 114 до 120 м, оборудованных насосными станциями первого подъема. Дебит скважин по паспорту - 36 - 50 куб. м/час. Фактическая производительность - 16 - 40 куб. м/час. Согласно лицензии на право использования недр установленный лимит подъема воды составляет не более 762 тыс. куб. м/год (2,09 тыс. куб. м/сут.).

В пос. Орловка существующая централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения обеспечивает население централизованным водоснабжением на 50%. Источником водоснабжения являются 2 скважины подземных вод. Дебит скважин по паспорту - 12 куб. м/час, фактическая производительность - 10 куб. м/час. Согласно Лицензии на право использования недр установленный лимит подъема воды составляет не более 11 тыс. куб. м/год (0,03 тыс. куб. м/сут.).

В дер. Кижирово существующая централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения обеспечивает население централизованным водоснабжением на 40%. Источниками водоснабжения являются две скважины подземных вод. Дебит скважин по паспорту - 18 куб. м/час, фактическая производительность - 8 куб. м/час. Согласно Лицензии на право использования недр установленный лимит подъема воды составляет не более 7 тыс. куб. м/год (0,02 тыс. куб. м/сут.).

22. Основными проблемами системы водоснабжения в ЗАТО Северск являются:

1) снижение надежности работы водозаборных сооружений вследствие предельного срока их эксплуатации, попадания загрязняющих веществ, а также изношенности и низкой энергоэффективности насосного оборудования;

2) снижение качества воды вследствие коррозионных процессов в водопроводной сети;

3) высокая аварийность трубопроводов из-за изношенности;

4) обеспечение жителей услугой горячего водоснабжения по открытой системе теплоснабжения;

5) перегрузка отдельных участков сети водоснабжения, в том числе отсутствие достаточной пропускной способности водопроводной сети для транспортировки дополнительных объемов воды на цели горячего водоснабжения, с учетом перехода на закрытую систему отопления потребителей;

6) негативное влияние на водные источники по причине отсутствия очистных сооружений промывной воды;

7) отсутствие полного охвата жителей на внегородских территориях услугами водоснабжения;

8) отсутствие полного охвата жилых домов приборами учета.

23. Детальный анализ представлен в схеме водоснабжения и водоотведения ЗАТО Северск до 2035 года, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 14.02.2013 N 402 "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения ЗАТО Северск на 2013 год и на перспективу до 2035 года".

(п. 23 в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 27.12.2016 N 22/5)

### 4. Анализ текущего состояния системы водоотведения

24. Водоотведение и очистку сточных вод в ЗАТО Северск осуществляют следующие организации:

1) ОАО СВК в границах г. Северска;

2) ООО "ВКХ" границах внегородских территорий.

25. В г. Северске существует централизованная раздельная система хозяйственно-бытовой канализации. Общая протяженность канализационных сетей составляет 156,5 км (90% сети водоотведения имеют срок службы более 20 лет). Сети водоотведения г. Северска представлены стальными, чугунными, керамическими, асбоцементными, ж/бетонными и полиэтиленовыми трубопроводами. Отведение сточных вод города осуществляется по системе напорно-самотечных коллекторов. В сети имеются 5 канализационных насосных станций.

Существующее положение с очисткой сточных вод можно охарактеризовать как критическое. Для уменьшения антропогенной нагрузки на р. Томи в различные годы в г. Северске были построены пять очередей канализационных очистных сооружений.

В настоящее время сооружения представлены только набором устройств для механической очистки сточных вод (решетки, песколовки, первичные отстойники) и для обеззараживания осветленной сточной жидкости гипохлоритом натрия. Биологическая очистка в технологической схеме действующих очистных сооружений отсутствует.

Ежесуточно на сооружения для очистки сточных вод поступает большое количество загрязнений; большая часть этих загрязнений проходит транзитом через сооружения и загрязняет р. Томь, что противоречит требованиям действующего природоохранного законодательства. Положение усугубляется еще и тем, что канализационные очистные сооружения находятся в аварийном состоянии.

26. В пос. Самусь существует централизованная система хозяйственно-бытовой канализации, обеспеченность населения которой составляет 50%. Общая протяженность канализационных сетей - 12,31 км (износ трубопроводов составляет более 35%).

В техническом процессе по отводу сточных вод от потребителей задействованы пять канализационных насосных станций (далее - КНС), расположенных на канализационном коллекторе. Средний срок эксплуатации - 25 лет. Производительность каждой КНС в среднем составляет 29,3 куб. м/час. Износ насосного оборудования - более 60%.

В настоящее время стоки не хлорируются, проводится эксперимент по доочистке сточных вод методом корневой зоны высших водных растений. Для этой цели используется участок площадью 0,7 га. Очищенные сточные воды сбрасываются в протоку Кижировскую р. Томи в 6 км от нижнего устья протоки. Очистные сооружения не обеспечивают нормативную степень очистки сточных вод.

27. В пос. Орловка, дер. Кижирово централизованное водоотведение отсутствует, сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы и далее вывозится на очистные сооружения пос. Самусь.

28. Основными проблемами системы водоотведения и очистки сточных вод в ЗАТО Северск являются:

1) низкая надежность сетей водоотведения, выраженная в высокой аварийности сетей водоотведения;

2) низкая надежность очистных сооружений вследствие высокого уровня износа инфраструктуры очистных сооружений;

3) недостаточная очистка сточных вод вследствие отсутствия технической возможности полной биологической очистки сточных вод;

4) отсутствие полного охвата жителей на внегородских территориях услугами водоотведения.

29. Детальный анализ представлен в схеме водоснабжения и водоотведения ЗАТО Северск до 2035 года, утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 14.02.2013 N 402 "Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения ЗАТО Северск на 2013 год и на перспективу до 2035 года".

(п. 29 в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 27.12.2016 N 22/5)

### 5. Анализ текущего состояния системы

сбора и утилизации твердых бытовых отходов

30. Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов (далее - ТБО) от потребителей г. Северска осуществляется Обществом с ограниченной ответственностью "Полигон твердых бытовых отходов Комбината благоустройства" (далее - ООО "Полигон ТБО КБУ") и Обществом с ограниченной ответственностью "Экополис" (далее - ООО "Экополис"). От потребителей внегородских территорий (пос. Орловка, пос. Самусь, дер. Кижирово, дер. Семиозерки) вывоз ТБО осуществляет Общество с ограниченной ответственностью "Благоустройство" (далее - ООО "Благоустройство") на полигон ТБО в г. Томск.

31. В ЗАТО Северск отсутствует система раздельного сбора ТБО.

32. Полигон твердых бытовых отходов г. Северска (далее - городской полигон) предназначен для захоронения отходов 4 - 5 классов опасности.

Участки складирования ТБО ограничены профильтрационным устройством (обваловка) высотой 2,25 м, с откосами 1:1,5 м и шириной по верху 1,0 м, которые предохраняют от расползания отходов и протечки фильтрата на прилегающую территорию.

Проектный срок эксплуатации полигона рассчитан на 63 года (ввод в эксплуатацию - 1956 г.). Фактическая вместимость полигона ТБО - 9536026,5 куб. м. Фактический срок эксплуатации составляет 56 лет. Лимит размещения отходов на существующем полигоне составляет 150 тыс. куб. м/год. Оценочный остаточный срок эксплуатации полигона составляет 5 лет (до 2018 г.).

33. Полигон твердых отходов ООО "Экополис" предназначен для захоронения промышленных, строительных и коммерческих отходов 5 класса опасности.

Полигон находится в промышленной зоне г. Северска, на Автодороге 2/14, на расстоянии 3,75 км от р. Томи, т.е. вне водоохранной зоны. Поверхность участка ровная. Абсолютные отметки изменяются от 95,5 м до 91,4 м. Период отметок составляет 4,3 м. По границам участка понижение рельефа до 84,8 м. Место заболоченное, заросшее ивняком и деревьями лиственных пород. Площадь полигона составляет 69489 кв. м.

За период существования свалки (с 1957 года) стихийно и бессистемно сформированы ее границы и высотный профиль (общая площадь - 6,9 га, высота - 10 м, объем заполнения - 1 млн куб. м).

Требуется обустроить обваловку территории свалки, пруд-испаритель, гидроизоляцию новых приемных котлованов (карт).

Оценочный остаточный срок эксплуатации полигона составляет 15 лет (до 2027 г.).

34. Земельный участок для свалки мусора на внегородских территориях был выделен в 1996 году. Свалка расположена на северо-востоке от пос. Самусь и в 0,7 км от дер. Семиозерки. В 9 км от участка протекает р. Самуська, в 780 м юго-западнее расположено озеро Дмитриевское, в 500 м южнее - озеро Мальцево. Подъездная дорога в грунтовом исполнении соединяет существующую транспортную магистраль с полигоном.

Площадь участка свалки - 7,8 га. В настоящее время свалка (полностью заполнена) не эксплуатируется, так как она расположена на особо охраняемой природной территории местного значения "Озерный комплекс пос. Самусь" и является источником загрязнения окружающей среды. В связи с чем данная свалка нуждается в рекультивации.

С целью решения проблем захоронения ТБО от сельских населенных пунктов ЗАТО Северск и улучшения экологической обстановки на прилегающей территории был разработан проект строительства полигона ТБО в пос. Самусь, который получил положительное заключение экспертизы, выбрана площадка для его размещения. В 2013 году планируется строительство 1 карты полигона.

35. Основными проблемами системы утилизации (захоронения) ТБО являются:

1) высокая степень заполнения существующего городского полигона;

2) отсутствие сортировки ТБО и современных технологий, позволяющих экономить площади захоронения под ТБО.

36. Более детальный анализ представлен в разделе III Обосновывающих материалов.

### 6. Анализ приборного учета и энергоресурсосбережения

у потребителей

37. Оснащение потребителей коммунальных ресурсов в ЗАТО Северск приборами учета выполняется в рамках муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

В рамках реализации муниципальной программы "Энергосбережение на территории ЗАТО Северск в 2010 - 2014 годах" за 2010 - 2012 годы объекты бюджетной сферы, подлежащие оснащению, дооснащены приборами учета на 100%.

По данным мониторинга АРМ МЭЭРО, за 2012 год в бюджетных учреждениях наличие приборов учета:

1) тепловой энергии составляет 159 ед.;

2) горячей воды - 172 ед.;

3) холодной воды - 177 ед.;

4) электрической энергии - 303 ед.

В рамках муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Северск" на 2012 год и на перспективу до 2020 года на 2013 г. предусмотрено мероприятие по оснащению многоквартирных домов общедомовыми приборами учета тепловой энергии, холодной и горячей воды, электроэнергии.

Оснащение приборами учета многоквартирных домов ЗАТО Северск осуществляется более медленными темпами, это связано с низкой активностью населения в решении данного вопроса, поскольку он обусловлен отсутствием готовности финансирования установки общедомовых приборов учета за счет собственных средств.

38. Более детальный анализ представлен в разделе III Обосновывающих материалов.

## II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ЗАТО СЕВЕРСК И

ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

39. Перспективные показатели развития ЗАТО Северск, разработанные в разделе I Обосновывающих материалов, представлены в таблицах 1 и 2.

### Таблица 1

(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 21.12.2017 N 33/3)

| N пп | Перспективные показатели развития ЗАТО Северск | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 - 2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения ЗАТО Северск на конец года, тыс. чел., в том числе: | 115,5 | 114,9 | 114,5 | 114,3 | 114,2 | 114,2 - 124,4 |
|  | г. Северск | 109,5 | 108,4 | 108,1 | 107,9 | 107,8 | 107,8 - 113,7 |
|  | пос. Самусь | 5,6 | 5,6 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,6 - 8,2 |
|  | пос. Орловка | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 - 2 |
|  | дер. Кижирово | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 - 0,5 |
|  | дер. Семиозерки | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Среднемесячная номинальная заработная плата 1 работника в ЗАТО Северск, руб. | 35064 | 36654 | 37741 | 38898 | 40600 | 42670 - 53294 |

### Таблица 2

| Структура вводимого жилищного фонда | г. Северск |  | пос. Самусь |  | пос. Орловка |  | дер. Кижирово |  | дер. Семиозерки |  | Всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 - 2017 гг. | 2018 - 2035 гг. | 2013 - 2017 гг. | 2018 - 2035 гг. | 2013 - 2017 гг. | 2018 - 2035 гг. | 2013 - 2017 гг. | 2018 - 2035 гг. | 2013 - 2017 гг. | 2018 - 2035 гг. | 2013 - 2017 гг. | 2018 - 2035 гг. |
| Индивидуальные жилые дома | 48 | 33,6 | 8,4 | 25,2 | 7,2 | 31,2 | 3,6 | 15,6 | - | - | 67,2 | 105,6 |
| Малоэтажные многоквартирные дома (1-, 2-этажные) | - | - | - | - | 10 | - | - | - | - | - | 10 | - |
| Блокированные малоэтажные дома | 32,5 | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | 32,5 | 78 |
| Среднеэтажные многоквартирные дома (3-, 4-этажные) | 47 | 94 | - | 32,3 | - | - | - | - | - | - | 47 | 126,3 |
| Многоэтажные многоквартирные дома (5-, 8-этажные) | 85,6 | 182 | 41,08 | 27,56 | - | - | - | - | - | - | 126,68 | 209,51 |
| Многоэтажные многоквартирные дома (9-этажные и более) | 244,9 | 94,8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 244,9 | 95 |
| ИТОГО | 458,0 | 482,4 | 49,5 | 85,1 | 17,2 | 31,2 | 3,6 | 15,6 | - | - | 528,28 | 614,4 |

40. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы, разработанные в разделе II Обосновывающих материалов, представлены в таблице 3.

### Таблица 3

| N пп | Наименование системы коммунальной инфраструктуры | Перспективный среднегодовой спрос коммунальных ресурсов в ЗАТО Северск |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2020 г. | 2035 г. |
| 1 | Теплоснабжение, тыс. Гкал, в том числе: | 1377 | 1392 | 1479 | 1668 |
|  | население | 982 | 992 | 1060 | 1199 |
|  | бюджетные потребители | 164 | 166 | 178 | 202 |
|  | прочие потребители | 231 | 234 | 241 | 267 |
| 2 | Холодное водоснабжение, тыс. куб. м, в том числе: | 10984 | 10859 | 15369 | 15410 |
|  | население | 6453 | 6342 | 9371 | 9454 |
|  | бюджетные потребители | 1182 | 1168 | 1518 | 1476 |
|  | прочие потребители | 3349 | 3349 | 4480 | 4480 |
| 3 | Водоотведение и очистка сточных вод, тыс. куб. м, в т.ч.: | 12721 | 12657 | 12601 | 13105 |
|  | население | 9459 | 9348 | 9160 | 9087 |
|  | бюджетные потребители | 1261 | 1246 | 1219 | 1197 |
|  | прочие потребители | 2001 | 2063 | 2222 | 2821 |
| 4 | Электроснабжение, тыс. кВт x ч, в том числе: | 248201 | 249515 | 250112 | 267943 |
|  | население | 134014 | 134250 | 132662 | 140051 |
|  | бюджетные потребители | 33333 | 33360 | 32924 | 33899 |
|  | прочие потребители | 80854 | 81905 | 84526 | 93993 |
| 5 | Сбор и утилизация ТБО, тыс. куб. м, в том числе: | 141,1 | 143,3 | 159,0 | 200,6 |
|  | население | 97,0 | 98,5 | 109,3 | 138,0 |
|  | бюджетные потребители | 11,6 | 11,8 | 13,1 | 16,6 |
|  | прочие потребители | 32,4 | 32,9 | 36,5 | 46,1 |

## III. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

41. Количественные значения целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры на период 2013 - 2035 гг. определены с учетом выполнения всех мероприятий настоящей Программы в запланированные сроки и представлены в таблице 4. Расчет и обоснование данных показателей содержатся в разделах II и V Обосновывающих материалов.

### Таблица 4

(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 27.12.2016 N 22/5)

| N пп | Целевые показатели | Ед. изм. | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. <*> | 2017 г. | 2018 - 2035 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #### 1 | Доступность для населения коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Индекс нового строительства электрических сетей | % | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| 1.2 | Индекс нового строительства тепловых сетей, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Северск | % | 0,23 | 0 | 0,54 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
|  | пос. Самусь | % | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,57 |
|  | пос. Орловка | % | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Индекс нового строительства водопроводных сетей | % | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 0,3 | 0,79 |
| 1.4 | Индекс нового строительства канализационных сетей | % | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,2 |
| 1.5 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной услуге (водоснабжение) на внегородских территориях | % | 75,8 | 78,6 | 82,5 | 75,8 | 75,8 | 75,8 |
| 1.6 | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к коммунальной услуге (водоотведение) на внегородских территориях | % | 34,2 | 37,6 | 41,5 | 52,5 | 55,9 | 90,7 |
| #### 2 | Спрос на коммунальные услуги, в т.ч. услуги: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | электроснабжения | тыс. кВт | 249515 | 251332 | 251332 | 227954 | 227954 | 4103172 |
|  | теплоснабжения | тыс. Гкал | 1392 | 1405 | 1416 | 1300 | 1306 | 23508 |
|  | холодного водоснабжения | тыс. куб. м | 10859 | 10859 | 10946 | 7555 | 7555 | 135992 |
|  | водоотведения и очистки сточных вод | тыс. куб. м | 12657 | 12657 | 12759 | 9420 | 9420 | 169560 |
|  | по сбору и утилизации ТБО | тыс. куб. м | 143 | 146 | 148 | 150 | 152 | 2743 |
| #### 3 | Перспективная нагрузка |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Электроснабжение | кВт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3954 |
| 3.2 | Теплоснабжение, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Северск | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 59,3 |
|  | пос. Самусь | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 19,2 |
|  | пос. Орловка | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 2,3 |
| 3.3 | Водоснабжение | куб. м/час | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 629,4 |
| 3.4 | Водоотведение и очистка сточных вод | куб. м/час | 23,2 | 8,8 | 12,5 | 0 | 0 | 579,4 |
| #### 4 | Показатели качества предоставляемых коммунальных ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля ТБО, прошедших весовой контроль | % | 0 | 6,3 | 6,3 | 3,7 | 3,7 | 95,5 |
| #### 5 | Показатели надежности |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Уровень потерь тепловой энергии, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Северск | Гкал/км | 1329 | 1309 | 1290 | 1317 | 1318 | 1026 |
|  | пос. Самусь | Гкал/км | 352 | 352 | 352 | 505 | 505 | 324 |
|  | пос. Орловка | Гкал/км | 708 | 708 | 708 | 153 | 154 | 100 |
| 5.2 | Удельный вес сетей теплоснабжения, нуждающихся в замене, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Северск | % | 58 | 57 | 56 | 73 | 72 | 50 |
|  | пос. Самусь | % | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | 18 |
|  | пос. Орловка | % | 24 | 26 | 28 | 8 | 8 | 5 |
| 5.3 | Индекс замены теплосетевого оборудования, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Северск | % | 0,90 | 0,91 | 0,92 | 0,94 | 0,95 | 0,96 |
|  | пос. Самусь | % | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,03 |
|  | пос. Орловка | % | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,07 | 0,09 |
| 5.4 | Коэффициент аварийности сетей водоснабжения | Ав./км | 0,51 | 0,51 | 0,51 | 0,49 | 0,44 | 0,43 |
| 5.5 | Коэффициент потерь воды | куб. м/км | 13,94 | 13,94 | 13,58 | 12,51 | 9,89 | 9,89 |
| 5.6 | Индекс замены оборудования системы водоснабжения | % | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| 5.7 | Удельный вес сетей водоснабжения, нуждающихся в замене | - | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,17 | 0,16 | 0,16 |
| 5.8 | Коэффициент аварийности сетей водоотведения | Ав./км | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,82 |
| 5.9 | Индекс замены оборудования системы водоотведения | % | 0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 4,9 |
| 5.10 | Удельный вес сетей водоотведения, нуждающихся в замене | - | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,60 | 0,57 | 0,54 |
| #### 6 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Эффективность использования топлива в котельных, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | г. Северск | кг у.т./Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  | пос. Самусь | кг у.т./Гкал | 156 | 156 | 156 | 157,3 | 155,7 | 155,7 |
|  | пос. Орловка | кг у.т./Гкал | 160 | 160 | 160 | 152,4 | 159,5 | 159,5 |
| 6.2 | Энергоемкость производства воды для водоснабжения | кВт x ч/куб. м | 0,46 | 0,44 | 0,42 | 0,48 | 0,48 | 0,19 |
| 6.3 | Энергоемкость транспортировки воды для водоснабжения | кВт x ч/куб. м | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,25 | 0,25 | 0,27 |
| #### 7 | Показатели воздействия на окружающую среду |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Соответствие качества сбрасываемых сточных вод нормативным параметрам | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
| 7.2 | Доля ТБО, прошедших сортировку, от общего объема образования ТБО | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,9 |
| 7.3 | Доля отобранных утильных фракций от общего объема образования ТБО | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,2 |
| 7.4 | Экономия емкости полигона до 2020 г. | куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604865 |

--------------------------------

<*> Целевые показатели определены с учетом фактических значений 2015 года и уточнены некоторые базовые показатели.

## IV. ПРОГРАММА ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

42. Система программных мероприятий включает следующие подразделы:

1) программу инвестиционных проектов по развитию системы электроснабжения;

2) программу инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения;

3) программу инвестиционных проектов по развитию системы водоснабжения;

4) программу инвестиционных проектов по развитию системы водоотведения;

5) программу инвестиционных проектов по развитию системы захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов;

6) программу установки приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях;

7) программу реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении;

8) программу инвестиционных проектов по развитию инженерной инфраструктуры и городского освещения.

43. Программа инвестиционных проектов по развитию системы электроснабжения представлена в таблице 5. Обоснование программы инвестиционных проектов приведено в разделе VI Обосновывающих материалов.

### Таблица 5

(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 29.04.2021  №12/10)

| N пп | Инвестиционные проекты (наименование и краткое описание) | Цели реализации проекта | Технические параметры проекта | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект |  | Срок получения эффек та | Простой срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | наименование | Натуральный показатель, кВт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Инвестиционные проекты по развитию электрических сетей на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция электрооборудования ГПП-702 (в т.ч. ПИР) | Подключение к системе электроснабжения новых участков застройки с соответствующими номерами в таблице 6 обосновывающего материала: 1, 5, 13, 15 - 19, 22, 23, 27, 28, 41, 45, 46 | Подстанция 110/10 кВ 2x16 МВА, отпайка от ВЛ 110 кВ | 643725,00 | 2017 г., 2024 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | - | 2035 г. | - |
| 2 | Строительство новой ПС 35 кВ "Проект-Водозабор" (в т.ч. ПИР) | Подключение к системе электроснабжения водозабора N 3 | Подстанция 35 кВ 2x3,5 МВА | 145358,00 | 2024 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР 2021 г.) |  |  |  |  |
| 3 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул. Парковая, в районе дома N 24) в г. Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки "Многоэтажные многоквартирные дома (5 - 8-этажные) в 1 планировочном районе г. Северска" | КЛ-10 кВ протяженностью 1,7 км | 6336,00 | 2024 г. | Присоединение новых потребителей | 408 | 2024 г. | - |
| 4 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x630 кВА в г. Северске |  | ТП с трансформаторами 2x630 кВА | 4679,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул. Парковая, в районе дома N 24) до ТП (ул. Парковая, в районе дома N 26) в г. Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки "Многоэтажные многоквартирные дома (5 - 8-этажные) в 1 планировочном районе г. Северска" | КЛ-10 кВ протяженностью 0,15 км | 559,00 | 2024 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 1071 | 2024 - 2035 гг. | - |
| 6 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x1250 кВА в г. Северске |  | ТП с трансформаторами 2x1250 кВА | 5687,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул. Парковая, в районе дома N 24) до ТП (ул. Пушкина в районе дома N 5) в г. Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки "Блокированные малоэтажные дома в 1 планировочном районе г. Северска" | КЛ-10 кВ протяженностью 0,6 км | 2236,00 | 2024 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 308,75 | 2024 - 2035 гг. | - |
| 8 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x400 кВА в г. Северске |  | ТП с трансформаторами 2x400 кВА | 4603,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | Строительство ВЛ 10 кВ от ТП (ул. Пушкина в районе дома N 5) до ТП в восточной части в Иглаково | Подключение к системе электроснабжения участка застройки "Индивидуальное строительство в Иглаково г. Северска" | ВЛ-10 кВ протяженностью 0,6 км | 473,00 | 2024 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 319,2 | 2024 - 2035 гг. | - |
| 10 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x400 кВА в г. Северске |  | ТП с трансформаторами 2x400 кВА | 4603,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство ВЛ 10 кВ от ТП (ул. Пушкина, в районе дома N 5) до ТП (в районах ул. Трудовой и ул. Чайковского) в Иглаково | Подключение к системе электроснабжения участка застройки "Индивидуальное строительство в Иглаково г. Северска" | ВЛ-10 кВ протяженностью 1,79 км | 1412,00 | 2024 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 342 | 2024 - 2035 гг. | - |
| 12 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x630 кВА в г. Северске |  | ТП с трансформаторами 2x630 кВА | 3977,00 |  |  |  |  |  |
| 13 | Строительство ВЛ 10 кВ от ТП (ул. Пушкина, в районе дома N 5) до ТП (в районах ул. Трудовой и ул. Чайковского) в Иглаково | Подключение к системе электроснабжения участка застройки "Детский сад на 150 мест в 1 планировочном районе Иглаково г. Северска" | ВЛ-10 кВ протяженностью 0,31 км | 245,00 | 2024 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 60 | 2024 - 2035 гг.. | - |
| 14 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x630 кВА в г. Северске |  | ТП с трансформаторами 2x630 кВА | 702,00 |  |  |  |  |  |
| 15 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул. Куйбышева, в районе дома N 16) в г. Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки "Многоэтажные многоквартирные дома (5 - 8-этажные) во 2 планировочном районе г. Северска" | КЛ-10 кВ протяженностью 2,1 км | 7827,00 | 2024 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 552,84 | 2024 - 2035 гг. | - |
| 16 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x630 кВА в г. Северске |  | ТП с трансформаторами 2x630 кВА | 4679,00 |  |  |  |  |  |
| 17 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (в районе Северной дороги) в г. Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки "Среднеэтажные многоквартирные дома (3 - 4-этажные) в 4 планировочном районе г. Северска" | КЛ-10 кВ протяженностью 0,22 км | 820,00 | 2024 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 437,1 | 2024 - 2035 гг. | - |
| 18 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x630 кВА в г. Северске |  | ТП с трансформаторами 2x630 кВА | 4679,00 |  |  |  |  |  |
| 19 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (в районе Северной дороги) до нового ТП в г. Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки "Блокированные малоэтажные дома в 4 планировочном районе г. Северска" | КЛ-10 кВ протяженностью 1,05 км | 3913,00 | 2024 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 741 | 2024 - 2035 гг. | - |
| 20 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x1000 кВА в г. Северске |  | ТП с трансформаторами 2x1000 кВА | 5356,00 |  |  |  |  |  |
| 21 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул. Калинина, в районе дома N 141) в г. Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки "Многоэтажные многоквартирные дома (5 - 8-этажные) в 12 мкр. г. Северска" | КЛ-10 кВ протяженностью 0,85 км | 3168,00 | 2024 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 465,12 | 2024 - 2035 гг. | - |
| 22 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x800 кВА в г. Северске |  | ТП с трансформаторами 2x800 кВА | 4218,00 |  |  |  |  |  |
| 23 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул. Калинина, в районе дома N 141) в г. Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки "Индивидуальное строительство в 12 мкр. г. Северска" | КЛ-10 кВ протяженностью 0,21 км | 783,00 | 2024 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 114 | 2024 - 2035 гг. | - |
| 24 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x800 кВА в г. Северске |  | ТП с трансформаторами 2x800 кВА | 1054,00 |  |  |  |  |  |
| 25 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул. Калинина, в районе дома N 141) до ТП (в районе Северной дороги) в г. Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки "Среднеэтажные многоквартирные дома (3 - 4-этажные) в 12 мкр. г. Северска" | КЛ-10 кВ протяженностью 0,13 км | 485,00 | 2024 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 568,23 | 2024 - 2035 гг. | - |
| 26 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x800 кВА в г. Северске |  | ТП с трансформаторами 2x800 кВА | 4850,00 |  |  |  |  |  |
| 27 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул. Калинина, в районе дома N 141) до ТП (в районе Северной дороги) в г. Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки "Детский сад в 4 планировочном районе, мкр. N 12 г. Северска - на 130 мест" | КЛ-10 кВ протяженностью 0,01 км | 37,00 | 2024 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 52 | 2024 - 2035 гг. | - |
| 28 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x800 кВА в г. Северске |  | ТП с трансформаторами 2x800 кВА | 422,00 |  |  |  |  |  |
| 29 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (в районе Северной дороги и ул. Славского) в г. Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки "Среднеэтажные многоквартирные дома (3 - 4-этажные) в 4 планировочном районе г. Северска" | КЛ-10 кВ протяженностью 0,36 км | 1342,00 | 2024 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 305,97 | 2024 - 2035 гг. | - |
| 30 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x400 кВА в г. Северске |  | ТП с трансформаторами 2x400 кВА | 4603,00 |  |  |  |  |  |
| 31 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (в районах Северной дороги и ул. Славского) до ТП (район ул. Славского) в г. Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки "Многоэтажные многоквартирные дома (9-этажные и более) в 4 планировочном районе г. Северска" | КЛ-10 кВ протяженностью 0,67 км | 2497,00 | 2024 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 1140 | 2024 - 2035 гг. | - |
| 32 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x1600 кВА в г. Северске |  | ТП с трансформаторами 2x1600 кВА | 6168,00 |  |  |  |  |  |
| 33 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул. Калинина, в районе дома N 141) до ТП (ул. Калинина, в районе дома N 133) в г. Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки "Многоэтажные многоквартирные дома (9-этажные и более) в 3 планировочном районе г. Северска" | КЛ-10 кВ протяженностью 0,33 км | 1230,00 | 2024 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 142,8 | 2024 - 2035 гг. | - |
| 34 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x250 кВА в г. Северске |  | ТП с трансформаторами 2x250 кВА | 4183,00 |  |  |  |  |  |
| 35 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул. Калинина, в районе дома N 133) до ТП (ул. Калинина, в районе 20 квартала) в г. Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки "Многопрофильный спортивный комплекс с бассейнами в 3 планировочном районе г. Северска" | КЛ-10 кВ протяженностью 1 км | 3727,00 | 2024 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 144 | 2024 - 2035 гг. | - |
| 36 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x250 кВА в г. Северске |  | ТП с трансформаторами 2x250 кВА | 4183,00 |  |  |  |  |  |
| 37 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул. Калинина, в районе дома N 133) до ТП (ул. Калинина, в районе дома N 117) в г. Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки "Многоэтажные многоквартирные дома (5 - 8-этажные) в 3 планировочном районе г. Северска" | КЛ-10 кВ протяженностью 0,88 км | 3280,00 | 2024 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 232,56 | 2024 - 2035 гг. | - |
| 38 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x320 кВА в г. Северске |  | ТП с трансформаторами 2x320 кВА | 4223,00 |  |  |  |  |  |
| 39 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул. Победы, в районе дома N 22) в г. Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки "Многоэтажные многоквартирные дома (9-этажные и более) в 4 планировочном районе г. Северска" | КЛ-10 кВ протяженностью 0,7 км | 2609,00 | 2024 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 2796 | 2024 - 2035 гг. | - |
| 40 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x3500 кВА в г. Северске |  | ТП с трансформаторами 2x3500 кВА | 10413,00 |  |  |  |  |  |
| 41 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул. Победы, в районе дома N 22) до ТП (ул. Ленинградская, в районе дома N 16а) в г. Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки "Спортивный комплекс с бассейном в 4 планировочном районе г. Северска" | КЛ-10 кВ протяженностью 0,56 км | 2087,00 | 2024 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 96 | 2024 - 2035 гг. | - |
| 42 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x160 кВА в г. Северске |  | ТП с трансформаторами 2x160 кВА | 3991,00 |  |  |  |  |  |
| 43 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул. Ленинградская, в районе дома N 16а) до ТП (ул. Ленина, в районе дома N 4) в г. Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки "Детский сад в 4 планировочном районе, мкр. N 9 г. Северска - на 260 мест" | КЛ-10 кВ протяженностью 1 км | 3727,00 | 2024 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 104 | 2024 - 2035 гг. | - |
| 44 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х160 кВА в г. Северске |  | ТП с трансформаторами 2x160 кВА | 3991,00 |  |  |  |  |  |
| 45 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (в районах ДОКа, просп. Коммунистического) в г. Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки "Спортивный комплекс с бассейном в 4 планировочном районе г. Северска" | КЛ-10 кВ протяженностью 0,43 км | 1603,00 | 2024 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 96 | 2024 - 2035 гг. | - |
| 46 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x160 кВА в г. Северске |  | ТП с трансформаторами 2x1000 кВА | 3991,00 |  |  |  |  |  |
| 47 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ "Водник" до ТП (в районе ул. Судостроителей) в пос. Самусь | Подключение к системе электроснабжения участка застройки "Многоэтажные многоквартирные дома (5 - 8-этажные) на юго-востоке пос. Самусь (в районе новой больницы)" | КЛ-10 кВ протяженностью 1,15 км | 3258,00 | 2024 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 419,016 | 2024 - 2035 гг. | - |
| 48 | Строительство однотрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА для электроснабжения ИЖС в пос. Самусь |  | ТП с трансформаторами 2x630 кВА | 4679,00 |  |  |  |  |  |
| 49 | Строительство КЛ 6 кВ от ТП (в районе ул. Судостроителей) до ТП (в районах ул. Корсакова, ул. Кооперативной) в пос. Самусь | Подключение к системе электроснабжения участка застройки "Учреждение культуры клубного типа в пос. Самусь на 400 мест" | КЛ-6 кВ протяженностью 1,36 км | 3853,00 | 2024 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 160 | 2024 - 2035 гг. | - |
| 50 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x250 кВА в пос. Самусь |  | ТП с трансформаторами 2x250 кВА | 4183,00 |  |  |  |  |  |
| 51 | Строительство ВЛ 6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ до ТП (в районе северной части ул. Р.Люксембург) в пос. Самусь | Подключение к системе электроснабжения участка застройки "Индивидуальное строительство на севере пос. Самусь" | КЛ-10 кВ протяженностью 0,45 км | 710,00 | 2017 г., 2024 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 79,8 | 2017 г., 2024 - 2035 гг. | - |
| 52 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x630 кВА в пос. Самусь |  | ТП с трансформаторами 2x630 кВА | 1486,00 |  |  |  |  |  |
| 53 | Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП (в районе северной части ул. Р.Люксембург) в пос. Самусь |  | ВЛ-0,4 кВ | 1416,00 |  |  |  |  |  |
| 54 | Строительство ВЛ 6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ до ТП (в районе северной части ул. Р.Люксембург) в пос. Самусь | Подключение к системе электроснабжения участка застройки "Индивидуальное строительство на севере и востоке пос. Самусь" | ВЛ-10 кВ протяженностью 1,34 км | 1057,00 | 2016 г., 2024 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 239,4 | 2016 г., 2024 - 2035 гг. | - |
| 55 | Строительство однотрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА для электроснабжения ИЖС в пос. Самусь |  | ТП с трансформаторами 2x630 кВА | 2854,00 |  |  |  |  |  |
| 56 | Строительство ВЛ 6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ до ТП (в районе северной части ул. Р.Люксембург) в пос. Самусь | Подключение к системе электроснабжения участка застройки "Спортивный комплекс в пос. Самусь" | ВКЛ-10 кВ протяженностью 0,41 км | 323,00 | 2024 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 72 | 2024 - 2035 гг. | - |
| 57 | Строительство однотрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА для электроснабжения ИЖС в пос. Самусь |  | ТП с трансформаторами 2x630 кВА | 842,00 |  |  |  |  |  |
| 58 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ "Водник" до ТП (в районах ул. Пекарского, ул. Воровского) в пос. Самусь | Подключение к системе электроснабжения участка застройки "Среднеэтажные многоквартирные дома (3 - 4-этажные) в пос. Самусь (на реконструируемых территориях)" | КЛ-10 кВ протяженностью 0,6 км | 1700,00 | 2024 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 300,39 | 2024 - 2035 гг. | - |
| 59 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x400 кВА в пос. Самусь |  | ТП с трансформаторами 2x400 кВА | 4603,00 |  |  |  |  |  |
| 60 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ "Водник" до ТП (в районах ул. Пекарского, ул. Кирова) в пос. Самусь | Подключение к системе электроснабжения участка застройки "Многоэтажные многоквартирные дома (5 - 8-этажные) на юго-востоке пос. Самусь (в районе новой больницы)" | КЛ-10 кВ протяженностью 0,4 км | 1133,00 | 2024 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 281,112 | 2024 - 2035 гг. | - |
| 61 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x400 кВА в пос. Самусь |  | ТП с трансформаторами 2x400 кВА | 4143,00 |  |  |  |  |  |
| 62 | Строительство КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ "Водник" до ТП (в районах ул. Пекарского, ул. Кирова) в пос. Самусь | Подключение к системе электроснабжения участка застройки "Детский сад в пос. Самусь на 80 мест" | КЛ-10 кВ протяженностью 0,05 км | 142,00 | 2024 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 32 | 2024 - 2035 гг.. | - |
| 63 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x400 кВА в пос. Самусь |  | ТП с трансформаторами 2x400 кВА | 460,00 |  |  |  |  |  |
| 64 | Строительство ВЛ 6 кВ от ПС 35/6 кВ "Самусь" до ТП (в южной части дер. Кижирово) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки "Индивидуальное строительство на востоке дер. Кижирово" | ВЛ-6 кВ протяженностью 3,5 км | 2762,00 | 2024 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 34,2 | 2024 - 2035 гг. | - |
| 65 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x100 кВА в дер. Кижирово |  | ТП с трансформаторами 2x100 кВА | 3991,00 |  |  |  |  |  |
| 66 | Строительство ВЛ 6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ до ТП (в северной части дер. Кижирово) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки "Начальная школа - детский сад в дер. Кижирово на 10 мест" | ВЛ-6 кВ протяженностью 0,06 км | 47,00 | 2024 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 4 | 2024 - 2035 гг. | - |
| 67 | Строительство однотрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 400 кВА для электроснабжения ЛПХ в дер. Кижирово |  | ТП с трансформаторами 2x250 кВА | 125,00 |  |  |  |  |  |
| 68 | Строительство ВЛ 6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ до ТП (в северной части дер. Кижирово) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки "Начальная школа - детский сад в дер. Кижирово на 20 дошкольных мест" | ВЛ-6 кВ протяженностью 0,11 км | 87,00 | 2024 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 8 | 2024 - 2035 гг. | - |
| 69 | Строительство однотрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 400 кВА для электроснабжения ЛПХ в дер. Кижирово |  | ТП с трансформаторами 2x250 кВА | 209,00 |  |  |  |  |  |
| 70 | Строительство ВЛ 6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ до ТП (в северной части дер. Кижирово) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки "Индивидуальное строительство на севере дер. Кижирово" | ВЛ-6 кВ протяженностью 2,08 км | 1641,00 | 2016 г., 2024 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 148,2 | 2016 г., 2024 - 2035 гг. | - |
| 71 | Строительство однотрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 400 кВА для электроснабжения ЛПХ в дер. Кижирово |  | ТП с трансформаторами 2x250 кВА | 3890,00 |  |  |  |  |  |
| 72 | Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-восточная часть пос. Орловка) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки "Блокированные малоэтажные дома в пос. Орловка" | ВЛ-10 кВ протяженностью 0,26 км | 205,00 | 2024 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 95 | 2024 - 2035 гг. | - |
| 73 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x400 кВА в пос. Орловка |  | ТП с трансформаторами 2x400 кВА | 1427,00 |  |  |  |  |  |
| 74 | Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-восточная часть пос. Орловка) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки "Детский сад в пос. Орловка на 50 мест" | ВЛ-10 кВ протяженностью 0,06 км | 47,00 | 2024 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 20 | 2024 - 2035 гг. | - |
| 75 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x400 кВА в пос. Орловка |  | ТП с трансформаторами 2x400 кВА | 322,00 |  |  |  |  |  |
| 76 | Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-восточная часть пос. Орловка) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки "Индивидуальное строительство в пос. Орловка" | ВЛ-10 кВ протяженностью 0,19 км | 150,00 | 2024 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 68,4 | 2024 - 2035 гг.. | - |
| 77 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x400 кВА в пос. Орловка |  | ТП с трансформаторами 2x250 кВА | 1013,00 |  |  |  |  |  |
| 78 | Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-восточная часть пос. Орловка) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки "Учреждение культуры клубного типа в пос. Орловка на 300 мест" | ВЛ-10 кВ протяженностью 0,33 км | 260,00 | 2024 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 120 | 2024 - 2035 гг. | - |
| 79 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x400 кВА в пос. Орловка |  | ТП с трансформаторами 2x400 кВА | 1841,00 |  |  |  |  |  |
| 80 | Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-западная часть пос. Орловка) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки "Индивидуальное строительство в пос. Орловка" | ВЛ-10 кВ протяженностью 0,56 км | 442,00 | 2024 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 296,4 | 2024 - 2035 гг. | - |
| 81 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x630 кВА в пос. Орловка |  | ТП с трансформаторами 2x630 кВА | 3743,00 |  |  |  |  |  |
| 82 | Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-западная часть пос. Орловка) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки "Спортивный комплекс в пос. Орловка" | ВЛ-10 кВ протяженностью 0,14 км | 110,00 | 2024 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | 72 | 2024 - 2035 гг. | - |
| 83 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x630 кВА в пос. Орловка |  | ТП с трансформаторами 2x630 кВА | 936,00 |  |  |  |  |  |
| 84 | Строительство ВЛ 35 кВ от существующей ПС "Самусь" 35/6 кВ до ПС 35 кВ "Проект-Водозабор" | Подключение к системе электроснабжения участка застройки "Водозабор N 3" | ВЛ-35 кВ протяженностью 7,2 км | 34200,00 | 2024 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | - | 2024 - 2035 гг. | - |
| 85 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП-332 до ТП-333 (в районе ДОКа в г. Северске) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки "Многоэтажные многоквартирные дома (17-этажные) на территории ДОК г. Северска" | КЛ-10 кВ | 380,00 | 2018 г. | Присоединение новых потребителей | - | 2018 г. | - |
| 86 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x630 кВА в г. Северске |  | ТП 10/0,4 кВ | 3500,00 |  |  |  |  |  |
| 87 | Строительство КЛ 10 кВ от ТП-333 до ТП-334 (в районе ДОКа в г. Северске) | Подключение к системе электроснабжения участка застройки "Многоэтажные многоквартирные дома (17-этажные) на территории ДОК г. Северска" | КЛ-10 кВ | 400,00 | 2024 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | - | 2024 - 2035 гг. | - |
| 88 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x630 кВА в г. Северске |  | ТП 10/0,4 кВ | 3500,00 |  |  |  |  |  |
| 89 | Строительство КЛ 10 кВ от РП-4 до ТП-193 (в районе базы на Сосновке) г. Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки "Молокоперерабатывающий завод" г. Северска" | КЛ-10 кВ | 100,00 | 2018 г. | Присоединение новых потребителей | - | 2018 г. | - |
| 90 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x1250 кВА в г. Северске |  | ТП 10/0,4 кВ | 3800,00 |  |  |  |  |  |
| 91 | Строительство КЛ 10 кВ от РП-4 до ТП-220 (в районе базы на Сосновке) в г. Северске | Подключение к системе электроснабжения участка застройки "Молокоперерабатывающий завод" г. Северска" | КЛ-10 кВ | 300,00 | 2018 г. | Присоединение новых потребителей | - | 2018 г. | - |
| 92 | Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2x1250 кВА в г. Северске |  | ТП 10/0,4 кВ | 3800,00 |  |  |  |  |  |
| 93 | Строительство КВЛ-6 кВ от оп.245/10 ОРУ-1 ПС Самусь до новой ТП 6/0,4 | Подключение к сетям электроснабжения полигона ТБО в п. Самусь | КВЛ-6 кВ | 1926,75 | 2019 г. | Присоединение новых потребителей | - | 2019 г. | - |
| 94 | Строительство комплектной мачтовой подстанции КМТП-63 6/0,4 |  | КМТП-63 6/0,4 | 269,35 |  |  |  |  |  |
| 95 | Строительство пункта коммерческого учета эл.энергии ПКУ-6-К |  | ПКУ-6-К | 342,37 |  |  |  |  |  |
| 96 | Строительство 2КЛ-10 кВ для электроснабжения ТП-335 | Подключение к сетям электроснабжения нежилого здания ООО "Парфюм-отделение Лореаль" г. Северск | 2КЛ-10 кВ | 187,45 | 2019 г. | Присоединение новых потребителей | - | 2019 г. | - |
| 97 | Строительство ВЛЗ-10 кВ от ячейки КРУН-10 кВ до КТПН № 90 (стр. № 1) | Электронабжение модульного завода ЗШМ | ВЛЗ-10 кВ | 3661,20 | 2019 г. | Присоединение новых потребителей | - | 2019 г. | - |
| 98 | Трансформаторная подстанция КТПН № 90 (строение 1) |  | КТПН 10/0,4 кВ | 931,88 |  |  |  |  |  |
| 99 | Ячейка КСО-10 кВ дисп. № 8 от ШИН РУ-10 кВ |  | КСО-10 кВ | 1421,26 |  |  |  |  |  |
| 100 | Строительство распределительной подстанции РП по ул. Пушкина | Реконструкция инженерных сетей западной части г. Северск | РП | 26616,45 | 2020 г. | Присоединение новых потребителей | - | 2020 г. | - |
| 101 | Врезка в существующие кбельные линии РП в западной части города |  | КЛ-10 кВ | 621,52 |  |  |  |  |  |
| Всего по инвестиционным проектам по развитию электрических сетей на территории ЗАТО Северск |  |  |  | 1080782,22 |  |  | 12 946 |  |  |

44. Программа инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения представлена в таблице 6. Обоснование инвестиционных проектов приведено в разделе VII Обосновывающих материалов.

### Таблица 6

(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 29.04.2021 №12/10)

| N пп | Инвестиционные проекты (наименование и описание) | Цели реализации проекта | Технические параметры проекта |  | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект |  |  |  | Срок получения эффекта | Простой срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | кол-во |  |  | наименование | ед. изм. | натуральный показатель | стоимостной показатель, тыс. руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| #### 1 | Проекты по новому строительству, капитальному ремонту, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт оборудования котельной пос. Самусь, ул. Камышка, 2а, строение N 11 (в т.ч. ПИР). Монтаж химводоочистки в котельной (в т.ч. ПИР) | Повышение надежности теплоснабжения пос. Самусь | ед. | 1 | 3116,97 | 2013 г., 2015 - 2016 гг. (в т.ч. ПИР 2015 г.) | Обеспечение надежности и устойчивости теплоснабжения существующих потребителей пос. Самусь | - | - | - | 2013 г., 2015 - 2016 гг. (в т.ч. ПИР 2015 г.) | - |
| 1.2 | Капитальный ремонт химводоочистки центральной отопительной котельной по адресу: ЗАТО Северск, пос. Самусь, ул. Набережная, 7 | Повышение надежности теплоснабжения пос. Самусь | ед. | 1 | 5596,19 | 2015 - 2017 гг. (в т.ч. ПИР 2015 г.) | Экономия тепловой энергии за счет повышения КПД теплообменного оборудования котельной пос. Самусь | Гкал | 1082 | 2276 | 2015 - 2017 гг. (в т.ч. ПИР 2015 г.) | 1,0 |
| 1.3 | Установка дополнительного котла производительностью 14 Гкал/ч в центральной отопительной котельной в пос. Самусь | Обеспечение подключения многоэтажных многоквартирных домов (5 - 8-этажных) на юго-востоке пос. Самусь (в районе новой больницы) и среднеэтажные многоквартирные дома (3 - 4-этажные) в пос. Самусь (на реконструируемых территориях) | ед. | 1 | 11331,00 | 2024 - 2035 гг. | Обеспечение подключения к системе теплоснабжения новых потребителей | Гкал/ч | 10,3 | - | 2024 - 2035 гг. | - |
| 1.4 | Устройство металлического ограждения ЦОК в пос. Самусь | Повышение надежности теплоснабжения пос. Самусь | ед. | 1 | 2048,42 | 2015 г., 2024 г. | Обеспечение надежности теплоснабжения | - | - | - | 2015 г., 2024 г. | - |
| 1.5 | Модернизация ТЭЦ филиала АО "РИР" в г. Северске | Замещение выводимой из эксплуатации теплогенерации ТЭЦ | ед. | 1 | 8690889,00 | 2019 - 2035 гг. | Замещение выводимой из эксплуатации теплогенерации ТЭЦ | - | - | - | 2019 - 2035 гг. | - |
| 1.6 | Капитальный ремонт системы бесперебойного электроснабжения и пускорегулирующего устройства сетевого насоса центральной отопительной котельной в пос. Самусь, ул. Набережная, 7 (в т.ч. ПИР) | Требования законодательства | ед. | 2 | 2094,43 | 2017 - 2019 гг. (в т.ч. ПИР 2018 г.) | Требования законодательства | - | - | - | 2017 - 2019 гг. (в т.ч. ПИР 2018 г.) | - |
| 1.7 | Капитальный ремонт, реконструкция тепловых сетей | Выполнение требований ФЗ | ед. | 1 | 63 547,04 | 2018 г. (в т.ч. ПИР) | Выполнение требований ФЗ | - | - | - | 2018 г. (в т.ч. ПИР) | - |
| 1.8 | Капитальный ремонт кровли здания котельной, расположенной по адресу:Томская обл., ЗАТО Северск, пос.Самусь, ул.Набережная, 7 | Обеспечение надежности теплоснабжения | ед. | 1 | 3 868,92 | 2021 г. | Обеспечение надежности теплоснабжения | - | - | - | 2021 г. | - |
| 1.9 | Капитальный ремонт (замена котла) центральной отопительной котельной в пос.Самусь, ул.Набережная, 7 (в т.ч. ПИР) | Обеспечение надежности теплоснабжения | ед. | 1 | 1 732,34 | 2021 г., 2022 г. | Обеспечение надежности теплоснабжения | - | - | - | 2021 г., 2022 г. | - |
| Итого по новому строительству, капитальному ремонту, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии |  |  |  |  | 8 784 224,32 |  |  | тыс.руб. |  |  |  |  |
| #### 2 | Проекты по новому строительству, капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство резервной магистральной теплосети от ТК-3а до ТП-6 в Иглаково (Ду 150 мм) | Повышение пропускной способности головных участков тепломагистралей, повышение надежности теплоснабжения за счет дублирования головных магистралей и перераспределения нагрузки в г. Северске | п. м | 530 | 10465,27 | 2013 г. | Обеспечение надежности и устойчивости теплоснабжения существующих потребителей г. Северска | - | - | - | 2013 г. | - |
| 2.2 | Капитальный ремонт теплосетей в границах ул. Комсомольской, ул. Лесной, ул. Первомайской и просп. Коммунистического | Повышение надежности теплоснабжения г. Северска | п. м | 4700 | 72850,00 | 2024 - 2035 гг. | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь | Гкал | 65088 | 39718 | 2024 - 2035 гг. | Значительно превышает срок реализации Программы |
|  |  |  |  |  |  |  | Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ | тыс. руб. | - | 612 |  |  |
| 2.3 | Реконструкция 1-й Южной тепломагистрали г. Северска | Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение надежности теплоснабжения г. Северска | 2 Ду 1000 мм | 2870, 360 | 263930,20 | 2024 - 2035 гг. | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь | Гкал | 65512 | 39977 | 2024 - 2035 гг. | Значительно превышает срок реализации Программы |
|  |  |  |  |  |  |  | Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ | тыс. руб. | - | 490 |  |  |
| 2.4 | Реконструкция 2-й Южной тепломагистрали от ТЭЦ до ТП-6 в г. Северске | Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение надежности теплоснабжения г. Северска | п. м | 1500 | 137240,00 | 2020 г., 2024 – 2035 гг. | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь | Гкал | 27216 | 16608 | 2020 г., 2024 – 2035 гг. | Значительно превышает срок реализации Программы |
|  |  |  |  |  |  |  | Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ | тыс. руб. | - | 245 |  |  |
| 2.5 | Строительство производственной базы и здания теплоэнергетической службы ОАО ТС в г. Северске | Развитие инженерной инфраструктуры | 1 здание | 1 | 8646,00 | 2014 - 2015 гг. | Развитие инженерной инфраструктуры | - | - | - | 2014 - 2015 гг. | - |
| 2.6 | Строительство сетей теплоснабжения от ул. Комсомольской до ТП-4 в г. Северске (в т.ч. ПИР) | Развитие инженерной инфраструктуры. Повышение надежности теплоснабжения г. Северска | п. м | 1200 | 14662,00 | 2024 – 2035 гг. | Развитие инженерной инфраструктуры. Обеспечение надежности теплоснабжения потребителей | - | - | - | 2024 – 2035 гг. | - |
| 2.7 | Реконструкция узла Т6 с заменой запорной арматуры (в районе ЮПС) с разделением 1 и 2 Южных магистралей и установкой приборов КИПиА в г. Северске | Повышение надежности теплоснабжения г. Северска. Оптимизация параметров работы теплосети | 1 узел | 1 | 18000,00 | 2014 - 2015 гг., 2024 г. | Повышение надежности теплоснабжения. Оптимизация параметров работы теплосети | - | - | - | 2014 - 2015 гг., 2024 г. | - |
| 2.8 | Капитальный ремонт теплосети в районе просп. Коммунистического от ТК-22 до ТК-30 (22 квартал), от ТК-32 до ТК-34 в г. Северске | Повышение надежности теплоснабжения г. Северска | п. м | 1415 | 33889,98 | 2017 г., 2019 г. | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь | Гкал | 29538 | 9303 | 2017 г., 2019 г. | Значительно превышает срок реализации Программы |
|  |  |  |  |  |  |  | Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ | тыс. руб. | - | 143 |  |  |
| 2.9 | Капитальный ремонт теплосети в районе просп. Коммунистического, 37 - 23 от ТК-12/42 до ТК23/55 в г. Северске | Повышение надежности теплоснабжения г. Северска | п. м | 340 | 8107,00 | 2019 г., 2020 г., 2024- 2035 гг. | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь | Гкал | 6867 | 4190 | 2019 г. 2020 г., 2024- 2035 гг. | Значительно превышает срок реализации Программы |
|  |  |  |  |  |  |  | Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ | тыс. руб. | - | 65 |  |  |
| 2.10 | Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация тепловых сетей в г. Северске (в рамках инвестиционной программы организации) | Повышение надежности теплоснабжения г. Северска | п. м | 92010 | 1993236,54 | 2013 - 2017 гг., 2020 г., 2035 г. | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь | Гкал | 1008085 | 615157 | 2013 - 2017 гг., 2020 г., 2035 г. | Значительно превышает срок реализации Программы |
|  |  |  |  |  |  |  | Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ | тыс. руб. | - | 9432 |  |  |
| 2.11 | Закольцовка 3-й Южной тепломагистрали со строительством теплосетей от УТ11 вдоль ул. Победы, ул. Ленинградской, ул. Калинина до пересечения с ул. Калинина и ул. Славского в г. Северске | Обеспечение подключения объектов нового строительства в юго-восточной части 4-го района застройки г. Северска | п. м | 3600 | 77760,00 | 2024 - 2035 гг. | Обеспечение подключения к системе теплоснабжения новых потребителей | Гкал/ч | 0 | - | 2024 - 2035 гг. | - |
| 2.12 | Строительство теплосети от 2-й Южной тепломагистрали в 3 планировочном районе г. Северска | Обеспечение подключения многопрофильного спортивного комплекса с бассейном по ул. Калинина в 3 планировочном районе г. Северска | п. м | 140 | 3024,00 | 2024 - 2035 гг. | Обеспечение подключения к системе теплоснабжения новых потребителей | Гкал/ч | 0 | - | 2024 - 2035 гг. | - |
| 2.13 | Строительство теплосети от 3-й Южной тепломагистрали в районе пересечения просп. Коммунистического и транспортного кольца до участка строительства спортивного комплекса с бассейном в 4-м планировочном районе г. Северска | Обеспечение подключения спортивного комплекса с бассейном в 4 планировочном районе г. Северска | п. м | 80 | 1728,00 | 2024 - 2035 гг. | Обеспечение подключения к системе теплоснабжения новых потребителей | Гкал/ч | 0 | - | 2024 - 2035 гг. | - |
| 2.14 | Капитальный ремонт теплотрассы от центральной отопительной котельной до ТК-1 в пос. Самусь | Повышение надежности теплоснабжения пос. Самусь | п. м | 200 | 2074,00 | 2014 г., 2019 г., 2024 -2035 гг. | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь | Гкал | 80 | 147 | 2014 г., 2019 г., 2024 -2035 гг. | Значительно превышает срок реализации Программы |
|  |  |  |  |  |  |  | Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ | тыс. руб. | - | 40 |  |  |
| 2.15 | Капитальный ремонт тепловых сетей в пос. Самусь | Повышение надежности теплоснабжения пос. Самусь | п. м | 2400 | 35116,00 | 2015 г., 2019 г., 2020 г., 2024 – 2035 гг. | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь | Гкал | 409 | 752 | 2015 г., 2019 г., 2020 г., 2024 – 2035 гг. | Значительно превышает срок реализации Программы |
|  |  |  |  |  |  |  | Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ | тыс. руб. | - | 233 |  |  |
| 2.16 | Строительство теплосети от тепломагистрали по ул. Урицкого до ул. 50 лет Октября в пос. Самусь | Обеспечение подключения многоэтажных многоквартирных домов (5 - 8-этажных) на юго-востоке пос. Самусь (в районе новой больницы) | п. м | 150 | 3240,00 | 2024 – 2035 гг. | Обеспечение подключения к системе теплоснабжения новых потребителей | Гкал/ч | 0 | - | 2024 – 2035 гг. | - |
| 2.17 | Строительство теплосети вдоль домов N 10, 12, 14 по ул. Ворошилова в пос. Самусь | Обеспечение подключения многоэтажных многоквартирных домов (5 - 8-этажных) на юго-востоке пос. Самусь (в районе новой больницы) | п. м | 260 | 5616,00 | 2024- 2035 гг. | Обеспечение подключения к системе теплоснабжения новых потребителей | Гкал/ч | 0 | - | 2024- 2035 гг. | - |
| 2.18 | Строительство теплосети от тепломагистрали в районе больницы по ул. Кирова вдоль ул. Корсакова до участка строительства клуба в пос. Самусь | Обеспечение подключения вновь строящегося клуба в пос. Самусь на 400 мест | п. м | 900 | 19440,00 | 2024- 2035 гг. | Обеспечение подключения к системе теплоснабжения новых потребителей | Гкал/ч | 0 | - | 2024- 2035 гг. | - |
| 2.19 | Строительство теплосети от ЦОК по ул. Р.Люксембург до участка строительства спортивного комплекса в пос. Самусь | Обеспечение подключения спортивного комплекса в пос. Самусь | п. м | 870 | 18792,00 | 2024- 2035 гг. | Обеспечение подключения к системе теплоснабжения новых потребителей | Гкал/ч | 0 | - | 2024- 2035 гг. | - |
| 2.20 | Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация тепловых сетей в пос. Орловка | Повышение надежности теплоснабжения пос. Орловка | п. м | 600 | 8316,00 | 2015 г., 2024 - 2035 гг. | Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь | Гкал | 2341 | 4308 | 2015 г., 2024 - 2035 гг. | Значительно превышает срок реализации Программы |
|  |  |  |  |  |  |  | Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ | тыс. руб. | - | 57 |  |  |
| 2.21 | Строительство теплосети от котельной в пос. Орловка до участков новой застройки в северной части поселка | Обеспечение подключения вновь строящихся блокированных малоэтажных домов, детского сада, клуба и спортивного комплекса в северной части пос. Орловка | п. м | 1150 | 24840,00 | 2024 - 2035 гг. | Обеспечение подключения к системе теплоснабжения новых потребителей | Гкал/ч | 0 | - | 2024 - 2035 гг. | - |
| 2.22 | Реконструкция теплосети по просп. Коммунистическому от т/к 1/45 до К1 в г. Северске | Повышение надежности теплоснабжения г. Северска | м | 880 | 21015,96 | 2014 - 2016 гг. (ПИР), 2024 г. | Обеспечение надежности теплоснабжения | - | - | - | 2014 - 2016 гг. (ПИР), 2024 г. | - |
| 2.23 | Реконструкция сетей теплоснабжения в Иглаково | Повышение надежности теплоснабжения г. Северска | ед. | 1 | 6876,16 | 2021 г. (ПИР), 2024 г. | Обеспечение надежности теплоснабжения | - | - | - | 2021 г. (ПИР), 2024 г. |  |
| 2.24 | Доработка и актуализация Схемы теплоснабжения ЗАТО Северск на период до 2035 года | Требования законодательства | ед. | 1 | 30000,00 | ежегодно | Требования законодательства | - | - | - | ежегодно |  |
| 2.25 | Модернизация системы теплоснабжения г. Северска (переход на закрытую систему ГВС) | Выполнение требований ФЗ | ед. | 1 | 1724548,75 | 2024 - 2035 гг. | Выполнение требований ФЗ | - | - | - | 2024 - 2035 гг. |  |
| 2.26 | Капитальный ремонт БАГВ (баки-аккумуляторы горячей воды) | Обеспечение надежности теплоснабжения | ед. | 1 | 27300,00 | 2015 г. | Обеспечение надежности теплоснабжения | - | - | - | 2015 г. |  |
| 2.27 | Установка АСУ ТП на ПНС-2 и ПНС-3 | Обеспечение надежности теплоснабжения | ед. | 1 | 13413,00 | 2024 - 2035 гг. | Обеспечение надежности теплоснабжения | - | - | - | 2024 - 2035 гг. |  |
| 2.28 | Замена запорной арматуры для устройства рассечки в целях разделения тепловых потоков по адресу: 2-я Южная тепломагистраль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение N 464тм (инв. N 10103423), ТК 7а | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | ед. | 2 | 4454,08 | 2024 г. (в т.ч. ПИР) | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | - | - | - | 2024 г. (в т.ч. ПИР) |  |
| 2.29 | Установка запорной арматуры для устройства рассечки в целях разделения тепловых потоков по адресу: 2-я Южная тепломагистраль от кол. 3 до кол. 16, ул. Калинина, 103, сооружение N 464тм (инв. N 10103423), ТК 5а - тк 5Б | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | ед. | 2 | 3306,60 | 2024 г. (в т.ч. ПИР) | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | - | - | - | 2024 г. (в т.ч. ПИР) |  |
| 2.31 | Установка запорной арматуры для устройства рассечки в целях разделения тепловых потоков по адресу: Теплосеть, кв. 36, 36 квартал, сооружение N 2тс (инв. N 10103402), ТК1/36 | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | ед. | 2 | 567,33 | 2024 г. (в т.ч. ПИР) | Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | - | - | - | 2024 г. (в т.ч. ПИР) |  |
| Итого по новому строительству, капитальному ремонту и реконструкции тепловых сетей |  |  |  |  | 4592464,87 |  |  | тыс. руб. |  | 737111 | 0 |  |
| Всего по инвестиционным проектам по развитию системы теплоснабжения на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  | 13376689,19 |  |  |  |  |  |  |  |

45. Программа инвестиционных проектов по развитию системы водоснабжения представлена в таблице 7. Обоснование инвестиционных проектов приведено в разделе VIII Обосновывающих материалов.

### Таблица 7

(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от от 29.04.2021  №12/10)

| N пп | Инвестиционные проекты (наименование и описание) | Цели реализации проекта | Технические параметры проекта |  | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект |  |  |  | Срок получения эффекта | Простой срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | кол-во |  |  | наименование | ед. изм. | натуральный показатель | стоимостной показатель, тыс. руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| #### 1 | Инвестиционные проекты по повышению качества и надежности водоснабжения потребителей ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения ЗАТО Северск с разработкой электронной модели | Обеспечение развития системы водоснабжения г. Северска | схема | 1 | 7500,00 | Ежегодно | Обеспечение развития системы водоснабжения г. Северска |  |  |  | Ежегодно | - |
| 1.2 | Бурение наблюдательных скважин на территории планируемого комплекса сооружений 3 водозаборного узла г. Северска | Анализ проб воды до начала строительства водозабора. Мониторинг качества подземных вод на площадке водозабора | скважина | 3 | 2379,27 | 2015 г. | Анализ проб воды до начала строительства водозабора. Мониторинг качества подземных вод на площадке водозабора |  |  |  | 2015 г. | - |
| 1.3 | Строительство водозабора N 3 в г. Северске | Обеспечение водоснабжения требуемого качества. Обеспечение потребности в горячем водоснабжении. Возможность подключения новых объектов | куб. м/сутки | 32000 | 809727,06 | 2014 - 2016 гг. (ПИР), 2024 - 2035 гг. | Обеспечение водоснабжения требуемого качества. Обеспечение потребности в горячем водоснабжении. Возможность подключения новых объектов | куб. м/час | 1500 | 0 | 2014 - 2016 гг. (ПИР), 2024 - 2035 гг. |  |
| 1.4 | Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор N 1. Скважины N 7а, N 15а в г. Северске | Увеличение дебета скважин | скважина | 2 | 11566,91 | 2014 - 2017 гг., 2019- 2020 гг. | Увеличение дебета скважин | куб. м/час | 320 | 0 | 2014 - 2017 гг., 2019- 2020 гг |  |
| 1.5 | Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор N 2. Скважины N 5а, N 15а, N 16б, N 18б в г. Северске Томской области | Увеличение дебета скважин | скважина | 4 | 36036,40 | 2024- 2035 гг. | Увеличение дебета скважин | куб. м/час | 0 | 0 | 2024- 2035 гг. |  |
| 1.6 | Водозабор N 1 в г. Северске Томской области. Реконструкция. Станция очистки промывной воды | Минимизация риска загрязнения водных источников гидроксидными осадками | объект | 1 | 134852,07 | 2013 - 2014 гг., 2024-2035 гг. | Минимизация риска загрязнения водных источников гидроксидными осадками | - |  |  | 2013 - 2014 гг., 2024-2035 гг. |  |
| 1.7 | Водозабор N 2 в г. Северске Томской области. Реконструкция. Станция очистки промывной воды | Минимизация риска загрязнения водных источников гидроксидными осадками | объект | 1 | 179594,87 | 2013 - 2014 гг. (ПИР), 2024 - 2035 гг. | Минимизация риска загрязнения водных источников гидроксидными осадками | - |  |  | 2013 - 2014 гг. (ПИР), 2024 - 2035 гг. |  |
| 1.8 | Модернизация насосного оборудования на водозаборе N 1 в г. Северске | Повышение энергоэффективности насосного оборудования. Снижение расходов на ремонты насосного оборудования, повышение энергоэффективности | насос | 27 | 500,00 | 2013 - 2014 гг. | Повышение энергоэффективности насосного оборудования. Снижение расходов на ремонты насосного оборудования, повышение энергоэффективности | тыс. кВт x ч | 1705 | 6469 | 2013 - 2014 гг. | 4,1 |
| 1.9 | Модернизация насосного оборудования на водозаборе N 2 в г. Северске | Повышение энергоэффективности насосного оборудования. Снижение расходов на ремонты насосного оборудования, повышение энергоэффективности | насос | 25 | 1188,80 | 2013 - 2014 гг., 2016 г. | Повышение энергоэффективности насосного оборудования. Снижение расходов на ремонты насосного оборудования, повышение энергоэффективности | тыс. кВт x ч | 1348 | 5077 | 2013 - 2014 гг., 2016 г. | 3,6 |
| 1.10 | Модернизация насосного оборудования на насосных станциях 3-го подъема в г. Северске | Повышение энергоэффективности насосного оборудования | насос | 18 | 150,00 | 2013 г. | Повышение энергоэффективности насосного оборудования | тыс. кВт x ч | 552 | 1854 | 2013 г. | 3,0 |
| 1.11 | Тампонирование неработающих скважин на площадке ОВС N 1 в г. Северске | Консервация отработавших скважин | скважина | 27 | 17550,00 | 2015 г., 2021 г., 2024-2025 гг. | Консервация отработавших скважин |  |  |  | 2015 г., 2021 г., 2024-2025 гг. |  |
| 1.12 | Тампонирование неработающих скважин на площадке ОВС N 2 в г. Северске | Консервация отработавших скважин | скважина | 15 | 9750,00 | 2015 г., 2021 г., 2024-2025 гг. | Консервация отработавших скважин |  |  |  | 2015 г., 2021 г., 2024-2025 гг. |  |
| 1.13 | Создание системы молниезащиты и заземления зданий и сооружений водозаборов N 1 и N 2 в г. Северске | Повышение надежности функционирования системы водоснабжения | система | 1 | 18660,00 | 2024-2035 гг. (в т.ч. ПИР) | Повышение надежности функционирования системы водоснабжения | тыс. руб. |  | 0 | 2024-2035 гг. (в т.ч. ПИР) | Срок окупаемости превышает срок реализации программы |
| 1.14 | Капитальный ремонт водоснабжения от скважин N 1 - 6 водозабора до станций очистки воды (диаметром 50 - 200 мм) в пос. Самусь | Обеспечение надежности работы водозаборных сооружений | км | 3 | 11752,00 | 2024-2035 гг. (в т.ч. ПИР) | Обеспечение надежности работы водозаборных сооружений |  |  |  | 2024-2035 гг. (в т.ч. ПИР) |  |
| 1.15 | Замена насосного оборудования станции 2-го подъема в пос. Самусь | Снижение энергозатрат на работу насосного оборудования | насос | 10 | 1500,00 | 2013 - 2014 гг., 2024 г. | Снижение энергозатрат на работу насосного оборудования |  |  |  | 2013 - 2014 гг., 2024 г. |  |
| 1.16 | Капитальный ремонт водонапорных башен на внегородских территориях | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения | водонапорная башня | 3 | 2062,78 | 2013 г. (техническое обследование), 2024-2035 гг. | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения | тыс. кВт x ч | 110 |  | 2013 г. (техническое обследование), 2024-2035 гг. | Срок окупаемости превышает срок реализации программы |
| 1.17 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения от скважины N 1 водозабора до станций очистки воды (диаметром 50 - 200 мм) в пос. Орловка | Обеспечение надежности работы водозаборных сооружений | км | 0,5 | 1937,92 | 2024 г. (в т.ч. ПИР) | Обеспечение надежности работы водозаборных сооружений |  |  |  | 2024 г. (в т.ч. ПИР) |  |
| 1.18 | Строительство водоочистных сооружений в дер. Кижирово | Обеспечение надежности системы водоснабжения | станция | 1 | 25987,57 | 2014 - 2015 гг. | Обеспечение надежности системы водоснабжения |  |  |  | 2014 - 2015 гг. |  |
| 1.19 | Строительство станции обезжелезивания на водозаборе (до 10 куб. м/час.) в дер. Кижирово (в т.ч. ПИР) | Доведение качества питьевой воды до норм СанПиН 2.1.4.1074-01 | станция | 1 | 3442,00 | 2024-2035 гг. (в т.ч. ПИР) | Доведение качества питьевой воды до норм СанПиН 2.1.4.1074-01 |  |  |  | 2024-2035 гг. (в т.ч. ПИР) |  |
| 1.20 | Капитальный ремонт сетей водоснабжения (диаметром 50 - 150 мм) в дер. Кижирово | Обеспечение надежности системы водоснабжения | км | 1,104 | 2163,00 | 2024-2035 гг. | Обеспечение надежности системы водоснабжения |  |  |  | 2024-2035 гг. |  |
| 1.21 | Капитальный ремонт насосных станций с заменой технологического оборудования на водозаборах г. Северска | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения, развитие системы водоснабжения | ед. | 1 | 1285,82 | 2015 - 2016 гг. | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения, развитие системы водоснабжения |  |  |  | 2015 - 2016 гг. |  |
| 1.22 | Капитальный ремонт и санация сетей водоснабжения (диаметром 50 - 200 мм) | Снижение аварийности сети, снижение потерь воды | км | 138,6 | 494359,00 | 2016 г., 2020 г. 2024 - 2035 гг. | Снижение аварийности сети, снижение потерь воды |  |  |  | 2016 г., 2020 г. 2024 - 2035 гг. |  |
| 1.23 | Капитальный ремонт и санация сетей водоснабжения (диаметром 250 - 1000 мм) в г. Северске | Снижение аварийности сети, снижение потерь воды | км | 71,9 | 281950,86 | 2020 г., 2024 - 2035 гг. | Снижение аварийности сети, снижение потерь воды |  |  |  | 2020 г., 2024 - 2035 гг. |  |
| 1.24 | Реконструкция и модернизация скважин ОВС № 1 и ОВС № 2 | Повышение надежности водоснабжения | шт | 4 | 11 056,90 | 2020 – 2023 гг. | Повышение надежности водоснабжения |  |  |  | 2020 – 2023 гг. |  |
| 1.25 | Реконструкция участка водопроводной сети Ду 500 мм от здания 320 до камеры № 3 на ОВС № 2 | Увеличение мощности объектов водоснабжения | м | 35 | 12 388,40 | 2020 – 2022 гг. | Увеличение мощности объектов водоснабжения | м | 35,0 |  | 2020 – 2022 гг. |  |
| 1.26 | Модернизация сетей водоснабжения с уменьшением диаметра в г.Северске (в т.ч. ПИР) | Повышение эффективности работы системы водоснабжения | м | 1541 | 9 689,70 | 2019 – 2023 гг. | Повышение эффективности работы системы водоснабжения | м | 1 541,0 |  | 2019 – 2023 гг. |  |
| 1.27 | Очистка промывной воды (перегрузка фильтров N 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) на ОВС N 1 | Улучшение качества питьевой воды. Снижение содержания в воде марганца и железа. Замена верхнего слоя фильтровальной загрузки на бризант | шт. | 8 | 21900,35 | 2024 - 2035 гг. | Улучшение качества питьевой воды. Снижение содержания в воде марганца и железа. Замена верхнего слоя фильтровальной загрузки на бризант |  |  |  | 2024 - 2035 гг. |  |
| 1.28 | Капитальный ремонт градирни N 4 на ОВС N 1 | Улучшение качества питьевой воды | шт. | 1 | 4432,10 | 2024 - 2035 гг. | Улучшение качества питьевой воды |  |  |  | 2024 - 2035 гг. |  |
| 1.29 | Строительство 2-х водозаборных скважин на территории водозабора N 1 по адресу: г. Северск, ул. Тургенева, 35 | В связи с нереализацией строительства 3-го водозабора необходимо строительство дополнительных резервных скважин | шт. | 2 | 45130,88 | 2024 - 2035 гг. | В связи с нереализацией строительства 3-го водозабора необходимо строительство дополнительных резервных скважин |  |  |  | 2024 - 2035 гг. |  |
| 1.30 | Капитальный ремонт кровли насосной станции, здание 318 на ОВС N 2 |  | шт. | 1 | 2508,14 | 2024 - 2035 гг. |  |  |  |  | 2024 - 2035 гг. |  |
| 1.31 | Капитальный ремонт автоматики ПНС |  | шт. | 2 | 1110,20 | 2024 - 2035 гг. |  |  |  |  | 2024 - 2035 гг. |  |
| 1.32 | Капитальный ремонт системы охранного видеонаблюдения территории водозабора N 1 |  | шт. | 1 | 2234,44 | 2024 - 2035 гг. |  |  |  |  | 2024 - 2035 гг. |  |
| 1.33 | Очистка промывной воды (капитальный ремонт градирен N 1, 3, 4; перегрузка фильтров N 1, 2, 5, 7) на ОВС N 2 | Улучшение качества питьевой воды. Снижение содержания в воде марганца и железа. Замена верхнего слоя фильтровальной загрузки на бризант | шт. | 3 | 29341,92 | 2024 - 2035 гг. | Улучшение качества питьевой воды. Снижение содержания в воде марганца и железа. Замена верхнего слоя фильтровальной загрузки на бризант |  |  |  | 2024 - 2035 гг. |  |
| 1.34 | Реконструкция сетей хозяйственно-противопожарного водопровода в пос. Самусь и пос. Орловка | Повышение надежности водоснабжения | шт. | 1 | 15241,21 | 2018 г., 2019 г., 2024-2035 гг. | Повышение надежности водоснабжения |  |  |  | 2018 г., 2019 г., 2024-2035 гг. |  |
| 1.35 | Капитальный ремонт градирни N 2 на Очистной водопроводной станции N 1, г. Северск | Повышение надежности водоснабжения | шт. | 2 | 3279,28 | 2017 г. | Повышение надежности водоснабжения |  |  |  | 2017 г. |  |
| 1.36 | Установка дополнительной колонки для питьевой воды в районе ул. Речная в д. Кижирово | Повышение надежности водоснабжения | шт. | 1 | 1 295,40 | 2019 – 2020 гг., 2024 г. | Повышение надежности водоснабжения |  |  |  | 2019 – 2020 гг., 2024 г. |  |
| 1.37 | Реконструкция и модернизация артезианских скважин N 6а, 21 ОВС N 1 | Повышение надежности водоснабжения | шт. | 2 | 4712,2 | 2024 - 2035 гг. | Повышение надежности водоснабжения |  |  |  | 2024 - 2035 гг. |  |
| Итого по инвестиционным проектам по повышению качества и надежности водоснабжения потребителей ЗАТО Северск |  |  |  |  | 2220384,14 |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 2 | Инвестиционные проекты по развитию водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Строительство сетей водоснабжения в мкр. N 12, мкр. Сосновка в г. Северске | Подключение к системе водоснабжения объектов нового строительства мкр. N 12, мкр. Сосновка | км | 5,54 | 21711,00 | 2024 - 2035 гг. | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб. м/час | 74,1 |  | 2024 - 2035 гг. |  |
| 2.2 | Строительство сетей водоснабжения в 1 планировочном районе г. Северска | Подключение к системе водоснабжения объектов нового строительства 1 планировочного района | км | 8,29 | 32464,00 | 2024 - 2035 гг. | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб. м/час | 105,2 |  | 2024 - 2035 гг. |  |
| 2.3 | Строительство сетей водоснабжения в 2 планировочном районе г. Северска | Подключение к системе водоснабжения объектов нового строительства 2 планировочного района | км | 2,53 | 9913,00 | 2024 - 2035 гг. | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб. м/час | 28,6 |  | 2024 - 2035 гг. |  |
| 2.4 | Строительство сетей водоснабжения в 3 планировочном районе г. Северска | Подключение к системе водоснабжения объектов нового строительства 3 планировочного района | км | 1,62 | 6346,00 | 2015 г., 2024 - 2035 гг. | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб. м/час | 23,2 |  | 2015 г., 2024 - 2035 гг. |  |
| 2.5 | Строительство сетей водоснабжения в 4 планировочном районе г. Северска | Подключение к системе водоснабжения объектов нового строительства 4 планировочного района | км | 22,68 | 88869,00 | 2016 - 2017 гг., 2024 - 2035 гг. | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб. м/час | 274,8 |  | 2016 - 2017 гг., 2024 - 2035 гг |  |
| 2.6 | Строительство сетей водоснабжения в Иглаково | Подключение к системе водоснабжения объектов нового строительства в Иглаково | км | 3,25 | 12730,00 | 2024 - 2035 гг | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб. м/час | 26,9 |  | 2024 - 2035 гг |  |
| 2.7 | Строительство дополнительной скважины на водозаборе с повышением дебета скважин и производительности до 40 куб. м/час в пос. Самусь | Подключение новых потребителей | скважина | 1 | 1026,00 | 2024 г. | Увеличение дебета скважин | куб. м/час | 0,0 |  | 2024 г. |  |
| 2.8 | Строительство водопровода 110 мм по ул. Калинина в пос. Самусь | Подключение новых потребителей | км | 0,628 | 3169,00 | 2024 г. | Подключение новых потребителей к системе водоснабжения | - | 0,0 |  | 2024 г. |  |
| 2.9 | Строительство сетей водоснабжения на севере и северо-востоке пос. Самусь | Подключение к системе водоснабжения объектов индивидуального строительства на севере и северо-востоке пос. Самусь | км | 2,64 | 10326,00 | 2024 - 2035 гг | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб. м/час | 12,5 |  | 2024 - 2035 гг |  |
| 2.10 | Строительство сетей водоснабжения на юго-востоке пос. Самусь (в районе новой больницы) | Подключение к системе водоснабжения объектов нового многоэтажного строительства на юго-востоке пос. Самусь (в районе новой больницы) | км | 5,38 | 21093,00 | 2024 - 2035 гг. | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб. м/час | 37,6 |  | 2024 - 2035 гг |  |
| 2.11 | Строительство сетей водоснабжения на реконструируемых территориях пос. Самусь | Подключение к системе водоснабжения объектов нового среднеэтажного строительства на реконструируемых территориях пос. Самусь | км | 2,53 | 9926,00 | 2024 - 2035 гг | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб. м/час | 17,9 |  | 2024 - 2035 гг |  |
| 2.12 | Строительство сетей водоснабжения в районе индивидуального строительства пос. Орловка | Подключение к системе водоснабжения объектов нового индивидуального строительства пос. Орловка | км | 3,8 | 14873,00 | 2024 - 2035 гг | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб. м/час | 21,5 |  | 2024 - 2035 гг |  |
| 2.13 | Строительство сетей водоснабжения в районе индивидуального строительства дер. Кижирово | Подключение к системе водоснабжения объектов нового индивидуального строительства | км | 1,51 | 5900,00 | 2024 - 2035 гг. | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства | куб. м/час | 7,2 |  | 2024 - 2035 гг |  |
| 2.14 | Строительство хозяйственно-противопожарного водопровода по ул. Мало-Проточная в пос. Самусь | Подключение к системе водоснабжения объектов нового индивидуального строительства | объект | 1 | 2308,23 | 2015 - 2016 гг. | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |  |  |  | 2015 - 2016 гг. |  |
| 2.15 | Организация и устройство автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления (АСДКУ) скважин, насосных станций и водоочистных сооружений в г. Северске | Повышение оперативности решения проблем водоснабжения | система | 1 | 736,00 | 2014 г., 2021 г. | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |  |  |  | 2014 г., 2021 г. |  |
| 2.16 | Очистка промывной воды на водозаборе N 1 (реконструкция скорых фильтров и градирен) - окончание, очистка промывной воды на водозаборе N 2 (реконструкция скорых фильтров и градирен) | Развитие системы водоснабжения | объект | 1 | 3576,76 | 2015 г., 2020 г. | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |  |  |  | 2015 г., 2020 г. |  |
| 2.17 | Очистка промывной воды на водозаборе N 2 (реконструкция скорых фильтров и градирен) | Развитие системы водоснабжения | объект | 1 | 26434,30 | 2016 - 2018 гг., 2020 г. | Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |  |  |  | 2016 - 2018 гг., 2020 г. |  |
| 2.18 | Модернизация сетей водоснабжения диаметром 50 - 200 мм | Повышение эффективности работы системы водоснабжения | км | 34,78 | 127087,10 | 2018 г., 2024 - 2035 гг. | Снижение аварийности сети |  |  |  | 2018 г., 2024 - 2035 гг. |  |
| 2.19 | Модернизация сетей водоснабжения диаметром 250 - 1000 мм | Повышение эффективности работы системы водоснабжения | км | 15,01 | 71345,20 | 2018 г., 2024 - 2035 гг. | Снижение потерь воды |  |  |  | 2018 г., 2024 - 2035 гг. |  |
| 2.20 | Модернизация погружного агрегата артезианской скважины N 1 на ОВС 2 | Повышение эффективности работы системы водоснабжения | ед. | 1 | 634,20 | 2016 г. | Повышение эффективности работы системы водоснабжения |  |  |  | 2016 г. |  |
| 2.21 | Модернизация погружного агрегата артезианской скважины N 3 на ОВС 2 | Повышение эффективности работы системы водоснабжения | ед. | 1 | 634,20 | 2016 г. | Повышение эффективности работы системы водоснабжения |  |  |  | 2016 г. |  |
| Итого по инвестиционным проектам по развитию водопроводных сетей для подключения перспективных потребителей |  |  |  |  | 475647,23 |  |  | куб. м/час | 629,4 |  |  |  |
| Всего по инвестиционным проектам по развитию системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  | 2696031,37 |  |  |  |  |  |  |  |

46. Программа инвестиционных проектов по развитию системы водоотведения представлена в таблице 8. Обоснование приведено в разделе IX Обосновывающих материалов.

### Таблица 8

(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от от 29.04.2021  №12/10)

| N пп | Инвестиционные проекты (наименование и описание) | Цели реализации проекта | Технические параметры проекта |  | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект |  |  |  | Срок получения эффекта | Простой срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | кол-во |  |  | наименование | ед. изм. | натуральный показатель | стоимостной показатель, тыс. руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| #### 1 | Инвестиционные проекты по повышению качества и надежности водоотведения потребителей ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Разработка генеральной схемы водоотведения г. Северска | Обеспечение развития системы водоотведения г. Северска | схема | 1 | 5000,00 | 2024 г. | Обеспечение развития системы водоотведения г. Северска |  |  |  | 2024 г. |  |
| 1.2 | Строительство очистных сооружений г. Северска | Обеспечение требуемого уровня очистки сточных вод и улучшение экологической ситуации в зоне р. Томи | тыс. куб. м/сут. | 80 | 2867600,35 | 2024 - 2035 гг. | Обеспечение требуемого уровня очистки сточных вод и улучшение экологической ситуации в зоне р. Томи | тыс. куб. м/сут. | 80 |  | 2024 - 2035 гг. | Срок окупаемости превышает период реализации Программы |
| 1.3 | Капитальный ремонт сетей водоотведения (диаметром 125 - 200 мм) в г. Северске | Повышение надежности системы водоотведения, снижение аварийности сетей водоотведения | км | 69,3 | 64523,00 | 2024 - 2035 гг. | Снижение аварийности сетей |  |  |  | 2024 - 2035 гг. | Срок окупаемости превышает период реализации Программы |
| 1.4 | Капитальный ремонт сетей водоотведения (диаметром 250 - 400 мм) в г. Северске | Повышение надежности системы водоотведения, снижение аварийности сетей водоотведения | км | 40,2 | 454271,00 | 2024 - 2035 гг. | Снижение аварийности сетей |  |  |  | 2024 - 2035 гг. | Срок окупаемости превышает период реализации Программы |
| 1.5 | Капитальный ремонт напорной канализации (диаметром 500 мм) в г. Северске | Повышение надежности системы водоотведения, снижение аварийности сетей водоотведения | км | 0,14 | 2093,00 | 2015 г. | Снижение аварийности сетей |  |  |  | 2015 г. | Срок окупаемости превышает период реализации Программы |
| 1.6 | Капитальный ремонт камер на самотечной канализации (диаметром 900 мм) в г. Северске | Повышение надежности системы водоотведения, снижение аварийности сетей водоотведения | шт. | 56 | 57254,00 | 2015 - 2016 гг., 2024 - 2035 гг. | Снижение аварийности сетей |  |  |  | 2015 - 2016 гг., 2024 - 2035 гг. | Срок окупаемости превышает период реализации Программы |
| 1.7 | Создание программного комплекса для географической информационной системы по канализационным сетям и программного обеспечения для гидравлического расчета канализационных сетей в г. Северске | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения, повышение оперативности решения проблем водоотведения | ед. | 1 | 802,00 | 2013 г. | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения, повышение оперативности решения проблем водоотведения |  |  |  | 2013 г. |  |
| 1.8 | Капитальный ремонт сетей водоотведения (диаметром 450 - 1000 мм) в г. Северске | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения, повышение оперативности решения проблем водоотведения | км | 42,7 | 1311463,00 | 2024 - 2035 гг. | Обеспечение надежности работы системы водоснабжения, повышение оперативности решения проблем водоотведения |  |  |  | 2024 - 2035 гг. |  |
| 1.9 | Строительство очистных сооружений в пос. Самусь (в т.ч. ПИР) | Обеспечение требуемого уровня очистки сточных вод и улучшение экологической ситуации в зоне р. Томи | тыс. куб. м/сут. | 5 | 167677,67 | 2024-2035 гг. (в т.ч. ПИР) | Обеспечение требуемого уровня очистки сточных вод и улучшение экологической ситуации в зоне р. Томи |  |  |  | 2024-2035 гг. (в т.ч. ПИР) |  |
| 1.10 | Капитальный ремонт канализационной насосной станции КНС-1 в пос. Самусь (в т.ч. ПИР) | Обеспечение надежности работы системы водоотведения | ед. | 1 | 993,00 | 2024 г. (в т.ч. ПИР) | Обеспечение надежности работы системы водоотведения |  |  |  | 2024 г. (в т.ч. ПИР) |  |
| 1.11 | Реконструкция канализационного коллектора диаметром 900 мм. Устройство камеры переключения с запорной арматуры | Обеспечение надежности работы системы водоотведения, повышение оперативности решения проблем водоотведения | ед. | 1 | 2655,00 | 2024 г. (в т.ч. ПИР) | Обеспечение надежности работы системы водоотведения, повышение оперативности решения проблем водоотведения |  |  |  | 2024 г. (в т.ч. ПИР) |  |
| 1.12 | Капитальный ремонт здания станции перекачки ливневых вод N 2, расположенной по адресу: г. Северск, ул. Парковая | Обеспечение надежности работы системы водоотведения | объект | 1 | 546,30 | 2016 г. | Обеспечение надежности работы системы водоотведения |  |  |  | 2016 г. |  |
| 1.13 | Капитальный ремонт технологического оборудования КНС (замена насосного оборудования) | Обеспечение надежности работы системы водоотведения | объект | 1 | 4830,60 | 2024 г. | Обеспечение надежности работы системы водоотведения |  |  |  | 2024 г. |  |
| 1.14 | Капитальный ремонт кровли здания решеток очистных сооружений бытовых сточных вод, г. Северск | Обеспечение надежности работы системы водоотведения | объект | 3 | 1399,37 | 2017 г. | Обеспечение надежности работы системы водоотведения |  |  |  | 2017 г. |  |
| Итого по инвестиционным проектам по повышению качества и надежности водоотведения потребителей ЗАТО Северск |  |  |  |  | 4941108,29 |  |  |  |  |  |  |  |
| #### 2 | Инвестиционные проекты по развитию сетей канализации для подключения перспективных потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Реконструкция КНС-1а; коллекторов от КНС-1а до КОС, от общественных зданий Иглаково и от КНС-4а. Строительство системы бытовой внутриплощадочной канализации водозаборов N 1, 2 в г. Северске (1 этап). КНС-1а | Подключение к системе водоотведения объектов нового строительства западной части г. Северска | Мощность, куб. м/час. | 800 | 108529,40 | 2024 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | куб. м/час. | 800 |  | 2024 - 2035 гг |  |
| 2.2 | Реконструкция КНС-1а; коллекторов от КНС-1а до КОС, от общественных зданий Иглаково и от КНС-4а. Строительство системы бытовой внутриплощадочной канализации водозаборов N 1, 2 в г. Северске (1 этап). Коллектор от КНС-1 до КОС |  | км | 4,44 | 264468,00 | 2024 - 2035 гг. |  |  |  |  | 2024 - 2035 гг |  |
| 2.3 | Строительство КНС-1, коллекторов от КНС-1а до КОС, от общественных зданий Иглаково | Снижение вредного воздействия на окружающую среду в Иглаково. Подключение общественных зданий к системе водоотведения | км | 1,6 | 49976,53 | 2013 – 2017 гг., 2019 – 2023 гг., 2024 – 2035 гг. | Снижение вредного воздействия на окружающую среду в Иглаково. Подключение общественных зданий к системе водоотведения | - | - | - | 2013 – 2017 гг., 2019 – 2023 гг., 2024 – 2035 гг. |  |
| 2.4 | Строительство сети водоотведения в Иглаково | Подключение к системе водоотведения новых потребителей Иглаково | км | 2,22 | 13751,70 | 2024 - 2035 гг. | Снижение вредного воздействия на окружающую среду в Иглаково. Подключение общественных зданий к системе водоотведения | куб. м/час. | 27 |  | 2024 - 2035 гг. |  |
| 2.5 | Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм в 1-м планировочном районе г. Северска | Подключение к системе водоотведения новых потребителей 1-го планировочного района | км | 5,67 | 35110,00 | 2024 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | куб. м/час. | 105 |  | 2024 - 2035 гг. |  |
| 2.6 | Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм во 2-м планировочном районе г. Северска | Подключение к системе водоотведения новых потребителей 2-го планировочного района | км | 1,73 | 10721,00 | 2024 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | куб. м/час. | 29 |  | 2024 - 2035 гг. |  |
| 2.7 | Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм в 3-м планировочном районе г. Северска | Подключение к системе водоотведения новых потребителей 3-го планировочного района | км | 1,11 | 6856,9 | 2024 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | куб. м/час. | 20 |  | 2024 - 2035 гг. |  |
| 2.8 | Строительство новой станции перекачки сточных вод N 4б в г. Северске (в т.ч. ПИР) | Подключение к системе водоотведения новых потребителей 4-го планировочного района | насосная станция | 1 | 93372,00 | 2024 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР 2021 г.) | Присоединение новых потребителей |  |  |  | 2024 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР 2021 г.) |  |
| 2.9 | Строительство напорных коллекторов (от здания ВНИПИЭТ по ул. Курчатова, 2 до разгрузочного коллектора Ду 900 мм) в г. Северске (в т.ч. ПИР) | Подключение к системе водоотведения новых потребителей 4-го планировочного района | км | 2,1 | 53510,00 | 2024 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР 2022 г.) | Присоединение новых потребителей |  |  |  | 2024 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР 2022 г.) |  |
| 2.10 | Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм в 4-м планировочном районе г. Северска | Подключение к системе водоотведения новых потребителей 4-го планировочного района | км | 15,53 | 96115,00 | 2024 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | куб. м/час. | 275 |  | 2024 - 2035 гг. |  |
| 2.11 | Строительство канализационных насосных станций, строительство напорных коллекторов южной части г. Северска мкр. Сосновка (в т.ч. ПИР) | Разгрузка самотечного коллектора Ду 900 мм. Подключение к системе водоотведения южной части г. Северска, мкр. Сосновка (мкр. N 12) | ед./км | 2 КНС и 26 км сетей | 2000000,00 | 2024 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР 2022 г.) | Присоединение новых потребителей | куб. м/час. | 69 |  | 2024 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР 2022 г.) |  |
| 2.12 | Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм в пос. Самусь | Подключение к системе водоотведения новых потребителей | км | 10,55 | 65328,00 | 2024 - 2035 гг. | Присоединение новых потребителей | куб. м/час. | 55 |  | 2024 - 2035 гг. |  |
| 2.13 | Строительство внутриплощадочных сетей канализации Водозабора N 1 в г. Северске (в т.ч. ПИР) | Улучшение экологической ситуации в районе Водозабора N 1 | км | 0,2 | 8385,00 | 2024 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР) | Улучшение экологической ситуации в районе Водозабора N 1 |  |  |  | 2024 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР) |  |
| 2.14 | Строительство илохранилища на канализационных очистных сооружениях г. Северска (в т.ч. ПИР) | Приведение к требованиям нормативно-технических документов | ед. | 1 проект | 42902,35 | 2024 - 2035 гг.. (в т.ч. ПИР 2021 г.) | Приведение к требованиям нормативно-технических документов |  |  |  | 2024 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР 2021 г.) |  |
| 2.15 | Строительство локальных очистных сооружений ливневой канализации г. Северска (в т.ч. ПИР) | Улучшение экологической ситуации | ед. | 6 | 3500,00 | 2024 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР 2021 г.) | Улучшение экологической ситуации |  |  |  | 2024 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР 2021 г.) |  |
| 2.16 | Организация и устройство автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления (АСДКУ) и АСУ канализационных насосных станций в г. Северске | Обеспечение надежности работы системы водоотведения, повышение оперативности решения проблем водоотведения | систем | 1 | 1697,90 | 2015 г. | Обеспечение надежности работы системы водоотведения, повышение оперативности решения проблем водоотведения |  |  |  | 2015 г. |  |
| 2.17 | Строительство КНС на территории ПАТП в г. Северске | Улучшение экологической ситуации | кд. | 1 | 13930,40 | 2016 г., 2024 г. | Улучшение экологической ситуации |  |  |  | 2016 г., 2024 г. |  |
| 2.18 | Модернизация сетей водоотведения диаметром 150 - 200 мм | Снижение аварийности сетей | км | 3,4 | 3225,00 | 2024 - 2035 гг. | Снижение аварийности сетей |  |  |  | 2024 - 2035 гг. |  |
| 2.19 | Модернизация сетей водоотведения диаметром 315 мм | Снижение аварийности сетей | км | 2 | 15009,9 | 2024 - 2035 гг. | Снижение аварийности сетей |  |  |  | 2024 - 2035 гг. |  |
| 2.20 | Модернизация сетей водоотведения диаметром 500 мм | Снижение аварийности сетей | км | 1,5 | 15000,00 | 2024 - 2035 гг | Снижение аварийности сетей |  |  |  | 2024 - 2035 гг |  |
| 2.21 | АСУ канализационных насосных станций | Повышение оперативности решения проблем водоотведения | систем | 1 | 3537,10 | 2024 г. | Повышение оперативности решения проблем водоотведения |  |  |  | 2024 г. |  |
| 2.22 | Строительство локальных очистных сооружений по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, г.Северск, ул.Предзаводская, 14б | Развитие системы водоотведения. Присоединение новых потребителей | объект | 1 | 0,00 | 2017 – 2018 гг. | Развитие системы водоотведения. Присоединение новых потребителей |  |  |  | 2017 – 2018 гг. |  |
| Итого по инвестиционным проектам по развитию сетей канализации для подключения перспективных потребителей |  |  |  |  | 2 904 926,18 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по инвестиционным проектам по развитию системы водоотведения на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  | 7 846 034,47 |  |  |  |  |  |  |  |

47. Программа инвестиционных проектов по развитию системы захоронения (утилизации) твердых бытовых отходов представлена в таблице 9. Обоснование приведено в разделе X Обосновывающих материалов.

### Таблица 9

(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от от 29.04.2021  №12/10)

| N пп | Инвестиционные проекты (наименование и описание) | Цели реализации проекта | Технические параметры проекта |  | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект |  |  |  | Срок получения эффекта | Простой срок окупаемости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ед. изм. | кол-во |  |  | наименование | ед. изм. | натуральный показатель | стоимостной показатель, тыс. руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Строительство полигона твердых бытовых отходов в г. Северске (в т.ч. ПИР) | Оборудование места под захоронение ТБО в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами | га | 5 | 155957,62 | 2016 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР 2016 - 2017 гг.), 2024 - 2035 гг. | Снижение платежей за загрязнение окружающей среды | - | - | - | 2016 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР 2016 - 2017 гг.), 2024 - 2035 гг. | - |
| 2 | Строительство мусоросортировочного комплекса производительностью до 35 тыс. т в год | Снижение объема захоронения ТБО. Увеличение срока эксплуатации полигона. Вовлечение вторичных ресурсов в хозяйственный оборот | ед. | 1 | 27261,00 | 2024 - 2035 гг. | Увеличение массы отсортированного вторичного сырья | т | 54200 | 207123 | 2024 - 2035 гг | 1,5 |
|  |  |  |  |  |  |  | Экономия объема складирования ТБО за счет сортировки и большего уплотнения | куб. м | 604865 | 93753 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение объемов ТБО, прошедших весовой контроль | куб. м | 2946481 | - |  |  |
| 3 | Строительство полигона твердых бытовых отходов в п. Самусь ЗАТО Северск Томской области | Оборудование места под захоронение ТБО в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами и правилами | м | 1000 | 51826,88 | 2013 - 2014 гг., 2019 - 2020 гг. | Снижение платежей за загрязнение окружающей среды | - |  | - | 2013 - 2014 гг., 2019 - 2020 гг | - |
|  |  |  |  |  |  |  | Увеличение объемов ТБО, прошедших весовой контроль | куб. м | 241402 | - |  |  |
| 4 | Мероприятия, направленные на восстановление (рекультивацию) нарушенных земель полигона ТБО в г. Северске площадью 17,2664 га (в т.ч. ПИР) | Восстановление нарушенных земель путем устройства защитных экранов поверхности полигона, сбора и утилизации биогаза. Восстановление продуктивности и экономической ценности восстановленной территории, улучшение окружающей среды | га | 17,2664 | 95758,00 | 2024 - 2035 гг. | Восстановление продуктивности и экономической ценности восстановленной территории, улучшение окружающей среды | - | - | - | 2024 - 2035 гг. | - |
| 5 | Строительство подъездной дороги к полигону твердых бытовых отходов в пос. Самусь (в т.ч. ПИР) | Обеспечение функционирования полигона | м | 1380 | 15656,00 | 2014 - 2016 гг. (в т.ч. ПИР 2014 г.) | - | - | - | - | 2014 - 2016 гг. (в т.ч. ПИР 2014 г.) | - |
| 6 | Строительство сетей электроснабжения полигона твердых бытовых отходов в пос. Самусь (в т.ч. ПИР) | Обеспечение функционирования полигона | - | - | 16134,77 | 2024 - 2035 гг. | - | - | - | - | 2024 - 2035 гг. | - |
| Всего по инвестиционным проектам системы утилизации (захоронения) ТБО на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  | 389398,23 |  |  | тыс. руб. |  | 300876 |  |  |

48. Реализация мероприятий по установке приборов учета в многоквартирных домах и бюджетных организациях на период 2013 - 2020 гг. осуществляется в соответствии с программой "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Северск" на 2012 год и на перспективу до 2020 года", утвержденной постановлением Администрации ЗАТО Северск от 27.07.2012 N 2140 "Об утверждении муниципальной программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Северск" на 2012 год и на перспективу до 2020 года" (далее - Программа энергосбережения ЗАТО Северск).

49. Реализация мероприятий по энергосбережению в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении на период 2013 - 2020 гг. также осуществляется в соответствии с Программой энергосбережения ЗАТО Северск.

50. Программа инвестиционных проектов по развитию инженерной инфраструктуры и городского освещения представлена в таблице 10. Реализация инвестиционных проектов будет реализовываться за счет средств областного и местного бюджетов.

### Таблица 10

(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от от 29.04.2021  №12/10)

| № п/п | Инвестиционные проекты (наименование и описание) | Цели реализации проекта | Технические параметры проекта | Потребность средств, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 - 2035 гг. | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвестиционные проекты по развитию инженерной инфраструктуры на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция инженерных сетей западной части г.Северска | Подключение к системам энергоснабжения объектов нового строительства | Протяженность реконструируемых сетей составит: кабельной линии 10кВ − 11,8 км; сетей связи − 4,9 км; сетей водопровода − 15,3 км; сетей канализации − 12,4 км; теплосетей − 4,7 км. Реконструкция трансформаторных подстанций − 5 шт. | 0,00 | 7 958, 45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 898 130,52 | 906 088,97 |
| 1.2 | Строительство инженерной инфраструктуры на территории для размещения индивидуального жилищного строительства в пос.Самусь | Подключение к системам электро-газоводоснабжения объектов индивидуального жилищного строительства | Уточняются после выполнения ПИР | 0,00 | 2 695, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 444,54 | 0,00 | 0,00 | 103 784,46 | 177 924,00 |
| 1.3 | Проект планировки территории и строительство инженерной инфраструктуры на территории для размещения индивидуального жилищного строительства в пос. Самусь, ЗАТО Северск, Томской области | Подключение к системам электро-, газо-, водоснабжения объектов индивидуального жилищного строительства | Уточняются после выполнения ПИР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 642,40 | 50 642,40 |
| 1.4 | Строительство «мокрого» колодца у автобусной остановки "ЦКПП" | Улучшение экологической ситуации | 1 колодец | 0,00 | 0,00 | 92,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,52 |
| 1.5 | Строительство «мокрого» колодца на разворотной площадке у автобусной остановки "ПАТП" | Улучшение экологической ситуации | 1 колодец | 0,00 | 0,00 | 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,00 |
| 1.6 | Актуализация программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск до 2035 года" | Приведение в соответствие с реальными условиями показателей и мероприятий программы | Актуальная утвержденная программа | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500, 00 | 0,00 | 0,00 | 1 500, 00 |
| 1.7 | Строительство корпоративной оптической сети передачи данных между городскими организациями и Администрацией ЗАТО Северск | Оптимизация информационного обмена данными |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 715,29 |
| Итого по инвестиционным проектам по развитию инженерной инфраструктуры на территории ЗАТО Северск, в т.ч. по организациям: |  |  |  | 0,00 | 10 653,45 | 251,52 | 0,00 | 715,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 444,54 | 1 500, 00 | 0,00 | 1 052 557,38 | 1 137 122,18 |
| 2 | Инвестиционные проекты по развитию городского освещения на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Капитальный ремонт опор наружного освещения г.Северска (замена ж/б опор на металлические высотой 13 м) в т.ч. по объектам: | Повышение надежности электроснабжения объектов уличного освещения | 361 шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 335,20 | 18 335,20 |
|  | ул.Горького |  | 20 шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 015, 80 | 1 015, 80 |
|  | ул.Северная, Северная автодорога |  | 40 шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 031, 60 | 2 031, 60 |
|  | ул.Лесная |  | 40 шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 031, 60 | 2 031, 60 |
|  | ул.Калинина |  | 40 шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 031, 60 | 2 031, 60 |
|  | ул.Парковая, ул.Мира, ул.Пионерская, ул.Полевая, ул.Пушкина, ул.Комсомольская, ул.Транспортная, ул.Ленина, ул.Южный проезд |  | 221 шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 224,60 | 11 224,60 |
| 2.2 | Капитальный ремонт кабельных линий г.Северска (замена поврежденных и ветхих кабельных линий между опорами наружного освещения) | Повышение надежности электроснабжения объектов уличного освещения | 25 км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 532,70 | 22 532,70 |
| 2.3 | Строительство внутриквартальных линий наружного освещения (в т.ч. ПИР), в т.ч. по объектам: | Развитие уличного освещения. Улучшение условий и уровня жизни населения |  | 0,00 | 165,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 076, 81 | 7 242, 30 |
|  | пешеходная дорожка от остановки маг."Весна" до СК «Дельфин» (в т.ч. ПИР) |  | Уточняются после выполнения ПИР | 0,00 | 165,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,49 |
|  | строительство внутриквартальных линий наружного освещения пешеходной дорожки от многоквартирного дома по ул.Солнечной, 21 до МБОУ «СОШ № 81» |  | 7 опор, КЛ-0,2 км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  | строительство внутриквартальных линий наружного освещения пешеходной дорожки от многоквартирного дома по просп.Коммунистическому, 106 до здания ООО «ЖЭУ-9» |  | 5 опор, КЛ-0,15 км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
|  | строительство внутриквартальных линий наружного освещения пешеходной дорожки от МБДОУ «Детский сад ОВ № 50» до МАОУ «СОШ № 80», от МБДОУ «Детский сад ОВ № 50» до МБДОУ «Детский сад № 55» |  | 11 опор, КЛ-0,3 км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500, 00 | 1 500, 00 |
|  | строительство внутриквартальных линий наружного освещения участка внутриквартального проезда многоквартирного дома по просп.Коммунистическому, 133 вдоль домов по просп.Коммунистическому, 131, 129 до ул.Курчатова, 32 |  | 4 опоры, КЛ-0,12 км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
|  | строительство внутриквартальных линий наружного освещения по адресу ул.Калинина, 86 |  | опоры со светильником и кабельная линия (количество и протяженность уточняются) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 800,00 |
|  | строительство внутриквартальных линий наружного освещения ул.Верхняя Ксензовка |  | опоры со светильником и воздушная линия (количество и протяженность уточняются) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 121, 13 | 1 121, 13 |
|  | строительство линии внутриквартального наружного освещения по ул.Лесной (спуск с горы напротив ГИБДД) |  | опоры со светильником и кабельная линия (количество и протяженность уточняются) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741,10 | 741,10 |
|  | строительство внутриквартальных линий наружного освещения по ул.Лесная, ж/д № 10, 12 |  | опоры со светильником и кабельная линия (количество и протяженность уточняются) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357,12 | 357,12 |
|  | строительство линии наружного освещения пешеходной дорожки вдоль стадиона МБОУ "СОШ № 84" |  | опоры со светильником и кабельная линия (количество и протяженность уточняются) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,33 | 361,33 |
|  | строительство линии наружного освещения внутриквартального проезда от МБОУ "СОШ № 87" до ж/д по просп.Коммунистический, 106 |  | опоры со светильником и кабельная линия (количество и протяженность уточняются) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 496,13 | 496,13 |
| 2.4 | Строительство линий наружного освещения (в т.ч. ПИР), в т.ч. по объектам: | Развитие уличного освещения. Улучшение условий и уровня жизни населения | опоры со светильником и кабельная линия (количество и протяженность уточняются) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862,08 | 723,60 <*> | 1 747, 24 | 99,96 <*> | 0,00 | 4 974, 63 | 0,00 | 0,00 | 11 786,70 | 19 370,65 |
|  | проезжей части от КПП Сосновка до железнодорожного переезда № 8 по Северной дороге в г.Северске |  | протяженность линии наружного освещения - 620 м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862,08 | 723,60 <*> | 985,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 847, 19 |
|  | на участке ул.Транспортной от перекрестка с ул.Свердлова до перекрестка с ул.Спортивной |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 198,98 |
|  | вдоль тротуара между жилым домом № 19 по ул.Строителей и МБДОУ «Детский сад №17» |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463,32 | 99,96 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 463,21 |
|  | Строительство линии наружного освещения от жилого дома по ул.Царевского, 4 до здания по ул.Ленина,88 в г.Северске (ПИР) |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99,83 |
|  | проезжая часть от многоквартирного дома по ул.Ленина, 108 до ул.Ленина, 132 |  | 20 опор, КЛ-0,8 км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500, 00 | 2 500, 00 |
|  | проезжая часть от ул.Транспортной, 30 до ул.Свердлова (до железнодорожного вокзала), от ул.Свердлова до Северной автодороги |  | 23 опоры, КЛ-0,8 км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000, 00 | 2 000, 00 |
|  | обустройство 4 нерегулируемых пешеходных переходов, расположенных на автомобильной дороге Томск-Самусь (пикеты: 35.109 км., 36.350 км., 38.034 км. и 39.238 км.) стационарным (автономным)наружным освещением |  | опоры со светильниками и воздушная линия (количество и протяженность уточняются) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000, 00 | 1 000, 00 |
|  | проезжая часть по ул.Калинина от многоквартирного дома по ул.Калинина, 48 до ул.Калинина, 54 |  | 8 опор, КЛ-0,25 км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000, 00 | 1 000, 00 |
|  | на участке ул. Советской от перекрестка с ул. Транспортной до перекрестка с Северной автомобильной дорогой |  | 8 опор, КЛ-0,25 км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 259, 52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 259, 52 |
|  | на участке автомобильной дороги №11 на подходе к железнодорожному переезду № 5, расположенном со стороны автомобильной дороги № 12 в г. Северск Томской области |  | КЛ-0,6 км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 315, 11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 315, 11 |
|  | на участке автомобильной дороги № 50 д. Чернильщиково и подъезды к данному населенному пункту |  | КЛ-1,87 км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400, 00 | 0,00 | 0,00 | 5 286, 70 | 6 686, 70 |
| 2.5 | Установка дополнительных опор освещения или дополнительных светильников в наружном освещении, в т.ч. по объектам: | Развитие уличного освещения. Улучшение условий и уровня жизни населения |  | 0,00 | 0,00 | 1 021, 51 | 1 018, 91 <*> | 187,78 | 751,14 | 68,87 | 528,40 | 594,19 | 0,00 | 0,00 | 1 874, 08 | 5 876.73 |
|  | монтаж светильников на опоры наружного освещения в пос.Самусь ул.Корсакова до пересечения с ул.Кооперативной ТП-У-1-13 ф-3 |  | кабель – 0,006 км., светильники – 2шт. | 0,00 | 0,00 | 40,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,63 |
|  | монтаж светильников на опоры наружного освещения в пос.Самусь ул.Набережная от оп.20–оп.28 |  | кабель – 0,015 км., светильники – 4 шт. | 0,00 | 0,00 | 81,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,65 |
|  | монтаж наружного освещения ул.Пионерская от ТП-179 |  | опора – 2шт., кабель – 0,108 км., светильники – 4 шт. | 0,00 | 0,00 | 79,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79,78 |
|  | установка светильников на опоры наружного освещения в пос.Самусь по ул.Ворошилова, ул.Кооперативная, пер.Озерный, пер.Безымянный; в пос.Орловка по ул.Герцена |  | опоры - 9 шт., кабель – 1,016 км., светильники - 31 шт. | 0,00 | 0,00 | 459,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,22 |
|  | установка светильников на опоры наружного освещения на участке дороги от ТЦ "ТомЛад" до ул.Ленина, 118 |  | опора – 1 шт., кабель – 0,273 км., светильники – 4 шт. | 0,00 | 0,00 | 191,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191,23 |
|  | участок проезжей части и тротуара от ул.Южный проезд вдоль многоквартирных домов по ул.Победы, 4, 4а, 6 до ул.Победы, 6а |  | опоры – 7 шт., кабель – 0,084 км., светильники – 12 шт. | 0,00 | 0,00 | 169,00 | 168,16 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 169,00 |
|  | установке опоры наружного освещения по ул.Первомайской у Детской поликлиники |  | опора – 1 шт., светильники – 2 шт. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,82 |
|  | монтаж наружного освещения пешеходной дорожки через центральное кольцо г.Северска |  | опоры – 15 шт., светильники – 29 шт., кабель – 0,048 км. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767,93 |
|  | устройство наружного освещения остановки общественного транспорта по ул.Кирова, 51 в пос.Самусь |  | линия НО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187,78 |
|  | устройство наружного освещения остановки общественного транспорта по ул.Кирова, 2 в пос.Самусь |  | линия НО | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81,24 |
|  | монтаж дополнительного освещения участков автодорог внегородских территорий с недостаточным уровнем освещенности |  | опоры, кабель, светильники, автоматы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 274, 08 | 1 600, 01 |
|  | монтаж опоры НО с установкой светильника для освещения памятника по ул.Братьев Иглаковых |  | 1 опора, кабель, светильник, автоматы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49,33 |
|  | монтаж светильников на ВЛ-0,4 кВ |  | опоры, кабель, светильники, автоматы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162,94 |
|  | монтаж электрооборудования НО на ВЛ-0,4 кВ от ТП-212 ф.7 на участке от опоры 16/1 до 16/3 в Иглаково |  | светильники – 1 шт., кабель - 0,005 км. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,70 |
|  | монтаж дополнительного освещения пешеходной дорожки от многоквартиного дома по ул.Калинина, 113 до СОШ № 80 |  | опоры – 4 шт., светильники – 4 шт., кабель – 0,13 км. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
|  | устройство освещения дороги от существующей линии электроснабжения до лыжной базы, расположенной по ул.Лесной в пос.Самусь, необходимо сооружение линии электроснабжения для наружного освещения с установкой 15 опор и 15 светильников |  | необходимо сооружение линии электроснабжения для наружного освещения с установкой 15 опор и 15 светильников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00 |
|  | Установка дополнительных светильников по адресу: п.Самусь, пер.Речной 36, ул.Гагарина, 1. |  | светильники - 3 шт., кабель -0,1 км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68,87 |
|  | Установка дополнительных опор с устройством линии наружного освещения на участке ул.Транспортной от перекрестка с ул.Свердлова до перекрестка с ул.Спортивной |  | необходимо сооружение линии электроснабжения для наружного освещения с установкой 21 опоры и 21 светильника | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 528,40 | 594,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 122, 60 |
| Итого по инвестиционным проектам по развитию городского освещения на территории ЗАТО Северск, в т.ч. по организациям: |  |  |  | 0,00 | 165,49 | 1 021, 51 | 1 880, 99 <*> | 911,38 <*> | 2 498, 38 | 168,83 <*> | 528,40 | 5 568, 83 | 0,00 | 0,00 | 61 605,49 | 73 357,57 |
| Всего по инвестиционным проектам по развитию инженерной инфраструктуры и городского освещения на территории ЗАТО Северск, в т.ч. по организациям: |  |  |  | 0,00 | 10 818,94 | 1 273, 03 | 1 880, 99 <*> | 1 626.67 <*> | 2 498, 38 | 168,83 <*> | 528,40 | 77 013,37 | 1 500, 00 | 0,00 | 1 114 162,87 | 1 210 479,75 |

--------------------------------

<*> Потребность в финансовых средствах включает:

1) в 2016 году неосвоенный остаток средств местного бюджета 2015 года на сумму 168,16 тыс. руб.;

2) в 2017 году неосвоенные остатки средств местного бюджета 2016 года в сумме 723,6 тыс. руб.

3) в 2019 году неосвоенные остатки средств местного бюджета 2018 года в сумме 168,83 тыс. руб.

Указанные суммы неосвоенных остатков средств местного бюджета не увеличивают итоговые суммы потребности в финансовых ресурсах в столбце "Всего".

## V. ИСТОЧНИКИ ИНВЕСТИЦИЙ, ТАРИФЫ И

ДОСТУПНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

51. Бюджет Программы по годам, источникам, направлениям финансирования и организациям представлен в таблице 11.

52. Свод инвестиционных проектов с источниками финансирования инвестиционных проектов представлен в таблице 12.

### Таблица 11

(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от от 29.04.2021  №12/10)

| № п/п | Источники и направления финансирования | Потребность в финансовых средствах, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2035 гг. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общий объем финансирования за счет всех источников (в действующих ценах) | 26 599 415, 24 | 124 545, 88 | 140 093, 31 | 141 453, 56 <*> | 103 760, 80 <*> | 68 150,74 <*> | 103 287, 78 <*> | 87 661,43 <*> | 366 940, 40 | 1 239 216, 35 | 2 939 414, 54 | 2 993 512, 10 | 18 327 634, 08 |
| 2 | в том числе по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 10 949 621, 48 | 22 548, 88 | 51 425, 31 | 53 568,25 <*> | 24 106,55 <*> | 18 436,43 <*> | 7 985,24 <*> | 19 082,99 <*> | 7 495,84 | 10 670,64 | 32 316,24 | 1 500,00 | 10 736 740, 85 |
|  | бюджет Томской области | 2 849 511, 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393,30 | 0,00 | 46 351,40 | 4 283,89 | 5 369,89 | 42 000,00 | 0,00 | 2 750 113, 05 |
|  | федеральный бюджет | 68 734,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 734,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 12 731 548, 12 | 101 997, 00 | 88 668, 00 | 87 885,31 | 79 654,25 | 48 321,01 | 95 302,54 | 22 227,04 | 355 160, 66 | 1 154 441, 72 | 2 865 098, 30 | 2 992 012, 10 | 4 840 780, 18 |
| 3 | в том числе по направлениям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | развитие электрических сетей на территории ЗАТО Северск, в том числе по источникам: | 1 080 782, 22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 796,05 | 2 336,43 | 11 880,00 | 8 740,25 | 27 237,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 028 791, 52 |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 823 267,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823 267,57 |
|  | бюджет Томской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 257 514,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 796,05 | 2 336,43 | 11 880,00 | 8 740,25 | 27 237,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 523,95 |
| 3.2 | развитие системы теплоснабжения на территории ЗАТО Северск, в том числе по источникам: | 13 376 689, 19 | 98 045, 03 | 82 468, 59 | 74 585,55 | 66 266,03 <*> | 33 819,21 | 63 646,34 | 13 766,69 | 317 224, 87 | 1 145 141, 27 | 2 852 020, 00 | 2 983 080, 00 | 5 647 229, 98 |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 1 826 033, 11 | 11 645, 03 | 411,59 | 3 165,31 | 4 280,03 <*> | 1 428,93 | 99,30 | 325,20 | 0,00 | 2 357,17 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 799 924, 92 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области | 6 271,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393,30 | 0,00 | 1 634,50 | 0,00 | 3 244,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 11 544 384, 18 | 86 400, 00 | 82 057, 00 | 71 420,24 | 61 986,00 | 30 996,98 | 63 547,04 | 11 806,99 | 317 224, 87 | 1 139 540, 00 | 2 850 520, 00 | 2 981 580, 00 | 3 847 305, 06 |
| 3.3 | развитие системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск, в том числе по источникам: | 2 696 031, 37 | 2 783,70 | 30 133, 05 | 39 551,23 <*> | 19 798,39 <*> | 17 390,10 <*> | 20 346,30 | 2 702,52 <*> | 9 749,73 <*> | 12 161,02 | 11 837,60 | 7 691,40 | 2 540 453, 16 |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 1 845 591, 61 | 1 233,70 | 28 522, 05 | 32 547,39 <*> | 9 657,29 <*> | 7 536,10 <*> | 470,80 | 2 298,52 <*> | 1 792,60 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 780 099, 99 |
|  | бюджет Томской области | 281 982,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 982,50 |
|  | внебюджетные средства | 568 457,26 | 1 550,00 | 1 611,00 | 7 003,84 | 10 141,10 | 9 854,00 | 19 875,50 | 404,00 | 7 957,13 | 12 161,02 | 11 837,60 | 7 691,40 | 478 370,67 |
| 3.4 | развитие системы водоотведения на территории ЗАТО Северск, в том числе по источникам: | 7 846 034, 47 | 14 047, 00 | 5 000,00 | 11 554,23 | 8 968,58 | 8 099,71 <*> | 0,00 | 1 275,80 | 2 740,70 | 2 740,70 | 74 056,94 | 2 740,70 | 7 716 376, 85 |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 5 579 395, 20 | 0,00 | 0,00 | 2 093,00 | 3 237,48 | 2 966,11 <*> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29 316,24 | 0,00 | 5 543 349, 11 |
|  | бюджет Томской области | 1 932 708, 24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 000,00 | 0,00 | 1 890 708, 24 |
|  | федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 333 931,03 | 14 047, 00 | 5 000,00 | 9 461,23 | 5 731,10 | 5 133,60 | 0,00 | 1 275,80 | 2 740,70 | 2 740,70 | 2 740,70 | 2 740,70 | 282 319,50 |
| 3.5 | развитие системы утилизации (захоронения) ТБО на территории ЗАТО Северск, в том числе по источникам: | 389 398,23 | 9 670,15 | 11 672, 73 | 14 489,52 <*> | 5 050,76 <*> | 4 878,62 <*> | 4 916,76 | 61 007,34 | 9 458,73 | 2 160,00 | 0,00 | 0,00 | 280 619,70 |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 313 136,44 | 9 670,15 | 11 672, 73 | 14 489,52 <*> | 5 050,76 <*> | 4 878,62 <*> | 4 916,76 | 16 290,44 | 5 174,84 | 2 160,00 | 0,00 | 0,00 | 253 358,70 |
|  | бюджет Томской области | 49 000,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 716,90 | 4 283,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 27 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 261,00 |
| 3.6 | развитие инженерной инфраструктуры и городского освещения на территории ЗАТО Северск, в том числе по источникам: | 1 210 479, 76 | 0,00 | 10 818, 94 | 1 273,03 | 1 880,99 <*> | 1 626,67 <*> | 2 498,38 | 168,83 <*> | 528,40 | 77 013,37 | 1 500,00 | 0,00 | 1 114 162, 87 |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 562 197,55 | 0,00 | 10 818, 94 | 1 273,03 | 1 880,99 <*> | 1 626,67 <*> | 2 498,38 | 168,83 <*> | 528,40 | 6 153,47 | 1 500,00 | 0,00 | 536 740,56 |
|  | бюджет Томской области | 579 548,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 125,80 | 0,00 | 0,00 | 577 422,31 |
|  | федеральный бюджет | 68 734,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 734,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные средства | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | в том числе по организациям: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | ООО «Электросети» | 257 514,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 796,05 | 2 336,43 | 11 880,00 | 8 740,25 | 27 237,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 205 523,95 |
| 4.2 | ОАО ТС | 2 722 681, 76 | 86 400, 00 | 81 557, 00 | 68 088,96 | 61 986,00 | 30 996,98 | 63 547,04 | 1 932,99 | 42 034,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 286 137, 92 |
| 4.3 | АО СВК | 767 084,29 | 14 847, 00 | 6 236,00 | 16 465,07 | 15 872,20 | 14 987,60 | 19 875,50 | 1 679,80 | 10 697,83 | 14 901,72 | 14 578,30 | 10 432,10 | 626 511,17 |
| 4.4 | ООО «ВКХ «Самусь» | 135 304,00 | 750,00 | 375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 179,00 |
| 4.5 | ООО «Тепло Плюс» | 97 657,42 | 0,00 | 500,00 | 3 002,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 074,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 91 580,66 |
| 4.6 | ООО «Уют Орловка» | 33 156,00 | 0,00 | 0,00 | 328,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 827,48 |
| 4.7 | ООО «Полигон ТБО КБУ» | 27 261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 261,00 |
| 4.8 | Инвестор | 8 690 889, 00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800,00 | 274 690, 00 | 1 139 540, 00 | 2 850 520,00 | 2 981 580,00 | 1 436 759, 00 |
| 4.9 | УКС Администрации ЗАТО Северск, в том числе: | 11 056 950, 82 | 20 706, 34 | 51 425, 31 | 47 892,80 <*> | 13 653,06 <*> | 9 334,33 <*> | 7 134,80 <*> | 63 405,82 <*> | 11 251,33 <*> | 78 579,17 | 71 316,24 | 0,00 | 10 716 772, 46 |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 8 144 977, 08 | 20 706, 34 | 51 425, 31 | 47 892,80 <*> | 13 653,06 <*> | 9 334,33 <*> | 7 134,80 <*> | 18 688,92 <*> | 6 967,44 <*> | 7 719,27 | 29 316,24 | 0,00 | 7 966 659, 41 |
|  | бюджет Томской области | 2 843 239, 64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 716,90 | 4 283,89 | 2 125,80 | 42 000,00 | 0,00 | 2 750 113,05 |
|  | федеральный бюджет | 68 734,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 734,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10 | УЖКХ ТиС | 2 810 916, 30 | 1 842,54 | 0,00 | 5 675,45 | 10 453,49 <*> | 10 495,40 <*> | 850,44 | 2 028,57 | 528,40 | 6 195,47 | 3 000,00 | 1 500,00 | 2 770 081, 44 |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 2 804 644, 40 | 1 842,54 | 0,00 | 5 675,45 | 10 453,49 <*> | 9 102,10 <*> | 850,44 | 394,07 | 528,40 | 2 951,37 | 3 000,00 | 1 500,00 | 2 770 081, 44 |
|  | бюджет Томской области | 6 271,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393,30 | 0,00 | 1 634,50 | 0,00 | 3 244,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

--------------------------------

<*> Потребность в финансовых средствах включает:

1) в 2015 году неосвоенные остатки средств местного бюджета 2014 года в сумме 19 451,91 тыс. руб., в том числе по направлениям и организациям:

3.3. развитие системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск на сумму 10 386,76 тыс. руб.;

3.5. развитие системы утилизации (захоронения) ТБО на территории ЗАТО Северск на сумму 9 065,15 тыс. руб.;

4.9. УКС Администрации ЗАТО Северск на сумму 19 451,91 тыс. руб.;

2) в 2016 году неосвоенные остатки средств местного бюджета 2015 года в сумме 5 151,54 тыс. руб., в том числе по направлениям и организациям:

3.2. развитие системы теплоснабжения на территории ЗАТО Северск на сумму 604,37 тыс. руб.;

3.3. развитие системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск на сумму 3 110,19 тыс. руб.;

3.5. развитие системы утилизации (захоронения) ТБО на территории ЗАТО Северск на сумму 1 268,82 тыс. руб.;

3.6. развитие инженерной инфраструктуры и городского освещения на территории ЗАТО Северск на сумму 168,16 тыс. руб.;

4.9. УКС Администрации ЗАТО Северск на сумму 4 983,38 тыс. руб.;

4.10. УЖКХ ТиС на сумму 168,16 тыс. руб.;

3) в 2017 году неосвоенные остатки средств местного бюджета 2016 года в сумме 7 323,6 тыс. руб., в том числе по направлениям и организациям:

3.3. развитие системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск на сумму 2 811,43 тыс. руб.;

3.4. развитие системы водоотведения на территории ЗАТО Северск на сумму 1 566,74 тыс. руб.;

3.5. развитие системы утилизации (захоронения) ТБО на территории ЗАТО Северск на сумму 2 221,83 тыс. руб.;

3.6. развитие инженерной инфраструктуры и городского освещения на территории ЗАТО Северск на сумму 723,6 тыс. руб.;

4.9. УКС Администрации ЗАТО Северск на сумму 5 756,86 тыс. руб.;

4.10. УЖКХ ТиС на сумму 1 566,74 тыс. руб.;

4) в 2018 году неосвоенный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 1 970,28 тыс.руб., в том числе по направлениям и организациям:

3.5. развитие системы утилизации (захоронения) ТБО на территории ЗАТО Северск на сумму 1 970,28 тыс. руб.;

4.9. УКС Администрации ЗАТО Северск на сумму 1 970,28 тыс. руб.;

5) в 2019 году неосвоенный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 565,81 тыс. руб. в том числе по направлениям и организациям:

3.3. развитие системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск на сумму 465,85 тыс. руб.;

3.6. развитие инженерной инфраструктуры и городского освещения на территории ЗАТО Северск на сумму 99,96 тыс. руб.;

4.9. УКС Администрации ЗАТО Северск на сумму 565,81 тыс. руб.;

6) в 2020 году неосвоенный остаток средств местного бюджета 2019 года в сумме 1 792,6 тыс.руб. в том числе по направлениям и организациям:

3.3. развитие системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск на сумму 1 792,6 тыс. руб.;

4.9. УКС Администрации ЗАТО Северск на сумму 1 792,6 тыс. руб.

Указанные суммы неосвоенных остатков средств местного бюджета не увеличивают итоговые суммы потребности в финансовых ресурсах в столбце «Всего».

### Таблица 12

(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от от 29.04.2021  №12/10)

| № п/п | Наименование мероприятия, источники финансирования | Потребность в финансовых средствах, тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Потребность по срокам реализации | Исполнитель (получатель денежных средств) | Ожидаемый эффект (экономический, социальный) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего потреб-ность | в том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024-2035 гг. |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Инвестиционные проекты по развитию электрических сетей на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 1.1 | # Реконструкция электрооборудования ГПП-702 (в т.ч. ПИР) | # 643 725,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 15,43 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 643 709,57 | # 2017 г., 2024 - 2035 гг. | # УКС Администрации ЗАТО Северск, ООО "Электросети" | # Подключение к системе электроснабжения новых участков застройки |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 643 709,57 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 643 709,57 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 15,43 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 15,43 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # Строительство новой ПС 35 кВ «Проект-Водозабор» (в т.ч. ПИР) | # 145 358,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 145 358,00 | # 2024 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР 2021 г.) |  |  |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 145 358,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 145 358,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 1.2 | # Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул.Парковая, в районе дома № 24) в г.Северске | # 6 336,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6 336,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ООО «Электросети» | # Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (5-8-этажные) в 1 планировочном районе г.Северска» |
|  | # Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА в г.Северске | # 4 679,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4 679,00 |  |  |  |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 11 015,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 11 015,00 |  |  |  |
| # 1.3 | # Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Парковая, в районе дома № 24) до ТП (ул.Парковая, в районе дома № 26) в г.Северске | # 559,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 559,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ООО «Электросети» | # Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (5-8-этажные) в 1 планировочном районе г.Северска» |
|  | # Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х1250 кВА в г.Северске | # 5 687,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5 687,00 |  |  |  |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 6 246,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6 246,00 |  |  |  |
| # 1.4 | # Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Парковая, в районе дома № 24) до ТП (ул.Пушкина в районе дома № 5) в г.Северске | # 2 236,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2 236,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ООО «Электросети» | # Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Блокированные мало-этажные дома в 1 планировочном районе г.Северска» |
|  | # Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА в г.Северске | # 4 603,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4 603,00 |  |  |  |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 6 839,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6 839,00 |  |  |  |
| # 1.5 | # Строительство ВЛ 10 кВ от ТП (ул.Пушкина в районе дома № 5) до ТП в восточной части в Иглаково | # 473,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 473,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ООО «Электросети» | # Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство в Иглаково г.Северска» |
|  | # Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА в г.Северске | # 4 603,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4 603,00 |  |  |  |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 5 076,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5 076,00 |  |  |  |
| # 1.6 | # Строительство ВЛ 10 кВ от ТП (ул.Пушкина, в районе дома № 5) до ТП (в районах ул.Трудовой и ул.Чайковского) в Иглаково | # 1 412,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 412,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ООО «Электросети» | # Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство в Иглаково г.Северска» |
|  | # Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА в г.Северске | # 3 977,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 977,00 |  |  |  |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 5 389,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5 389,00 |  |  |  |
| # 1.7 | # Строительство ВЛ 10 кВ от ТП (ул.Пушкина, в районе дома № 5) до ТП (в районах ул.Трудовой и ул.Чайковского) в Иглаково | # 245,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 245,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ООО «Электросети» | # Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Детский сад на 150 мест в 1 планировочном районе Иглаково г.Северска» |
|  | # Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА в г.Северске | # 702,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 702,00 |  |  |  |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 947,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 947,00 |  |  |  |
| # 1.8 | # Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул.Куйбышева, в районе дома № 16) в г.Северске | # 7 827,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7 827,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ООО «Электросети» | # Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (5-8-этажные) во 2 планировочном районе г.Северска» |
|  | # Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА в г.Северске | # 4 679,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4 679,00 |  |  |  |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 12 506,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 12 506,00 |  |  |  |
| # 1.9 | # Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (в районе Северной дороги) в г.Северске | # 820,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 820,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ООО «Электросети» | # Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Среднеэтажные многоквартирные дома (3-4-этажные) в 4 планировочном районе г.Северска» |
|  | # Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА в г.Северске | # 4 679,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4 679,00 |  |  |  |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 5 499,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5 499,00 |  |  |  |
| # 1.10 | # Строительство КЛ 10 кВ от ТП (в районе Северной дороги) до нового ТП в г.Северске | # 3 913,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 913,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ООО «Электросети» | # Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Блокированные мало-этажные дома в 4 планировочном районе г.Северска» |
|  | # Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х1000 кВА в г.Северске | # 5 356,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5 356,00 |  |  |  |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 9 269,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 9 269,00 |  |  |  |
| # 1.11 | # Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул.Калинина, в районе дома № 141) в г.Северске | # 3 168,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 168,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ООО «Электросети» | # Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (5-8-этажные) в 12 мкр. г.Северска» |
|  | # Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х800 кВА в г.Северске | # 4 218,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4 218,00 |  |  |  |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 7 386,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7 386,00 |  |  |  |
| # 1.12 | # Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул.Калинина, в районе дома № 141) в г.Северске | # 783,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 783,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ООО «Электросети» | # Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство в 12 мкр. г.Северска» |
|  | # Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х800 кВА в г.Северске | # 1 054,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 054,00 |  |  |  |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 1 837,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 837,00 |  |  |  |
| # 1.13 | # Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Калинина, в районе дома № 141) до ТП (в районе Северной дороги) в г.Северске | # 485,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 485,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ООО «Электросети» | # Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Среднеэтажные многоквартирные дома (3-4-этажные) в 12 мкр. г.Северска» |
|  | # Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х800 кВА в г.Северске | # 4 850,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4 850,00 |  |  |  |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 5 335,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5 335,00 |  |  |  |
| # 1.14 | # Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Калинина, в районе дома № 141) до ТП (в районе Северной дороги) в г.Северске | # 37,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 37,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ООО «Электросети» | # Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Детский сад в 4 планировочном районе, мкр. № 12 г.Северска – на 130 мест» |
|  | # Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х800 кВА в г.Северске | # 422,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 422,00 |  |  |  |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 459,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 459,00 |  |  |  |
| # 1.15 | # Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (в районе Северной дороги и ул.Славского) в г.Северске | # 1 342,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 342,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ООО «Электросети» | # Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Среднеэтажные многоквартирные дома (3-4-этажные) в 4 планировочном районе г.Северска» |
|  | # Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА в г.Северске | # 4 603,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4 603,00 |  |  |  |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 5 945,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5 945,00 |  |  |  |
| # 1.16 | # Строительство КЛ 10 кВ от ТП (в районах Северной дороги и ул.Славского) до ТП (район ул.Славского) в г.Северске | # 2 497,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2 497,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ООО «Электросети» | # Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (9-этажные и более) в 4 планировочном районе г.Северска» |
|  | # Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х1600 кВА в г.Северске | # 6 168,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6 168,00 |  |  |  |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 8 665,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 8 665,00 |  |  |  |
| # 1.17 | # Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Калинина, в районе дома № 141) до ТП (ул.Калинина, в районе дома № 133) в г.Северске | # 1 230,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 230,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ООО «Электросети» | # Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (9-этажные и более) в 3 планировочном районе г.Северска» |
|  | # Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х250 кВА в г.Северске | # 4 183,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4 183,00 |  |  |  |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 5 413,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5 413,00 |  |  |  |
| # 1.18 | # Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Калинина, в районе дома № 133) до ТП (ул.Калинина, в районе 20 квартала) в г.Северске | # 3 727,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 727,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ООО «Электросети» | # Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многопрофильный спортивный комплекс с бассейнами в 3 планировочном районе г.Северска» |
|  | # Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х250 кВА в г.Северске | # 4 183,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4 183,00 |  |  |  |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 7 910,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7 910,00 |  |  |  |
| # 1.19 | # Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Калинина, в районе дома № 133) до ТП (ул.Калинина, в районе дома № 117) в г.Северске | # 3 280,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 280,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ООО «Электросети» | # Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (5-8-этажные) в 3 планировочном районе г.Северска» |
|  | # Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х320 кВА в г.Северске | # 4 223,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4 223,00 |  |  |  |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 7 503,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7 503,00 |  |  |  |
| # 1.20 | # Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (ул.Победы, в районе дома № 22) в г.Северске | # 2 609,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2 609,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ООО «Электросети» | # Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (9-этажные и более) в 4 планировочном районе г.Северска» |
|  | # Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х3500 кВА в г.Северске | # 10 413,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 10 413,00 |  |  |  |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 13 022,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 13 022,00 |  |  |  |
| # 1.21 | # Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Победы, в районе дома № 22) до ТП (ул.Ленинградская, в районе дома № 16а) в г.Северске | # 2 087,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2 087,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ООО «Электросети» | # Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Спортивный комплекс с бассейном в 4 планировочном районе г.Северска» |
|  | # Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х160 кВА в г.Северске | # 3 991,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 991,00 |  |  |  |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 6 078,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6 078,00 |  |  |  |
| # 1.22 | # Строительство КЛ 10 кВ от ТП (ул.Ленинградская, в районе дома № 16а) до ТП (ул.Ленина, в районе дома № 4) в г.Северске | # 3 727,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 727,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ООО «Электросети» | # Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Детский сад в 4 планировочном районе, мкр. № 9 г.Северска – на 260 мест» |
|  | # Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х160 кВА в г.Северске | # 3 991,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 991,00 |  |  |  |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 7 718,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7 718,00 |  |  |  |
| # 1.23 | # Строительство КЛ 10 кВ от ПС 110/10 кВ до ТП (в районах ДОКа, просп.Коммунистического) в г.Северске | # 1 603,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 603,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ООО «Электросети» | # Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Спортивный комплекс с бассейном в 4 планировочном районе г.Северска» |
|  | # Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х160 кВА в г.Северске | # 3 991,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 991,00 |  |  |  |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 5 594,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5 594,00 |  |  |  |
| # 1.24 | # Строительство КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Водник» до ТП (в районе ул.Судостроителей) в пос.Самусь | # 3 258,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 258,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ООО «Электросети» | # Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (5-8-этажные) на юго-востоке пос.Самусь (в районе новой больницы)» |
|  | # Строительство однорансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА для электроснабжения ИЖС в пос.Самусь | # 4 679,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4 679,00 |  |  |  |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 7 937,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7 937,00 |  |  |  |
| # 1.25 | # Строительство КЛ 6 кВ от ТП (в районе ул.Судостроителей) до ТП (в районах ул.Корсакова, ул.Кооперативной) в пос.Самусь | # 3 853,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 853,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ООО «Электросети» | # Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Учреждение культуры клубного типа в пос.Самусь на 400 мест» |
|  | # Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х250 кВА в пос.Самусь | # 4 183,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4 183,00 |  |  |  |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 8 036,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 8 036,00 |  |  |  |
| # 1.26 | # Строительство ВЛ 6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ до ТП (в районе северной части ул.Р.Люксембург) в пос.Самусь | # 710,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 355,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 355,00 | # 2017 г., 2024 - 2035 гг. | # ООО «Электросети» | # Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство на севере пос.Самусь» |
|  | # Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА в пос.Самусь | # 1 486,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 550,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 936,00 |  |  |  |
|  | # Строительство ВЛ 0,4 кВ от ТП (в районе северной части ул.Р.Люксембург) в пос.Самусь | # 1 416,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 416, # 00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 3 612,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2 321, # 00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 291,00 |  |  |  |
| # 1.27 | # Строительство ВЛ 6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ до ТП (в районе северной части ул.Р.Люксембург) в пос.Самусь | # 1 057,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 579,49 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 477,51 | # 2016 г., 2024 - 2035 гг. | # ООО «Электросети» | # Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство на севере и востоке пос.Самусь» |
|  | # Строительство однорансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА для электроснабжения ИЖС в пос.Самусь | # 2 854,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 500,96 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2 353,04 |  |  |  |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 3 911,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 080,45 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2 830,55 |  |  |  |
| # 1.28 | # Строительство ВЛ 6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ до ТП (в районе северной части ул.Р.Люксембург) в пос.Самусь | # 323,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 323,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ООО «Электросети» | # Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Спортивный комплекс в пос.Самусь» |
|  | # Строительство однорансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 250 кВА для электроснабжения ИЖС в пос.Самусь | # 842,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 842,00 |  |  |  |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 1 165,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 165,00 |  |  |  |
| # 1.29 | # Строительство КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Водник» до ТП (в районах ул.Пекарского, ул.Воровского) в пос.Самусь | # 1 700,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 700,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ООО «Электросети» | # Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Среднеэтажные многоквартирные дома (3-4-этажные) в пос.Самусь (на реконструируемых территориях)» |
|  | # Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА пос.Самусь | # 4 603,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4 603,00 |  |  |  |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 6 303,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6 303,00 |  |  |  |
| # 1.30 | # Строительство КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Водник» до ТП (в районах ул.Пекарского, ул.Кирова) в пос.Самусь | # 1 133,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 133,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ООО «Электросети» | # Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (5-8-этажные) на юго-востоке пос.Самусь (в районе новой больницы)» |
|  | # Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА пос.Самусь | # 4 143,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4 143,00 |  |  |  |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 5 276,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5 276,00 |  |  |  |
| # 1.31 | # Строительство КЛ 10 кВ от ПС 35/10 кВ «Водник» до ТП (в районах ул.Пекарского, ул.Кирова) в пос.Самусь | # 142,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 142,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ООО «Электросети» | # Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Детский сад в пос.Самусь на 80 мест» |
|  | # Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА в пос.Самусь | # 460,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 460,00 |  |  |  |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 602,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 602,00 |  |  |  |
| # 1.32 | # Строительство ВЛ 6 кВ от ПС 35/6 кВ «Самусь» до ТП (в южной части дер.Кижирово) | # 2 762,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2 762,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ООО «Электросети» | # Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство на востоке дер.Кижирово» |
|  | # Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х100 кВА в дер.Кижирово | # 3 991,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 991,00 |  |  |  |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 6 753,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6 753,00 |  |  |  |
| # 1.33 | # Строительство ВЛ 6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ до ТП (в северной части дер.Кижирово) | # 47,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 47,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ООО «Электросети» | # Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Начальная школа-детский сад в дер.Кижирово на 10 мест» |
|  | # Строительство однотрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 400 кВА для электроснабжения ЛПХ в дер.Кижирово | # 125,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 125,00 |  |  |  |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 172,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 172,00 |  |  |  |
| # 1.34 | # Строительство ВЛ 6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ до ТП (в северной части дер.Кижирово) | # 87,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 87,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ООО «Электросети» | # Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Начальная школа-детский сад в дер.Кижирово на 20 дошкольных мест» |
|  | # Строительство однотрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 400 кВА для электроснабжения ЛПХ в дер.Кижирово | # 209,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 209,00 |  |  |  |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 296,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 296,00 |  |  |  |
| # 1.35 | # Строительство ВЛ 6 кВ от существующей ВЛ-6 кВ до ТП (в северной части дер.Кижирово) | # 1 641,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 579,49 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 061,51 | # 2016 г., 2024 - 2035 гг. | # ООО «Электросети» | # Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство на севере дер.Кижирово» |
|  | # Строительство однотрансформаторной подстанции ТП 6/0,4 кВ с трансформатором мощностью 400 кВА для электроснабжения ЛПХ в дер.Кижирово | # 3 890,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 136,11 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 753,89 |  |  |  |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 5 531,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 715,60 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4 815,40 |  |  |  |
| # 1.36 | # Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-восточная часть пос.Орловка) | # 205,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 205,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ООО «Электросети» | # Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Блокированные мало-этажные дома в пос.Орловка» |
|  | # Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА в пос.Орловка | # 1 427,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 427,00 |  |  |  |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 1 632,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 632,00 |  |  |  |
| # 1.37 | # Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-восточная часть пос.Орловка) | # 47,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 47,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ООО «Электросети» | # Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Детский сад в пос.Орловка на 50 мест» |
|  | # Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА в пос.Орловка | # 322,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 322,00 |  |  |  |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 369,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 369,00 |  |  |  |
| # 1.38 | # Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-восточная часть пос.Орловка) | # 150,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 150,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ООО «Электросети» | # Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство в пос.Орловка» |
|  | # Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА в пос.Орловка | # 1 013,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 013,00 |  |  |  |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 1 163,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 163,00 |  |  |  |
| # 1.39 | # Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-восточная часть пос.Орловка) | # 260,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 260,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ООО «Электросети» | # Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Учреждение культуры клубного типа в пос.Орловка на 300 мест» |
|  | # Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х400 кВА в пос.Орловка | # 1 841,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 841,00 |  |  |  |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 2 101,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2 101,00 |  |  |  |
| # 1.40 | # Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-западная часть пос.Орловка) | # 442,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 442,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ООО «Электросети» | # Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Индивидуальное строительство в пос.Орловка» |
|  | # Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА в пос.Орловка | # 3 743,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 743,00 |  |  |  |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 4 185,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4 185,00 |  |  |  |
| # 1.41 | # Строительство ВЛ 10 кВ от существующей ВЛ-10 кВ до ТП (северо-западная часть пос.Орловка) | # 110,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 110,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ООО «Электросети» | # Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Спортивный комплекс в пос.Орловка» |
|  | # Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА в пос.Орловка | # 936,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 936,00 |  |  |  |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 1 046,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 046,00 |  |  |  |
| # 1.42 | # Строительство ВЛ 35 кВ от существующей ПС «Самусь» 35/6 кВ до ПС 35 кВ «Проект-Водозабор» | # 34 200,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 34 200,00 | # 2024 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР) | # УКС Администрации ЗАТО Северск | # Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Водозабор № 3» |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 34 200,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 34 200,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 1.43 | # Строительство КЛ 10 кВ от ТП-332 до ТП-333 (в районе ДОКа, в г.Северске) | # 380,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 380,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2018 г. | # ООО «Электросети» | # Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (17-этажные) не территории ДОК г.Северска» |
|  | # Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА в г.Северске | # 3 500,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 500,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 3 880,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 880,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 1.44 | # Строительство КЛ 10 кВ отТП-333 до ТП-334 (в районе ДОКа, в г.Северске | # 400,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 400,00 | # 2024-2035 гг. | # ООО «Электросети» | # Подключение к системе электроснабжения участка застройки «Многоэтажные многоквартирные дома (17-этажные) не территории ДОК г.Северска» |
|  | # Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х630 кВА в г.Северске | # 3 500,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 500,00 |  |  |  |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 3 900,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 900,00 |  |  |  |
| # 1.45 | # Строительство КЛ 10 кВ от РП-4 до ТП-193 (в районе базы на Сосновке) г.Северске | # 100,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 100,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2018 г. | # ООО «Электросети» | # Подключение к системе электроснабжения участка застройки "Молокоперерабатывающего завода" г.Северска» |
|  | # Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х1250 кВА в г.Северске | # 3 800,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 800,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 3 900,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 900,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 1.46 | # Строительство КЛ 10 кВ от РП-4 до ТП-220 (в районе базы на Сосновке) г.Северске | # 300,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 300,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2018 г. | # ООО «Электросети» | # Подключение к системе электроснабжения участка застройки "Молокоперерабатывающего завода" г.Северска» |
|  | # Строительство двухтрансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ с трансформаторами мощностью 2х1250 кВА в г.Северске | # 3 800,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 800,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 4 100,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4 100,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 1.47 | # Строительство КВЛ-6 кВ от оп.245/10 ОРУ-1 ПС Самусь до новой ТП 6/0,4 | # 1 926,75 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 926, # 75 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2019 г. | # ООО «Электросети» |  |
|  | # Строительство комплектной мачтовой подстанции КМТП-63 6/0,4 | # 269,35 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 269,35 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # Строительство пункта коммерческого учета эл.энергии ПКУ-6-К | # 342,37 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 342,37 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 2 538,47 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2 538, # 47 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 1.48 | # Строительство 2КЛ-10 кВ для электроснабжения ТП-335 | # 187,45 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 187,45 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2019 г. | # ООО «Электросети» |  |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 187,45 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 187,45 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 1.49 | # Строительство ВЛЗ-10 кВ от ячейки КРУН-10 кВ до КТПН № 90 (стр. № 1) | # 3 661,20 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 661, # 20 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2019 г. | # ООО «Электросети» |  |
|  | # Трансформаторная подстанция КТПН № 90 (строение 1) | # 931,88 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 931,88 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # Ячейка КСО-10 кВ дисп. № 8 от ШИН РУ-10 кВ | # 1 421,26 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 421, # 26 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 6 014,33 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6 014,33 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 1.50 | # Строительство распределительной подстанции РП по ул. Пушкина | # 26 616,45 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 26 616, # 45 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2020 г. | # ООО «Электросети» |  |
|  | # Врезка в существующие кбельные линии РП в западной части города | # 621,52 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 621,52 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 27 237,97 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 27 237, # 97 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| 2 | Инвестиционные проекты по развитию системы теплоснабжения на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 2.1 | # Капитальный ремонт оборудования котельной пос.Самусь, ул.Камышка, 2а, строение № 11 (в т.ч. ПИР). Монтаж химводоочистки в котельной (в т.ч. ПИР) | # 3 116,97 | # 1 179,76 | # 0,00 | # 1 650,21 | # 287,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2013 г., 2015 - 2016 г. (в т.ч. ПИР 2015 г.) | # УЖКХ ТиС | # Повышение надежности и устойчивости теплоснабжения существующих потребителей |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 3 116,97 | # 1 179,76 | # 0,00 | # 1 650,21 | # 287,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 2.2 | # Капитальный ремонт химводоочистки центральной отопительной котельной по адресу: ЗАТО Северск, пос.Самусь, ул.Набережная, 7 | # 5 596,19 | # 0,00 | # 0,00 | # 910,73 | # 1 898,66 | # 2 786, # 80 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2015 - 2017 гг. (в т.ч. ПИР 2015 г.) | # УЖКХ ТиС | # Экономия тепловой энергии за счет повышения КПД теплообменного оборудования. Проведение капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в целях подготовки хозяйственного комплекса Томской области к безаварийному прохождению отопительного сезона |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 4 202,89 | # 0,00 | # 0,00 | # 910,73 | # 1 898,66 | # 1 393, # 50 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # бюджет Томской области | # 1 393,30 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 393, # 30 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 2.3 | # Установка дополнительного котла производительностью 14 Гкал/ч в центральной отопительной котельной в пос.Самусь | # 11 331,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 11 331,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ООО «Тепло Плюс» | # Подключение к системе теплоснабжения новых потребителей |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 11 331,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 11 331,00 |  |  |  |
| # 2.4 | # Строительство резервной магистральной теплосети от ТК-3а до ТП-6 в Иглаково (Ду 150 мм) | # 10 465,27 | # 10 465, # 27 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2013 г. | # УКС Администрации ЗАТО Северск | # Повышение надежности и устойчивости теплоснабжения существующих потребителей |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 10 465,27 | # 10 465, # 27 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 2.5 | # Капитальный ремонт теплосетей в границах ул.Комсомольской, ул.Лесной, ул.Первомайской и просп.Коммунистического | # 72 850,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 72 850,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ОАО ТС | # Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь. Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 72 850,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 72 850,00 |  |  |  |
| # 2.6 | # Реконструкция 1-ой Южной тепломагистрали г.Северска | # 263 930,20 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 263 930,20 | # 2024 - 2035 гг. | # ОАО ТС | # Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь. Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # бюджет Томской области | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 263 930,20 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 263 930,20 |  |  |  |
| # 2.7 | # Реконструкция 2-ой Южной тепломагистрали от ТЭЦ до ТП-6 в г.Северске | # 137 240,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2 546,55 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 134 693,45 | # 2020 г., 2024 - 2035 гг. | # ОАО ТС | # Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь. Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 137 240,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2 546,55 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 134 693,45 |  |  |  |
| # 2.8 | # Строительство производственной базы и здания теплоэнергетической службы ОАО ТС в г.Северске | # 8 646,00 | # 0,00 | # 7 557,00 | # 1 089,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2014 - 2015 гг. | # ОАО ТС | # Развитие инженерной инфраструктуры |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 8 646,00 | # 0,00 | # 7 557,00 | # 1 089,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 2.9 | # Строительство сетей теплоснабжения от ул.Комсомольской до ТП-4 в г.Северске (в т.ч. ПИР) | # 14 662,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 14 662,00 | # 2024 - 2035 гг. | # УКС Администрации ЗАТО Северск | # Развитие инженерной инфраструктуры. Обеспечение надежности теплоснабжения потребителей |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 14 662,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 14 662,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 2.10 | # Реконструкция узла Т6 с заменой запорной арматуры (в районе ЮПС) с разделением 1 и 2 Южных магистралей и установкой приборов КИПиА в г.Северске | # 18 000,00 | # 0,00 | # 8 000,00 | # 2 655,46 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7 344,54 | # 2014 - 2015 гг., 2024 -2035 гг. | # ОАО ТС | # Повышение надежности теплоснабжения. Оптимизация параметров работы теплосети |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 18 000,00 | # 0,00 | # 8 000,00 | # 2 655,46 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7 344,54 |  |  |  |
| # 2.11 | # Капитальный ремонт теплосети в районе просп.Коммунистического от ТК-22 до ТК-30 (22 квартал) в г.Северске | # 33 899,98 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 8 596, # 98 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 25 303,00 | # 2017 - 2019 гг., 2024-2035 гг. | # ОАО ТС | # Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь. Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 33 899,98 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 8 596, # 98 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 25 303,00 |  |  |  |
| # 2.12 | # Капитальный ремонт теплосети в районе просп.Коммунистического, 37-23 от ТК-12/42 до ТК23/55 в г.Северске | # 8 107,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 932, # 99 | # 2 281,44 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 892,57 | # 2019 г., 2020 г., 2024-2035 гг | # ОАО ТС | # Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь. Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 8 107,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 932, # 99 | # 2 281,44 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 892,57 |  |  |  |
| # 2.13 | # Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация тепловых сетей в г.Северске (в рамках инвестиционной программы организации) | # 1 993 236, # 54 | # 86 400, # 00 | # 66 000, # 00 | # 37 044, # 50 | # 61 986, # 00 | # 22 400, # 00 | # 0,00 | # 0,00 | # 37 206, # 88 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 682 199, # 16 | # 2013 - 2017 гг., 2020 г., 2024 - 2035 гг. | # ОАО ТС | # Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь. Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 1 993 236, # 54 | # 86 400, # 00 | # 66 000, # 00 | # 37 044, # 50 | # 61 986, # 00 | # 22 400, # 00 | # 0,00 | # 0,00 | # 37 206, # 88 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 682 199, # 16 |  |  |  |
| # 2.14 | # Закольцовка 3-ей Южной тепломагистрали со строительством теплосетей от УТ11 вдоль ул.Победы, ул.Ленинградской, ул.Калинина до пересечения с ул.Калинина и ул.Славского в г.Северске | # 77 760,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 77 760,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ОАО ТС | # Подключение к системе теплоснабжения новых потребителей |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 77 760,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 77 760,00 |  |  |  |
| # 2.15 | # Строительство теплосети от 2-й Южной тепломагистрали в 3 планировочном районе г.Северска | # 3 024,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 024,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ОАО ТС | # Подключение к системе теплоснабжения новых потребителей |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 3 024,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 024,00 |  |  |  |
| # 2.16 | # Строительство теплосети от 3-й Южной тепломагистрали в районе пересечения просп.Коммунистического и транспортного кольца до участка строительства спортивного комплекса с бассейном в 4-м планировочном районе г.Северска | # 1 728,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 728,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ОАО ТС | # Подключение к системе теплоснабжения новых потребителей |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 1 728,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 728,00 |  |  |  |
| # 2.17 | # Капитальный ремонт теплотрассы от центральной отопительной котельной до ТК-1 в пос.Самусь | # 2 074,00 | # 0,00 | # 500,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 074, # 00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 500,00 | # 2014 г., 2019 г., 2024-2035 гг. | # ООО «Тепло Плюс» | # Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь. Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 2 074,00 | # 0,00 | # 500,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 074, # 00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 500,00 |  |  |  |
| # 2.18 | # Капитальный ремонт тепловых сетей в пос.Самусь | # 35 116,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2 314,34 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 000, # 00 | # 500,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 31 301,66 | # 2015 г., 2019 г., 2020 г., 2024 - 2035 гг. | # ООО «Тепло Плюс» | # Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь. Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 35 116,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2 314,34 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 000, # 00 | # 500,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 31 301,66 |  |  |  |
| # 2.19 | # Строительство теплосети от тепломагистрали по ул.Урицкого до ул.50 лет Октября в пос.Самусь | # 3 240,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 240,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ООО «Тепло Плюс» | # Подключение к системе теплоснабжения новых потребителей |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 3 240,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 240,00 |  |  |  |
| # 2.20 | # Строительство теплосети вдоль домов № 10, 12, 14 по ул.Ворошилова в пос.Самусь | # 5 616,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5 616,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ООО «Тепло Плюс» | # Подключение к системе теплоснабжения новых потребителей |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 5 616,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5 616,00 |  |  |  |
| # 2.21 | # Строительство теплосети от тепломагистрали в районе больницы по ул.Кирова вдоль ул.Корсакова до участка строительства клуба в пос.Самусь | # 19 440,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 19 440,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ООО «Тепло Плюс» | # Подключение к системе теплоснабжения новых потребителей |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 19 440,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 19 440,00 |  |  |  |
| # 2.22 | # Строительство теплосети от ЦОК по ул.Р.Люксембург до участка строительства спортивного комплекса в пос.Самусь | # 18 792,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 18 792,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ООО «Тепло Плюс» | # Подключение к системе теплоснабжения новых потребителей |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 18 792,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 18 792,00 |  |  |  |
| # 2.23 | # Капитальный ремонт, реконструкция и модернизация тепловых сетей в пос.Орловка | # 8 316,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 328,52 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7 987,48 | # 2015 г., 2024 - 2035 гг. | # ООО «Уют Орловка» | # Экономия тепловой энергии за счет сокращения потерь. Сокращение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 8 316,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 328,52 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7 987,48 |  |  |  |
| # 2.24 | # Строительство теплосети от котельной в пос.Орловка до участков новой застройки в северной части поселка | # 24 840,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 24 840,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ООО «Уют Орловка» | # Подключение к системе теплоснабжения новых потребителей |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 24 840,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 24 840,00 |  |  |  |
| # 2.25 | # Устройство металлического ограждения ЦОК в пос.Самусь | # 2 048,42 | # 0,00 | # 0,00 | # 688,42 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 360,00 | # 2015 г., 2024 - 2035 гг. | # ООО «Тепло Плюс» | # Обеспечение безопасной эксплуатации источника тепловой энергии |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 2 048,42 | # 0,00 | # 0,00 | # 688,42 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 360,00 |  |  |  |
| # 2.26 | # Реконструкция теплосети по просп.Коммунистическому от т/к 1/45 до К1 в г.Северске | # 21 015,96 | # 0,00 | # 411,59 | # 604,37 | # 604,37 # <*> | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 20 000,00 | # 2014 - 2016 гг. (ПИР), 2024 - 2035 гг. | # УКС Администрации ЗАТО Северск | # Повышение надежности теплоснабжения |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 21 015,96 | # 0,00 | # 411,59 | # 604,37 | # 604,37 # <*> | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 20 000,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 2.27 | # Реконструкция сетей теплоснабжения в Иглаково | # 6 876,16 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6 876,16 | # 2021 г. (ПИР), 2024 г. | # УКС Администрации ЗАТО Северск | # Повышение надежности теплоснабжения |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 6 876,16 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6 876,16 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 2.28 | # Модернизация ТЭЦ филиала АО "РИР" в г. Северске | # 8 690 889, # 00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7 800, # 00 | # 274 690, # 00 | # 1 139 540, # 00 | # 2 850 520, # 00 | # 2 981 580, # 00 | # 1 436 759, # 00 | # 2019 - 2023 гг, 2024 - 2035 гг. | # АО РИР | # Замещение выводимой из эксплуатации теплогенерации ТЭЦ |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # федеральный бюджет | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 8 690 889, # 00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7 800, # 00 | # 274 690, # 00 | # 1 139 540, # 00 | # 2 850 520, # 00 | # 2 981 580, # 00 | # 1 436 759, # 00 |  |  |  |
| # 2.29 | # Доработка и актуализация Схемы теплоснабжения ЗАТО Северск на период до 2035 года | # 30 000,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 490,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 500,00 | # 1 500,00 | # 25 510,00 | # ежегодно | # УЖКХ ТиС, АО "РИР", ОАО ТС | # Требования законодательства |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 30 000,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 490,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 500,00 | # 1 500,00 | # 25 510,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 2.30 | # Модернизация системы теплоснабжения г.Северска (переход на закрытую систему ГВС) | # 1 724 548, # 75 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 724 548, # 75 | # 2024 - 2035 гг. | # УКС, УЖКХ ТиС | # Выполнение требований ФЗ |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 1 724 548, # 75 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 724 548, # 75 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 2.31 | # Капитальный ремонт БАГВ (баки аккумуляторы горячей воды) | # 27 300,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 27 300, # 00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2015 г. | # ОАО ТС | # Повышение надежности теплоснабжения |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 27 300,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 27 300, # 00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 2.32 | # Установка АСУ ТП на ПНС-2 и ПНС-3 | # 13 413,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 13 413,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ОАО ТС | # Повышение надежности теплоснабжения |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 13 413,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 13 413,00 |  |  |  |
| # 2.33 | # Капитальный ремонт системы бесперебойного электроснабжения и пускорегулирующего устройства сетевого насоса центральной отопительной котельной в пос.Самусь, ул.Набережная, 7 (в т.ч. ПИР) | # 2 094,43 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 35,43 | # 99,30 | # 1 959, # 70 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2017- 2019 г. (в т.ч. ПИР 2018 год) | # УЖКХ ТиС | # Повышение надежности теплоснабжения |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 459,93 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 35,43 | # 99,30 | # 325,20 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # бюджет Томской области | # 1 634,50 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  | # 1 634, # 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 2.34 | # Капитальный ремонт, реконструкция тепловых сетей | # 63 547,04 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 63 547, # 04 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2018 г. (в т.ч. ПИР) | # ОАО ТС | # Повышение надежности теплоснабжения |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 63 547,04 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 63 547, # 04 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 2.35 | # Замена запорной арматуры для устройства рассечки в целях разделения тепловых потоков по адресу: 2-ая Южная тепломагистpаль от кол.3 до кол.16, ул.Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв.№ 10103423), ТК7а | # 4 454,08 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4 454,08 | # 2024 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР) | # УКС Администрации ЗАТО Северск | # Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 4 454,08 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4 454,08 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 2.36 | # Установка запорной арматуры для устройства рассечки в целях разделения тепловых потоков по адресу: 2-ая Южная тепломагистpаль от кол.3 до кол.16, ул.Калинина, 103, сооружение № 464тм (инв.№ 10103423), ТК5а - тк5Б | # 3 306,60 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 306,60 | # 2024 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР) | # УКС Администрации ЗАТО Северск | # Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 3 306,60 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 306,60 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 2.37 | # Установка запорной арматуры для устройства рассечки в целях разделения тепловых потоков по адресу: теплосеть кв. 36, 36 квартал, сооружение № 2тс (инв.№ 10103402), ТК1/36 | # 567,33 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 567,33 | # 2024 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР) | # УКС Администрации ЗАТО Северск | # Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 567,33 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 567,33 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 2.38 | # Капитальный ремонт кровли здания котельной, расположенной по адресу:Томская обл., ЗАТО Северск, пос.Самусь, ул.Набережная, 7 | # 3 868,92 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 868,92 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2021 г. | # УЖКХ ТиС | # Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 624,83 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 624,83 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # бюджет Томской области | # 3 244,09 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 244,09 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 2.39 | # Капитальный ремонт (замена котла) центральной отопительной котельной в пос.Самусь, ул.Набережная, 7 (в т.ч. ПИР) | # 1 732,34 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 732,34 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2021 г., 2022 г. | # УЖКХ ТиС | # Повышение эффективности работы системы теплоснабжения |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 1 732,34 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 732,34 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # бюджет Томской области | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| 3 | Инвестиционные проекты по развитию системы водоснабжения на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 3.1 | # Актуализация схемы водоснабжения и водоотведения ЗАТО Северск с разработкой электронной модели | # 7 500,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 240, # 00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6 260,00 | # Ежегодно | # УЖКХ ТиС | # Обеспечение развития системы водоснабжения г.Северска |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 7 500,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 240,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6 260,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 3.2 | # Бурение наблюдательных скважин на территории планируемого комплекса сооружений 3 водозаборного узла г.Северска | # 2 379,27 | # 0,00 | # 0,00 | # 2 379,27 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2015 г. | # УКС Администрации ЗАТО Северск | # Анализ проб воды до начала строительства водозабора. Мониторинг качества подземных вод на площадке водозабора |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 2 379,27 | # 0,00 | # 0,00 | # 2 379,27 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 3.3 | # Строительство водозабора № 3 в г.Северске | # 809 727,06 | # 0,00 | # 10 612, # 01 | # 2 252,41 | # 18,45 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 796 844,19 | # 2014 - 2016 гг. (ПИР), 2024 - 2035 гг. | # УКС Администрации ЗАТО Северск | # Обеспечение водоснабжения требуемого качества. Обеспечение потребности в горячем водоснабжении. Возможность подключения новых объектов |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 809 727,06 | # 0,00 | # 10 612, # 01 | # 2 252,41 | # 18,45 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 796 844,19 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 3.4 | # Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 1. Скважины № 7а, № 15а в г.Северске <**> | # 11 733,60 | # 0,00 | # 8 874,57 | # 5 348,40 # <*> | # 4 035,54 # <*> | # 3 016, # 82 # <*> | # 0,00 | # 1 728, # 29 | # 1 709,22 # <*> | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2014 - 2017 гг., 2019-2020 гг. | # УКС Администрации ЗАТО Северск | # Увеличение дебета скважин |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 11 733,60 | # 0,00 | # 8 874,57 | # 5 348,40 # <*> | # 4 035,54 # <*> | # 3 016, # 82 # <*> | # 0,00 | # 1 728, # 29 | # 1 709,22 # <*> | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # бюджет Томской области | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 3.5 | # Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 2. Скважины № 5а, № 15а, № 16б, № 18б в г.Северске Томской области | # 36 036,40 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 36 036,40 | # 2024-2035 гг. | # УКС Администрации ЗАТО Северск | # Увеличение дебета скважин |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 6 991,10 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6 991,10 |  |  |  |
|  | # бюджет Томской области | # 29 045,30 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 29 045,30 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 3.6 | # Водозабор № 1 в г.Северске Томской области. Реконструкция. Станция очистки промывной воды | # 134 852,07 | # 198,31 | # 115,46 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 134 538,30 | # 2013 - 2014 гг., 2024-2035 гг. | # УКС Администрации ЗАТО Северск | # Минимизация риска загрязнения водных источников гидроксидными осадками |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 26 414,17 | # 198,31 | # 115,46 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 26 100,40 |  |  |  |
|  | # бюджет Томской области | # 108 437,90 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 108 437,90 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 3.7 | # Водозабор № 2 в г.Северске Томской области. Реконструкция. Станция очистки промывной воды | # 179 594,87 | # 372,61 | # 111,46 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 179 110,80 | # 2013 - 2014 гг. (ПИР), 2024 - 2035 гг. | # УКС Администрации ЗАТО Северск | # Минимизация риска загрязнения водных источников гидроксидными осадками |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 35 095,57 | # 372,61 | # 111,46 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 34 611,50 |  |  |  |
|  | # бюджет Томской области | # 144 499,30 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 144 499,30 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 3.8 | # Модернизация насосного оборудования на водозаборе № 1 в г.Северске | # 500,00 | # 250,00 | # 250,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2013 - 2014 гг. | # АО СВК | # Повышение энергоэффективности насосного оборудования. Cнижение расходов на ремонты насосного оборудования, повышение энергоэффективности |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 500,00 | # 250,00 | # 250,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 3.9 | # Модернизация насосного оборудования на водозаборе № 2 в г.Северске | # 1 188,80 | # 400,00 | # 250,00 | # 0,00 | # 538,80 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2013 - 2014 гг., 2016 г. | # АО СВК | # Повышение энергоэффективности насосного оборудования. Cнижение расходов на ремонты насосного оборудования, повышение энергоэффективности |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 1 188,80 | # 400,00 | # 250,00 | # 0,00 | # 538,80 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 3.10 | # Модернизация насосного оборудования на насосных станциях 3-го подъема в г.Северске | # 150,00 | # 150,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2013 г. | # АО СВК | # Повышение энергоэффективности насосного оборудования |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 150,00 | # 150,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 3.11 | # Капитальный ремонт и санация сетей водоснабжения (диаметром 50-200 мм) | # 494 359,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2 900,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 013,91 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 490 445,09 | # 2016 г., 2020 г., 2024 - 2035 гг. | # УЖКХ ТиС и АО СВК | # Снижение аварийности сети, снижение потерь воды |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 493 345,09 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2 900,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 490 445,09 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 1 013,91 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 013,91 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 3.12 | # Капитальный ремонт и санация сетей водоснабжения (диаметром 250-1000 мм) в г.Северске | # 281 950,86 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 69,48 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 281 881,38 | # 2020 г., 2024 - 2035 гг. | # УЖКХ ТиС и АО СВК | # Снижение аварийности сети, снижение потерь воды |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 281 881,38 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 281 881,38 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 69,48 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 69,48 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 3.13 | # Тампонирование неработающих скважин на площадке ОВС № 1 в г.Северске | # 17 550,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 455,23 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 643,76 | # 0,00 | # 0,00 | # 15 451,01 | # 2015 г., 2021 г., 2024 - 2035 гг. | # УЖКХ ТиС и АО СВК | # Консервация отработавших скважин |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 15 451,01 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 15 451,01 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 2 098,99 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 455,23 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 643,76 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 3.14 | # Тампонирование неработающих скважин на площадке ОВС № 2 в г.Северске | # 9 750,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 367,16 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 643,76 | # 0,00 | # 0,00 | # 7 739,08 | # 2015 г., 2021 г., 2024 - 2035 гг. | # УЖКХ ТиС и АО СВК | # Консервация отработавших скважин |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 7 739,08 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7 739,08 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 2 010,92 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 367,16 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 643,76 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 3.15 | # Создание системы молниезащиты и заземления зданий и сооружений водозаборов № 1 и № 2 в г.Северске | # 18 660,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 18 660,00 | # 2024 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР) | # УКС Администрации ЗАТО Северск | # Повышение надежности функционирования системы водоснабжения |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 18 660,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 18 660,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 3.16 | # Организация и устройство автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления (АСДКУ) скважин, насосных станций и водоочистных сооружений в г.Северске | # 4 234,40 | # 0,00 | # 736,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 498,40 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2014 г., 2021 г. | # АО СВК | # Повышение оперативности решения проблем водоснабжения |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 4 234,40 | # 0,00 | # 736,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 498,40 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 3.17 | # Капитальный ремонт водоснабжения от скважин № 1-6 водозабора до станций очистки воды (диаметром 50-200 мм) в пос.Самусь | # 11 752,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 11 752,00 | # 2024 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР) | # УЖКХ ТиС | # Обеспечение надежности работы водозаборных сооружений |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 11 752,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 11 752,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 3.18 | # Замена насосного оборудования станции 2-го подъема в пос.Самусь | # 1 500,00 | # 750,00 | # 375,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 375,00 | # 2013 - 2014 гг., 2024 - 2035 гг. | # ООО «ВКХ «Самусь» | # Снижение энергозатрат на работу насосного оборудования |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 1 500,00 | # 750,00 | # 375,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 375,00 |  |  |  |
| # 3.19 | # Капитальный ремонт водонапорных башен на внегородских территориях | # 2 062,78 | # 662,78 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 400,00 | # 2013 г. (техническое обследование), 2024 - 2035 гг. | # УЖКХ ТиС | # Обеспечение надежности работы системы водоснабжения |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 2 062,78 | # 662,78 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 400,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 3.20 | # Капитальный ремонт сетей водоснабжения от скважины № 1 водозабора до станций очистки воды (диаметром 50-200 мм) в пос.Орловка | # 1 937,92 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 937,92 | # 2024 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР) | # УЖКХ ТиС | # Обеспечение надежности работы водозаборных сооружений |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 1 937,92 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 937,92 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 3.21 | # Строительство водоочистных сооружений в дер.Кижирово | # 25 987,57 | # 0,00 | # 8 808,55 | # 22 217, # 38 # <*> | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2014 - 2015 гг. | # УКС Администрации ЗАТО Северск | # Обеспечение надежности системы водоснабжения |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 25 987,57 | # 0,00 | # 8 808,55 | # 22 217, # 38 # <*> | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 3.22 | # Строительство станции обезжелезивания на водозаборе (до 10 куб. м/час.) в дер.Кижирово (в т.ч. ПИР) | # 3 442,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 442,00 | # 2024 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР) | # УКС Администрации ЗАТО Северск | # Доведение качества питьевой воды до норм СанПиН 2.14.1074-01 |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 3 442,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 442,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 3.23 | # Капитальный ремонт сетей водоснабжения (диаметром 50-150 мм) в дер.Кижирово | # 2 163,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2 163,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ООО «ВКХ «Самусь» | # Обеспечение надежности системы водоснабжения |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 2 163,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2 163,00 |  |  |  |
| # 3.24 | # Строительство сетей водоснабжения в мкр. № 12, мкр.Сосновка в г.Северске | # 21 711,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 21 711,00 | # 2024 - 2035 гг. | # АО СВК | # Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 21 711,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 21 711,00 |  |  |  |
| # 3.25 | # Строительство сетей водоснабжения в 1 планировочном районе г.Северска | # 32 464,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 32 464,00 | # 2024 - 2035 гг. | # АО СВК | # Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 32 464,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 32 464,00 |  |  |  |
| # 3.26 | # Строительство сетей водоснабжения в 2 планировочном районе г.Северска | # 9 913,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 9 913,00 | # 2024 - 2035 гг. | # АО СВК | # Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 9 913,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 9 913,00 |  |  |  |
| # 3.27 | # Строительство сетей водоснабжения в 3 планировочном районе г.Северска | # 6 346,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 63,87 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6 282,13 | # 2015 г., 2024 - 2035 гг. | # АО СВК | # Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 6 346,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 63,87 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6 282,13 |  |  |  |
| # 3.28 | # Строительство сетей водоснабжения в 4 планировочном районе г.Северска | # 88 869,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 343,20 | # 632,20 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 87 893,60 | # 2016 -2017 гг., 2024- 2035 гг. | # АО СВК | # Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 88 869,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 343,20 | # 632,20 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 87 893,60 |  |  |  |
| # 3.29 | # Строительство сетей водоснабжения в Иглаково | # 12 730,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 12 730,00 | # 2024 - 2035 гг. | # АО СВК | # Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 12 730,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 12 730,00 |  |  |  |
| # 3.30 | # Строительство дополнительной скважины на водозаборе с повышением дебета скважин и производительности до 40 куб. м/час в пос.Самусь | # 1 026,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 026,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ООО «ВКХ «Самусь» | # Увеличение дебета скважин |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 1 026,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 026,00 |  |  |  |
| # 3.31 | # Строительство водопровода 110 мм по ул.Калинина в пос.Самусь | # 3 169,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 169,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ООО «ВКХ «Самусь» | # Подключение новых потребителей к системе водоснабжения |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 3 169,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 169,00 |  |  |  |
| # 3.32 | # Строительство сетей водоснабжения на севере и северо-востоке пос.Самусь | # 10 326,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 10 326,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ООО «ВКХ «Самусь» | # Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 10 326,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 10 326,00 |  |  |  |
| # 3.33 | # Строительство сетей водоснабжения на юго-востоке пос.Самусь (в районе новой больницы) | # 21 093,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 21 093,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ООО «ВКХ «Самусь» | # Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 21 093,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 21 093,00 |  |  |  |
| # 3.34 | # Строительство сетей водоснабжения на реконструируемых территориях пос.Самусь | # 9 926,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 9 926,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ООО «ВКХ «Самусь» | # Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 9 926,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 9 926,00 |  |  |  |
| # 3.35 | # Строительство сетей водоснабжения в районе индивидуального строительства пос.Орловка | # 14 873,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 14 873,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ООО «ВКХ «Самусь» | # Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 14 873,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 14 873,00 |  |  |  |
| # 3.36 | # Строительство сетей водоснабжения в районе индивидуального строительства дер.Кижирово | # 5 900,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5 900,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ООО «ВКХ «Самусь» | # Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 5 900,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5 900,00 |  |  |  |
| # 3.37 | # Строительство хозяйственно-противопожарного водопровода по ул.Мало-Проточная в пос.Самусь | # 2 308,23 | # 0,00 | # 0,00 | # 349,93 | # 1 958,30 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2015 - 2016 гг. | # УКС Администрации ЗАТО Северск | # Подключение к системе водоснабжения нагрузки объектов нового строительства |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 2 308,23 | # 0,00 | # 0,00 | # 349,93 | # 1 958,30 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 3.38 | # Капитальный ремонт насосных станций с заменой технологического оборудования на водозаборах г.Северска | # 1 285,82 | # 0,00 | # 0,00 | # 540,82 | # 745,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2015 - 2016 гг. | # УЖКХ ТиС и АО СВК | # Обеспечение надежности работы системы водоснабжения,развитие системы водоснабжения |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 745,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 745,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 540,82 | # 0,00 | # 0,00 | # 540,82 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 3.39 | # Очистка промывной воды на водозаборе № 1 (реконструкция скорых фильтров и градирен) - окончание, очистка промывной воды на водозаборе № 2 (реконструкция скорых фильтров и градирен) | # 4 099,76 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 576,76 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 523,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2015 г., 2020 г. | # АО СВК | # Развитие системы водоснабжения |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 4 099,76 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 576,76 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 523,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 3.40 | # Модернизация погружного агрегата артезианской скважины № 1 на ОВС 2 | # 634,20 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 634,20 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  | # 0,00 | # 2016 г. | # АО СВК | # Повышение эффективности работы системы водоснабжения |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 634,20 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 634,20 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 3.41 | # Модернизация погружного агрегата артезианской скважины № 3 на ОВС 2 | # 634,20 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 634,20 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2016 г. | # АО СВК | # Повышение эффективности работы системы водоснабжения |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 634,20 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 634,20 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 3.42 | # Модернизация сетей водоснабжения диаметром 50-200 мм | # 127 087,10 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6 764,90 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 120 322,20 | # 2018 г., 2024 - 2035 гг. | # АО СВК | # Повышение эффективности работы системы водоснабжения |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 127 087,10 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6 764,90 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 120 322,20 |  |  |  |
| # 3.43 | # Модернизация сетей водоснабжения диаметром 250-1000 мм | # 71 345,20 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 888,80 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 67 456,40 | # 2018 г., 2024 - 2035 гг. | # АО СВК | # Повышение эффективности работы системы водоснабжения |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 71 345,20 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 888,80 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 67 456,40 |  |  |  |
| # 3.44 | # Очистка промывной воды на водозаборе № 2 (реконструкция скорых фильтров и градирен) | # 26 958,14 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7 990,70 | # 9 221, # 80 | # 9 221,80 | # 0,00 | # 523,84 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2016 - 2018 гг., 2020 г. | # АО СВК | # Развитие системы водоснабжения |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 26 958,14 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7 990,70 | # 9 221, # 80 | # 9 221,80 | # 0,00 | # 523,84 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 3.45 | # Очистка промывной воды (перегрузка фильтров № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) на ОВС № 1 | # 21 900,35 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 21 900,35 | # 2024 - 2035 гг. | # УКС Администрации ЗАТО Северск | # Улучшение качества питьевой воды. Снижение содержания в воде марганца и железа. Замена верхнего слоя фильтровальной загрузки на бризант |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 21 900,35 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 21 900,35 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 3.46 | # Капитальный ремонт градирни № 4 на ОВС № 1 | # 4 432,10 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4 432,10 | # 2024 - 2035 гг. | # УЖКХ ТиС | # Улучшение качества питьевой воды |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 4 432,10 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4 432,10 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 3.47 | # Строительство 2-х водозаборных скважин на территории водозабора № 1 по адресу г. Северск, ул. Тургенева, 35 | # 45 130,88 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 45 130,88 | # 2024 - 2035 гг. | # СВК, УКС Администрации ЗАТО Северск | # В связи с не реализацией строительства 3-го водозабора необходимо строительство дополнительных резервных скважин |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 1 330,18 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 330,18 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 43 800,70 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 43 800,70 |  |  |  |
| # 3.48 | # Капитальный ремонт кровли насосной станции, здание 318 на ОВС № 2 | # 2 508,14 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2 508,14 | # 2024 - 2035 гг. | # УКС Администрации ЗАТО Северск |  |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 2 508,14 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2 508,14 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 3.49 | # Капитальный ремонт автоматики ПНС | # 1 110,20 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 110,20 | # 2024 - 2035 гг. | # УЖКХ ТиС |  |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 1 110,20 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 110,20 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 3.50 | # Капитальный ремонт системы охранного видео наблюдения территории водозабора № 1 | # 2 234,44 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2 234,44 | # 2024 - 2035 гг. | # АО СВК |  |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 2 234,44 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2 234,44 |  |  |  |
| # 3.51 | # Очистка промывной воды (капитальный ремонт градирен № 1, 3, 4; перегрузка фильтров № 1, 2, 5, 7) на ОВС № 2 | # 29 341,92 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 29 341,92 | # 2024 - 2035 гг. | # УКС Администрации ЗАТО Северск | # Улучшение качества питьевой воды. Снижение содержания в воде марганца и железа. Замена верхнего слоя фильтровальной загрузки на бризант |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 29 341,92 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 29 341,92 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 3.52 | # Реконструкция сетей хозяйственно-противопожарного водопровода с установкой пожарных резервуаров в пос.Самусь и пос.Орловка | # 15 241,21 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 470,80 | # 465,85 # <*> | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 14 770,41 | # 2018 г., 2019 г., 2024 - 2035 гг. | # УКС Администрации ЗАТО Северск, АО СВК | # Повышение надежности водоснабжения |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 15 241,21 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 470,80 | # 465,85 # <*> | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 14 304,56 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 3.53 | # Капитальный ремонт градирни № 2 на Очистной водопроводной станции № 1, г.Северск | # 3 279,28 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 279, # 28 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2017 г. | # УЖКХ ТиС | # Повышение надежности водоснабжения |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 3 279,28 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 279, # 28 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 3.54 | # Реконструкция и модернизация скважин ОВС № 1 и ОВС № 2 | # 11 056,90 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2 211,00 | # 2 501,20 | # 3 074,40 | # 3 270,30 | # 0,00 | # 2020 -2023 гг. | # АО СВК | # Повышение надежности водоснабжения |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 11 056,90 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2 211,00 | # 2 501,20 | # 3 074,40 | # 3 270,30 | # 0,00 |  |  |  |
| # 3.55 | # Реконструкция участка водопроводной сети Ду 500 мм от здания 320 до камеры № 3 на ОВС № 2 | # 12 388,40 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 264,10 | # 3 636,50 | # 5 487,80 | # 0,00 | # 0,00 | # 2020 - 2022 гг. | # АО СВК | # Увеличение мощности объектов водоснабжения |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 12 388,40 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 264,10 | # 3 636,50 | # 5 487,80 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 3.56 | # Модернизация сетей водоснабжения с уменьшением диаметра в г.Северске (в т.ч. ПИР) | # 9 689,70 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 404,00 | # 351,80 | # 1 237,40 | # 3 275,40 | # 4 421,10 | # 0,00 | # 2019 - 2023 гг. | # АО СВК | # Повышение эффективности работы системы водоснабжения |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 9 689,70 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 404,00 | # 351,80 | # 1 237,40 | # 3 275,40 | # 4 421,10 | # 0,00 |  |  |  |
| # 3.57 | # Установка дополнительной колонки для питьевой воды в районе ул. Речная в д. Кижирово | # 1 295,40 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 104,38 | # 83,38 # <*> | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 191,02 | # 2019 - 2020 гг., # 2024 – # 2035 гг. | # УКС Администрации ЗАТО Северск | # Повышение надежности водоснабжения |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 1 295,40 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 104,38 | # 83,38 # <*> | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 191,02 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 3.58 | # Реконструкция и модернизация артезианских скважин № 6а, 21 ОВС № 1 | # 4 712,20 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4 712,20 | # 2024-2035 гг. | # АО СВК | # Повышение надежности водоснабжения |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 4 712,20 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4 712,20 |  |  |  |
| 4 | Инвестиционные проекты по развитию системы водоотведения на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 4.1 | # Разработка генеральной схемы водоотведения г.Северска | # 5 000,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5 000,00 | # 2024 -2035 гг. | # УЖКХ ТиС | # Обеспечение развития системы водоотведения г.Северска |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 5 000,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 5 000,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 4.2 | # Строительство канализационных очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод г.Северска с полной биологической очисткой | # 2 867 600, # 35 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 71 316,24 | # 0,00 | # 2 796 284, # 11 | # 2022 гг. (ПИР), 2024 - 2035 гг. | # УКС Администрации ЗАТО Северск | # Обеспечение требуемого уровня очистки сточных вод и улучшение экологической ситуации в зоне р.Томи |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет Томской области | # 42 000,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 42 000,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 2 825 600, # 35 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 29 316,24 | # 0,00 | # 2 796 284, # 11 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 4.3 | # Капитальный ремонт сетей водоотведения (диаметром 125-200 мм) в г.Северске | # 64 523,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 64 523,00 | # 2024 - 2035 гг. | # УЖКХ ТиС | # Снижение аварийности сетей |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 64 523,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 64 523,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 4.4 | # Капитальный ремонт сетей водоотведения (диаметром 250-400 мм) в г.Северске | # 454 271,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 454 271,00 | # 2024 - 2035 гг. | # УЖКХ ТиС | # Снижение аварийности сетей |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 454 271,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 454 271,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 4.5 | # Капитальный ремонт сетей водоотведения (диаметром 450-1000 мм) в г.Северске | # 1 311 463, # 00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 311 463, # 00 | # 2024 - 2035 гг. | # УЖКХ ТиС | # Снижение аварийности сетей |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 1 311 463, # 00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 311 463, # 00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 4.6 | # Капитальный ремонт напорной канализации (диаметром 500 мм) в г.Северске | # 2 093,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2 093,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2015 г. | # УЖКХ ТиС | # Снижение аварийности сетей |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 2 093,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2 093,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 4.7 | # Капитальный ремонт камер на самотечной канализации (диаметром 900 мм) в г.Северске | # 57 254,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 600,00 | # 2 113,92 | # 1 566, # 74 <*> | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 54 540,08 | # 2015 - 2017 гг., 2024 - 2035 гг. | # УЖКХ ТиС и АО СВК | # Снижение аварийности сетей |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 40 454,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2 113,92 | # 1 566, # 74 <*> | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 38 340,08 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 16 800,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 600,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 16 200,00 |  |  |  |
| # 4.8 | # Создание программного комплекса для географической информационной системы по канализационным сетям и программного обеспечения для гидравлического расчета канализационных сетей в г.Северске | # 802,00 | # 802,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2013 г. | # АО СВК | # Обеспечение надежности работы системы водоотведения, повышение оперативности решения проблем водоотведения |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 802,00 | # 802,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 4.9 | # Организация и устройство автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления (АСДКУ) и АСУ канализационных насосных станций в г.Северске | # 1 697,90 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 697,90 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2015 г. | # АО СВК | # Обеспечение надежности работы системы водоотведения, повышение оперативности решения проблем водоотведения |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 1 697,90 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 697,90 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 4.10 | # Строительство очистных сооружений в пос.Самусь (в т.ч. ПИР) | # 167 677,67 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 167 677,67 | # 2024 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР) | # УКС Администрации ЗАТО Северск | # Обеспечение требуемого уровня очистки сточных вод и улучшение экологической ситуации в зоне р.Томи |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 167 677,67 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 167 677,67 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 4.11 | # Капитальный ремонт канализационной насосной станции КНС-1 в пос.Самусь (в т.ч. ПИР) | # 993,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 993,00 | # 2024-2035 гг. (в т.ч. ПИР) | # УЖКХ ТиС | # Обеспечение надежности работы системы водоотведения |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 993,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 993,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 4.12 | # Реконструкция КНС-1а; коллекторов от КНС-1а до КОС, от общественных зданий Иглаково и от КНС-4а. Строительство системы бытовой внутриплощадочной канализации водозаборов № 1, 2 в г.Северске (1 этап). КНС-1а | # 108 529,40 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 108 529,40 | # 2024 - 2035 гг. | # УКС Администрации ЗАТО Северск | # Присоединение новых потребителей |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 16 907,52 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 16 907,52 |  |  |  |
|  | # бюджет Томской области | # 91 621,88 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 91 621,88 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 4.13 | # Реконструкция КНС-1а; коллекторов от КНС-1а до КОС, от общественных зданий Иглаково и от КНС-4а. Строительство системы бытовой внутриплощадочной канализации водозаборов № 1, 2 в г.Северске (1 этап). Коллектор от КНС-1 до КОС | # 264 468,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 264 468,00 | # 2024 - 2035 гг. | # УКС Администрации ЗАТО Северск | # Присоединение новых потребителей |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 35 781,64 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 35 781,64 |  |  |  |
|  | # бюджет Томской области | # 228 686,36 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 228 686,36 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 4.14 | # Строительство КНС-1, коллекторов от КНС-1а до КОС, от общественных зданий Иглаково | # 49 976,53 | # 13 245, # 00 | # 5 000,00 | # 7 163,33 | # 5 731,10 | # 5 133, # 60 | # 0,00 | # 1 275, # 80 | # 2 740,70 | # 2 740,70 | # 2 740,70 | # 2 740,70 | # 1 464,90 | # 2013 - 2017 гг., 2019 - 2023 гг., 2024 - 2035 гг. | # АО СВК | # Присоединение новых потребителей |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 49 976,53 | # 13 245, # 00 | # 5 000,00 | # 7 163,33 | # 5 731,10 | # 5 133, # 60 | # 0,00 | # 1 275, # 80 | # 2 740,70 | # 2 740,70 | # 2 740,70 | # 2 740,70 | # 1 464,90 |  |  |  |
| # 4.15 | # Строительство сети водоотведения в Иглаково | # 13 751,70 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 13 751,70 | # 2024 - 2035 гг. | # АО СВК | # Присоединение новых потребителей |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 13 751,70 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 13 751,70 |  |  |  |
| # 4.16 | # Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм в 1-м планировочном районе г.Северска | # 35 110,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 35 110,00 | # 2024 - 2035 гг. | # АО СВК | # Присоединение новых потребителей |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 35 110,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 35 110,00 |  |  |  |
| # 4.17 | # Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм во 2-м планировочном районе г.Северска | # 10 721,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 10 721,00 | # 2024 - 2035 гг. | # АО СВК | # Присоединение новых потребителей |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 10 721,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 10 721,00 |  |  |  |
| # 4.18 | # Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм в 3-м планировочном районе г.Северска | # 6 856,90 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6 856,90 | # 2024 - 2035 гг. | # АО СВК | # Присоединение новых потребителей |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 6 856,90 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 6 856,90 |  |  |  |
| # 4.19 | # Строительство новой станции перекачки сточных вод № 4б в г.Северске (в т.ч. ПИР) | # 93 372,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 93 372,00 | # 2024 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР 2021 г.) | # УКС Администрации ЗАТО Северск | # Присоединение новых потребителей |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 93 372,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 93 372,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 4.20 | # Строительство напорных коллекторов (от здания ВНИПИЭТ по ул.Курчатова, 2 до разгрузочного коллектора Ду 900 мм) в г.Северске (в т.ч. ПИР) | # 53 510,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 53 510,00 | # 2024 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР) | # УКС Администрации ЗАТО Северск | # Присоединение новых потребителей. Обеспечение надежности и снижение аварийности |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 53 510,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 53 510,00 |  |  |  |
|  | # бюджет Томской области | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 4.21 | # Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм в 4-м планировочном районе г.Северска | # 96 115,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 96 115,00 | # 2024 - 2035 гг. | # АО СВК | # Присоединение новых потребителей |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 96 115,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 96 115,00 |  |  |  |
| # 4.22 | # Строительство канализационных насосных станций, строительство напорных коллекторов южной части г.Северска мкр.Сосновка (в т.ч. ПИР) | # 2 000 000,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2 000 000,00 | # 2024 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР) | # УКС Администрации ЗАТО Северск | # Присоединение новых потребителей |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 429 600,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 429 600,00 |  |  |  |
|  | # бюджет Томской области | # 1 570 400, # 00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 570 400, # 00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 4.23 | # Строительство сетей водоотведения диаметром до 200 мм в пос.Самусь | # 65 328,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 65 328,00 | # 2024 - 2035 гг. | # ООО «ВКХ «Самусь» | # Присоединение новых потребителей |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 65 328,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 65 328,00 |  |  |  |
| # 4.24 | # Строительство внутриплощадочных сетей канализации Водозабора № 1 в г.Северске (в т.ч. ПИР) | # 8 385,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 8 385,00 | # 2024-2035 гг. (в т.ч. ПИР) | # УКС Администрации ЗАТО Северск | # Улучшение экологической ситуации в районе Водозабора № 1 |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 8 385,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 8 385,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 4.25 | # Строительство илохранилища на канализационных очистных сооружениях г.Северска (в т.ч. ПИР) | # 42 902,35 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 42 902,35 | # 2024 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР) | # УКС Администрации ЗАТО Северск | # Обеспечение требований законодательства |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 42 902,35 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 42 902,35 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 4.26 | # Строительство локальных очистных сооружений ливневой канализации г.Северска (в т.ч. ПИР) | # 3 500,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 500,00 | # 2024 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР) | # УКС Администрации ЗАТО Северск | # Улучшение экологической ситуации |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 3 500,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 500,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 4.27 | # Реконструкция канализационного коллектора диаметром 900 мм. Устройство камеры переключения с запорной арматуры | # 2 655,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2 655,00 | # 2024 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР) | # УКС Администрации ЗАТО Северск | # Обеспечение надежности работы системы водоотведения, повышение оперативности решения проблем водоотведения |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 2 655,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2 655,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 4.28 | # Строительство КНС на территории ПАТП в г.Северске | # 13 930,40 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 577,26 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 13 353,14 | # 2016 г., 2024 - 2035 гг. | # УКС Администрации ЗАТО Северск | # Улучшение экологической ситуации |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 13 930,40 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 577,26 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 13 353,14 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 4.29 | # Модернизация сетей водоотведения диаметром 150-200 мм | # 3 225,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 225,00 | # 2024 - 2035 гг. | # АО СВК | # Снижение аварийности сетей |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 3 225,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 225,00 |  |  |  |
| # 4.30 | # Модернизация сетей водоотведения диаметром 315 мм | # 15 009,90 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 15 009,90 | # 2024 - 2035 гг. | # АО СВК | # Снижение аварийности сетей |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 15 009,90 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 15 009,90 |  |  |  |
| # 4.31 | # Модернизация сетей водоотведения диаметром 500 мм | # 15 000,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 15 000,00 | # 2024 - 2035 гг. | # АО СВК | # Снижение аварийности сетей |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 15 000,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 15 000,00 |  |  |  |
| # 4.32 | # АСУ канализационных насосных станций | # 3 537,10 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 537,10 | # 2024 - 2035 гг. | # АО СВК | # Повышение оперативности решения проблем водоотведения |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 3 537,10 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 537,10 |  |  |  |
| # 4.33 | # Капитальный ремонт здания станции перекачки ливневых вод № 2, расположенной по адресу г.Северск, ул.Парковая | # 546,30 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 546,30 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2016 г. | # УКС Администрации ЗАТО Северск | # Обеспечение надежности работы системы водоотведения |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 546,30 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 546,30 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 4.34 | # Капитальный ремонт технологического оборудования КНС (замена насосного оборудования) | # 4 830,60 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4 830,60 | # 2024 - 2035 гг. | # УЖКХ ТиС | # Обеспечение надежности работы системы водоотведения |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 4 830,60 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 4 830,60 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 4.35 | # Капитальный ремонт кровли здания решеток очистных сооружений бытовых сточных вод г.Северск | # 1 399,37 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 399, # 37 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2017 г. | # УЖКХ ТиС | # Обеспечение надежности работы системы водоотведения |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 1 399,37 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 399, # 37 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| 5 | Инвестиционные проекты по развитию системы утилизации (захоронения) ТБО на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 5.1 | # Строительство полигона твердых бытовых отходов в г.Северске (в т.ч. ПИР) | # 157 175,32 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 781,94 | # 4 878, # 62 <*> | # 4 916,76 # <*> | # 155,00 | # 4 009,18 | # 2 160,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 141 465,93 | # 2016 - 2020 гг. (в т.ч. ПИР 2016 - 2020 гг.), 2024-2035 гг. | # УКС Администрации ЗАТО Северск | # Снижение платежей за загрязнение окружающей среды |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 155 957,62 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 3 781,94 | # 4 878, # 62 <*> | # 4 916,76 # <*> | # 155,00 | # 4 009,18 | # 2 160,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 141 465,93 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 5.2 | # Строительство мусоросортировочного комплекса, производительностью до 35 тыс.т в год | # 27 261,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 27 261,00 | # 2024 - 2035 г. | # ООО «Полигон ТБО КБУ» | # Увеличение массы отсортированного вторичного сырья, экономия объема складирования ТБО за счет сортировки и большего уплотнения. Увеличение объемов ТБО, прошедших весовой контроль |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 27 261,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 27 261,00 |  |  |  |
| # 5.3 | # Строительство полигона ТБО в п.Самусь ЗАТО Северск Томской области | # 77 413,14 | # 9 670,15 | # 1 441,10 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 60 852, # 34 | # 5 449,55 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2013 - 2014 гг., 2019 - 2020 гг. | # УКС Администрации ЗАТО Северск | # Снижение платежей за загрязнение окружающей среды. Увеличение объемов ТБО, прошедших весовой контроль |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 28 412,35 | # 9 670,15 | # 1 441,10 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 16 135, # 44 | # 1 165,66 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # бюджет Томской области | # 49 000,79 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 44 716, # 90 | # 4 283,89 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 5.4 | # Мероприятия, направленные на восстановление (рекультивацию) нарушенных земель полигона ТБО в г.Северске площадью 17,2664 га (в т.ч. ПИР) | # 95 758,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 95 758,00 | # 2024 - 2035 гг. | # УКС Администрации ЗАТО Северск | # Восстановление продуктивности и экономической ценности восстановленной территории, улучшение окружающей среды |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 95 758,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 95 758,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 5.5 | # Строительство подъездной дороги к полигону твердых бытовых отходов в пос.Самусь (в т.ч.ПИР) | # 15 656,00 | # 0,00 | # 10 231, # 63 | # 14 489, # 52 <*> | # 1 268,82 # <*> | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2014 - 2016 гг. (в т.ч. ПИР 2014 г.) | # УКС Администрации ЗАТО Северск | # Обеспечение функционирования полигона |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 15 656,00 | # 0,00 | # 10 231,63 | # 14 489, # 52 <*> | # 1 268,82 # <*> | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 5.6 | # Строительство сетей электроснабжения полигона твердых бытовых отходов в пос.Самусь (в т.ч.ПИР) | # 16 134,77 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 16 134,77 | # 2024 - 2035 гг. | # УКС Администрации ЗАТО Северск | # Обеспечение функционирования полигона |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 16 134,77 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 16 134,77 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| 6 | Инвестиционные проекты по развитию инженерной инфраструктуры и городского освещения на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # 6.1 | # Реконструкция инженерных сетей западной части г.Северска | # 906 088,97 | # 0,00 | # 7 958,45 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 898 130,52 | # 2014 г., 2024 - 2035 гг. | # УКС Администрации ЗАТО Северск | # Подключение к системам энергоснабжения объектов нового строительства |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 328 666,66 | # 0,00 | # 7 958,45 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 320 708,21 |  |  |  |
|  | # бюджет Томской области | # 577 422,31 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 577 422,31 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 6.2 | # Строительство инженерной инфраструктуры на территории для размещения индивидуального жилищного строительства в пос.Самусь | # 177 924,00 | # 0,00 | # 2 695,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 71 444,54 | # 0,00 | # 0,00 | # 103 784,46 | # 2014 г., 2021 г., 2024 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР 2014 г.) | # УКС Администрации ЗАТО Северск | # Подключение к системам электро-, газо-, водоснабжения объектов индивидуального жилищного строительства |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 107 064,10 | # 0,00 | # 2 695,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 584,64 | # 0,00 | # 0,00 | # 103 784,46 |  |  |  |
|  | # бюджет Томской области | # 2 125,80 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2 125,80 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # федеральный бюджет | # 68 734,10 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 68 734,10 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 6.3 | # Проект планировки территории и строительство инженерной инфраструктуры на территории для размещения индивидуального строительства в пос.Самусь, ЗАТО Северск, Томской области | # 50 642,40 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 50 642,40 | # 2024-2035 гг. (в т.ч. ПИР) | # УКС Администрации ЗАТО Северск | # Подключение к системам электро-, газо-, водоснабжения объектов индивидуального жилищного строительства |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 50 642,40 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 50 642,40 |  |  |  |
|  | # бюджет Томской области | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 6.4 | # Капитальный ремонт опор наружного освещения г.Северска (замена ж/б опор на металлические высотой 13 м) | # 18 335,20 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 18 335,20 | # 2024 - 2035 гг. | # УЖКХ ТиС | # Повышение надежности электроснабжения объектов уличного освещения |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 18 335,20 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 18 335,20 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 6.5 | # Капитальный ремонт кабельных линий г.Северска (замена поврежденных и ветхих кабельных линий между опорами наружного освещения) | # 22 532,70 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 22 532,70 | # 2024 - 2035 гг. | # УЖКХ ТиС | # Повышение надежности электроснабжения объектов уличного освещения |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 22 532,70 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 22 532,70 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 6.6 | # Строительство внутриквартальных линий наружного освещения (в т.ч. ПИР) | # 7 242,30 | # 0,00 | # 165,49 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7 076,81 | # 2014 год. 2024 - 2035 гг. (в т.ч. ПИР) | # УКС Администрации ЗАТО Северск | # Развитие уличного освещения. Улучшение условий и уровня жизни населения |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 7 242,30 | # 0,00 | # 165,49 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 7 076,81 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 6.7 | # Строительство линий наружного освещения (в т.ч. ПИР) | # 19 370,65 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 862,08 | # 723,60 # <*> | # 1 747,24 | # 99,96 # <*> | # 0,00 | # 4 974,63 | # 0,00 | # 0,00 | # 11 786,70 | # 2016 - 2017 гг. (ПИР), 2018-2021 гг., 2024 -2035 гг. | # УКС Администрации ЗАТО Северск | # Развитие уличного освещения. Улучшение условий и уровня жизни населения |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 19 370,65 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 862,08 | # 723,60 # <*> | # 1 747,24 | # 99,96 # <*> | # 0,00 | # 4 974,63 | # 0,00 | # 0,00 | # 11 786,70 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 6.8 | # Строительство «мокрого» колодца у автобусной остановки "ЦКПП" | # 92,52 | # 0,00 | # 0,00 | # 92,52 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2015 г. (в т.ч. ПИР) | # УКС Администрации ЗАТО Северск | # Улучшение экологической ситуации |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 92,52 | # 0,00 | # 0,00 | # 92,52 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 6.9 | # Строительство «мокрого» колодца на разворотной площадке у автобусной остановки "ПАТП" | # 159,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 159,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2015 г. (в т.ч. ПИР) | # УКС Администрации ЗАТО Северск | # Улучшение экологической ситуации |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 159,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 159,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 6.10 | # Установка дополнительных опор освещения или дополнительных светильников на внутриквартальном освещении | # 5 876,73 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 021,51 | # 1 018,91 # <*> | # 187,78 | # 751,14 | # 68,87 | # 528,40 | # 594,20 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 874,08 | # 2015 - 2021 гг., 2024-2026 гг. | # УЖКХ ТиС | # Развитие уличного освещения. Улучшение усло-вий и уровня жизни населения |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 5 876,73 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 021,51 | # 1 018,91 # <*> | # 187,78 | # 751,14 | # 68,87 | # 528,40 | # 594,20 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 874,08 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 6.11 | # Актуализация программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры ЗАТО Северск до 2035 года" | # 1 500,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 500,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2022 г. | # УЖКХ ТиС | # Приведение в соответствие с реальными условиями показателей и мероприятий программы |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 1 500,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 500,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
| # 6.12 | # Строительство корпоративной оптической сети передачи данных между городскими организациями и Администрацией ЗАТО Северск | # 715,29 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 715,29 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 2017 г.- ПИР | # УКС Администрации ЗАТО Северск | # Оптимизация информационного обмена данными |
|  | # Из общего объема финансирования по источникам: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | # бюджет ЗАТО Северск | # 715,29 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 715,29 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | # внебюджетные средства | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 |  |  |  |
|  | Итого по программе: | 26 599 415, 24 | 124 545, 88 | 140 093, 31 | 141 453, 56 <*> | 103 760, 80 <*> | 68 150, 74 <*> | 103 287, 78 <*> | 87 661, 43 <*> | 366 940, 40 <*> | 1 239 216, 35 | 2 939 414, 54 | 2 993 512, 10 | 18 327 634,08 |  |  |  |
|  | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | бюджет ЗАТО Северск | 10 949 621, 48 | 22 548, 88 | 51 425, 31 | 53 568, 25 <*> | 24 106, 55 <*> | 18 436, 43 <*> | 7 985,24 <*> | 19 082, 99 <*> | 7 495,84 <*> | 10 670,64 | 32 316,24 | 1 500,00 | 10 736 740, 85 |  |  |  |
|  | бюджет Томской области | 2 849 511, 54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393, 30 | 0,00 | 46 351, 40 | 4 283,89 | 5 369,89 | 42 000,00 | 0,00 | 2 750 113, 05 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 68 734,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 68 734,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
|  | внебюджетные средства | 12 731 548,12 | 101 997,00 | 88 668,00 | 87 885,31 | 79 654,25 | 48 321,01 | 95 302,54 | 22 227,04 | 355 160,66 | 1 154 441,72 | 2 865 098,30 | 2 992 012,10 | 4 840 780,18 |  |  |  |

--------------------------------

<*> Потребность в финансовых средствах включает:

1) в 2015 году неосвоенные остатки средств местного бюджета 2014 года в сумме 19 451,91 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:

3.4. «Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 1. Скважины № 7а, № 15а в г. Северске» на сумму 5 348,40 тыс. руб.;

3.21. «Строительство водоочистных сооружений в дер. Кижирово» в 2015 г. в сумме 5 038,36 тыс. руб.;

5.5. «Строительство подъездной дороги к полигону твердых бытовых отходов в пос. Самусь (в т.ч. ПИР)» на сумму 9 065,15 тыс. руб.

2) в 2016 году неосвоенные остатки средств местного бюджета 2015 года в сумме 5 151,54 тыс. руб., в том числе по мероприятиям:

2.26. «Реконструкция теплосети по просп. Коммунистическому от т/к 1/45 до К1 в г. Северске» на сумму 604,37 тыс. руб.;

3.4. «Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 1. Скважины № 7а, № 15а в г. Северске» на сумму 3 110,19 тыс. руб.

Контракт расторгнут, проведен новый аукцион на достройку объекта и в связи с изменением ПСД уточнена стоимость объекта;

5.5. «Строительство подъездной дороги к полигону твердых бытовых отходов в пос. Самусь (в т.ч. ПИР)» на сумму 1 268,82 тыс. руб.;

6.10. «Установка дополнительных опор освещения или дополнительных светильников на внутриквартальном освещении, по объектам» на сумму 168,16 тыс. руб.

3) в 2017 году неосвоенные остатки средств местного бюджета 2016 года в сумме 7 323,6 тыс. руб.,

в том числе по мероприятиям:

3.4. «Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 1. Скважины № 7а, № 15а в г. Северске» на сумму 2 811,43 тыс. руб.;

4.7. «Капитальный ремонт камер на самотечной канализации (диаметром 900 мм) в г. Северске» на сумму 1 566,74 тыс. руб.;

5.1. «Строительство полигона твердых бытовых отходов в г. Северске (в т.ч. ПИР)» на сумму 2 221,83 тыс. руб.;

6.7. «Строительство линии наружного освещения г. Северска (в т.ч. ПИР)» на сумму 723,6 тыс. руб.

4) в 2018 году неосвоенный остаток средств местного бюджета 2017 года в сумме 1 970,28 тыс. руб. в том числе по мероприятиям:

5.1. «Строительство полигона твердых бытовых отходов в г. Северске (в т.ч. ПИР)» на сумму 1 970,28 тыс. руб.;

5) в 2019 году неосвоенный остаток средств местного бюджета 2018 года в сумме 565,81 тыс. руб. в том числе по мероприятиям:

3.52. «Реконструкция сетей хозяйственно-противопожарного водопровода с установкой пожарных резервуаров в пос.Самусь и пос.Орловка» на сумму 465,85 тыс.руб.;

6.7. «Строительство линий наружного освещения (в т.ч. ПИР)» на сумму 99,96 тыс. руб.;

6) в 2020 году расходы за счет остатков средств местного бюджета 2019 года в сумме 1 792,6 тыс. руб.:

3.4. «Строительство 6 скважин на существующих подземных водозаборах (3 очередь). Водозабор № 1. Скважины № 7а, № 15а в г.Северске»  на сумму 1 709,22 тыс.руб.;

3.57. «Установка дополнительной колонки для питьевой воды в районе ул. Речная в д. Кижирово» на сумму 83,38 тыс.руб.

Указанные суммы неосвоенных остатков средств местного бюджета не увеличивают итоговые суммы потребности в финансовых ресурсах в столбце «Всего».

53. Инвестиционные проекты, включенные в Программу, могут быть реализованы в следующих формах:

1) проекты, реализуемые действующими на территории ЗАТО Северск организациями;

2) проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);

3) проекты, для реализации которых создаются организации с участием ЗАТО Северск;

4) проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих организаций коммунального комплекса, организаций, осуществляющих деятельность в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения.

54. Выбор формы реализации инвестиционных проектов определяется с учетом структуры источников финансирования мероприятий и степени участия организаций коммунального комплекса, организаций, осуществляющих деятельность в сфере электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, в их реализации. При этом реализация инвестиционных проектов действующими на территории ЗАТО Северск организациями должна учитывать возможность привлечения ими сторонних исполнителей работ (подрядных организаций).

Выбор формы реализации инвестиционных проектов должен основываться на совокупной оценке следующих критериев:

1) источника финансирования инвестиционных проектов (бюджетный, внебюджетный);

2) технологической связанности реализуемых инвестиционных проектов с существующей коммунальной инфраструктурой;

3) экономической целесообразности выбора формы реализации инвестиционных проектов, основанной на сопоставлении расходов на организацию данных форм.

Исходя из приведенных критериев рассмотрены возможные формы реализации инвестиционных проектов в ЗАТО Северск.

55. Инвестиционные проекты в сфере электроснабжения планируется реализовывать за счет внебюджетных источников (платы за технологическое присоединение, инвестиционной составляющей в тарифе на передачу электроэнергии) и бюджета ЗАТО Северск. При необходимости для реализации мероприятий возможно привлечение заемных источников финансирования.

Экономически нецелесообразно создавать организацию для реализации инвестиционных проектов, поскольку их стоимость менее 5% от расходов на реализацию всех инвестиционных проектов в системе коммунальной инфраструктуры.

Исходя из приведенных условий инвестиционные проекты, реализуемые в системе электроснабжения ЗАТО Северск, целесообразно осуществлять действующими сетевыми организациями.

56. Источниками финансирования мероприятий в сфере теплоснабжения являются средства бюджетов, а также внебюджетные источники.

Внебюджетными источниками являются средства организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения, получаемые от потребителей за счет установления тарифов (инвестиционной составляющей в тарифе) и тарифов на подключение (платы за технологическое присоединение). Условием привлечения данных внебюджетных источников является обеспечение доступности оплаты ресурсов потребителями с инвестиционной составляющей в тарифах и тарифов на подключение (платы за технологическое присоединение).

Возможность реализации инвестиционных проектов в сфере теплоснабжения с привлечением сторонних инвесторов на конкурсной основе должна рассматриваться с учетом условий договоров аренды и концессии систем теплоснабжения ЗАТО Северск.

57. Реализацию инвестиционных проектов в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод планируется возложить на организации, осуществляющие деятельность в сфере водоснабжения, водоотведения, и структурные подразделения Администрации ЗАТО Северск (УКС Администрации ЗАТО Северск и УЖКХ ТиС) за счет бюджетных средств (при наличии возможности).

58. Инвестиционные проекты в сфере сбора и утилизации твердых бытовых отходов могут быть реализованы по следующим направлениям:

1) реализация мероприятий по сортировке и захоронению ТБО инвестором по инвестиционным соглашениям с Администрацией ЗАТО Северск;

2) реализация инвестиционных проектов в сфере сбора и утилизации твердых бытовых отходов, приведенных в настоящей Программе, за счет бюджета ЗАТО Северск.

Предусмотренные настоящей Программой инвестиционные проекты связаны с существующей инфраструктурой территориально, определяя организацию технологической схемы движения отходов внутри полигона ТБО. Также рассматривается технологическая связанность этапов обращения с отходами (сбор, вывоз, захоронение отходов), осуществляемых ООО "Полигон ТБО КБУ", которая позволит повысить эффективность реализуемых проектов за счет согласованности технологических этапов обращения с отходами.

59. Инвестиционные проекты по развитию инженерной инфраструктуры и развитию городского освещения должны реализовываться за счет бюджетных средств.

60. При рассматриваемой форме реализации инвестиционных проектов наиболее эффективными по критерию минимизации стоимости ресурсов для потребителей ЗАТО Северск будут являться механизмы их финансирования:

1) с привлечением бюджетных средств (для оплаты части инвестиционных проектов или оплаты процентов по заемным средствам);

2) за счет тарифа (платы) за подключение (технологическое присоединение), вносимой застройщиками до начала проведения мероприятий по подключению (в части мероприятий по подключению новых потребителей к системам коммунальной инфраструктуры).

Иные механизмы финансирования инвестиционных проектов предполагают включение в расходы на их реализацию платы за привлечение заемных средств инвесторов (кредитных организаций), увеличивая стоимость ресурсов для потребителей.

61. Размер платы за технологическое присоединение к системе электроснабжения ЗАТО Северск, ООО "Электросети" в период 2013 - 2035 гг. составит (раздел XIV Обосновывающих материалов):

62. Размер платы за подключение к системе теплоснабжения г. Северска на период 2013 - 2035 гг. составит (раздел XIV Обосновывающих материалов):

63. Размер платы за подключение к системе теплоснабжения пос. Самусь и пос. Орловка, обслуживаемой ООО "Тепло", на период 2013 - 2035 гг. составит (раздел XIV Обосновывающих материалов):

64. Мероприятия, обеспечивающие подключение к системе теплоснабжения, обслуживаемой ООО "Сети" Программой не предусмотрены.

65. Размер платы за подключение к системе водоснабжения, эксплуатируемой ОАО СВК, на период 2013 - 2035 гг. составит (раздел XIV Обосновывающих материалов):

66. Размер платы за подключение к системе водоснабжения, эксплуатируемой ООО "ВКХ", на период 2013 - 2035 гг. составит (раздел XIV Обосновывающих материалов):

67. Размер платы за подключение к системе водоотведения, эксплуатируемой ОАО СВК, на период 2013 - 2035 гг. составит (раздел XIV Обосновывающих материалов):

68. Размер платы за подключение к системе водоотведения, эксплуатируемой ООО "ВКХ", на период 2013 - 2035 гг. составит (раздел XIV Обосновывающих материалов):

69. Прогнозирование изменения тарифов на коммунальные ресурсы и утилизацию (захоронение) ТБО с учетом результатов и расходов на реализацию мероприятий Программы представлено в таблице 13.

### Таблица 13

| N пп | Тарифы | 2013 г. | 2035 г. | Раздел Обосновывающих материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Передача электрической энергии, руб./кВт x ч | 0,397 | 0,645 | Подраздел 1 раздела XIV |
| 2 | Тепловая энергия, руб./Гкал |  |  | Подраздел 2 раздела XIV |
|  | ОАО ТС | 839,9 | 825,5 |  |
|  | ООО "Тепло" | 1491,4 | 939,1 |  |
|  | ООО "Сети" | 1681,0 | 1681,0 |  |
| 3 | Холодная вода, руб./куб. м | 17,1 | 19,3 | Подраздел 3 раздела XIV |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе, руб./куб. м | 0,54 | 0,54 |  |
| 4 | Водоотведение и очистка сточных вод, руб./куб. м | 7,1 | 11,6 | Подраздел 4 раздела XIV |
|  | Инвестиционная составляющая в тарифе, руб./куб. м | 1,90 | 1,90 |  |
| 5 | Утилизация (захоронение) ТБО, руб./куб. м | 77,41 <*> | 84,35 | Подраздел 5 раздела XIV |

--------------------------------

<*> Приведен средний тариф, рассчитанный на основании приказа Департамента тарифного регулирования и государственного заказа Томской области от 30.11.2012 N 43/537 "О тарифах общества с ограниченной ответственностью "Полигон твердых бытовых отходов комбината благоустройства" на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов".

70. Расчет общей прогнозируемой совокупной платы за потребляемые населением ЗАТО Северск коммунальные услуги на 2013 г. приведен в таблице 14.

### Таблица 14

| N пп | Вид коммунальных услуг | Ед. изм. | Объем потребления | Средневзвешенный тариф (проект тарифа), руб. | Прогнозируемая плата за коммунальные услуги, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение | тыс. куб. м | 10558,0 | 20,2 | 213775 |
| 2 | Водоотведение | тыс. куб. м | 12692,0 | 9,5 | 121165 |
| 3 | Отопление | тыс. Гкал | 999,4 | 878,9 | 878362 |
| 4 | Электроснабжение | тыс. кВт x ч | 134250,0 | 3,7 | 500433 |
| 5 | Утилизация (захоронение) ТБО | тыс. куб. м | 98,5 | 77,4 | 7627 |
| Итого за все потребляемые коммунальные услуги |  | - |  |  | 1721362 |

71. Прогнозная величина субсидий на 2013 г. составит 102,2 млн руб.

Оценка уровня доступности коммунальных услуг для населения ЗАТО Северск производилась путем сопоставления полученных значений критериев доступности со значениями, приведенными в Методических указаниях по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги, утвержденных Приказом Минрегиона России от 23.08.2010 N 378 "Об утверждении методических указаний по расчету предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги" (далее - Методические указания по расчету предельных индексов), а также в постановлении Администрации Томской области от 25.08.2011 N 253а "Об установлении системы критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги на 2012 год по муниципальным образованиям Томской области".

Сравнение установленных значений критериев доступности платы за коммунальные услуги представлено в таблице 15.

### Таблица 15

| N пп | Наименование показателей | Ед. изм. | Значение критерия, установленное Методическими указаниями по расчету предельных индексов | Значение критерия, установленное постановлением Администрации Томской области от 25.08.2011 N 253а | Расчетные значения на 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | Не более 8,6 | Не более 10 | 5,75 |
| 2 | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | Не более 12 | Не более 19 | 0,44 |
| 3 | Уровень собираемости платежей граждан за коммунальные услуги | % | Не менее 85 | Не менее 85 | Не менее 92% |
| 4 | Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | Не более 15 | Не более 18 | 14,1 |

Сравнение установленных значений критериев доступности платы за коммунальные услуги с расчетными позволяет сделать вывод о доступности платы за коммунальные услуги для населения ЗАТО Северск в 2013 г.

## VI. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

72. Заказчиком Программы и органом, ответственным за ее реализацию, является УЖКХ ТиС.

73. Ответственными исполнителями Программы являются УЖКХ ТиС и УКС Администрации ЗАТО Северск. Соисполнителями Программы являются организации, участвующие в реализации Программы, не являющиеся получателями бюджетных средств, а именно организации коммунального комплекса и организации, осуществляющие деятельность в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод (далее - организации, участвующие в реализации Программы).

Реализация и контроль за выполнением Программы осуществляются путем представления отчетности по выполнению Программы в соответствии с пунктом 79 настоящей Программы.

(в ред. решения Думы ЗАТО Северск от 21.12.2017 N 33/3)

74. Основными функциями УЖКХ ТиС по реализации Программы являются:

1) реализация мероприятий, по которым исполнителем является УЖКХ ТиС;

2) подготовка и уточнение перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

3) подача бюджетных заявок на финансирование за счет средств бюджета ЗАТО Северск мероприятий, по которым исполнителем является УЖКХ ТиС;

4) оформление и подача бюджетных заявок на софинансирование мероприятий за счет средств бюджета Томской области в рамках государственных программ Томской области (далее - ГП);

5) организационное, техническое и методическое содействие организациям, участвующим в реализации Программы;

6) участие в разработке инвестиционных программ и подготовка проекта соглашения с организациями на реализацию инвестиционных программ;

7) обеспечение взаимодействия Администрации ЗАТО Северск и организаций, участвующих в реализации Программы;

8) обеспечение взаимодействия Администрации ЗАТО Северск с исполнительными органами государственной власти Томской области по утверждению инвестиционных программ организаций, участвующих в реализации Программы;

9) организация оценки соответствия инвестиционных программ организаций установленным требованиям;

10) сбор информации о ходе выполнения производственных и инвестиционных программ организаций в рамках проведения мониторинга Программы;

11) мониторинг и анализ реализации Программы, подготовка заключения об эффективности ее реализации;

12) подготовка докладов о ходе реализации Программы и предложений по ее изменению;

13) осуществление мероприятий в сфере информационного освещения и сопровождения реализации Программы;

14) осуществление оценки эффективности Программы и расчет целевых показателей и индикаторов реализации Программы.

75. Основными функциями УКС Администрации ЗАТО Северск по реализации Программы являются:

1) реализация мероприятий, по которым исполнителем является УКС Администрации ЗАТО Северск;

2) подготовка предложений по уточнению перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

3) подача бюджетных заявок на финансирование за счет средств бюджета ЗАТО Северск мероприятий, по которым исполнителем является УКС Администрации ЗАТО Северск;

4) участие в оформлении бюджетных заявок на софинансирование мероприятий за счет средств бюджета Томской области в рамках ГП;

5) заключение соглашения с исполнительными органами государственной власти Томской области на софинансирование объектов в рамках ГП.

76. Основными функциями организаций, участвующих в реализации Программы, являются:

1) реализация мероприятий, по которым они являются исполнителями;

2) подготовка предложений по уточнению перечня программных мероприятий и финансовых потребностей на их реализацию;

3) разработка инвестиционных и производственных программ;

4) мониторинг реализации производственных и инвестиционных программ.

77. Инструментом реализации Программы являются инвестиционные и производственные программы организаций, участвующих в реализации Программы.

Одним из источников финансирования таких программ являются тарифы, в том числе долгосрочные, надбавки к тарифам, инвестиционные составляющие в тарифах, утвержденные с учетом их доступности для потребителей, а также тариф на подключение (плата за подключение к системе коммунальной инфраструктуры, получаемая от застройщиков).

При недоступности тарифов или надбавок частичное финансирование осуществляется за счет бюджетных источников.

Установление тарифов на товары (услуги) организаций коммунального комплекса и организаций, осуществляющих деятельность в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод на долгосрочную перспективу, а также надбавок к тарифам (инвестиционных составляющих), должно сопровождаться заключением соглашения между Администрацией ЗАТО Северск или Департаментом тарифного регулирования Томской области (в зависимости от полномочий) и организацией коммунального комплекса или организацией, осуществляющей деятельность в сферах электро-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, очистки сточных вод.

В данном соглашении (кроме прав, обязанностей и ответственности сторон) должны найти отражение следующие условия:

1) долгосрочные параметры регулирования деятельности организации;

2) целевые показатели обеспечения надежности, сбалансированности систем, эффективности деятельности, обеспечения экологической безопасности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации Программы, и их значения;

3) перечень мероприятий Программы и их стоимость;

4) объемы и источники финансирования мероприятий (в том числе собственные средства организации, участвующие в реализации Программы, бюджетные средства, заемные средства);

5) условия пересмотра Программы и долгосрочных тарифов;

6) контроль за исполнением Программы (порядок, формы, параметры и ответственные лица).

78. План-график работ по реализации Программы представлен в таблице 16.

### Таблица 16

| N пп | Наименование и содержание действий по реализации Программы | Ответственный исполнитель | Сроки реализации действий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций, участвующих в реализации Программы | Уполномоченный орган (в соответствии с полномочиями) | В течение 1 месяца после утверждения Программы |
| 2 | Подготовка инвестиционных программ организаций, участвующих в реализации Программы | Организации, участвующие в реализации Программы | В сроки, установленные уполномоченным органом |
| 3 | Согласование инвестиционных программ организаций, участвующих в реализации Программы | Уполномоченный орган (в соответствии с полномочиями) | В сроки, установленные уполномоченным органом |
| 4 | Утверждение инвестиционных программ организаций, участвующих в реализации Программы | Уполномоченный орган (в соответствии с полномочиями) | В сроки, установленные уполномоченным органом |
| 5 | Заключение договоров на реализацию инвестиционных программ (договоры должны включать: 1) цели договора, представленные системой показателей и индикаторов, характеризующих развитие систем коммунальной инфраструктуры (показатели обеспечения надежности, сбалансированности систем, эффективности деятельности, обеспечения экологической безопасности, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых должно быть обеспечено в результате реализации Программы, и их значения); 2) права и обязанности сторон по таким ключевым вопросам, как порядок финансирования мероприятий, порядок выполнения мероприятий, порядок регистрации прав на создаваемые объекты и сооружения систем коммунальной инфраструктуры, порядок осуществления контроля и мониторинга, порядок и основания для пересмотра инвестиционной программы, тарифов и надбавок; 3) ответственность сторон; 4) перечень мероприятий Программы и их стоимость; 5) объемы и источники финансирования мероприятий (в том числе собственные средства организации коммунального комплекса, бюджетные средства, заемные средства) | Уполномоченный орган (в соответствии с полномочиями), организации, участвующие в реализации Программы | В сроки, установленные уполномоченным органом |
| 6 | Принятие решений по выделению бюджетных средств на реализацию мероприятий Программы | Финансовое управление | Ежегодно в период формирования проекта бюджета ЗАТО Северск в сроки, установленные нормативными актами Администрации ЗАТО Северск |

79. Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы.

Предоставление отчетности по выполнению настоящей Программы осуществляется исполнителями Программы в рамках мониторинга ее реализации. Порядок предоставления отчетности и формы отчетности по выполнению Программы устанавливаются нормативным правовым актом Администрации ЗАТО Северск.

Исполнители представляют в УЖКХ ТиС отчет о реализации инвестиционных программ в течение 25 рабочих дней с момента окончания отчетного периода. Отчетным периодом реализации инвестиционных программ является календарный год. В случае отклонения фактической реализации инвестиционных программ от их плановых значений исполнители в рассматриваемый срок также представляют в УЖКХ ТиС пояснительную записку, обосновывающую причины данных отклонений, а также предложения по корректировке Программы. Отчет представляется в бумажном и электронном виде.

УЖКХ ТиС в 15-дневный срок после получения информации от исполнителей Программы обобщает полученную информацию и формирует сводный отчет о реализации Программы.

Отчет УЖКХ ТиС направляется на утверждение Главе Администрации ЗАТО Северск.

80. Порядок изменения Программы.

Изменение Программы осуществляется по итогам анализа отчета ответственных лиц путем внесения изменений в соответствующие правовые акты Администрации ЗАТО Северск.

Изменение Программы осуществляется в случаях:

1) отклонений в выполнении мероприятий Программы в предшествующий период;

2) приведения объемов финансирования Программы в соответствие с фактическим уровнем цен и фактическими условиями бюджетного финансирования;

4) уточнения мероприятий, сроков реализации, объемов финансирования мероприятий.

УЖКХ ТиС в 2-месячный срок после утверждения отчета о реализации Программы готовит проект решения Думы ЗАТО Северск о внесении изменений в Программу и представляет их в Думу ЗАТО Северск для утверждения в установленном порядке.

81. Общий контроль за реализацией Программы осуществляет Глава Администрации ЗАТО Северск.

## VII. ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

82. Реализация предложенных программных мероприятий по развитию и модернизации коммунальной инфраструктуры позволит улучшить качество обеспечения потребителей ЗАТО Северск коммунальными услугами.

83. Развитие системы электроснабжения позволит обеспечить подключение новых потребителей электрической энергии.

84. Реализация программных мероприятий по модернизации и развитию системы теплоснабжения позволит:

1) обеспечить достаточный уровень тепловой энергии с требуемыми характеристиками;

2) снизить уровень износа сетей и оборудования;

3) обеспечить непрерывность подачи тепловой энергии;

4) обеспечить соблюдение интересов существующих потребителей путем сокращения числа внеплановых отключений;

5) обеспечить возможность подключения новых потребителей путем увеличения надежности магистральных тепловых сетей и резерва мощностей;

6) улучшить экологическое состояние за счет модернизации и замены изношенного оборудования (применение новых технологий, сокращающих выбросы загрязняющих веществ);

7) повысить надежность работы теплосетевого хозяйства и теплоисточников;

8) сократить затраты на проведение ремонтных работ на тепловых сетях;

9) сократить затраты на производство тепловой энергии путем замены устаревшего и изношенного оборудования;

10) улучшить условия и уровень жизни населения.

85. Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоснабжения позволит обеспечить:

1) доведение качества питьевой воды до норм СанПиН 2.14.1074-01;

2) минимизацию риска загрязнения водных источников гидроксидными осадками;

3) повышение надежности работы водозаборных сооружений и системы водоснабжения;

4) подключение к системе водоснабжения объектов нового строительства;

5) снижение аварийности сетей и сокращение потерь воды;

6) снижение расходов на аварийный ремонт;

7) бесперебойное водоснабжение и улучшение условий и уровня жизни населения.

86. Реализация мероприятий по развитию и модернизации системы водоотведения позволит обеспечить:

1) требуемый уровень очистки сточных вод и улучшение экологической ситуации в зоне р. Томи;

2) снижение вредного воздействия на окружающую среду;

3) повышение надежности системы водоотведения;

4) снижение аварийности сетей водоотведения;

5) подключение к системе водоотведения новых потребителей;

6) улучшение санитарно-гигиенических условий проживания населения.

87. Реализация мероприятий по развитию системы утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов позволит обеспечить:

1) восстановление продуктивности и экономической ценности восстановленной территории, улучшение окружающей среды;

2) снижение платежей за загрязнение окружающей среды;

3) увеличение массы отсортированного вторичного сырья;

4) увеличение объемов ТБО, прошедших весовой контроль;

5) экономию объема складирования ТБО за счет сортировки и большего уплотнения.

88. Реализация мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры и городского освещения позволит обеспечить:

1) подключение к системам энергоснабжения, электро-, газо-, водоснабжения объектов нового строительства;

2) снижение платежей за загрязнение окружающей среды;

3) повышение надежности электроснабжения объектов уличного освещения;

4) улучшение условий и уровня жизни населения.