УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации ЗАТО Северск

от   29.01.2021  №__121_______

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»»

на 2021 - 2024 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»

| Наименование муниципальной программы (далее - Программа) | Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации Программы | 2021 - 2024 годы |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют |  |  |  |  |  |
| Участники Программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| Цель социально-экономического развития ЗАТО Северск, на реализацию которой направлена Программа | Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| Целевые показатели (индикаторы) результативности Программы и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | 1. Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на 1 проживающего, квт.ч | 891,4 | 878 | 864,9 | 851,9 | 839,1 |
|  | 2. Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах на 1 кв. м общей площади, гигакал | 0,278 | 0,273 | 0,269 | 0,265 | 0,261 |
|  | 3. Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3 | 18,77 | 18,48 | 18,21 | 17,93 | 17,67 |
|  | 4. Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на 1 проживающего, м3 | 36,23 | 36,23 | 36,23 | 36,23 | 36,23 |
|  | 5. Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, квт.ч | 110,2 | 108,9 | 107,2 | 105,5 | 103,7 |
|  | 6. Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 кв. м общей площади, гигакал | 0,255 | 0,251 | 0,248 | 0,248 | 0,248 |
|  | 7. Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3 | 1,79 | 1,77 | 1,75 | 1,73 | 1,71 |
|  | 8. Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, м3 | 1,82 | 1,79 | 1,77 | 1,74 | 1,71 |
| Задачи Программы | 1. Экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном и жилищном секторе с использованием энергосберегающих приборов и технологий |  |  |  |  |  |
|  | 2. Повышение эффективности снабжения организаций и населения ЗАТО Северск энергетическими ресурсами |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе» |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав Программы (далее - ВЦП) | ВЦП «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования Программы, всего, в т.ч. по годам реализации Программы, тыс. руб. | Источники | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Местный бюджет (потребность (прогноз) | 249 747,82 | 85 786,07 | 53 855,27 | 54 687,74 | 55 418,74 |
|  | Местный бюджет | 68 069,52 | 37 514,77 | 15 210,82 | 15 343,93 | 0,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (потребность (прогноз) | 122 273,90 | 122 273,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (потребность (прогноз) | 148 879,58 | 148 879,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 4 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  | Всего | 72 069,52 | 38 514,77 | 16 210,82 | 16 343,93 | 1 000,00 |

- ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ

СФЕР РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

С вступлением в силу Федерального закона от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 261-ФЗ) была разработана муниципальная программа «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы, утвержденная постановлением Администрации ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3530, в которой учтены требования, предусмотренные статьей 14 Федерального закона № 261-ФЗ, требования, предусмотренные постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225 «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности». Результаты муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» на 2015 - 2020 годы свидетельствуют о положительном ее эффекте.

Программа «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы направлена на снижение потребления энергетических ресурсов путем использования энергосберегающих приборов и технологий, повышение уровня приборного учета, модернизацию сетей энергоснабжения путем строительства новых сетей, увеличение доли потребителей, подключенных к услугам газоснабжения, поддержание безопасных и комфортных условий проживания граждан.

Состояние объектов муниципальной социальной сферы оценивается как удовлетворительное, но при этом фактическое потребление коммунальных ресурсов превышает нормируемые объемы потребления. Сверхнормативное потребление обусловлено рядом объективных причин, таких как неудовлетворительное состояние ограждающих конструкций, высокий износ инженерных систем зданий, отсутствие средств регулирования теплопотребления, низкий уровень подготовки специалистов, отсутствие механизмов экономического стимулирования.

Жилищный фонд характеризуется высоким уровнем износа инженерных систем, средним уровнем оснащенности общедомовыми и индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов.

Для определения основных направлений по сокращению энергопотребления и повышения энергоэффективности на территории ЗАТО Северск далее представлены основные проблемы, решение которых предлагается программным методом в рамках муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы (далее – Программа).

В Программу включен весь комплекс работ по модернизации жилищно-коммунального хозяйства.

Социальная сфера на территории ЗАТО Северск представлена образовательными организациями, организациями для занятий культурным досугом, физкультурой и спортом.

Образовательную систему на территории ЗАТО Северск представляют 22 муниципальных дошкольных образовательных учреждения, 18 муниципальных общеобразовательных учреждений и 12 учреждений дополнительного образования художественно-эстетической и спортивной направленности.

В настоящее время на территории ЗАТО Северск работают 8 муниципальных учреждений культуры.

Состояние объектов муниципальной социальной сферы по результатам энергоаудита (энергодеклараций) 2018, 2019 годов оценивается как удовлетворительное.

Данные  о  потреблении  энергетических ресурсов в органах местного самоуправления

(далее – ОМСУ)  и  муниципальных  учреждениях  (далее – МУ)  за  последние  три  года

(далее – ОМСУ) и муниципальных учреждениях (далее – МУ) за последние три года представлены в таблице 1.

Таблица 1

| Общие сведения | Единица измерения | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь помещений ОМСУ и МУ | кв. м | 335 937,4 | 336 327,3 | 335 936,3 |
| Численность сотрудников ОМСУ и МУ | чел. | 6 512 | 6 287 | 6 155 |
| Расход электрической энергии на снабжение ОМСУ и МУ | кВтч | 11 798 844 | 12 625 996 | 12 528 982 |
| Расход тепловой энергии на снабжение ОМСУ и МУ | Гкал | 94 654,1 | 86 885,00 | 86 300,00 |
| Расход холодной воды на снабжение ОМСУ и МУ | м3 | 237 713 | 233 882,80 | 207 800 |
| Расход горячей воды на снабжение ОМСУ и МУ | м3 | 191 048 | 203 059 | 203 100 |

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе за последние три года представлены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| Удельный суммарный расход энергетических ресурсов ОМСУ и МУ | тыс. т.у.т./кв.м | 0,062 | 0,059 | 0,058 |
| Удельный расход энергоресурсов на снабжение ОМСУ и МУ в т.ч.: |  |  |  |  |
| электрической энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт.ч/кв.м | 35,1 | 37,5 | 37,3 |
| тепловой энергии (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м | 0,282 | 0,258 | 0,257 |
| холодной воды (в расчете на 1 человека) | м3/чел | 36,5 | 37,2 | 33,8 |
| горячей воды (в расчете на 1 человека) | м3/чел | 29,3 | 32,3 | 33,0 |

С учетом доли расходов бюджета муниципального образования на обеспечение энергетическими ресурсами ОМСУ и МУ и ежегодного роста тарифов необходима реализация мер, направленных на сокращение расходов бюджета на обеспечение энергетическими ресурсами ОМСУ и МУ за счет сокращения энергопотребления.

Жилищный фонд характеризуется высоким уровнем износа инженерных систем, средним уровнем оснащенности общедомовыми и индивидуальными приборами учета коммунальных ресурсов. Данные о потреблении многоквартирными домами (далее – МКД) энергоресурсов за три предшествующих года представлены в таблице 3.

Таблица 3

| Общие сведения | Единица измерения | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения ЗАТО Северск на конец года | тыс.чел. | 113,8 | 113,3 | 113,06 |
| Общая площадь МКД | кв.м | 2 513 300 | 2 508 900 | 2 524 100 |
| Объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в МКД на территории муниципального образования | кВтч | 107 035 094 | 97 904 950 | 98 868 923 |
| Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в МКД на территории муниципального образования | Гкал | 797 723 | 764 266 | 711 495 |
| Объем холодной воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории муниципального образования | м3 | 4 171 280 | 4 230 692 | 3 958 387 |
| Объем горячей воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории муниципального образования | м3 | 4 029 676 | 2 503 241 | 2 081 415 |

Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном секторе за последние три года представлены в таблице 4.

Таблица 4

| Наименование показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей по годам |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| Удельный расход энергоресурсов в МКД, в т.ч.: |  |  |  |  |
| электрической | кВт.ч/чел (в расчете на 1 жителя) | 980,6 | 896,6 | 905,0 |
| тепловой энергии | Гкал/кв.м общей площади | 0,317 | 0,305 | 0,282 |
| холодной воды | м3/чел (в расчете на 1 жителя) | 38 | 39 | 36 |
| горячей воды | куб.м/чел (в расчете на 1 жителя) | 37 | 23 | 19 |
| Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в МКД | тыс. т.у.т./кв.м | 0,071 | 0,067 | 0,063 |

Данные указанных таблиц свидетельствуют о снижении потребления энергоресурсов по годам, что объясняется постоянным ростом уровня приборного учета.

По данным статистики из 46 тыс. квартир оснащено индивидуальными приборами учета воды 20,5 тыс. квартир (44%), в 4,5 тыс. квартир отсутствует наличие технической возможности установки приборов учета (требуется реконструкция внутридомовых инженерных систем). Оснащению приборами учета воды подлежат порядка 21 тыс. квартир.

Не оснащены индивидуальными приборами учета 3,5 тыс. муниципальных квартир, при этом обязанность по их установке возложена на собственника, т.е. на муниципалитет. Учитывая, что с 1 января 2015 года в рамках законодательства для начисления оплаты применяются повышающие коэффициенты, увеличивающие нормативы потребления коммунальной услуги, необходимо продолжить установку указанных приборов учета за счет бюджета ЗАТО Северск.

В настоящее время газоснабжение ЗАТО Северск осуществляется от двух ГРС, расположенных вблизи г.Северска (ГРС АО «СХК») и пос.Самусь (ГРС пос.Самусь).

Газоснабжение основного промышленного потребителя газа - ТЭЦ АО «РИР» на территории ЗАТО Северск осуществляется по газопроводу-отводу, который был введен в эксплуатацию в IV квартале 2003 года.

Газоснабжение ЗАТО Северск охватывает пос.Самусь, дер.Кижирово, пос.Орловка, дер.Семиозерки. Газификация частных домовладений в г.Северске согласно Схеме газоснабжения ЗАТО Северск до 2030 года предполагается в период с 2021 года по 2030 год.

В целях обеспечения газоснабжением резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Северск» планируется строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего социально-экономического развития «Северск».

На сегодняшний день на территории ЗАТО Северск имеется низкий уровень газификации. В результате строительства первой очереди газопровода в пос.Самусь (ул.Малопроточная, ул.Равенства, пер.Речной, ул.Набережная, ул.Розы Люксембург, пер.Песочный, пер.Набережный, пер.Новый) газифицировано 218 домов. В южной части поселка (ул.Корсакова, ул.Северская, ул.Кольцевая, ул.Кооперативная) газоснабжением обеспечено 90 земельных участков.

Кроме частных домовладений к газоснабжению в пос.Самусь подключено 6 прочих крупных потребителей, а именно: административно-бытовой корпус ООО «Самусьский судостроительный-судоремонтный завод»; Центральная отопительная котельная 
ООО «Тепло Плюс»; ООО «Топлайн», ЗАО «Интергласс», ООО «ЛПУМГ»; ИП Варданян А.М.

По предварительным оценкам, указанным в Схеме газоснабжения ЗАТО Северск до 2030 года, потенциальными потребителями газа являются 2 938 частных домовладений и 14 прочих потребителей.

Для повышения уровня обеспеченности газоснабжением необходимо продолжение работ по строительству распределительного газопровода.

Освещение пешеходных пространств осуществляется преимущественно за счет части светового потока светильников уличного освещения. Как правило, целевое освещение пешеходных пространств в г.Северске отсутствует.

Серьезным недостатком освещения пешеходных пространств является монохромный желтый цвет освещения, создающий гомогенное визуальное пространство. Предназначенные для отдыха жителей пространства в темное время суток практически не посещаются, поскольку в них созданы агрессивные, психологически неблагоприятные условия, не располагающие к благополучному комфортному отдыху. Желтый свет противоречит принципам ландшафтного освещения, поскольку желтый свет натриевых ламп и зеленый цвет листьев несовместимы. Такая ситуация противоречит эстетическим принципам светового благоустройства и психологически не располагает к доброжелательному отношению к городскому интерьеру со стороны жителей, побуждает определенных представителей населения к насилию и вандализму. Гомогенная желтая световая среда с позиций видеоэкологии психологически неблагоприятна и провоцирует правонарушения (вандализм, хулиганство, агрессию).

В целях улучшения эстетического облика города, обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности граждан на территории ЗАТО Северск будет продолжена работа по поддержанию и повышению качества освещенности улиц и дворовых территорий города, а именно: обеспечение энергоснабжения и проведение мероприятий по текущему содержанию и ремонту объектов уличного освещения, светофорных объектов, газосветных установок, электронных наружных часов, электрооборудования станции перекачки ливневых вод, светового праздничного оформления здания Детского театра. Данные мероприятия реализуются в рамках ВЦП «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск Томской области».

Таким образом, проблема энергосбережения и повышения энергетической эффективности носит многоцелевой и межотраслевой характер, затрагивает интересы всех сфер экономики и социальной сферы ЗАТО Северск и может быть эффективно решена только программно-целевым методом управления. Использование программно-целевого метода управления позволит сконцентрировать в рамках Программы имеющиеся муниципальные ресурсы для решения ключевых проблем в сфере энергоснабжения и повышения энергетической эффективности. Основные преимущества программно-целевого метода заключаются в консолидации и целевом использовании финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, а также в эффективном планировании и мониторинге результатов реализации Программы.

Необходимо учитывать, что при реализации Программы могут возникнуть следующие риски:

увеличение темпов роста цен на энергоносители, в том числе вследствие либерализации цен на электроэнергию и газ;

недостаточная активность хозяйствующих субъектов и населения в решении поставленных задач по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий, в том числе за счет бюджетных средств.

- ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ,

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Цель Программы – повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск.

Достижение поставленной цели обеспечивается за счет решения следующих задач:

1) экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном и жилищном секторе с использованием энергосберегающих приборов и технологий;

2) повышение эффективности снабжения организаций и населения ЗАТО Северск энергетическими ресурсами.

Срок реализации Программы – 2021 - 2024 годы. Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторах) результативности Программы приведены в таблице 5.

Базовые показатели, используемые для расчета целевых индикаторов Программы, представлены в приложении 4.

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности муниципальной программы

«Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы

Таблица 5

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Удельная величина потребления электрической энергии в многоквартирных домах на 1 проживающего | квт.ч | 905 | 891,4 | 878 | 864,9 | 851,9 | 839,1 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2. | Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквартирных домах на 1 кв. м общей площади | гигакал | 0,282 | 0,278 | 0,273 | 0,269 | 0,265 | 0,261 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 3. | Удельная величина потребления горячей воды в многоквартирных домах на 1 проживающего | м3 | 19,05 | 18,77 | 18,48 | 18,21 | 17,93 | 17,67 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 4. | Удельная величина потребления холодной воды в многоквартирных домах на 1 проживающего | м3 | 36,23 | 36,23 | 36,23 | 36,23 | 36,23 | 36,23 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 5. | Удельная величина потребления электрической энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения | квт.ч | 110,8 | 110,2 | 108,9 | 107,2 | 105,5 | 103,7 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 6. | Удельная величина потребления тепловой энергии муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 кв. м общей площади | гигакал | 0,257 | 0,255 | 0,251 | 0,248 | 0,248 | 0,248 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 7. | Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения | м3 | 1,8 | 1,79 | 1,77 | 1,75 | 1,73 | 1,71 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 8. | Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения | м3 | 1,84 | 1,82 | 1,79 | 1,77 | 1,74 | 1,71 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 1 «Экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном и жилищном секторе с использованием энергосберегающих приборов и технологий» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на терри-тории муниципального образования | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Е35жеквар-тально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 1.2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за кото-рую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потреб-ляемой (используемой) на территории муниципально-го образования | проц | 51,9 | 50,8 | 49,6 | 48,3 | 47,1 | 45,9 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 1.3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с исполь-зованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на террито-рии муниципального образования | проц | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 1.4 | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использо-ванием приборов учета, в общем объеме горячей во-ды, потребляемой (исполь-зуемой) на территории муниципального образования | проц | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 1.5 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с исполь-зованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (ис-пользуемого) на территории муниципального образования | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 1.6 | Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными прибо-рами учета горячей воды | проц | 79,1 | 78,6 | 78,7 | 78,9 | 79 | 79,2 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 1.7 | Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными прибо-рами учета холодной воды | проц | 79,4 | 78,9 | 79,1 | 79,2 | 79,4 | 79,5 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 2 «Повышение эффективности снабжения организаций и населения ЗАТО Северск энергетическими ресурсами» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля потребителей (або-нентов) природного газа (получивших техническую возможность для подклю-чения к сети газоснабжения) | проц | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2.2 | Количество функционирующих объектов благоустройства, подключенных к электрической энергии | ед | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2.3 | Протяженность освещенных дорог, улиц и межквартальных проездов | км | 120,9 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |

- ПОДПРОГРАММЫ

Для достижения цели реализации Программы предусматривается реализация следующих подпрограмм:

подпрограммы 1 «Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе» (приложение 1);

подпрограммы 2 «Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск» (приложение 2);

подпрограммы 3 «Обеспечивающая подпрограмма».

- ОБЕСПЕЧИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА

Расходы на обеспечение финансовой деятельности ответственного исполнителя Программы − УЖКХ ТиС в рамках данной Программы не осуществляются.

Информация об основных мерах регулирования в сфере реализации муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» приводится в таблице 6.

ИНФОРМАЦИЯ

об основных мерах правового регулирования, в том числе налоговых расходах,

в сфере реализации муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»

Таблица 6

| № п/п | Наименование меры (бюджетной, правовой, иной), налоговой льготы | Содержание меры, цель предоставления налоговой льготы, освобождения и иных преференций для налогоплательщиков | Срок действия меры, налоговой льготы | Куратор налогового расхода | Социально-экономический эффект, ожидаемый от применения меры, предоставления налоговой льготы, освобождения и иных преференций для налогоплательщиков |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Своевременное внесение соответствующих изменений в правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы | Правовые акты, касающиеся реализации мероприятий Программы | 2021 - 2024 годы | - | Создание эффективной системы управления реализацией Программы, достижение ее целей и задач |
| 2 | Усиление контроля за ходом выполнения мероприятий Программы и совершенствование механизма текущего управления реализацией Программы | Постоянный мониторинг выполнения мероприятий Программы | 2021 - 2024 годы | - | Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей Программы |
| 3 | Своевременное изменение мероприятий Программы | Уточнение объемов финансирования, целевых показателей (индикаторов) результативности Программы | 2021 - 2024 годы | - | Исполнение мероприятий Программы |

- СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ
И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В рамках Программы планируется реализация следующих основных мероприятий:

1) реализация организационно-технических мероприятий по повышению эффективности потребления энергетических ресурсов ОМСУ и МУ;

2) реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе;

3) организация строительства газораспределительных сетей;

4) модернизация освещения пешеходных переходов г.Северска.

Для реализации мероприятий Программы кроме средств местного бюджета, учитывая значительную стоимость мероприятий, необходимо привлечение средств областного бюджета (в рамках государственной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 346а). Общая потребность в ресурсном обеспечении реализации Программы, включая прогнозную оценку расходов, представлена в приложении 3.

Расходы на реализацию Программы в целом и с распределением по подпрограммам  представлены в таблице 7.

Информация о расходах бюджета ЗАТО Северск на реализацию Программы с расшифровкой по главным распорядителям средств местного бюджета представлена в таблице 8.

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»

Таблица 7

| № п/п | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Срок реали- зации, год | Объем финансиро- вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Соисполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федераль- ного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | областного бюджета (по согласо- ванию (прогноз) | местного бюджета | внебюд- жетных источников (по согласо- ванию (прогноз) |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе» | Всего | 5 106,13 | 0,00 | 0,00 | 1 106,13 | 4 000,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2021 | 1 368,71 | 0,00 | 0,00 | 368,71 | 1 000,00 |  |
|  |  | 2022 | 1 368,71 | 0,00 | 0,00 | 368,71 | 1 000,00 |  |
|  |  | 2023 | 1 368,71 | 0,00 | 0,00 | 368,71 | 1 000,00 |  |
|  |  | 2024 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск» | Всего | 66 963,39 | 0,00 | 0,00 | 66 963,39 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2021 | 37 146,06 | 0,00 | 0,00 | 37 146,06 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 14 842,11 | 0,00 | 0,00 | 14 842,11 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 14 975,22 | 0,00 | 0,00 | 14 975,22 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Отсутствуют |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  | Итого по Программе | Всего | 72 069,52 | 0,00 | 0,00 | 68 069,52 | 4 000,00 |  |
|  |  | 2021 | 38 514,77 | 0,00 | 0,00 | 37 514,77 | 1 000,00 |  |
|  |  | 2022 | 16 210,82 | 0,00 | 0,00 | 15 210,82 | 1 000,00 |  |
|  |  | 2023 | 16 343,93 | 0,00 | 0,00 | 15 343,93 | 1 000,00 |  |
|  |  | 2024 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |  |

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»

за счет средств бюджета ЗАТО Северск по главным распорядителям бюджетных средств

Таблица 8

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия | Срок реали- зации, год | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | Главные распорядители бюджетных средств (ГРБС) - ответственный исполнитель, соисполнитель, участник |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Управление культуры | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск | УЖКХ ТиС | УКС Администрации ЗАТО Северск |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» |  | Всего | 68 069,52 | 0,00 | 0,00 | 68 069,52 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 37 514,77 | 0,00 | 0,00 | 37 514,77 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 15 210,82 | 0,00 | 0,00 | 15 210,82 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 15 343,93 | 0,00 | 0,00 | 15 343,93 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе» | Всего | 1 106,13 | 0,00 | 0,00 | 1 106,13 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 368,71 | 0,00 | 0,00 | 368,71 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 368,71 | 0,00 | 0,00 | 368,71 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 368,71 | 0,00 | 0,00 | 368,71 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Основное мероприятие. Реализация организационно-технических мероприятий по повышению энергоэффективности потребления энергетических ресурсов ОМСУ и МУ, в т.ч.: | Всего | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | Разработка программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | Замена оконных блоков в муниципальных учреждениях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Замена светильников на светодиодные в муниципальных учреждениях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | Устранение аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства | Всего | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Основное мероприятие. Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе, в т.ч.: | Всего | 1 106,10 | 0,00 | 0,00 | 1 106,10 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 368,70 | 0,00 | 0,00 | 368,70 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 368,70 | 0,00 | 0,00 | 368,70 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 368,70 | 0,00 | 0,00 | 368,70 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | Внесение платы за установку (замену) приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск | Всего | 1 106,10 | 0,00 | 0,00 | 1 106,10 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 368,70 | 0,00 | 0,00 | 368,70 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 368,70 | 0,00 | 0,00 | 368,70 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 368,70 | 0,00 | 0,00 | 368,70 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | Установка (замена) терморегуляторов горячей воды в МКД | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Подпрограмма 2 «Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск» | Всего | 66 963,39 | 0,00 | 0,00 | 66 963,39 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 37 146,06 | 0,00 | 0,00 | 37 146,06 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 14 842,11 | 0,00 | 0,00 | 14 842,11 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 14 975,22 | 0,00 | 0,00 | 14 975,22 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | Основное мероприятие. Организация строительства газораспределительных сетей, в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | Строительство сетей газоснабжения пос.Самусь, II очередь | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | Строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего социально-экономического развития «Северск» (70:22:0010402:234; 70:22:0010402:266; 70:22:0010803:127; 70:22:0010401:34; 70:22:0010402:14), Томская область, ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | Строительство магистрального газопровода от ГРС пос.Самусь до котельной пос.Орловка (протяженность - 10,64 км) (в т.ч. ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Основное мероприятие. Модернизация освещения пешеходных переходов г.Северска, в т.ч.: | Всего | 223,12 | 0,00 | 0,00 | 223,12 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 223,12 | 0,00 | 0,00 | 223,12 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1 | Сооружение нормативного освещения пешеходных переходов г.Северска, в том числе с обследованием и разработкой проектов | Всего | 223,12 | 0,00 | 0,00 | 223,12 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 223,12 | 0,00 | 0,00 | 223,12 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2 | Архитектурное освещение зданий и сооружений | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | ВЦП «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск» | Всего | 66 740,27 | 0,00 | 0,00 | 66 740,27 | 0,00 |
|  |  | 2021 | 36 922,94 | 0,00 | 0,00 | 36 922,94 | 0,00 |
|  |  | 2022 | 14 842,11 | 0,00 | 0,00 | 14 842,11 | 0,00 |
|  |  | 2023 | 14 975,22 | 0,00 | 0,00 | 14 975,22 | 0,00 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

VI. УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ

Ответственным исполнителем Программы является УЖКХ ТиС.

Участники Программы: Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск, Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск.

Участники мероприятий: Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск, Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры Администрации ЗАТО Северск, Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск.

Реализация Программы осуществляется на основе муниципальных контрактов и условий, порядка и правил, установленных действующим законодательством, муниципальными правовыми актами.

С учетом объема финансовых средств, ежегодно выделяемых на реализацию Программы, Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск уточняет целевые показатели, перечень мероприятий и затраты на них, состав участников мероприятий Программы. В необходимых случаях Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск готовит предложения о корректировке перечня мероприятий и средств на их реализацию для утверждения в установленном порядке.

Объемы финансирования Программы ежегодно уточняются, исходя из возможностей бюджета ЗАТО Северск.

Софинансирование мероприятий Программы за счет средств областного бюджета предполагается в виде субсидий в порядке, предусмотренном органами государственной власти Томской области.

Текущий контроль и управление Программой осуществляет Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск в соответствии со своими полномочиями.

Контроль за реализацией мероприятий Программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Северск от 24.09.2018 № 1797 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ ЗАТО Северск Томской области, их формирования и реализации».

## Приложение 1 к муниципальной программе «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы

ПОДПРОГРАММА 1

«Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе»

муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»

ПАСПОРТ

подпрограммы 1 «Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе»

муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»

| Наименование подпрограммы 1 | Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 1 | 2021 - 2024 годы |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 1 (соисполнитель Программы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 1 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | Управление культуры Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 | Экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном и жилищном секторе с использованием энергосберегающих приборов и технологий |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 1 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | 1. Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 2. Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц | 50,8 | 49,6 | 48,3 | 47,1 | 45,9 |
|  | 3. Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
|  | 4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, проц | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
|  | 5. Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 6. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, проц | 78,9 | 79,1 | 79,2 | 79,4 | 79,5 |
|  | 7. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, проц | 78,6 | 78,7 | 78,9 | 79 | 79,2 |
| Задачи подпрограммы 1 | 1. Экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном секторе |  |  |  |  |  |
|  | 2. Экономия потребления энергетических ресурсов в жилищном секторе |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 1 (далее - ВЦП) | Отсутствуют |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 1, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Местный бюджет | 1 106,13 | 368,71 | 368,71 | 368,71 | 0,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 4 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
|  | Всего | 5 106,13 | 1 368,71 | 1 368,71 | 1 368,71 | 1 000,00 |

- ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Состояние объектов муниципальной социальной сферы по результатам энергоаудита (энергодекларации) 2019 года оценивается как удовлетворительное, но при этом фактическое потребление коммунальных ресурсов превышает нормируемые объемы потребления. Сверхнормативное потребление обусловлено рядом объективных причин, таких как неудовлетворительное состояние ограждающих конструкций, высокий износ инженерных систем зданий, отсутствие средств регулирования теплопотребления, низкий уровень подготовки специалистов, отсутствие механизмов экономического стимулирования.

Реализация мероприятий подпрограммы 1 позволит при прежней площади зданий и помещений, занимаемой органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями, обеспечить снижение потребления тепловой энергии и стабильное потребление электрической энергии, а при росте численности сотрудников снизить потребление горячей и холодной воды.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 1, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 1

Цель подпрограммы 1 – экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном и жилищном секторе с использованием энергосберегающих приборов и технологий.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач подпрограммы 1:

экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном секторе;

экономия потребления энергетических ресурсов в жилищном секторе.

Срок реализации подпрограммы 1 – 2021 - 2024 годы.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1 представлены в таблице 1.

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 1

«Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе»

муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели подпрограммы 1 «Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2. | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | проц | 51,9 | 50,8 | 49,6 | 48,3 | 47,1 | 45,9 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 3. | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | проц | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 4. | Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | проц | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 5. | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | проц | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 6. | Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды | проц | 79,4 | 78,9 | 79,1 | 79,2 | 79,4 | 79,4 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 7. | Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды | проц | 79,1 | 78,6 | 78,7 | 78,9 | 79 | 79,2 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 1 «Экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном секторе» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв.м | тыс т усл топл | 0,058 | 0,058 | 0,057 | 0,056 | 0,056 | 0,056 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 2 «Экономия потребления энергетических ресурсов в жилищном секторе» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв.м | тыс т усл топл | 0,063 | 0,062 | 0,061 | 0,06 | 0,059 | 0,059 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |

III. СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1 И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Ведомственные целевые программы отсутствуют.

В рамках подпрограммы 1 планируется реализация следующих основных мероприятий:

1) реализация организационно-технических мероприятий по повышению энергоэффективности потребления энергетических ресурсов ОМСУ и МУ;

2) реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе.

Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 представлены в таблице 2.

Финансирование мероприятий подпрограммы 1 проводится за счет бюджета ЗАТО Северск.

ПЕРЕЧЕНЬ

ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 1 
«Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе»

муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»

Таблица 2

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реа-лиза-ции, год | Объем финанси-рования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участ-ники под-про-грам-мы, участ-ники меро-приятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | федерального бюджета (по согласованию (прогноз) | областного бюджета (по согласованию (прогноз) | местного бюджета | внебюджет-ных источников (по согласованию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализа-ции |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном секторе» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Реа-лизация организа-ционно-техничес-ких мероприятий по повышению энергоэффектив-ности потребления энергетических ресурсов ОМСУ и МУ, в т.ч.: | Всего | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | УЖКХ ТиС, Управ-ление куль-туры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |  | 1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв.м, тыс т усл топл | 0,057 |
|  |  | 2022 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |  | 1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв.м, тыс т усл топл | 0,056 |
|  |  | 2023 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |  | 1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв.м, тыс т усл топл | 0,056 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов органов местного самоуправления и муниципальных учреждений на кв.м, тыс т усл топл | 0,056 |
| 1.1.1 | Разработка программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управ-ление куль-туры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество программ, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество программ, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество программ, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество программ, ед | 0 |
| 1.1.2 | Замена оконных блоков в муниципальных учреждениях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управ-ление куль-туры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество замененных оконных блоков, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество замененных оконных блоков, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество замененных оконных блоков, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество замененных оконных блоков, ед | 0 |
| 1.1.3 | Замена светильников на светодиодные в муниципальных учреждениях | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управ-ление куль-туры | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных светильников, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных светильников, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных светильников, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных светильников, ед | 0 |
| 1.1.4 | Устранение аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства | Всего | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |  | 1. Безаварийное состояние объектов, проц | 0 |
|  |  | 2022 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |  | 1. Безаварийное состояние объектов, проц | 0 |
|  |  | 2023 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |  | 1. Безаварийное состояние объектов, проц | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Безаварийное состояние объектов, проц | 0 |
| 2. | Задача 2 «Экономия потребления энергетических ресурсов в жилищном секторе» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Реализация энергосберегаю-щих мероприятий в жилищном секторе, в т.ч.: | Всего | 1 106,10 | 0,00 | 0,00 | 1 106,10 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 368,70 | 0,00 | 0,00 | 368,70 | 0,00 |  | 1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв.м, тыс т усл топл | 0,061 |
|  |  | 2022 | 368,70 | 0,00 | 0,00 | 368,70 | 0,00 |  | 1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв.м, тыс т усл топл | 0,06 |
|  |  | 2023 | 368,70 | 0,00 | 0,00 | 368,70 | 0,00 |  | 1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв.м, тыс т усл топл | 0,059 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах на кв.м, тыс т усл топл | 0,059 |
| 2.1.1 | Внесение платы за установку (замену) приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск | Всего | 1 106,10 | 0,00 | 0,00 | 1 106,10 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 368,70 | 0,00 | 0,00 | 368,70 | 0,00 |  | 1. Количество установленных индивидуальных приборов учета, ед | 42 |
|  |  | 2022 | 368,70 | 0,00 | 0,00 | 368,70 | 0,00 |  | 1. Количество установленных индивидуальных приборов учета, ед | 42 |
|  |  | 2023 | 368,70 | 0,00 | 0,00 | 368,70 | 0,00 |  | 1. Количество установленных индивидуальных приборов учета, ед | 41 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество установленных индивидуальных приборов учета, ед | 0 |
| 2.1.2 | Установка (замена) терморегуляторов горячей воды в МКД | Всего | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | УЖКХ ТиС, управ-ляющие органи-зации, ТСЖ | X | X |
|  |  | 2021 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |  | 1. Уровень установленных (замененных) терморегулято-ров, проц | 0 |
|  |  | 2022 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |  | 1. Уровень установленных (замененных) терморегулято-ров, проц | 0 |
|  |  | 2023 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |  | 1. Уровень установленных (замененных) терморегулято-ров, проц | 0 |
|  |  | 2024 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |  | 1. Уровень установленных (замененных) терморегулято-ров, проц | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 5 106,13 | 0,00 | 0,00 | 1 106,13 | 4 000,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 1 368,71 | 0,00 | 0,00 | 368,71 | 1 000,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 1 368,71 | 0,00 | 0,00 | 368,71 | 1 000,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 1 368,71 | 0,00 | 0,00 | 368,71 | 1 000,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |  | X | X |

Приложение 2

к муниципальной программе 
«Повышение энергоэффективности 
в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы

ПОДПРОГРАММА 2 
«Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск»

муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»

ПАСПОРТ

подпрограммы 2 «Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск»

муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»

| Наименование подпрограммы 2 | Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации подпрограммы 2 | 2021 - 2024 годы |  |  |  |  |  |
| Ответственный исполнитель подпрограммы 2 (соисполнитель Программы) | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| Участники подпрограммы 2 | Управление жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | Управление имущественных отношений Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | Управление капитального строительства Администрации ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2 | Повышение эффективности снабжения организаций и населения ЗАТО Северск энергетическими ресурсами |  |  |  |  |  |
| Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (по годам реализации) | Показатели цели, единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | 1. Доля потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения), проц | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 |
|  | 2. Количество функционирующих объектов благоустройства, подключенных к электрической энергии, ед | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
|  | 3. Протяженность освещенных дорог, улиц и межквартальных проездов, км | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 |
| Задачи подпрограммы 2 | 1. Повышение уровня газификации на территории ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
|  | 2. Улучшение качества освещения пешеходных переходов г.Северска |  |  |  |  |  |
|  | 3. Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск |  |  |  |  |  |
| Ведомственные целевые программы, входящие в состав подпрограммы 2 (далее - ВЦП) | ВЦП «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |
| Объем финансирования подпрограммы 2, всего, в т.ч. по годам ее реализации, тыс. руб. | Источники | Всего | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
|  | Местный бюджет | 66 963,39 | 37 146,06 | 14 842,11 | 14 975,22 | 0,00 |
|  | Другие источники: |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджет Томской области (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию (прогноз) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Всего | 66 963,39 | 37 146,06 | 14 842,11 | 14 975,22 | 0,00 |

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

В настоящее время газоснабжение ЗАТО Северск осуществляется от двух ГРС, расположенных вблизи г.Северска (ГРС АО «СХК») и пос.Самусь (ГРС пос.Самусь).

Газоснабжение основного промышленного потребителя газа - ТЭЦ АО «РИР» на территории ЗАТО Северск осуществляется по газопроводу-отводу, который был введен в эксплуатацию в IV квартале 2003 года.

Газоснабжение ЗАТО Северск охватывает пос.Самусь, дер.Кижирово, пос.Орловка, дер.Семиозерки. Газификация частных домовладений в г.Северске согласно Схеме газоснабжения ЗАТО Северск до 2030 года предполагается в период с 2021 года по 2030 год.

На сегодняшний день на территории ЗАТО Северск имеется низкий уровень газификации. В результате строительства первой очереди газопровода в пос.Самусь (ул.Малопроточная, ул.Равенства, пер.Речной, ул.Набережная, ул.Розы Люксембург, пер.Песочный, пер.Набережный, пер.Новый) газифицировано 218 домов. В южной части поселка (ул.Корсакова, ул.Северская, ул.Кольцевая, ул.Кооперативная) газоснабжением обеспечено 90 земельных участков.

Кроме частных домовладений к газоснабжению в пос.Самусь подключено 6 прочих крупных потребителей, а именно: административно-бытовой корпус ООО «Самусьский судостроительный-судоремонтный завод»; Центральная отопительная котельная ООО «Тепло Плюс»; ООО «Топлайн», ЗАО «Интергласс», ООО «ЛПУМГ»; ИП Варданян А.М.

В целях газоснабжения резидентов территории опережающего социально-экономического развития «Северск», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2019 года № 132 «О создании территории опережающего социально-экономического развития» и имеющей 5 резидентов, планируется одно из мероприятий подпрограммы 2 «Развитие сетей энергоснабжения ЗАТО Северск». Проектирование мероприятия «Строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего социально-экономического развития «Северск» (70:22:0010402:234; 70:22:0010402:266; 70:22:0010803:127; 70:22:0010401:34; 70:22:0010402:14), Томская область, ЗАТО Северск» начато в 2020 году и планируется к завершению в 2021 году.

По предварительным оценкам, указанным в Схеме газоснабжения ЗАТО Северск до 2030 года, потенциальными потребителями газа являются 2 938 частных домовладений и 14 прочих потребителей.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 2, СРОКИ И ЭТАПЫ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 2

Цель подпрограммы 2 − повышение эффективности снабжения организаций и населения ЗАТО Северск энергетическими ресурсами.

Для достижения цели необходимо решение следующих задач подпрограммы 2:

повышение уровня газификации территории ЗАТО Северск;

улучшение качества освещения пешеходных переходов г.Северска;

организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск.

Срок реализации подпрограммы 2 – 2021 - 2024 годы.

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы 2 представлены в таблице 1.

СВЕДЕНИЯ

о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) результативности подпрограммы  2

«Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск»

муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»

Таблица 1

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Еди- ница изме- рения | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  | Периодич- ность сбора данных | Метод сбора информации | Ответственный за сбор данных по показателю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели подпрограммы 2 «Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения) | проц | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | 7,6 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 2. | Количество функционирующих объектов благоустройства, подключенных к электрической энергии | ед | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| 3. | Протяженность освещенных дорог, улиц и межквартальных проездов | км | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | 122,5 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 1 «Повышение уровня газификации на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Число потребителей (абонентов) природного газа (получивших техническую возможность для подключения к сети газоснабжения) | ед | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | 225 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |
| Показатели задачи 2 «Улучшение качества освещения пешеходных переходов г.Северска» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) | квт.ч | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | 3,51 | Ежеквар-тально | Периодическая отчетность | УЖКХ ТиС |

III СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2 И ЕЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В рамках подпрограммы 2 планируется реализация ведомственной целевой программы «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск», организация строительства газораспределительных сетей, модернизация освещения пешеходных переходов г.Северск.

Привлечение средств федерального и областного бюджета для строительства газораспределительных сетей возможно в рамках государственной программы «Развитие коммунальной инфраструктуры Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 346а.

Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2 представлены в таблице 2.

ПЕРЕЧЕНЬ

ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсное обеспечение подпрограммы 2

«Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск»

муниципальной программы «Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск»

Таблица 2

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) муниципальной программы | Срок реализа-ции, год | Объем финанси-рования, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участники подпрограммы, участники мероприятия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | феде-раль-ного бюд-жета (по согла-сова-нию (прог- ноз) | област-ного бюдже-та (по согласо-ванию (прог-ноз) | местного бюджета | внебюд-жетных источни-ков (по согласова-нию (прогноз) |  | наименование и единица измерения | значения по годам реализа-ции |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Задача 1 «Повышение уровня газификации на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное меропри-ятие. Организация строительства газо-распределительных сетей, в т.ч.: | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Админис-трации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число потребителей (абонентов) природного газа (получивших тех-ническую возможность для подключения к сети газоснабжения), ед | 225 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число потребителей (абонентов) природного газа (получивших тех-ническую возможность для подключения к сети газоснабжения), ед | 225 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число потребителей (абонентов) природного газа (получивших тех-ническую возможность для подключения к сети газоснабжения), ед | 225 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число потребителей (абонентов) природного газа (получивших тех-ническую возможность для подключения к сети газоснабжения), ед | 225 |
| 1.1.1 | Строительство сетей газоснабже-ния пос.Самусь, II очередь | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Админис-трации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество допол-нительных домовладе-ний, получивших тех-ническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество допол-нительных домовладе-ний, получивших тех-ническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество допол-нительных домовладе-ний, получивших тех-ническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество допол-нительных домовладе-ний, получивших тех-ническую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед | 0 |
| 1.1.2 | Строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего социально-экономического развития «Северск» (70:22:0010402:234; 70:22:0010402:266; 70:22:0010803:127; 70:22:0010401:34; 70:22:0010402:14), Томская область, ЗАТО Северск | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Админис-трации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность построенных сетей к участкам ТОР «Северск», км | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность построенных сетей к участкам ТОР «Северск», км | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность построенных сетей к участкам ТОР «Северск», км | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность построенных сетей к участкам ТОР «Северск», км | 0 |
| 1.1.3 | Строительство магистрального газопровода от ГРС пос.Самусь до котельной пос.Орловка (протяженность - 10,64 км) (в т.ч. ПИР) | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УКС Админис-трации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество котель-ных, подключенных к центральному газоснабжению, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество котель-ных, подключенных к центральному газоснабжению, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество котель-ных, подключенных к центральному газоснабжению, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество котель-ных, подключенных к центральному газоснабжению, ед | 1 |
| 2. | Задача 2 «Улучшение качества освещения пешеходных переходов г.Северска» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Модернизация освещения пешеходных переходов г.Северска, в т.ч.: | Всего | 223,12 | 0,00 | 0,00 | 223,12 | 0,00 | УЖКХ ТиС, Управле-ние имущес-твенных отноше-ний Админи-страции ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 223,12 | 0,00 | 0,00 | 223,12 | 0,00 |  | 1. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), квт.ч | 3,51 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), квт.ч | 3,51 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), квт.ч | 3,51 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам), квт.ч | 3,51 |
| 2.1.1 | Сооружение нормативного освещения пешеходных переходов г.Северска, в том числе с обследованием и разработкой проектов | Всего | 223,12 | 0,00 | 0,00 | 223,12 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 223,12 | 0,00 | 0,00 | 223,12 | 0,00 |  | 1. Количество пешеход-ных переходов с улуч-шенным освещением, ед | 3 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество пешеход-ных переходов с улуч-шенным освещением, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество пешеход-ных переходов с улуч-шенным освещением, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество пешеход-ных переходов с улуч-шенным освещением, ед | 0 |
| 2.1.2 | Архитектурное освещение зданий и сооружений | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управле-ние имуще-ственных отноше-ний Админис-трации ЗАТО Северск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных проектов архитектурного освещения зданий, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных проектов архитектурного освещения зданий, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных проектов архитектурного освещения зданий, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализованных проектов архитектурного освещения зданий, ед | 0 |
| 3. | Задача 3 «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ВЦП «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудова-ния объектов благоустройства и объектов дорож-ного обустройства ЗАТО Северск» | Всего | 66 740,27 | 0,00 | 0,00 | 66 740,27 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 36 922,94 | 0,00 | 0,00 | 36 922,94 | 0,00 |  | 1. Повышение уровня благоустройства городской среды, создание комфортных условий проживания населения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Организация функционирования объектов уличного освещения ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Организация функционирования электрооборудования объектов благоустройства ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Организация энергоснабжения и объектов дорожного обустройства, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 14 842,11 | 0,00 | 0,00 | 14 842,11 | 0,00 |  | 1. Повышение уровня благоустройства городской среды, создание комфортных условий проживания населения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Организация функционирования объектов уличного освещения ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Организация функционирования электрооборудования объектов благоустройства ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Организация энергоснабжения и объектов дорожного обустройства, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 14 975,22 | 0,00 | 0,00 | 14 975,22 | 0,00 |  | 1. Повышение уровня благоустройства городской среды, создание комфортных условий проживания населения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Организация функционирования объектов уличного освещения ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Организация функционирования электрооборудования объектов благоустройства ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Организация энергоснабжения и объектов дорожного обустройства, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Повышение уровня благоустройства городской среды, создание комфортных условий проживания населения, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Организация функционирования объектов уличного освещения ЗАТО Северск, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Организация функционирования электрооборудования объектов благоустройства ЗАТО Северск, проц | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Организация энергоснабжения и объектов дорожного обустройства, проц | 0 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 66 963,39 | 0,00 | 0,00 | 66 963,39 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2021 | 37 146,06 | 0,00 | 0,00 | 37 146,06 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2022 | 14 842,11 | 0,00 | 0,00 | 14 842,11 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2023 | 14 975,22 | 0,00 | 0,00 | 14 975,22 | 0,00 |  | X | X |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | X | X |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы

ОБЩАЯ ПОТРЕБНОСТЬ

в ресурсном обеспечении реализации муниципальной программы

«Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск», включая прогнозную оценку расходов

| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия муниципальной программы | Срок реали-зации, год | Объем финан-сиро-вания, тыс. руб. | В том числе за счет средств |  |  |  | Участ-ники Прог-раммы, участ-ники меро-прия-тия | Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | феде-раль- ного бюджета | област-ного бюджета | мест-ного бюджета | внебюд- жетных источ-ников |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | наименование и единица измерения | зна-че-ния по годам реа-лиза-ции |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности в муниципальном и жилищном секторе» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Экономия потребления энергетических ресурсов в муниципальном секторе» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприя-тие. Реализация орга-низационно-техничес-ких мероприятий по повышению энергоэф-фективности потребле-ния энергетических ресурсов ОМСУ и МУ, в т.ч.: | Всего | 4 777,27 | 0,00 | 0,00 | 4 777,27 | 0,00 | УЖКХ ТиС, Управ-ление куль-туры | X | X |
|  |  | 2021 | 1 491,41 | 0,00 | 0,00 | 1 491,41 | 0,00 |  | 1. Удельный суммар-ный расход энергети-ческих ресурсов орга-нов местного самоуп-равления и муници-пальных учреждений на кв.м, тыс т усл топл | 0,057 |
|  |  | 2022 | 1 111,64 | 0,00 | 0,00 | 1 111,64 | 0,00 |  | 1. Удельный суммар-ный расход энергети-ческих ресурсов орга-нов местного самоуп-равления и муници-пальных учреждений на кв.м, тыс т усл топл | 0,056 |
|  |  | 2023 | 1 116,11 | 0,00 | 0,00 | 1 116,11 | 0,00 |  | 1. Удельный суммар-ный расход энергети-ческих ресурсов орга-нов местного самоуп-равления и муници-пальных учреждений на кв.м, тыс т усл топл | 0,056 |
|  |  | 2024 | 1 058,11 | 0,00 | 0,00 | 1 058,11 | 0,00 |  | 1. Удельный суммар-ный расход энергети-ческих ресурсов орга-нов местного самоуп-равления и муници-пальных учреждений на кв.м, тыс т усл топл | 0,056 |
| 1.1.1 | Разработка программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях | Всего | 174,00 | 0,00 | 0,00 | 174,00 | 0,00 | Управ-ление куль-туры | X | X |
|  |  | 2021 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 |  | 1. Количество программ, ед | 1 |
|  |  | 2022 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 |  | 1. Количество программ, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 58,00 | 0,00 |  | 1. Количество программ, ед | 1 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество программ, ед | 0 |
| 1.1.2 | Замена оконных блоков в муниципаль-ных учреждениях | Всего | 79,68 | 0,00 | 0,00 | 79,68 | 0,00 | Управ-ление куль-туры | X | X |
|  |  | 2021 | 79,68 | 0,00 | 0,00 | 79,68 | 0,00 |  | 1. Количество замененных оконных блоков, ед | 4 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество замененных оконных блоков, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество замененных оконных блоков, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество замененных оконных блоков, ед | 0 |
| 1.1.3 | Замена светильников на светодиодные в муниципальных учреждениях | Всего | 523,45 | 0,00 | 0,00 | 523,45 | 0,00 | Управ-ление куль-туры | X | X |
|  |  | 2021 | 353,59 | 0,00 | 0,00 | 353,59 | 0,00 |  | 1. Количество установленных светильников, ед | 60 |
|  |  | 2022 | 53,64 | 0,00 | 0,00 | 53,64 | 0,00 |  | 1. Количество установленных светильников, ед | 60 |
|  |  | 2023 | 58,11 | 0,00 | 0,00 | 58,11 | 0,00 |  | 1. Количество установленных светильников, ед | 65 |
|  |  | 2024 | 58,11 | 0,00 | 0,00 | 58,11 | 0,00 |  | 1. Количество установленных светильников, ед | 65 |
| 1.1.4 | Устранение аварий на объектах жилищно-коммунального хозяйства | Всего | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |  | 1. Безаварийное состояние объектов, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |  | 1. Безаварийное состояние объектов, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |  | 1. Безаварийное состояние объектов, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 |  | Безаварийное состояние объектов, проц | 100 |
| 2. | Задача 2 «Экономия потребления энергетических ресурсов в жилищном секторе» подпрограммы 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное мероприятие. Реализация энергосберегающих мероприятий в жилищном секторе, в т.ч.: | Всего | 8 999,48 | 0,00 | 0,00 | 4 999,48 | 4 000,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 2 249,87 | 0,00 | 0,00 | 1 249,87 | 1 000,00 |  | 1. Удельный суммар-ный расход энергети-ческих ресурсов в многоквартирных домах на кв.м, тыс т усл топл | 0,061 |
|  |  | 2022 | 2 249,87 | 0,00 | 0,00 | 1 249,87 | 1 000,00 |  | 1. Удельный суммар-ный расход энергети-ческих ресурсов в многоквартирных домах на кв.м, тыс т усл топл | 0,06 |
|  |  | 2023 | 2 249,87 | 0,00 | 0,00 | 1 249,87 | 1 000,00 |  | 1. Удельный суммар-ный расход энергети-ческих ресурсов в многоквартирных домах на кв.м, тыс т усл топл | 0,059 |
|  |  | 2024 | 2 249,87 | 0,00 | 0,00 | 1 249,87 | 1 000,00 |  | 1. Удельный суммар-ный расход энергети-ческих ресурсов в многоквартирных домах на кв.м, тыс т усл топл | 0,059 |
| 2.1.1 | Внесение платы за установку (замену) приборов учета в жилых помещениях муниципального жилищного фонда ЗАТО Северск | Всего | 4 999,48 | 0,00 | 0,00 | 4 999,48 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 1 249,87 | 0,00 | 0,00 | 1 249,87 | 0,00 |  | 1. Количество установленных индивидуальных приборов учета, ед | 142 |
|  |  | 2022 | 1 249,87 | 0,00 | 0,00 | 1 249,87 | 0,00 |  | 1. Количество установленных индивидуальных приборов учета, ед | 142 |
|  |  | 2023 | 1 249,87 | 0,00 | 0,00 | 1 249,87 | 0,00 |  | 1. Количество установленных индивидуальных приборов учета, ед | 142 |
|  |  | 2024 | 1 249,87 | 0,00 | 0,00 | 1 249,87 | 0,00 |  | 1. Количество установленных индивидуальных приборов учета, ед | 141 |
| 2.1.2 | Установка (замена) терморегуляторов горячей воды в МКД | Всего | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | УЖКХ ТиС, управ-ляю-щие орга-низа-ции, ТСЖ | X | X |
|  |  | 2021 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |  | 1. Уровень установ-ленных (замененных) терморегуляторов, проц | 9 |
|  |  | 2022 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |  | 1. Уровень установ-ленных (замененных) терморегуляторов, проц | 9 |
|  |  | 2023 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |  | 1. Уровень установ-ленных (замененных) терморегуляторов, проц | 9 |
|  |  | 2024 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |  | 1. Уровень установ-ленных (замененных) терморегуляторов, проц | 9 |
|  | Итого по подпрограмме 1 | Всего | 13 776,75 | 0,00 | 0,00 | 9 776,75 | 4 000,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 3 741,28 | 0,00 | 0,00 | 2 741,28 | 1 000,00 |  | 1. Доля объема элек-трической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (исполь-зуемой) на территории муниципального обра-зования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля объема тепло-вой энергии, расчеты за которую осуществля-ются с использованием приборов учета, в об-щем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на тер-ритории муниципаль-ного образования, проц | 49,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объема холод-ной воды, расчеты за которую осуществля-ются с использованием приборов учета, в об-щем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на тер-ритории муниципаль-ного образования, проц | 83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществля-ются с использованием приборов учета, в об-щем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на тер-ритории муниципаль-ного образования, проц | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля объема природ-ного газа, расчеты за который осуществля-ются с использованием приборов учета, в об-щем объеме природно-го газа, потребляемого (используемого) на территории муници-пального образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, проц | 79,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, проц | 78,7 |
|  |  | 2022 | 3 361,51 | 0,00 | 0,00 | 2 361,51 | 1 000,00 |  | 1. Доля объема элек-трической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (исполь-зуемой) на территории муниципального обра-зования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля объема тепло-вой энергии, расчеты за которую осуществля-ются с использованием приборов учета, в об-щем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на тер-ритории муниципаль-ного образования, проц | 48,3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объема холод-ной воды, расчеты за которую осуществля-ются с использованием приборов учета, в об-щем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на тер-ритории муниципаль-ного образования, проц | 83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществля-ются с использованием приборов учета, в об-щем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на тер-ритории муниципаль-ного образования, проц | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля объема природ-ного газа, расчеты за который осуществля-ются с использованием приборов учета, в об-щем объеме природно-го газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, проц | 79,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, проц | 78,9 |
|  |  | 2023 | 3 365,98 | 0,00 | 0,00 | 2 365,98 | 1 000,00 |  | 1. Доля объема элек-трической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (исполь-зуемой) на территории муниципального обра-зования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля объема тепло-вой энергии, расчеты за которую осуществля-ются с использованием приборов учета, в об-щем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на тер-ритории муниципаль-ного образования, проц | 47,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объема холод-ной воды, расчеты за которую осуществля-ются с использованием приборов учета, в об-щем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на тер-ритории муниципаль-ного образования, проц | 83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществля-ются с использованием приборов учета, в об-щем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на тер-ритории муниципаль-ного образования, проц | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля объема природ-ного газа, расчеты за который осуществля-ются с использованием приборов учета, в об-щем объеме природно-го газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, проц | 79,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, проц | 79 |
|  |  | 2024 | 3 307,98 | 0,00 | 0,00 | 2 307,98 | 1 000,00 |  | 1. Доля объема элек-трической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (исполь-зуемой) на территории муниципального обра-зования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Доля объема тепло-вой энергии, расчеты за которую осуществля-ются с использованием приборов учета, в об-щем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на тер-ритории муниципаль-ного образования, проц | 45,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Доля объема холод-ной воды, расчеты за которую осуществля-ются с использованием приборов учета, в об-щем объеме холодной воды, потребляемой (используемой) на тер-ритории муниципаль-ного образования, проц | 83 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществля-ются с использованием приборов учета, в об-щем объеме горячей воды, потребляемой (используемой) на тер-ритории муниципаль-ного образования, проц | 39 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Доля объема природ-ного газа, расчеты за который осуществля-ются с использованием приборов учета, в об-щем объеме природно-го газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета холодной воды, проц | 79,4 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Увеличение доли жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды, проц | 79,2 |
| Подпрограмма 2 «Развитие сетей энергоснабжения в ЗАТО Северск» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1 «Повышение уровня газификации на территории ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприя-тие. Организация строительства газорас-пределительных сетей, в т.ч.: | Всего | 306 589,20 | 122 273,90 | 148 879, 58 | 35 435, 72 | 0,00 | УКС Адми-нист-рации ЗАТО Се-верск, | X | X |
|  |  | 2021 | 306 589,20 | 122 273,90 | 148 879, 58 | 35 435, 72 | 0,00 |  | 1. Число потребителей (абонентов) природно-го газа (получивших техническую возмож-ность для подключения к сети газоснабжения), ед | 523 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число потребителей (абонентов) природно-го газа (получивших техническую возмож-ность для подключения к сети газоснабжения), ед | 523 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число потребителей (абонентов) природно-го газа (получивших техническую возмож-ность для подключения к сети газоснабжения), ед | 523 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Число потребителей (абонентов) природно-го газа (получивших техническую возмож-ность для подключения к сети газоснабжения), ед | 523 |
| 1.1.1 | Строительство сетей газоснабжения пос.Самусь, II очередь | Всего | 40 181, 90 | 0,00 | 32 515,20 | 7 666,70 | 0,00 | УКС Адми-нис-трации ЗАТО Се-верск | X | X |
|  |  | 2021 | 40 181, 90 | 0,00 | 32 515,20 | 7 666,70 | 0,00 |  | 1. Количество дополни-тельных домовладений, получивших техничес-кую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед | 298 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дополни-тельных домовладений, получивших техничес-кую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дополни-тельных домовладений, получивших техничес-кую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество дополни-тельных домовладений, получивших техничес-кую возможность для подключения к сети газоснабжения, ед | 0 |
| 1.1.2 | Строительство сетей газоснабжения от ГРС к участкам территории опережающего соци-ально-экономического развития «Северск» (70:22:0010402:234; 70:22:0010402:266; 70:22:0010803:127; 70:22:0010401:34; 70:22:0010402:14), Томская область, ЗАТО Северск | Всего | 135 712,10 | 122 273,90 | 10 658,08 | 2 780,12 | 0,00 | УКС Адми-нис-трации ЗАТО Се-верск | X | X |
|  |  | 2021 | 135 712,10 | 122 273,90 | 10 658,08 | 2 780,12 | 0,00 |  | 1. Протяженность пос-троенных сетей к учас-ткам ТОР «Северск», км | 5,45 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность пос-троенных сетей к учас-ткам ТОР «Северск», км | 0 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность пос-троенных сетей к учас-ткам ТОР «Северск», км | 0 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Протяженность пос-троенных сетей к учас-ткам ТОР «Северск», км | 0 |
| 1.1.3 | Строительство магис-трального газопровода от ГРС пос.Самусь до котельной пос.Орловка (протяженность - 10,64 км) (в т.ч. ПИР) | Всего | 130 695,20 | 0,00 | 105 706, 30 | 24 988, 90 | 0,00 | УКС Адми-нис-трации ЗАТО Се-верск | X | X |
|  |  | 2021 | 130 695,20 | 0,00 | 105 706, 30 | 24 988, 90 | 0,00 |  | 1. Количество котель-ных, подключенных к центральному газос-набжению, ед | 2 |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество котель-ных, подключенных к центральному газос-набжению, ед | 2 |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество котель-ных, подключенных к центральному газос-набжению, ед | 2 |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество котель-ных, подключенных к центральному газос-набжению, ед | 2 |
| 2. | Задача 2 «Улучшение качества освещения пешеходных переходов г.Северска» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Основное меропри-ятие. Модернизация освещения пешеход-ных переходов г.Северска, в т.ч.: | Всего | 12 359, 52 | 0,00 | 0,00 | 12 359, 52 | 0,00 | УЖКХ ТиС, Управ-ление иму-щес-твен-ных отно-шений Адми-нис-трации ЗАТО Се-верск | X | X |
|  |  | 2021 | 362,88 | 0,00 | 0,00 | 362,88 | 0,00 |  | 1. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой пло-щади с уровнем осве-щенности, соответству-ющим установленным нормативам), квт.ч | 3,51 |
|  |  | 2022 | 3 183,88 | 0,00 | 0,00 | 3 183,88 | 0,00 |  | 1. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой пло-щади с уровнем осве-щенности, соответству-ющим установленным нормативам), квт.ч | 3,51 |
|  |  | 2023 | 4 011,88 | 0,00 | 0,00 | 4 011,88 | 0,00 |  | 1. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой пло-щади с уровнем осве-щенности, соответству-ющим установленным нормативам), квт.ч | 3,51 |
|  |  | 2024 | 4 800,88 | 0,00 | 0,00 | 4 800,88 | 0,00 |  | 1. Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1 кв. метр освещаемой пло-щади с уровнем осве-щенности, соответству-ющим установленным нормативам), квт.ч | 3,51 |
| 2.1.1 | Сооружение норматив-ного освещения пеше-ходных переходов г.Северска, в том числе с обследованием и разработкой проектов | Всего | 1 451,52 | 0,00 | 0,00 | 1 451,52 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 362,88 | 0,00 | 0,00 | 362,88 | 0,00 |  | 1. Количество пешеходных переходов с улучшенным освещением, ед | 4 |
|  |  | 2022 | 362,88 | 0,00 | 0,00 | 362,88 | 0,00 |  | 1. Количество пешеходных переходов с улучшенным освещением, ед | 4 |
|  |  | 2023 | 362,88 | 0,00 | 0,00 | 362,88 | 0,00 |  | 1. Количество пешеходных переходов с улучшенным освещением, ед | 4 |
|  |  | 2024 | 362,88 | 0,00 | 0,00 | 362,88 | 0,00 |  | 1. Количество пешеходных переходов с улучшенным освещением, ед | 4 |
| 2.1.2 | Архитектурное осве-щение зданий и соору-жений | Всего | 10 908, 00 | 0,00 | 0,00 | 10 908, 00 | 0,00 | УЖКХ ТиС, Управ-ление иму-щес-твен-ных отно-шений Адми-нис-трации ЗАТО Се-верск | X | X |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализо-ванных проектов архи-тектурного освещения зданий, ед | 0 |
|  |  | 2022 | 2 821,00 | 0,00 | 0,00 | 2 821,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализо-ванных проектов архи-тектурного освещения зданий, ед | 1 |
|  |  | 2023 | 3 649,00 | 0,00 | 0,00 | 3 649,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализо-ванных проектов архи-тектурного освещения зданий, ед | 3 |
|  |  | 2024 | 4 438,00 | 0,00 | 0,00 | 4 438,00 | 0,00 |  | 1. Количество реализо-ванных проектов архи-тектурного освещения зданий, ед | 3 |
| 3. | Задача 3 «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск» подпрограммы 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | ВЦП «Организация уличного освещения и текущего содержания электрооборудования объектов благоустройства и объектов дорожного обустройства ЗАТО Северск» | Всего | 192 175,83 | 0,00 | 0,00 | 192 175,83 | 0,00 | УЖКХ ТиС | X | X |
|  |  | 2021 | 47 246, 19 | 0,00 | 0,00 | 47 246, 19 | 0,00 |  | 1. Повышение уровня благоустройства город-ской среды, создание комфортных условий проживания населения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Организация функ-ционирования объек-тов уличного освеще-ния ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Организация функ-ционирования электро-оборудования объектов благоустройства ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Организация энерго-снабжения и объектов дорожного обустрой-ства, проц | 100 |
|  |  | 2022 | 48 309, 88 | 0,00 | 0,00 | 48 309, 88 | 0,00 |  | 1. Повышение уровня благоустройства город-ской среды, создание комфортных условий проживания населения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Организация функ-ционирования объек-тов уличного освеще-ния ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Организация функ-ционирования электро-оборудования объектов благоустройства ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Организация энерго-снабжения и объектов дорожного обустрой-ства, проц | 100 |
|  |  | 2023 | 48 309, 88 | 0,00 | 0,00 | 48 309, 88 | 0,00 |  | 1. Повышение уровня благоустройства город-ской среды, создание комфортных условий проживания населения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Организация функ-ционирования объек-тов уличного освеще-ния ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Организация функ-ционирования электро-оборудования объектов благоустройства ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Организация энерго-снабжения и объектов дорожного обустрой-ства, проц | 100 |
|  |  | 2024 | 48 309, 88 | 0,00 | 0,00 | 48 309, 88 | 0,00 |  | 1. Повышение уровня благоустройства город-ской среды, создание комфортных условий проживания населения, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Организация функ-ционирования объек-тов уличного освеще-ния ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Организация функ-ционирования электро-оборудования объектов благоустройства ЗАТО Северск, проц | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Организация энерго-снабжения и объектов дорожного обустрой-ства, проц | 100 |
|  | Итого по подпрограмме 2 | Всего | 511 124,55 | 122 273,90 | 148 879, 58 | 239 971,07 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 354 198,27 | 122 273,90 | 148 879, 58 | 83 044, 79 | 0,00 |  | 1. Доля потребителей (абонентов) природно-го газа (получивших техническую возмож-ность для подключения к сети газоснабжения), проц | 17,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество функци-онирующих объектов благоустройства, под-ключенных к электри-ческой энергии, ед | 58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяженность освещенных дорог, улиц и межкварталь-ных проездов, км | 122,5 |
|  |  | 2022 | 51 493, 76 | 0,00 | 0,00 | 51 493, 76 | 0,00 |  | 1. Доля потребителей (абонентов) природно-го газа (получивших техническую возмож-ность для подключения к сети газоснабжения), проц | 17,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество функци-онирующих объектов благоустройства, под-ключенных к электри-ческой энергии, ед | 58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяженность освещенных дорог, улиц и межкварталь-ных проездов, км | 122,5 |
|  |  | 2023 | 52 321, 76 | 0,00 | 0,00 | 52 321, 76 | 0,00 |  | 1. Доля потребителей (абонентов) природно-го газа (получивших техническую возмож-ность для подключения к сети газоснабжения), проц | 17,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество функци-онирующих объектов благоустройства, под-ключенных к электри-ческой энергии, ед | 58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяженность освещенных дорог, улиц и межкварталь-ных проездов, км | 122,5 |
|  |  | 2024 | 53 110, 76 | 0,00 | 0,00 | 53 110, 76 | 0,00 |  | 1. Доля потребителей (абонентов) природно-го газа (получивших техническую возмож-ность для подключения к сети газоснабжения), проц | 17,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Количество функци-онирующих объектов благоустройства, под-ключенных к электри-ческой энергии, ед | 58 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Протяженность освещенных дорог, улиц и межкварталь-ных проездов, км | 122,5 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечивающая подпрограмма» Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Х | Х |
|  | Итого по Программе | Всего | 524 901,30 | 122 273,90 | 148 879, 58 | 249 747,82 | 4 000,00 |  | Х | Х |
|  |  | 2021 | 357 939,55 | 122 273,90 | 148 879, 58 | 85 786, 07 | 1 000,00 |  | 1. Удельная величина потребления электри-ческой энергии в мно-гоквартирных домах на 1 проживающего, квт.ч | 878 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквар-тирных домах на 1 кв. м общей площади, гигакал | 0,273 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Удельная величина потребления горячей воды в многоквартир-ных домах на 1 прожи-вающего, м3 | 18,48 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Удельная величина потребления холодной воды в многоквартир-ных домах на 1 прожи-вающего, м3 | 36,23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Удельная величина потребления электри-ческой энергии муни-ципальными бюджет-ными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, квт.ч | 108,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Удельная величина потребления тепловой энергии муниципаль-ными бюджетными учреждениями и орга-нами местного само-управления на 1 кв. м общей площади, гигакал | 0,251 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреж-дениями и органами местного самоуправ-ления на 1 человека населения, м3 | 1,77 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учрежде-ниями и органами местного самоуправле-ния на 1 человека населения, м3 | 1,79 |
|  |  | 2022 | 54 855, 27 | 0,00 | 0,00 | 53 855, 27 | 1 000,00 |  | 1. Удельная величина потребления электри-ческой энергии в мно-гоквартирных домах на 1 проживающего, квт.ч | 864,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквар-тирных домах на 1 кв. м общей площади, гигакал | 0,269 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Удельная величина потребления горячей воды в многоквартир-ных домах на 1 прожи-вающего, м3 | 18,21 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Удельная величина потребления холодной воды в многоквартир-ных домах на 1 прожи-вающего, м3 | 36,23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Удельная величина потребления электри-ческой энергии муни-ципальными бюджет-ными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, квт.ч | 107,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Удельная величина потребления тепловой энергии муниципаль-ными бюджетными учреждениями и орга-нами местного само-управления на 1 кв. м общей площади, гигакал | 0,248 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреж-дениями и органами местного самоуправ-ления на 1 человека населения, м3 | 1,75 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учрежде-ниями и органами местного самоуправле-ния на 1 человека населения, м3 | 1,77 |
|  |  | 2023 | 55 687, 74 | 0,00 | 0,00 | 54 687, 74 | 1 000,00 |  | 1. Удельная величина потребления электри-ческой энергии в мно-гоквартирных домах на 1 проживающего, квт.ч | 851,9 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквар-тирных домах на 1 кв. м общей площади, гигакал | 0,265 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Удельная величина потребления горячей воды в многоквартир-ных домах на 1 прожи-вающего, м3 | 17,93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Удельная величина потребления холодной воды в многоквартир-ных домах на 1 прожи-вающего, м3 | 36,23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Удельная величина потребления электри-ческой энергии муни-ципальными бюджет-ными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, квт.ч | 105,5 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Удельная величина потребления тепловой энергии муниципаль-ными бюджетными учреждениями и орга-нами местного само-управления на 1 кв. м общей площади, гигакал | 0,248 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреж-дениями и органами местного самоуправ-ления на 1 человека населения, м3 | 1,73 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учрежде-ниями и органами местного самоуправле-ния на 1 человека населения, м3 | 1,74 |
|  |  | 2024 | 56 418, 74 | 0,00 | 0,00 | 55 418, 74 | 1 000,00 |  | 1. Удельная величина потребления электри-ческой энергии в мно-гоквартирных домах на 1 проживающего, квт.ч | 839,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Удельная величина потребления тепловой энергии в многоквар-тирных домах на 1 кв. м общей площади, гигакал | 0,261 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Удельная величина потребления горячей воды в многоквартир-ных домах на 1 прожи-вающего, м3 | 17,67 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4. Удельная величина потребления холодной воды в многоквартир-ных домах на 1 прожи-вающего, м3 | 36,23 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5. Удельная величина потребления электри-ческой энергии муни-ципальными бюджет-ными учреждениями и органами местного самоуправления на 1 человека населения, квт.ч | 103,7 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6. Удельная величина потребления тепловой энергии муниципаль-ными бюджетными учреждениями и орга-нами местного само-управления на 1 кв. м общей площади, гигакал | 0,248 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7. Удельная величина потребления горячей воды муниципальными бюджетными учреж-дениями и органами местного самоуправ-ления на 1 человека населения, м3 | 1,71 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8. Удельная величина потребления холодной воды муниципальными бюджетными учрежде-ниями и органами местного самоуправле-ния на 1 человека населения, м3 | 1,71 |

Приложение 4

к муниципальной программе

«Повышение энергоэффективности в ЗАТО Северск» на 2021 - 2024 годы

БАЗОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ,

используемые для расчета индикаторов Программы

| Ин-декс инди-катора | Общие сведения | Единица измерения | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. (прогноз) | 2022 г. (прогноз) | 2023 г. (прогноз) | 2024 г. (прогноз) | Ответ-ственные за предоставление сведений | Примечание по заполнению показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п 1 | Общий объем электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | тыс. кВтч | 281 633 | 281 940 | 281 955 | 282 170 | 282 410 | 282 500 | АО «ТЭСК» | Сумма сведений о потреблении электроэнергии по ЗАТО Северск (по всем потребителям) |
| п 2 | Объем потре-бления элек-трической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | тыс. кВтч | 281 633 | 281 940 | 281 955 | 282 170 | 282 410 | 282 500 | АО «ТЭСК» | Сумма сведений о потреблении электроэнергии по ЗАТО Северск по показаниям приборов учета (по всем потребителям) |
| п 3 | Общий объем тепловой энергии, потребляемой (использу- емой ) на тер- ритории му- ниципального образования, в том числе: | тыс. Гкал | 1 296 | 1 304 | 1 315 | 1 330 | 1 345 | 1 360 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск, АО «РИР», ОАО «ТС», ООО «Уют Орловка», ООО «Тепло Плюс», ООО «Сети Плюс» | Сумма сведений о потреблении тепловой энергии (на отопление и ГВС) |
|  | г.Северск | тыс. Гкал | 1 250 | 1 256 | 1 262 | 1 269 | 1 275 | 1 281 |  |  |
|  | внегородские территории | тыс. Гкал | 46 | 48 | 53 | 61 | 70 | 79 |  |  |
| п 4 | Объем потребления тепловой энергии, расчеты за которую осущес-твляются с использованием приборов учета, в том числе: | тыс. Гкал | 672,6 | 662,5 | 652,6 | 642,8 | 633,1 | 623,6 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск, АО «РИР», ОАО «ТС», ООО «Уют Орловка», ООО «Тепло Плюс», ООО «Сети Плюс» | Сумма сведений о потреблении тепловой энергии (на отопление и ГВС) |
|  | г.Северск | тыс. Гкал | 666,3 | 656,3 | 646,5 | 636,8 | 627,2 | 617,8 |  |  |
|  | внегородские территории | тыс. Гкал | 6,3 | 6,2 | 6,1 | 6,0 | 5,9 | 5,8 |  |  |
| п 5 | Общий объем холодной воды, потребляемой, используемой на территории муниципального образования, в том числе: | тыс. куб. м | 6 644,3 | 6 544,6 | 6 446,5 | 6 349,8 | 6 254,5 | 6 160,7 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск, АО «СВК», ООО «ВКХ Самусь» | Сумма сведений о потреблении холодной воды по ЗАТО Северск |
|  | г.Северск | тыс. куб. м | 6 428,7 | 6 332,3 | 6 237,3 | 6 143,7 | 6 051,6 | 5 960,8 |  |  |
|  | внегородские территории | тыс. куб. м | 215,6 | 212,4 | 209,2 | 206,0 | 203,0 | 199,9 |  |  |
| п 6 | Объем потребления холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в том числе: | тыс. куб. м | 5 515,2 | 5 432,4 | 5 350,9 | 5 270,7 | 5 191,6 | 5 113,7 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск, АО «СВК», ООО «ВКХ Самусь» | Сумма сведений о потреблении холодной воды по ЗАТО Северск |
|  | г.Северск | тыс. куб. м | 5 391,2 | 5 310,3 | 5 230,6 | 5 152,2 | 5 074,9 | 4 998,8 |  |  |
|  | внегородские территории | тыс. куб. м | 124,0 | 122,1 | 120,3 | 118,5 | 116,7 | 115,0 |  |  |
| п 7 | Общий объем горячей воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования, в том числе: | тыс. куб. м | 4 601,1 | 4 532,1 | 4 464,1 | 4 397,1 | 4 331,2 | 4 266,2 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск, АО «РИР», ОАО «ТС», ООО «Уют Орловка», ООО «Тепло Плюс», ООО «Сети Плюс» | Сумма сведений о потреблении горячей воды по ЗАТО Северск |
|  | г.Северск | тыс. куб. м | 4 551,4 | 4 483,1 | 4 415,9 | 4 349,6 | 4 284,4 | 4 220,1 |  |  |
|  | внегородские территории | тыс. куб. м | 49,7 | 49,0 | 48,2 | 47,5 | 46,8 | 46,1 |  |  |
| п 8 | Объем потребления горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в том числе: | тыс. куб. м | 1 794,5 | 1 767,6 | 1 741,1 | 1 715,0 | 1 689,2 | 1 663,9 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск, АО «РИР», ОАО «ТС», ООО «Уют Орловка», ООО «Тепло Плюс», ООО «Сети Плюс» | Сумма сведений о потреблении горячей воды по ЗАТО Северск |
|  | г.Северск | тыс. куб. м | 1 761,3 | 1 734,9 | 1 708,9 | 1 683,2 | 1 658,0 | 1 633,1 |  |  |
|  | внегородские территории | тыс. куб. м | 33,2 | 32,7 | 32,2 | 31,7 | 31,3 | 30,8 |  |  |
| п 9 | Общий объем природного газа, потребляемого, используемого на территории муниципального образования | тыс. куб. м | 6 485 | 6 485 | 6 485 | 6 485 | 6 485 | 6 485 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | Потребление природного газа (для ЦОК пос.Самусь) |
| п 10 | Объем потребления природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета | тыс. куб. м | 6 485 | 6 485 | 6 485 | 6 485 | 6 485 | 6 485 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | Потребление природного газа (для ЦОК пос.Самусь - по приборам учета) |
| п 11 | Общий объем энергетических ресурсов, производимых на территории муниципального образования | тыс. т.у.т. | 330 | 332 | 334 | 336 | 339 | 341 | УЖКХ ТиС | Расчет производится по формуле |
| п 12 | Объем энергетических ресурсов, производимых с использованием во-зобновляе-мых источни-ков энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | тыс. т.у.т. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ ТиС | Отсутствуют |
| п 13 | Площадь помещений органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кв. м | 335 936,3 | 335 936,3 | 335 936,3 | 335 936,3 | 335 936,3 | 335 936,3 | Управление имущес-твенных отношений Админис-трации ЗАТО Северск | Сумма площадей зданий, занимаемых органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями |
| п 14 | Численность сотрудников органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | чел. | 6 155 | 5 800 | 5 835 | 5 850 | 5 870 | 5 870 | Комитет по кадрам и муниципальной службе Администрации ЗАТО Северск, Управление имущес-твенных отношений Админис-трации ЗАТО Северск, Управление образования, УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск, Управление культуры, УЖКХ ТиС | Общее количество сотрудников органов местного самоуправления и муниципальными учреждениями |
| п 15 | Расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | кВтч | 12 529 000,00 | 12 411 940,00 | 12 242 840,00 | 12 059 197,40 | 11 878 309,44 | 11 700 134,80 | АО «ТЭСК» | Сумма потребления электроэнергии только органами местного самоупра-вления и муниципальными учреждениями (без учета областных и федеральных потребителей) |
| п 16 | Расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, в том числе: | Гкал | 86 300,00 | 85 564,60 | 84 211,80 | 83 197,20 | 83 197,20 | 83 197,20 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск, АО «РИР», ООО «Уют Орловка», ООО «Тепло Плюс», ООО «Сети Плюс» | Сумма потребления тепловой энергии (отопление и ГВС) только органами местного самоуправления и муниципальны-ми учреждени-ями (без учета областных и федеральных потребителей) |
|  | г.Северск | Гкал | 80 735,60 | 80 055,80 | 78 758,10 | 77 798,00 | 77 798,00 | 77 798,00 |  |  |
|  | внегородские территории | Гкал | 5 564,40 | 5 508,80 | 5 453,70 | 5 399,20 | 5 399,20 | 5 399,20 |  |  |
| п 17 | Расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, в том числе: | куб. м | 207 800,00 | 204 683,00 | 201 612,76 | 198 588,56 | 195 609,74 | 192 675,59 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск, АО «СВК», ООО «ВКХ Самусь» | Сумма потребления холодной воды только органами мест-ного самоупра-вления и муни-ципальными учреждениями (без учета областных и федеральных потребителей) |
|  | г.Северск | куб. м | 198 764,10 | 195 782,64 | 192 845,90 | 189 953,21 | 187 103,91 | 184 297,35 |  |  |
|  | внегородские территории | куб. м | 9 035,90 | 8 900,36 | 8 766,86 | 8 635,35 | 8 505,82 | 8 378,24 |  |  |
| п 18 | Расход горячей воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений, в том числе: | куб. м | 203 100,00 | 201 069,00 | 199 058,00 | 197 068,00 | 195 068,00 | 193 118,00 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск, АО «РИР» | Сумма потребления горячей воды только органами местного самоуправления и муниципальны-ми учреждени-ями (без учета областных и федеральных потребителей) |
|  | г.Северск | куб. м | 201 979,10 | 199 964,91 | 197 970,47 | 195 996,79 | 194 012,86 | 192 078,68 |  |  |
|  | внегородские территории | куб. м | 1 120,90 | 1 104,09 | 1 087,53 | 1 071,21 | 1 055,14 | 1 039,32 |  |  |
| п 19 | Расход природного газа на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений | куб. м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | УЖКХ ТиС | Не потребляется |
| п 20 | Общий объем финансовой потребности муниципальной программы | млн. руб. | Х | Х | 299,56 | 49,98 | 49,98 | 49,98 | УЖКХ ТиС |  |
| п 21 | Экономия энергетических ресурсов и воды в стоимостном выражении, достижение которой планируется в результате реализации энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями | млн. руб. | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | УЖКХ ТиС |  |
| п 22 | Среднегодовая численность населения муниципального образования | тыс.чел. | 113,06 | 112,63 | 112,43 | 112,48 | 112,62 | 112,80 | Комитет экономического развития Администрации ЗАТО Северск |  |
| п 23 | Общая площадь жилых помещений многоквартирных домов | тыс. кв.м | 2 524 100,00 | 2 524 132,40 | 2 524 165,40 | 2 524 201,20 | 2 524 201,20 | 2 524 201,20 | УЖКХ ТиС | Общая площадь многоквартирных домов (г.Северск и внегородские территории) подключенных к централизованному электроснабжению |
| п 24 | Объем электрической энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | кВтч | 98 868 923,00 | 97 385 889,16 | 95 925 100,82 | 94 486 224,31 | 93 068 930,94 | 91 672 896,98 | АО «ТЭСК» | Суммарный объем потребленной электроэнергии только по многоквартирным домам ЗАТО Северск |
| п 25 | Объем тепловой энергии, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования, в том числе: | Гкал | 711 495,00 | 700 823 | 690 310 | 679 956 | 669 756 | 659 710 | АО «РИР», УВГТ Администрации ЗАТО Северск | Суммарный объем потребленной тепловой энергии (на отопление и ГВС) только по многоквартирным домам ЗАТО Северск |
|  | г.Северск | Гкал | 678 643 | 668 463 | 658 436 | 648 560 | 638 831 | 629 249 |  |  |
|  | внегородские территории | Гкал | 32 852 | 32 359 | 31 874 | 31 396 | 30 925 | 30 461 |  |  |
| п 26 | Объем холодной воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования, в том числе: | куб. м | 3 958 387 | 3 958 387 | 3 958 387 | 3 958 387 | 3 958 387 | 3 958 387 | АО «СВК», ООО «ВКХ «Самусь» | Суммарный объем потребленной холодной воды только по многоквартирным домам ЗАТО Северск |
|  | г.Северск | куб. м | 3 794 930 | 3 738 006 | 3 681 936 | 3 626 707 | 3 572 306 | 3 518 722 |  |  |
|  | внегородские территории | куб. м | 163 457 | 161 005 | 158 590 | 156 211 | 153 868 | 151 560 |  |  |
| п 27 | Объем горячей воды, потребляемой (используемой) в многоквартирных домах на территории муниципального образования, в том числе: | куб. м | 2 081 415 | 2 050 194 | 2 019 441 | 1 989 149 | 1 959 312 | 1 929 922 | АО «РИР», УВГТ Администрации ЗАТО Северск | Суммарный объем потребленной горячей воды только по многоквартирным домам ЗАТО Северск |
|  | г.Северск | куб. м | 2 033 760 | 2 003 254 | 1 973 205 | 1 943 607 | 1 914 453 | 1 885 736 |  |  |
|  | внегородские территории | куб. м | 47 655 | 46 940 | 46 236 | 45 543 | 44 859 | 44 187 |  |  |
| п 28 | Объем природного газа, потребляемого (используемого) в многоквартирных домах на территории муниципального образования | тыс. куб. м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХ ТиС | Не потребляется |
| п 29 | Общий расход топлива на выработку тепловой энергии на котельных | т.у.т. | 8 848 | 8 848 | 8 848 | 8 848 | 8 848 | 8 848 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск |  |
| п 30 | Произведено тепловой энергии котельными | Гкал | 56 506 | 56 506 | 56 506 | 56 506 | 56 506 | 56 506 | УВГТ Администрации ЗАТО Северск | Объем произведенной тепловой энергии муниципальными источниками теплоснабжения |
| п 31 | Объем электрической энергии, используемой при передаче тепловой энергии в системах теплоснабжения, в том числе: | кВтч | 1 966 081 | 361 280 | 361 280 | 361 280 | 361 280 | 361 280 | АО «ТЭСК» | Электроэнергия только на передачу тепловой энергии (без учета электроэнергии на производство тепловой энергии источниками) |
|  | г.Северск | кВтч | 1 905 301 | 300 500 | 300 500 | 300 500 | 300 500 | 300 500 |  |  |
|  | внегородские территории | кВтч | 60 780 | 60 780 | 60 780 | 60 780 | 60 780 | 60 780 |  |  |
| п 32 | Общий отпуск тепловой энергии, в том числе: | Гкал | 1 624 299 | 1 582 796 | 1 582 796 | 1 582 796 | 1 582 796 | 1 582 796 | АО «РИР», УВГТ Администрации ЗАТО Северск | Отпуск тепловой энергии с учетом потерь и производственных расходов |
|  | г.Северск | Гкал | 1 569 705 | 1 528 202 | 1 528 202 | 1 528 202 | 1 528 202 | 1 528 202 |  |  |
|  | внегородские территории | Гкал | 54 594 | 54 594 | 54 594 | 54 594 | 54 594 | 54 594 |  |  |
| п 33 | Объем потерь ТЭ при ее передаче, в том числе: | Гкал | 372 952 | 314 058 | 314 058 | 314 058 | 314 058 | 314 058 | АО «РИР», УВГТ Администрации ЗАТО Северск | Суммарный объем потерь тепловой энергии по ЗАТО Северск |
|  | г.Северск | Гкал | 359 376 | 300 482 | 300 482 | 300 482 | 300 482 | 300 482 |  |  |
|  | внегородские территории | Гкал | 13 576 | 13 576 | 13 576 | 13 576 | 13 576 | 13 576 |  |  |
| п 34 | Общий отпуск холодной воды, в том числе: | куб. м | 9 726 218 | 9 726 218 | 9 726 218 | 9 726 218 | 9 726 218 | 9 726 218 | АО «СВК», ООО «ВКХ «Самусь» | Отпуск холодной воды с учетом потерь и производственных расходов |
|  | г.Северск | куб. м | 9 347 320 | 9 347 320 | 9 347 320 | 9 347 320 | 9 347 320 | 9 347 320 |  |  |
|  | внегородские территории | куб. м | 378 898 | 378 898 | 378 898 | 378 898 | 378 898 | 378 898 |  |  |
| п 35 | Объем потерь холодной во-ды при ее пе-редаче, в том числе: | куб. м | 2 375 676 | 2 375 676 | 2 375 676 | 2 375 676 | 2 375 676 | 2 375 676 | АО «СВК», ООО «ВКХ «Самусь» | Суммарный объем потерь воды по ЗАТО Северск |
|  | г.Северск | куб. м | 2 212 342 | 2 212 342 | 2 212 341 | 2 212 340 | 2 212 339 | 2 212 338 |  |  |
|  | внегородские территории | куб. м | 163 334 | 163 334 | 163 335 | 163 336 | 163 337 | 163 338 |  |  |
| п 36 | Объем электрической энергии, используемой при передаче (транспортировке) холодной воды, в том числе: | кВтч | 1 914 490 | 1 914 490 | 1 914 490 | 1 914 490 | 1 914 490 | 1 914 490 | АО «СВК», ООО «ВКХ «Самусь» | Электроэнергия только на передачу холодной воды (без учета электроэнергии на производство) |
|  | г.Северск | кВтч | 1 914 490 | 1 914 490 | 1 914 490 | 1 914 490 | 1 914 490 | 1 914 490 |  |  |
|  | внегородские территории | кВтч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| п 37 | Объем электрической энергии, используемой в системах водоотведения, в том числе: | кВтч | 2 136 111 | 2 136 111 | 2 136 111 | 2 136 111 | 2 136 111 | 2 136 111 | АО «СВК», ООО «ВКХ «Самусь» | Электроэнергия на транспортировку и очистку канализационных стоков |
|  | г.Северск | кВтч | 1 965 465 | 1 965 465 | 1 965 465 | 1 965 465 | 1 965 465 | 1 965 465 |  |  |
|  | внегородские территории | кВтч | 170 646 | 170 646 | 170 646 | 170 646 | 170 646 | 170 646 |  |  |
| п 38 | Общий объем водоотведения, в том числе: | куб. м | 7 889 686 | 7 889 686 | 7 889 686 | 7 889 686 | 7 889 686 | 7 889 686 | АО «СВК», ООО «ВКХ «Самусь» | Отпуск холодной воды с учетом потерь и производственных расходов |
|  | г.Северск | куб. м | 7 621 166 | 7 621 166 | 7 621 166 | 7 621 166 | 7 621 166 | 7 621 166 |  |  |
|  | внегородские территории | куб. м | 268 520 | 268 520 | 268 520 | 268 520 | 268 520 | 268 520 |  |  |
| п 39 | Объем электрической энергии, используемой для уличного освещения | кВтч | 3 771 424 | 3 771 424 | 3 771 424 | 3 771 424 | 3 771 424 | 3 771 424 | УЖКХ ТиС |  |
| п 40 | Объем освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам | кв.м | 1 073 271 | 1 073 271 | 1 073 271 | 1 073 271 | 1 073 271 | 1 073 271 | УЖКХ ТиС |  |
| п 41 | Общее количество жилых помещений в многоквар-тирных домах | шт. | 48 924 | 49 313 | 49 313 | 49 313 | 49 313 | 49 313 | АО «ЕРКЦ» |  |
| п 42 | Количество жилых помещений, оснащенных индивидуальны-ми прибора-ми учета холодной воды | шт. | 38 851 | 38 923 | 38 995 | 39 067 | 39 139 | 39 211 | АО «ЕРКЦ» |  |
| п 43 | Количество жилых помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета горячей воды | шт. | 38 684 | 38 754 | 38 824 | 38 894 | 38 964 | 39 034 | АО «ЕРКЦ» |  |
| п 44 | Численность проживаю-щих в многоквартирных жилых домах | тыс.чел. | 109,25 | 109,25 | 109,25 | 109,25 | 109,25 | 109,25 | АО «ЕРКЦ» |  |